BÁO CÁO TỔNG HỢP LIÊN HỆ CÔNG TÁC HÀNG TUẦN

Đơn vị: Phòng R&D và QA  |  Thời gian: Tuần lễ 07/09 -> 12/09/2026  |  Ngày cập nhật: 14/09/2026)

I. CÁC HẠNG MỤC CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN / QUÁ HẠN / ĐANG VƯỚNG MẮC

| STT | Phòng Ban | Người Nhận | Nội Dung Công Việc | Hạn / Ngày | Tình Trạng & Ghi Chú Chi Tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KỸ THUẬT | HỌC | Sơn nhúng trong (Mẫu 1 180826) (Ngày liên hệ: 19/08/2026 - Phiếu thử mẫu) | 24/08/2026 | CHƯA THỬ: Quá hạn kéo dài, Kỹ thuật chưa triển khai thử mẫu và chưa báo cáo kết quả. |
| 2 | KỸ THUẬT | HỌC | Bóng màu Mekong 12/17H - Gom gọn Cthuc bóng trắng (Ngày liên hệ: 11/08/2026 - Phiếu thử mẫu) | 15/08/2026 | Quá hạn 30 ngày. Chưa có thông tin phản hồi kết quả từ bộ phận Kỹ thuật. |
| 3 | KỸ THUẬT | HỌC | Lót nhúng BT 0126H trắng thử xử lý lỗ ghim hạt gỗ Beech Hành Mỹ (Ngày liên hệ: 13/08/2026 - Phiếu thử mẫu) | 20/08/2026 | Quá hạn 25 ngày. Chưa có thông tin phản hồi kết quả từ bộ phận Kỹ thuật. |
| 4 | SN | MR DƯƠNG | Lót S03 2410H tăng độ phủ (Ngày liên hệ: 25/08/2026 - SX thử nghiệm) | 25/08/2026 | CHƯA SẢN XUẤT: Xưởng Sơn Nước chưa tiến hành sản xuất thử nghiệm. |
| 5 | QC1 | MRS YẾN | Xanh lá GN 20 chỉnh xử lý tồn kho (Ngày liên hệ: 21/08/2026 - Phiếu thử mẫu) | 21/08/2026 | Chưa có phản hồi / Chưa có thông tin kết quả xử lý từ phòng QC1. |
| 6 | SN | MR DƯƠNG | Cách pha loãng phụ gia sơn nước: 093; 204 (Ngày liên hệ: 05/09/2026 - Văn thư nội bộ) | 05/09/2026 | Chưa có phản hồi từ Xưởng Sơn Nước. |
| 7 | KỸ THUẬT | HỌC | Lót quét cọ trắng chỉnh cho Mekong (Tuần 24-29/8) (Ngày liên hệ: 29/08/2026 - Phiếu thử mẫu) | 07/09/2026 | Đã phản hồi giảm 60-70% bọt, vẫn còn bọt -> R&D tiếp tục gửi mẫu điều chỉnh mới ngày 09/09/2026 để xử lý dứt điểm. |

II. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ THỰC HIỆN XONG TRONG TUẦN QUA (TUẦN 07/09 -> 12/09/2026)

| STT | Phòng Ban | Người Nhận | Nội Dung Công Việc | Ngày LH | Kết Quả Thực Hiện Hoàn Thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SN | MR DƯƠNG | Theo dõi sản xuất Nhựa Stain BT 2402H BC (Trực tiếp) | 11/09/2026 | ĐÃ SẢN XUẤT OK đạt yêu cầu chất lượng xuất xưởng. |
| 2 | QC1 | MRS YẾN | Kết hợp thử lại quy trình độ bám trên nền mây Thịnh Việt | 03/09/2026 | KẾT QUẢ ĐẠT -> QC1 và Kỹ thuật đã đi thử nghiệm thực tế trực tiếp trên sản phẩm tại Thịnh Việt ngày 05/09/2026. |
| 3 | KỸ THUẬT | HỌC | Bóng BEx 03 2402H 25% BC chỉnh tăng độ phủ, chống vàng cho Hành Mỹ | 29/08/2026 | ĐÃ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐẠT (Khắc phục hoàn toàn sự cố màng sơn bị ngả vàng của đợt thử nghiệm trước). |
| 4 | QC2 | MRS NAM | Kiểm tra hàng SX cho Scansia (PU White) & Minh Dương (Bóng PU 0408 ABRNY) | 21/08/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA VÀ ĐÃ XUẤT GIAO HÀNG cho khách hàng. |
| 5 | QC2 | MRS NAM | Kiểm tra Ngăn dầu TB 2211H (trắng + tự nhiên) cthuc điều chỉnh & Lót NC Mod 1106 | 27 - 28/08 | ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA để chuẩn bị xuất giao hàng. |
| 6 | DB | MR THƯ | Sản xuất Lót MC mod 1106 280826-l3 & Bóng PU OD 0408 ABR NY 270826-l2 | 28/08/2026 | ĐÃ SẢN XUẤT XONG theo đúng kế hoạch. |
| 7 | SN | MR DƯƠNG | Sản xuất Ngăn dầu TB 2211H và TB 2211H trắng (SX thử nghiệm) | 25/08/2026 | ĐÃ SẢN XUẤT XONG đạt yêu cầu. |
| 8 | KỸ THUẬT | HỌC | Stain màu Mekong 176H (Mẫu 7-170826) | 18/08/2026 | Báo cáo ĐẠT -> Đã sản xuất xong và xuất tiếp lô thứ 2 giao cho Mekong. |

III. CÁC HẠNG MỤC MỚI PHÁT SINH CHƯA TỚI HẠN (TUẦN 07/09 -> 12/09/2026)

| STT | Phòng Ban | Người Nhận | Nội Dung Công Việc | Thời Hạn | Tình Trạng & Tiến Độ Hiện Tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KỸ THUẬT | HỌC | Lót quét cọ điều chỉnh bọt Mekong (Ngày gửi: 09/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 15/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn ngày mai 15/09/2026). |
| 2 | KỸ THUẬT | HỌC | Bóng PU 0408 ABR NY 5% làm mẫu màu Minh Dương làm bóng 2 lần 1 loại (4280826) (Ngày gửi: 11/09/2026) | 15/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn ngày mai 15/09/2026). |
| 3 | KỸ THUẬT | HỌC | BÓNG PU 0408 ABR NY 10% làm mẫu màu cho Liên Minh (120926) (Ngày gửi: 12/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 18/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn 18/09/2026). |
| 4 | KỸ THUẬT | HỌC | Bóng Roller Hành Mỹ - mẫu 6-080926 (Ngày gửi: 12/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 15/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn 15/09/2026). |
| 5 | QC2 | MRS NAM | LÓT NC T2012 MẪU 2.2.1-090926 (Ngày gửi: 09/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 15/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn ngày mai 15/09/2026). |
| 6 | QC2 | MRS NAM | BÓNG B06 1405H TTNL MẪU 1090926 (Ngày gửi: 11/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 18/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn 18/09/2026). |
| 7 | QC2 | MRS NAM | Lót nhúng BT 0126 trắng TTNL (Ngày gửi: 12/09/2026 - Phiếu thử mẫu) | 25/09/2026 | Chưa tới hạn phản hồi (Hạn 25/09/2026). |
| 8 | QC2 / SN | NAM / DƯƠNG | Thông tin kiểm tra lô SP sử dụng nguyên liệu 4511 sậm màu (Ngày gửi: 12/09/2026) | 18/09/2026 | Mới gửi thông tin, QC2 và Xưởng Sơn Nước đang theo dõi kiểm tra chất lượng. |
| 9 | DB | MR THƯ | Áp dụng sản xuất các sản phẩm điều chỉnh: NC Mod, CAXT, Dầu 04092K, PU HJFD... (Ngày gửi: 03/09 - 12/09/2026) | - | Xưởng ĐB đang áp dụng sản xuất bình thường. |