LƯU ĐỒ TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH
TRIỂN KHAI ERP

MỤC LỤC

1. Sơ đồ tổng thể 6 Phase triển khai ERP

2. Phase 0 – Chuẩn bị dự án

3. Phase 1 – Khảo sát & Blueprint

4. Phase 2 – Thiết kế & Phát triển

5. Phase 3 – Kiểm thử (Testing)

6. Phase 4 – Go-Live

7. Phase 5 – Hậu Go-Live & Bảo hành

8. Sơ đồ kiến trúc hệ thống ERP cho BTChem

9. Ghi chú & Hướng dẫn sử dụng

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ 6 PHASE TRIỂN KHAI ERP

Toàn bộ quá trình triển khai từ Phase 0 (Chuẩn bị) đến Phase 5 (Hậu Go-Live & Bảo hành)

PHASE 0 – CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Các bước khởi động dự án ERP: mục tiêu, nhân sự, KPI, chọn vendor

PHASE 1 – KHẢO SÁT & BLUEPRINT

Hiểu quy trình hiện tại, phân tích gap, vẽ quy trình tối ưu

PHASE 2 – THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN

Vendor viết đặc tả chức năng (FS), cấu hình hệ thống, nhập dữ liệu

PHASE 3 – KIỂM THỬ (TESTING)

Unit Test, Integration Test, UAT, Pilot song song — có vòng lặp sửa lỗi

PHASE 4 – GO-LIVE

Triển khai theo thứ tự: Kho → SX → Bán hàng → Kế toán → Báo cáo

PHASE 5 – HẬU GO-LIVE & BẢO HÀNH

Hỗ trợ, ổn định, cắt FAST, đo KPI, lên kế hoạch CRM Phase 2

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ERP CHO BTCHEM

Người dùng → ERP Core (6 module Dynamics 365 BC) → Báo cáo → CRM Phase 2

GHI CHÚ & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Nguồn tài liệu: Các lưu đồ được tổng hợp từ Cẩm nang triển khai ERP (IZISolution / ERPViet, 36 trang), Đề cương triển khai ERP cho BTChem (09/06/2026), và tài liệu Ban Dự Án BTCHEM.