DỰ ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

SOLUTION BLUEPRINT

BUSINESS PROCESS DOCUMENT

MODULE 06

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

FINANCE & ACCOUNTING

| Khách hàng (Customer) | CÔNG TY BTCHEM |
| --- | --- |
| Đơn vị triển khai (Implementer) | FPT Software |
| Giai đoạn (Phase) | Phase 2 – Blueprint / Chuẩn hoá quy trình |
| Phiên bản (Version) | V1.0 - REVIEW |
| Ngày phát hành (Date) | ____ / ____ / 2026 |
| Trạng thái (Status) | Đang soạn thảo – Working document |

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ DỰ ÁN – INTERNAL PROJECT DOCUMENT

# 0.  Thông tin tài liệu (Document Information)

## 0.1  Thông tin chung

| Tên tài liệu (Document Name) | D365BC_Solution Blueprint_Business Process_Finance Module_BTChem |
| --- | --- |
| Người soạn (Author) | Huy (Consultant – Finance stream) |
| Người rà soát (Reviewer) | PM/Consultant Lead |
| Chủ quy trình phía KH (Process Owner) | Ban CĐS + Kế toán trưởng – BTChem |
| Phiên bản (Version) | V1.0 |
| Ngày cập nhật (Last updated) | ____ / ____ / 2026 |
| Mức bảo mật (Classification) | Confidential – chỉ lưu hành trong nội bộ dự án |

## 0.2  Danh sách phân phối (Distribution List)

Tài liệu này được gửi tới các bên dưới đây để rà soát và xác nhận. Người nhận có trách nhiệm phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc.

| STT | Họ tên (Name) | Vai trò (Role) | Đơn vị | Trách nhiệm | Ngày nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chị Trần Thị Mười | Kế toán trưởng | BTChem | Xác nhận toàn bộ nghiệp vụ (chủ quy trình) |  |
| 2 | Chị Ngô Tuyết Hương | Kế toán tổng hợp | BTChem | Xác nhận hệ thống tài khoản, bút toán cuối kỳ, báo cáo |  |
| 3 | Chị Nguyễn Thụy Thúy An | Kế toán công nợ/Thanh toán | BTChem | Xác nhận quy trình phải thu, phải trả, bù trừ công nợ |  |
| 4 | Chị Nguyễn Thị Minh Nhung | Thủ quỹ | BTChem | Xác nhận quy trình thu chi tiền mặt và ngân hàng |  |
| 5 | Trương Như Bình | Kế toán kho | BTChem | Xác nhận hạch toán nhập xuất tồn và đối chiếu kho |  |
| 6 | Chị Trần Thị Mười | Kế toán giá thành | BTChem | Xác nhận hạch toán chi phí sản xuất và giá thành |  |
| 7 | Chị Trần Thị Mười | Kế toán TSCĐ / chi phí | BTChem | Xác nhận TSCĐ, CCDC, phân bổ chi phí |  |
| 8 | Anh Trần Duy Nam | Kế toán thuế/tổng hợp | BTChem | Xác nhận thuế GTGT, hoá đơn điện tử, báo cáo thuế |  |
| 9 | Anh Quách Thanh Tâm/Chị Trần Quỳnh Anh | IT/Key User | BTChem | Xác nhận master data, phân quyền |  |
| 10 | Anh Ngô Đức Minh | Ban Giám đốc | BTChem | Phê duyệt chi tiền, ngân sách, chính sách tài chính |  |
| 11 | Anh Trịnh Quốc Thơ | Project Manager | FPT Software | Kiểm soát phạm vi & tiến độ |  |
| 12 | Anh Giang Minh Vương | Solution Architect | FPT Software | Kiểm soát tính khả thi giải pháp |  |

## 0.3  Lịch sử thay đổi (Change Control)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Trạng thái | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 |  |  | Review | Cập nhật sau rà soát nội bộ FPT |
| v1.0 |  |  | Approved | Ký duyệt Blueprint – chốt phạm vi cấu hình |

## 0.4  Phê duyệt (Approval)

|  | Chuẩn bị (Prepared by) | Rà soát (Verified by) | Phê duyệt KH (Approved by) |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên / Chữ ký |  |  |  |
| Vai trò | Consultant FPT | PM / SA FPT | BTChem |
| Ngày |  |  |  |

# Mục lục (Table of Content)

0.  Thông tin tài liệu (Document Information)	2

0.1  Thông tin chung	2

0.2  Danh sách phân phối (Distribution List)	2

0.3  Lịch sử thay đổi (Change Control)	3

0.4  Phê duyệt (Approval)	3

Mục lục (Table of Content)	4

1.  Hướng dẫn sử dụng tài liệu này (How to use this document)	5

1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì	5

1.3  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu	5

2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)	6

2.1  Mục đích tài liệu	6

2.2  Trong phạm vi (In-scope)	6

3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)	8

3.1  Thiết lập hệ thống	8

3.1.1  Thiết lập nền tảng sổ cái	8

3.1.2  Thiết lập nhóm hạch toán (Posting Groups)	8

3.1.3  Thiết lập tiền, công nợ, ngoại tệ	10

3.1.4  Thiết lập TSCĐ, CCDC, thuế	10

3.2  Dữ liệu danh mục (Master Data)	11

3.3  Điều kiện thực thi nghiệp vụ (Business Conditions)	11

3.4  Vai trò nghiệp vụ (Business Roles)	12

4.  Tổng hợp các quy trình (Business Process Summary)	13

5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ	14

5.1  FI-01 – Hệ thống tài khoản & cấu trúc sổ cái (Chart of Accounts & General Ledger Structure)	14

5.1.1  Hiện trạng (As-Is)	14

5.1.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	14

5.1.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	15

5.1.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	15

5.1.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	16

5.1.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	17

5.1.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	18

5.1.8  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	18

5.2  FI-02 – Chiều phân tích & phân bổ chi phí (Dimensions & Cost Allocation)	18

5.2.1  Hiện trạng (As-Is)	19

5.2.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	19

5.2.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	20

5.2.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	20

5.2.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	21

5.2.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	22

5.2.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	23

5.2.8  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	23

5.3  FI-03 – Bút toán tổng hợp & nhật ký chung (General Journal & Manual Postings)	24

5.3.1  Hiện trạng (As-Is)	24

5.3.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	24

5.3.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	25

5.3.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	25

5.3.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	26

5.3.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	27

5.3.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	27

5.3.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	28

5.3.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	28

5.3.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	28

5.4  FI-04 – Thu chi tiền mặt & quản lý quỹ (Cash Management)	29

5.4.1  Hiện trạng (As-Is)	29

5.4.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	29

5.4.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	30

5.4.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	30

5.4.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	31

5.4.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	33

5.4.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	33

5.4.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	34

5.4.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	34

5.4.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	34

5.5  FI-05 – Giao dịch ngân hàng & đối chiếu ngân hàng (Bank Transactions & Reconciliation)	35

5.5.1  Hiện trạng (As-Is)	35

5.5.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	35

5.5.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	36

5.5.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	36

5.5.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	38

5.5.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	39

5.5.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	39

5.5.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	40

5.5.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	40

5.5.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	40

5.6  FI-06 – Kế toán phải thu & thu hồi công nợ (Accounts Receivable & Collection)	41

5.6.1  Hiện trạng (As-Is)	41

5.6.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	41

5.6.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	42

5.6.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	43

5.6.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	44

5.6.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	45

5.6.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	46

5.6.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	46

7.6.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	47

5.6.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	47

5.7  FI-07 – Kế toán phải trả & đề nghị thanh toán (Accounts Payable & Payment Proposal)	48

5.7.1  Hiện trạng (As-Is)	48

5.7.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	48

5.7.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	49

5.7.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	49

5.7.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	50

5.7.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	52

5.7.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	52

5.7.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	53

5.7.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	53

5.7.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	53

5.8  FI-08 – Ngoại tệ & đánh giá lại tỷ giá (Foreign Currency & Exchange Rate Adjustment)	54

5.8.1  Hiện trạng (As-Is)	54

5.8.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	54

5.8.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	55

5.8.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	55

5.8.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	56

5.8.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	57

5.8.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	57

5.8.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	58

5.8.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	58

5.8.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	58

5.9  FI-09 – Tài sản cố định (Fixed Assets)	59

5.9.1  Hiện trạng (As-Is)	59

5.9.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	59

5.9.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	60

5.9.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	60

5.9.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	62

5.9.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	63

5.9.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	64

5.9.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	64

5.9.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	65

5.9.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	65

5.10  FI-10 – Công cụ dụng cụ & chi phí trả trước (Small Tools & Prepaid Expenses (Deferrals))	66

5.10.1  Hiện trạng (As-Is)	66

5.10.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	66

5.10.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	67

5.10.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	67

5.10.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	68

5.10.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	69

5.10.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	70

5.10.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	70

5.10.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	70

5.10.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	71

5.11  FI-11 – Thuế GTGT & hoá đơn điện tử (VAT & E-Invoice)	71

5.11.1  Hiện trạng (As-Is)	71

5.11.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	71

5.11.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	72

5.11.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	72

5.11.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	73

5.11.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	74

5.11.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	75

5.11.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	75

5.11.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	76

5.11.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	76

5.12  FI-12 – Giá thành, giá vốn & kết chuyển chi phí (Costing & Cost of Goods Sold)	76

7.12.1  Hiện trạng (As-Is)	77

5.12.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	77

5.12.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	77

5.12.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	78

5.12.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	79

5.12.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	80

5.12.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	81

5.12.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	81

5.12.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	82

5.12.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	82

5.13  FI-13 – Ngân sách & dự báo dòng tiền (Budgeting & Cash Flow Forecast)	83

5.13.1  Hiện trạng (As-Is)	83

5.13.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	83

5.13.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	84

5.13.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	84

5.13.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	85

5.13.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	87

5.13.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	87

5.13.8  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	88

5.13.9  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	88

5.14  FI-14 – Đóng sổ kỳ & báo cáo tài chính (Period Close & Financial Reporting)	88

5.14.1  Hiện trạng (As-Is)	89

5.14.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	89

5.14.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	89

5.14.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	90

5.14.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	91

5.14.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	93

5.14.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	93

5.14.8  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	94

5.14.9  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)	94

6.  Báo cáo & KPI module Kế toán tài chính	96

6.1  Danh mục báo cáo	96

6.1.1  Báo cáo tài chính bắt buộc theo VAS	96

6.1.2  Báo cáo kế toán bắt buộc	96

6.1.3  Báo cáo chuyên ngành Sở Công Thương  – hạng mục DEV	97

6.1.4  Báo cáo quản trị	97

6.2  Bộ chỉ tiêu KPI của module	97

7.  Điểm tích hợp của module Kế toán tài chính	99

7.1  Bản đồ tích hợp	99

8.  Phân quyền module Kế toán tài chính	100

8.1  Ma trận quyền theo chức năng	100

8.2  Yêu cầu bảo mật thông tin nhạy cảm	101

9.  Phụ lục (Appendices)	103

Từ điển thuật ngữ (Glossary)	103

# 1.  Hướng dẫn sử dụng tài liệu này (How to use this document)

## 1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì

| Tài liệu này LÀ | Tài liệu này KHÔNG PHẢI LÀ |
| --- | --- |
| • Bản thiết kế nghiệp vụ (Business Process Design) của module Kế toán tài chính: chốt quy trình sẽ chạy trên D365 BC. • Cầu nối giữa câu trả lời khảo sát của BTChem và cấu hình thực tế trên hệ thống. • Cơ sở để cấu hình, viết Functional Design cho phần phát triển thêm, viết kịch bản UAT và tài liệu đào tạo. • Tài liệu ký duyệt: khi v1.0 được ký, phạm vi module Kế toán tài chính được chốt. | • Không phải tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết từng nút bấm (User Manual) – phần đó làm ở giai đoạn đào tạo. • Không phải tài liệu kỹ thuật (AL code, API spec) – phần đó nằm ở Functional/Technical Design Document. • Không phải danh mục dữ liệu đầy đủ – dữ liệu chi tiết nằm ở file Master Data Template riêng. • Không phải bản cố định – tài liệu được điền dần qua các workshop, mọi thay đổi ghi vào mục 0.3. |

## 1.3  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu

Mọi giải pháp trong tài liệu này đều được gắn một nhãn phân loại. Nhãn này quyết định effort, chi phí và rủi ro.

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Hàm ý về công việc & chi phí |
| --- | --- | --- |
| STD | Standard – chức năng chuẩn của D365 BC, dùng ngay không cần làm gì thêm | Không tốn effort phát triển. Chỉ cần đào tạo người dùng. |
| CFG | Configuration – chức năng chuẩn nhưng cần thiết lập/khai báo tham số | Tốn effort cấu hình + kiểm thử. Phải điền giá trị cụ thể vào Ch. 5. |
| EXT | Extension – dùng app/extension có sẵn (VAS localization, connector...) | Cần license/cài đặt + cấu hình. Kiểm tra tính tương thích phiên bản. |
| DEV | Development – phải phát triển mới (customize AL, report, integration) | Tốn effort lớn. Bắt buộc có Functional Design + ước lượng + phê duyệt Change Request. |
| WKA | Workaround – xử lý bằng quy trình thủ công/Excel ngoài hệ thống | Phải ghi rõ ai làm, tần suất, rủi ro. |

# 2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)

## 2.1  Mục đích tài liệu

Tài liệu chuẩn hoá quy trình Kế toán tài chính cho dự án triển khai Microsoft Dynamics 365 Business Central tại BTChem, bao gồm:

- Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC và cấu trúc sổ cái trên BC.

- Bộ chiều phân tích (Dimensions) phục vụ báo cáo quản trị: phòng ban, nhà máy, kho, sản phẩm, nhóm khách hàng, dự án, nhân viên kinh doanh.

- Kế toán tiền: quỹ tiền mặt, ba tài khoản ngân hàng (VCB, BIDV, MB), đối chiếu ngân hàng.

- Kế toán công nợ phải thu: tuổi nợ, nhắc nợ, hạn mức tín dụng, chặn giao hàng khi quá hạn, dự phòng và xoá nợ.

- Kế toán công nợ phải trả: kế hoạch thanh toán theo ngày đến hạn, đề nghị thanh toán và phê duyệt nhiều cấp, bù trừ công nợ.

- Ngoại tệ USD cho giao dịch nhập khẩu và đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ.

- Tài sản cố định hữu hình và vô hình, khấu hao đường thẳng, điều chuyển, sửa chữa và nâng cấp.

- Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ.

- Thuế GTGT và hoá đơn điện tử.

- Ngân sách theo tài khoản và chiều phân tích, so sánh kế hoạch với thực tế, dự báo dòng tiền.

- Quy trình đóng sổ cuối tháng và bộ báo cáo tài chính theo VAS.

## 2.2  Trong phạm vi (In-scope)

| Nhóm | Nội dung trong phạm vi |
| --- | --- |
| Sổ cái (GL) | Hệ thống tài khoản theo Thông tư 99/2025/TT-BTC; nhật ký chung; sổ cái; sổ chi tiết tài khoản; bút toán tổng hợp và bút toán điều chỉnh |
| Chiều phân tích | Bảy chiều: phòng ban, nhà máy, kho, sản phẩm, nhóm khách hàng, dự án, nhân viên kinh doanh; quy tắc bắt buộc theo loại chứng từ; phân bổ chi phí theo tỷ lệ |
| Kế toán tiền mặt | 01 quỹ tiền mặt; phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng; đối chiếu tồn quỹ cuối tháng giữa thủ quỹ và kế toán |
| Kế toán ngân hàng | 03 tài khoản: VCB và BIDV, MB; uỷ nhiệm chi; báo nợ báo có; đối chiếu sao kê hằng ngày và cuối tháng |
| Phải thu (AR) | Theo dõi theo ngày chứng từ và ngày đến hạn; nhắc nợ theo tuần; đối chiếu công nợ tháng; hạn mức và chặn giao hàng khi quá hạn 15/30 ngày; xoá nợ |
| Phải trả (AP) | Kế hoạch thanh toán theo ngày đến hạn và ưu tiên dòng tiền; đề nghị thanh toán có phê duyệt BGĐ; thanh toán một phần và bù trừ công nợ |
| Ngoại tệ | USD cho nhập khẩu; tỷ giá ghi nhận và tỷ giá thanh toán; đánh giá lại cuối kỳ cho công nợ và số dư tiền ngoại tệ |
| Tài sản cố định | TSCĐ hữu hình và vô hình; khấu hao đường thẳng; điều chuyển bộ phận sử dụng; sửa chữa và nâng cấp; thanh lý |
| CCDC & chi phí trả trước/chi phí dài hạn | Phân bổ nhiều kỳ; theo dõi giá trị còn lại; bộ phận sử dụng |
| Thuế & hoá đơn | Thuế GTGT 8% và các mức khác; hoá đơn điện tử qua tích hợp; báo cáo thuế GTGT đầu vào đầu ra |
| Giá thành & giá vốn | Tập hợp chi phí sản xuất theo lệnh sản xuất; kết chuyển giá vốn; điều chỉnh giá vốn cuối kỳ (Adjust Cost) |
| Ngân sách & dòng tiền | Ngân sách năm theo tài khoản và chiều phân tích; so sánh kế hoạch với thực tế trên BC; dự báo dòng tiền theo kế hoạch thu chi |
| Đóng sổ & báo cáo | Quy trình 10 bước đóng sổ cuối tháng; phân công theo phần hành; khoá kỳ; bộ báo cáo tài chính VAS và báo cáo kế toán bắt buộc |

# 3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

## 3.1  Thiết lập hệ thống

### 3.1.1  Thiết lập nền tảng sổ cái

| Trang thiết lập | Nội dung cần khai báo | Giá trị áp dụng cho BTChem | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Company Information | Tên, MST, địa chỉ, logo, người đại diện – dùng in trên chứng từ và báo cáo | BTChem Co. Ltd.,; MST: 3700589393; Địa chỉ: Thửa đất số 181, 155, Tổ 4, Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh; Logo: Có | ☐ |
| General Ledger Setup | Local Currency = VND; Additional Reporting Currency (nếu cần); Allow Posting From/To; Amount Rounding Precision; Inv. Rounding Precision | LCY = VND; Additional Reporting Currency = Không sử dụng; Allow Posting From/To = KTT quản lý; Amount Rounding Precision = 0.01 | ☐ |
| General Ledger Setup – Dimensions | Global Dimension 1 Code; Global Dimension 2 Code; Shortcut Dimension 3–8 Code |  | ☐ |
| Accounting Periods | 12 kỳ/năm, bắt đầu 01/01, đánh dấu New Fiscal Year ở kỳ tháng 1 | Năm tài chính 01/01 - 31/12; 12 kỳ/tháng | ☐ |
| Chart of Accounts | Toàn bộ tài khoản theo Thông tư 99/2025/TT-BTC + tài khoản chi tiết quản trị đã rà soát | Từ bảng CoA hiện hành của BTChem | ☐ |
| G/L Account Categories / Subcategories | Gán nhóm cho từng tài khoản để sinh Bảng cân đối kế toán và Báo cáo KQKD tự động | Mapping theo nhóm BCTC TT99 | ☐ |
| No. Series | Bộ số cho: bút toán tổng hợp, phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi, hoá đơn bán, hoá đơn mua, TSCĐ, CCDC | G/L Journal, Cash Receipt, Cash Payment, FA, CCDC, Sales Invoice, Purchase Invoice | ☐ |
| Source Codes / Source Code Setup | Mã nguồn cho từng loại nghiệp vụ – phục vụ lọc sổ nhật ký theo loại chứng từ | Dùng mặc định + bổ sung | ☐ |
| Reason Codes | Lý do điều chỉnh, xoá nợ, bù trừ, xuất đặc cách, mở lại kỳ | ADJ (Điều chỉnh); WRITEOFF (Xóa nợ); FA-DISPOSAL (Thanh lý TSCĐ); REOPEN (Mở lại chứng từ) | ☐ |
| Change Log Setup | Bật ghi vết cho: General Ledger Setup (Allow Posting From/To), User Setup, Customer (Credit Limit, Blocked), Vendor, G/L Account | Bật theo dõi thay đổi Customer, Vendor, G/L Setup, User Setup, Credit Limit, Blocked | ☐ |
| User Setup | Allow Posting From/To riêng cho từng người dùng; Amount Approval Limit | 5 users Finance; có phân quyền theo nghiệp vụ | ☐ |

### 3.1.2  Thiết lập nhóm hạch toán (Posting Groups)

Đây là phần quyết định "chứng từ nào ghi vào tài khoản nào". Sai ở đây thì mọi bút toán sinh ra từ Bán hàng, Mua hàng, Kho, Sản xuất đều sai. Bảng này phải điền cùng với các consultant của module tương ứng.

| Nhóm hạch toán | Quyết định điều gì | Danh sách giá trị cần khai | Ai chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| General Business Posting Group | Phân loại đối tác theo vùng/loại: trong nước, nước ngoài, nội bộ | Domestic = bao gồm Khách hàng trong nước + Nhà Cung cấp trong nước Import/Export = Vendor nước ngoài | Kế toán trưởng |
| General Product Posting Group | Phân loại hàng hoá/dịch vụ theo bản chất kế toán: thành phẩm, NVL, vật tư, dịch vụ, TSCĐ | FG (hàng thành phẩm) RAW (NVL) PACK (bao bì) TRADE SERVICE CCDC FA | Kế toán trưởng |
| General Posting Setup | Giao của hai nhóm trên → tài khoản doanh thu, giá vốn, mua hàng, chi phí, chênh lệch | Đối chiếu với danh sách tài khoản hiện đang dùng | Kế toán trưởng |
| Customer Posting Group | Tài khoản phải thu (131), tài khoản trả trước của khách, tài khoản chênh lệch thanh toán | Domestic | Kế toán công nợ |
| Vendor Posting Group | Tài khoản phải trả (331), tài khoản trả trước cho NCC | Local Import | Kế toán công nợ |
| Inventory Posting Group | Phân loại tồn kho: NVL (152), CCDC (153), thành phẩm (155), hàng hoá (156), SP dở dang (154) | RAW PACK FG WIP CCDC TRADE | Kế toán kho |
| Inventory Posting Setup | Giao của Location và Inventory Posting Group → tài khoản tồn kho và tài khoản điều chỉnh | Đối chiếu với danh sách tài khoản hiện đang dùng | Kế toán kho |
| Bank Account Posting Group | Tài khoản tiền gửi ngân hàng cho từng tài khoản (VCB, BIDV) | 1121-VCB; 1121-BIDV; 1121-MB | Kế toán thanh toán |
| FA Posting Groups | Tài khoản nguyên giá, hao mòn luỹ kế, chi phí khấu hao, lãi/lỗ thanh lý cho từng nhóm TSCĐ | Nhà xưởng Vật kiến trúc Máy móc Xe TSCĐ vô hình | Kế toán TSCĐ |
| VAT Business Posting Group | Phân loại đối tác theo thuế: trong nước chịu thuế, xuất khẩu, không chịu thuế | DOMESTIC EXPORT/IMPORT NONVAT | Kế toán thuế |
| VAT Product Posting Group | Phân loại hàng theo thuế suất: 0%, 5%, 8%, 10%, KCT | VAT8 VAT10 VAT0 NONVAT | Kế toán thuế |
| VAT Posting Setup | Giao của hai nhóm VAT → tài khoản thuế đầu vào (133), đầu ra (3331) và thuế suất | Đối chiếu với danh sách tài khoản hiện đang dùng | Kế toán thuế |

### 3.1.3  Thiết lập tiền, công nợ, ngoại tệ

| Trang thiết lập | Nội dung cần khai báo | Giá trị áp dụng cho BTChem | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Bank Accounts | Khai 4 tài khoản: 01 quỹ tiền mặt (Cash), VCB, BIDV, MB Mỗi tài khoản có Bank Account Posting Group riêng |  | ☐ |
| Payment Terms | Điều khoản thanh toán: trả ngay, 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày, theo hợp đồng |  | ☐ |
| Payment Methods | Tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ công nợ, L/C (nếu có nhập khẩu) | ________ | ☐ |
| Reminder Terms + Reminder Levels | Số cấp nhắc nợ, số ngày ân hạn mỗi cấp, mẫu thư nhắc nợ |  | ☐ |
| Finance Charge Terms | Lãi phạt chậm trả (nếu áp dụng) | Không | ☐ |
| Currencies | Khai USD; tài khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện và chưa thực hiện; Residual Gains/Losses Account | USD cho nhập khẩu | ☐ |
| Currency Exchange Rates | Nguồn tỷ giá (ngân hàng nào), tần suất cập nhật, ai cập nhật | ________ | ☐ |
| Cash Flow Setup | Tài khoản dòng tiền, Cash Flow Chart of Accounts | Cho FI-13 | ☐ |

### 3.1.4  Thiết lập TSCĐ, CCDC, thuế

| Trang thiết lập | Nội dung cần khai báo | Giá trị áp dụng cho BTChem | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| FA Setup | Default Depreciation Book; Allow Posting to Main Assets; No. Series cho TSCĐ | ________ | ☐ |
| Depreciation Books | Sổ khấu hao theo VAS (bắt buộc); sổ khấu hao quản trị (nếu có); Integration với G/L | Ít nhất 1 sổ: VAS | ☐ |
| FA Classes / FA Subclasses | Hữu hình: nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Vô hình: phần mềm, bản quyền, thương hiệu, quyền sử dụng |  | ☐ |
| FA Locations | Địa điểm đặt tài sản (nhà máy, văn phòng, xưởng) | ________ | ☐ |
| FA Posting Groups | Tài khoản nguyên giá, hao mòn, chi phí khấu hao, thanh lý cho từng nhóm | ________ | ☐ |
| Maintenance Codes | Loại sửa chữa: bảo trì định kỳ, sửa chữa đột xuất, thay thế linh kiện |  | ☐ |
| Deferral Templates | Mẫu phân bổ CCDC và chi phí trả trước: số kỳ, phương pháp (Straight-Line), tài khoản chờ phân bổ |  | ☐ |
| VAT Posting Setup | Ma trận VAT Bus. × VAT Prod. với thuế suất và tài khoản 133 / 3331 | Bắt buộc có mức 8% | ☐ |
| VAT Statement | Mẫu tờ khai thuế GTGT theo quy định hiện hành | Kiểm tra bộ VAS localization trước | ☐ |

## 3.2  Dữ liệu danh mục (Master Data)

| Mã | Danh mục | Nội dung | Chủ dữ liệu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MD-01 | Hệ thống tài khoản (Chart of Accounts) | Số hiệu, tên, loại tài khoản, Account Category/Subcategory, tài khoản tổng hợp hay chi tiết | Kế toán trưởng | Bắt buộc – ưu tiên số 1 |
| MD-02 | Giá trị các chiều phân tích (Dimension Values) | Danh sách mã và tên cho 7 chiều: phòng ban, nhà máy, kho, sản phẩm, nhóm KH, dự án, NVKD | Kế toán trưởng + các phòng | Bắt buộc – ưu tiên số 2 |
| MD-03 | Chiều mặc định theo đối tượng (Default Dimensions) | Gán chiều mặc định cho từng tài khoản, khách hàng, NCC, mặt hàng, TSCĐ; đánh dấu Code Mandatory | Kế toán trưởng | Bắt buộc |
| MD-04 | Tài khoản ngân hàng và quỹ | 01 quỹ tiền mặt, VCB, BIDV, MB – số tài khoản, chi nhánh, loại tiền | Kế toán thanh toán | Bắt buộc |
| MD-05 | Điều khoản và phương thức thanh toán | Payment Terms và Payment Methods dùng cho KH và NCC | Kế toán công nợ | Bắt buộc |
| MD-06 | Hạn mức tín dụng và điều kiện chặn theo khách hàng | Credit Limit; số ngày quá hạn cho phép (15 hoặc 30 tuỳ khách) | Kế toán công nợ + PKD | Bắt buộc |
| MD-07 | Danh mục tài sản cố định | Mã, tên, nhóm, ngày đưa vào sử dụng, nguyên giá, hao mòn luỹ kế, thời gian sử dụng, bộ phận sử dụng | Kế toán TSCĐ | Bắt buộc |
| MD-08 | Danh mục CCDC đang phân bổ | Mã, tên, giá trị ban đầu, giá trị đã phân bổ, số kỳ còn lại, bộ phận sử dụng | Kế toán TSCĐ | Bắt buộc |
| MD-09 | Tỷ giá ngoại tệ | Tỷ giá USD theo ngày; nguồn tỷ giá thống nhất | Kế toán tổng hợp | Bắt buộc |
| MD-10 | Ngân sách năm (G/L Budget) | Số ngân sách theo tài khoản × chiều × kỳ | Kế toán trưởng + BGĐ | Phase sau |
| MD-11 | Mẫu phân bổ chi phí (Allocation) | Quy tắc và tỷ lệ phân bổ chi phí chung cho các phòng ban/xưởng/sản phẩm | Kế toán trưởng | Bắt buộc |
| MD-12 | Danh mục biểu mẫu in hiện hành | File mẫu phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng, UNC, phiếu nhập/xuất, biên bản giao nhận TSCĐ, sổ kế toán | Kế toán trưởng | Bắt buộc |

## 3.3  Điều kiện thực thi nghiệp vụ (Business Conditions)

| Mã | Điều kiện | Vì sao cần | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-01 | Bảng hệ thống tài khoản hiện hành đã được rà soát và chuẩn hoá theo Thông tư 99/2025/TT-BTC | Không có thì không cấu hình được gì | ☐ |
| BC-02 | Bộ 7 chiều phân tích đã chốt: mã, tên, giá trị, chiều nào bắt buộc cho loại chứng từ nào | Thay đổi sau go-live rất tốn kém | ☐ |
| BC-03 | Toàn bộ Posting Group đã điền số hiệu tài khoản thật | Quyết định bút toán sinh ra từ mọi module | ☐ |
| BC-04 | Ngày go-live và ngày chốt số dư đầu kỳ đã được thống nhất | Quyết định kế hoạch chuyển đổi số dư | ☐ |
| BC-05 | Số dư đầu kỳ GL, AR, AP, tồn kho, TSCĐ, CCDC đã đối chiếu khớp giữa các phần hành | Số dư sai làm sai toàn bộ báo cáo tài chính | ☐ |
| BC-06 | Luồng phê duyệt chi tiền (ai duyệt, hạn mức bao nhiêu) đã được BGĐ xác nhận bằng văn bản | Cơ sở cấu hình Approval Workflow | ☐ |
| BC-07 | Danh sách người dùng module kế toán và phần hành phụ trách đã có | Cơ sở cấu hình phân quyền | ☐ |
| BC-08 | Đã thống nhất phương án theo dõi CCDC: dùng FA hay Deferral | Ảnh hưởng cách nhập số dư CCDC đầu kỳ | ☐ |
| BC-09 | Đã đối chiếu bộ báo cáo VAS localization với danh sách báo cáo yêu cầu (câu 243) | Tránh phát triển lại báo cáo đã có sẵn | ☐ |
| BC-10 | Đã có biểu mẫu chính thức của báo cáo Sở Công Thương | Là hạng mục DEV đặc thù ngành – không có mẫu thì không làm được | ☐ |

## 3.4  Vai trò nghiệp vụ (Business Roles)

| Vai trò (BTChem) | Chức năng chính | KHÔNG được làm | Người đảm nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế toán trưởng | Duyệt và khoá kỳ; bút toán cuối kỳ; kết chuyển; lập và phát hành báo cáo; duyệt xoá nợ, dự phòng, mở lại kỳ; chịu trách nhiệm cuối cùng | — | ________ |
| Kế toán tổng hợp | Bút toán tổng hợp và điều chỉnh; đánh giá lại tỷ giá; phân bổ chi phí; hỗ trợ lập báo cáo | Khoá/mở kỳ; duyệt xoá nợ | ________ |
| Kế toán công nợ | Theo dõi phải thu và phải trả; nhắc nợ; đối chiếu công nợ tháng; lập kế hoạch thanh toán NCC; bù trừ công nợ | Chi tiền; giữ tiền; sửa hạn mức tín dụng khi chưa được duyệt | ________ |
| Kế toán thanh toán | Lập phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi; hạch toán thu chi; đối chiếu ngân hàng | Giữ tiền mặt; tự duyệt đề nghị thanh toán | ________ |
| Thủ quỹ | Thu và chi tiền mặt thực tế; giữ quỹ; đối chiếu tồn quỹ với kế toán cuối tháng | Post chứng từ kế toán; sửa bút toán | ________ |
| Kế toán kho | Kiểm tra và đối chiếu nhập – xuất – tồn; hạch toán điều chỉnh tồn kho; kiểm kê | Nhập xuất kho thực tế; sửa giá vốn tuỳ ý | ________ |
| Kế toán giá thành | Kiểm tra chi phí sản xuất; tính giá thành; chạy Adjust Cost; phân tích chênh lệch giá thành | Ghi nhận sản lượng thay xưởng | ________ |
| Kế toán TSCĐ / chi phí | Quản lý TSCĐ và CCDC; chạy khấu hao và phân bổ; theo dõi sửa chữa và nâng cấp | Duyệt mua sắm TSCĐ; thanh lý khi chưa có quyết định | ________ |
| Kế toán thuế | Kê khai thuế GTGT; kiểm soát thuế suất và hoá đơn; xử lý điều chỉnh thuế | Sửa hoá đơn đã phát hành mà không lập điều chỉnh | ________ |
| Ban Giám đốc | Phê duyệt đề nghị thanh toán; duyệt ngân sách; duyệt giao hàng cho khách quá hạn; xem báo cáo | Nhập liệu hằng ngày | ________ |

# 4.  Tổng hợp các quy trình (Business Process Summary)

Module Kế toán tài chính gồm 14 quy trình như sau:

| Mã | Tên quy trình | Mục | Mức đáp ứng của BC chuẩn | Cần làm thêm | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI-01 | Hệ thống tài khoản & cấu trúc sổ cái | 5.1 | Đáp ứng đầy đủ | Cấu hình + mapping TT99 | ☐ |
| FI-02 | Chiều phân tích & phân bổ chi phí | 5.2 | Đáp ứng đầy đủ | Cấu hình 7 chiều + rule phân bổ | ☐ |
| FI-03 | Bút toán tổng hợp & nhật ký chung | 5.3 | Đáp ứng đầy đủ | Cấu hình Journal Template | ☐ |
| FI-04 | Thu chi tiền mặt & quản lý quỹ | 5.4 | Đáp ứng tốt | Mẫu in phiếu thu/chi (DEV) | ☐ |
| FI-05 | Giao dịch ngân hàng & đối chiếu ngân hàng | 5.5 | Đáp ứng tốt | Import sao kê (cân nhắc) | ☐ |
| FI-06 | Kế toán phải thu & thu hồi công nợ | 5.6 | Đáp ứng phần lớn | Nhắc trước hạn + chặn theo số ngày quá hạn (DEV) | ☐ |
| FI-07 | Kế toán phải trả & đề nghị thanh toán | 5.7 | Đáp ứng tốt | Cấu hình Approval Workflow | ☐ |
| FI-08 | Ngoại tệ & đánh giá lại tỷ giá | 5.8 | Đáp ứng đầy đủ | Cấu hình Currency + tài khoản CLTG | ☐ |
| FI-09 | Tài sản cố định | 5.9 | Đáp ứng đầy đủ | Cấu hình + mẫu in biên bản (DEV) | ☐ |
| FI-10 | Công cụ dụng cụ & chi phí trả trước | 5.10 | Đáp ứng – cần chọn phương án | Chốt FA hay Deferral | ☐ |
| FI-11 | Thuế GTGT & hoá đơn điện tử | 5.11 | Đáp ứng phần lớn | Tích hợp hoá đơn điện tử (DEV/EXT) | ☐ |
| FI-12 | Giá thành, giá vốn & kết chuyển chi phí | 5.12 | Đáp ứng tốt | Cấu hình Costing Method + Adjust Cost | ☐ |
| FI-13 | Ngân sách & dự báo dòng tiền | 5.13 | Đáp ứng đầy đủ về công cụ | BTChem phải xây quy trình lập ngân sách trước | ☐ |
| FI-14 | Đóng sổ kỳ & báo cáo tài chính | 5.14 | Đáp ứng phần lớn | Báo cáo Sở Công Thương (DEV) | ☐ |

# 5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ

## 5.1  FI-01 – Hệ thống tài khoản & cấu trúc sổ cái (Chart of Accounts & General Ledger Structure)

| Mã quy trình | FI-01 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Thiết lập một lần khi triển khai + rà soát định kỳ hằng năm | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Bắt đầu dự án; phát sinh nghiệp vụ mới cần tài khoản mới; thay đổi quy định kế toán |
| Chứng từ đầu vào | Bảng hệ thống tài khoản hiện hành của BTChem; Thông tư 99/2025/TT-BTC; yêu cầu báo cáo quản trị | Chứng từ đầu ra | Chart of Accounts trên BC; bảng mapping tài khoản cũ – mới; cấu trúc báo cáo tài chính |
| Vai trò tham gia | Kế toán trưởng · Kế toán tổng hợp · Consultant FPT · Solution Architect |  |  |

### 5.1.1  Hiện trạng (As-Is)

- Hệ thống tài khoản kế toán hiện tại cần được giữ nguyên và triển khai trên Business Central, áp dụng theo hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC.

- Trong quá trình triển khai sẽ rà soát, chuẩn hoá và bổ sung các tài khoản chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị.

- Cần mapping hệ thống tài khoản hiện tại với chuẩn VAS / Thông tư 99, đảm bảo lên đúng các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

- Cần rà soát các tài khoản doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ, tồn kho, tài sản cố định và các khoản mục liên quan.

- Năm tài chính 01/01 – 31/12 hằng năm; kỳ kế toán theo tháng.

- Cuối tháng kiểm tra, đối chiếu số liệu, hoàn tất hạch toán và khoá kỳ sau khi Kế toán trưởng phê duyệt.

- Kỳ kế toán sau khi khoá chỉ được mở lại khi có yêu cầu điều chỉnh hợp lệ và được Kế toán trưởng phê duyệt. Quyền mở kỳ thuộc tài khoản quản trị hệ thống theo phân quyền. Mọi thao tác mở/đóng kỳ phải được ghi nhận trên nhật ký hệ thống.

### 5.1.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Thu thập và rà soát: BTChem cung cấp bảng CoA hiện hành dạng Excel gồm số hiệu, tên tài khoản, loại (tổng hợp/chi tiết), số dư tại thời điểm chốt. Consultant rà soát cùng Kế toán trưởng, đánh dấu tài khoản nào giữ, tài khoản nào gộp, tài khoản nào chuyển thành Dimension.

- Bước 2 – Mapping sang Thông tư 99/2025/TT-BTC: lập bảng ba cột (Tài khoản cũ – Tài khoản TT99 – Ghi chú). Đây là tài liệu bàn giao bắt buộc, đồng thời là cơ sở để chuyển số dư đầu kỳ ở FI-14 và Ch. 12.

- Bước 3 – Loại bỏ tài khoản chi tiết theo đối tượng: mọi tài khoản chi tiết mở theo phòng ban, kho, khách hàng, nhà cung cấp, dự án được chuyển thành Dimension theo nguyên tắc DP-02. Ghi rõ trong bảng mapping tài khoản cũ nào chuyển thành chiều nào.

- Bước 4 – Khai Chart of Accounts trên BC: nhập bằng Configuration Package (RapidStart) từ file Excel, không nhập tay từng dòng. Khai đủ: No., Name, Income/Balance, Account Type (Posting/Heading/Total/Begin-Total/End-Total), Direct Posting, Blocked.

- Bước 5 – Gán Account Category và Subcategory: đây là bước quyết định báo cáo tài chính. Mỗi tài khoản Posting phải có Account Category và Subcategory phù hợp với dòng tương ứng trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo KQKD theo mẫu VAS.

- Bước 6 – Đặt Direct Posting = No cho các tài khoản có sổ chi tiết riêng (phải thu, phải trả, tồn kho, TSCĐ, ngân hàng) để buộc mọi bút toán phải đi qua chứng từ, đảm bảo sổ cái luôn khớp sổ chi tiết.

- Bước 7 – Khai Accounting Periods: chạy Create Fiscal Year cho năm tài chính, 12 kỳ mỗi kỳ 1 tháng, bắt đầu 01/01. Đánh dấu New Fiscal Year ở kỳ tháng 1.

- Bước 8 – Cấu hình khoá kỳ: General Ledger Setup → Allow Posting From / Allow Posting To đặt theo kỳ đang mở. User Setup cho phép mở riêng cho một số người dùng trong thời gian điều chỉnh. Quyền sửa hai trường này chỉ cấp cho Kế toán trưởng và quản trị hệ thống.

- Bước 9 – Bật Change Log cho General Ledger Setup, User Setup và G/L Account để mọi thao tác mở/đóng kỳ và sửa tài khoản đều để lại dấu vết.

- Bước 10 – Dựng Financial Reports (Account Schedules) cho Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; đối chiếu với bộ VAS localization trước khi tự dựng lại.

### 5.1.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | BTChem – Kế toán trưởng | FPT – Consultant | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp bảng CoA hiện hành + số dư | Nhận và kiểm tra tính đầy đủ | — |
| 2 | Cùng rà soát, quyết định giữ/gộp/chuyển thành Dimension | Lập bảng mapping 3 cột | — |
| 3 | Xác nhận bảng mapping | Chuẩn bị file Configuration Package | — |
| 4 | — | Import CoA | Sinh Chart of Accounts |
| 5 | Xác nhận Account Category/Subcategory | Gán Category và Subcategory | Sinh cấu trúc báo cáo tài chính |
| 6 | — | Khai Accounting Periods và khoá kỳ | Sinh 12 kỳ kế toán |
| 7 | Kiểm tra Bảng cân đối thử | Dựng Financial Reports | Xuất Trial Balance |
| 8 | Ký xác nhận CoA | — | — |

### 5.1.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán trưởng | Xuất bảng hệ thống tài khoản hiện hành kèm số dư từ FAST | (ngoài BC) | Số hiệu, tên, loại, số dư Nợ/Có | File Excel CoA hiện hành |
| 2 | Consultant + KTT | Rà soát từng tài khoản: giữ nguyên / gộp / chuyển thành Dimension | (workshop) | Cột "Quyết định" và "Lý do" | Bảng mapping đã duyệt |
| 3 | Consultant | Chuẩn bị file import theo mẫu Configuration Package | Configuration Packages | Table 15 – G/L Account | File .rapidstart |
| 4 | Consultant | Import Chart of Accounts vào BC | Configuration Packages → Import/Apply | No., Name, Income/Balance, Account Type | Chart of Accounts trên BC |
| 5 | Consultant + KTT | Gán Account Category và Account Subcategory cho từng tài khoản Posting | Chart of Accounts → G/L Account Card | Account Category, Account Subcategory | Cấu trúc báo cáo tài chính |
| 6 | Consultant | Đặt Direct Posting = No cho tài khoản có sổ chi tiết riêng | G/L Account Card → Posting | Direct Posting = No cho 131, 331, 152–156, 211, 214, 112 | Chặn hạch toán tay vào tài khoản đối tượng |
| 7 | Consultant | Tạo năm tài chính và các kỳ kế toán | Accounting Periods → Create Year | Starting Date 01/01, No. of Periods 12, Period Length 1M | 12 kỳ kế toán |
| 8 | Kế toán trưởng | Đặt khoảng thời gian được phép hạch toán | General Ledger Setup | Allow Posting From / Allow Posting To | Kỳ ngoài khoảng bị chặn post |
| 9 | Consultant | Bật ghi vết thay đổi | Change Log Setup → Tables | Bật cho bảng 98 (GL Setup), 91 (User Setup), 15 (G/L Account) | Change Log Entries |
| 10 | Consultant | Dựng báo cáo tài chính theo cấu trúc VAS | Financial Reports → Row Definitions / Column Definitions | Row Definition cho từng chỉ tiêu báo cáo | Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD |
| 11 | Kế toán trưởng | Chạy thử Trial Balance và Bảng cân đối, đối chiếu với số liệu FAST | Trial Balance · Financial Reports | Kỳ so sánh, chiều lọc | Kết quả đối chiếu khớp |
| 12 | Kế toán trưởng | Ký xác nhận hệ thống tài khoản chính thức | (ngoài BC) | — | Biên bản chốt CoA |

### 5.1.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Chart of Accounts

| Chức năng (Form/Page) | Chart of Accounts |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me (Alt+Q) → "Chart of Accounts" |
| Mô tả (Description) | Danh sách toàn bộ tài khoản kế toán. Là điểm vào để mở G/L Account Card, xem số dư, xem sổ chi tiết tài khoản (G/L Entries). |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Name; Income/Balance; Account Type; Direct Posting; Blocked; Net Change; Balance |
| Kết quả (Output) | Danh sách tài khoản và số dư theo kỳ lọc |
| Phân loại | STD |

#### (2)  G/L Account Card

| Chức năng (Form/Page) | G/L Account Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Chart of Accounts → chọn tài khoản → Edit |
| Mô tả (Description) | Chi tiết một tài khoản: phân loại báo cáo, nhóm hạch toán mặc định, chiều mặc định, quy tắc bắt buộc chiều. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Account Category; Account Subcategory; Gen. Posting Type; Gen. Bus./Prod. Posting Group; VAT Prod. Posting Group; Direct Posting; Default Dimensions |
| Kết quả (Output) | Cấu hình tài khoản |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Accounting Periods

| Chức năng (Form/Page) | Accounting Periods |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Accounting Periods" |
| Mô tả (Description) | Danh sách kỳ kế toán. Chức năng Create Year sinh 12 kỳ; Close Year đóng năm tài chính. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Starting Date; Name; New Fiscal Year; Date Locked; Closed |
| Kết quả (Output) | 12 kỳ kế toán mỗi năm |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  General Ledger Setup

| Chức năng (Form/Page) | General Ledger Setup |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "General Ledger Setup" |
| Mô tả (Description) | Thiết lập chung của sổ cái: đơn vị tiền tệ, làm tròn, khoảng thời gian được hạch toán, mã các chiều Global và Shortcut. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Allow Posting From; Allow Posting To; LCY Code; Global Dimension 1/2 Code; Shortcut Dimension 3–8 Code; Amount Rounding Precision |
| Kết quả (Output) | Ràng buộc áp dụng cho toàn hệ thống |
| Phân loại | CFG |

#### (5)  Financial Reports (Account Schedules)

| Chức năng (Form/Page) | Financial Reports (Account Schedules) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Financial Reports" |
| Mô tả (Description) | Công cụ dựng báo cáo tài chính và quản trị mà không cần lập trình: định nghĩa dòng (Row Definition) và cột (Column Definition). |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Row Definition; Column Definition; Totaling Type; Totaling; Show; Dimension filters |
| Kết quả (Output) | Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, báo cáo quản trị |
| Phân loại | CFG |

#### (6)  Configuration Packages (RapidStart)

| Chức năng (Form/Page) | Configuration Packages (RapidStart) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Configuration Packages" |
| Mô tả (Description) | Công cụ import dữ liệu hàng loạt từ Excel vào BC. Dùng cho CoA, khách hàng, NCC, mặt hàng, TSCĐ, số dư đầu kỳ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Package Code; Table ID; Fields; Validate Field; Import/Apply |
| Kết quả (Output) | Dữ liệu được nạp vào BC kèm báo lỗi từng dòng |
| Phân loại | STD |

### 5.1.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Hệ thống tài khoản phải tuân thủ Thông tư 99/2025/TT-BTC | Khai CoA theo danh mục TT99; bảng mapping là tài liệu bàn giao bắt buộc | CFG |
| BR-02 | Không mở tài khoản chi tiết theo phòng ban, kho, khách hàng, nhà cung cấp, dự án | Dùng Dimension (mục 7.2) và sổ chi tiết đối tượng thay thế. Nguyên tắc DP-02 | CFG |
| BR-03 | Tài khoản có sổ chi tiết riêng không được hạch toán trực tiếp | Direct Posting = No cho 112, 131, 331, 152–156, 211, 214, 133, 3331 | CFG |
| BR-04 | Mỗi tài khoản Posting phải có Account Category và Subcategory | Kiểm tra bằng cách lọc Chart of Accounts theo cột Account Category rỗng trước khi go-live | CFG |
| BR-05 | Chỉ được hạch toán trong kỳ đang mở | Allow Posting From/To ở General Ledger Setup; ngoại lệ cấp riêng qua User Setup | CFG |
| BR-06 | Mở lại kỳ đã khoá phải được Kế toán trưởng phê duyệt và để lại dấu vết | Quyền sửa Allow Posting From/To chỉ cấp cho Kế toán trưởng; bật Change Log cho bảng General Ledger Setup | CFG |
| BR-07 | Mọi thay đổi tài khoản (thêm, sửa tên, khoá) phải để lại dấu vết | Change Log cho bảng G/L Account | CFG |
| BR-08 | Tài khoản không còn dùng thì khoá, không xoá | Blocked = Yes. BC không cho xoá tài khoản đã có bút toán | STD |

### 5.1.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Phát sinh nghiệp vụ mới cần tài khoản chưa có trong CoA | Kế toán trưởng duyệt mở tài khoản mới; Consultant khai kèm Account Category/Subcategory và cập nhật Financial Reports nếu cần | Kế toán trưởng + Consultant |
| EX-02 | Phát hiện hạch toán sai kỳ sau khi đã khoá kỳ | Kế toán trưởng duyệt mở lại kỳ; kế toán lập bút toán điều chỉnh có Reason Code; khoá lại ngay sau khi xong | Kế toán trưởng |
| EX-03 | Tài khoản bị khai sai Account Category, phát hiện sau khi đã có bút toán | Sửa Account Category (BC cho phép) rồi chạy lại Financial Reports; đối chiếu lại báo cáo các kỳ trước | Kế toán tổng hợp |
| EX-04 | Cần hạch toán vào tài khoản đã đặt Direct Posting = No | Không mở Direct Posting. Rà lại nghiệp vụ: chắc chắn có chứng từ phù hợp để hạch toán qua | Kế toán trưởng |
| EX-05 | Thay đổi quy định kế toán giữa năm | Rà soát CoA và Financial Reports; lập bảng mapping bổ sung; ghi vào Change Control mục 0.3 | Kế toán trưởng |

### 5.1.8  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01-01 | Import Chart of Accounts từ Configuration Package | File CoA của BTChem | Toàn bộ tài khoản được tạo, không có dòng lỗi |  |
| TC-01-02 | Kiểm tra tài khoản đặt Direct Posting = No | Tài khoản 131 | Không tạo được dòng General Journal cho tài khoản này |  |
| TC-01-03 | Chạy Trial Balance sau khi nhập số dư đầu kỳ | Số dư đầu kỳ đã nhập | Tổng Nợ = Tổng Có; số dư khớp bảng đối chiếu |  |
| TC-01-04 | Chạy Financial Report Bảng cân đối kế toán | Kỳ có số liệu | Tài sản = Nguồn vốn; các chỉ tiêu đúng vị trí theo mẫu VAS |  |
| TC-01-05 | Thử post bút toán ngoài khoảng Allow Posting | Ngày 31/12 kỳ trước | BC báo lỗi và không cho post |  |
| TC-01-06 | Kế toán trưởng mở lại kỳ và kiểm tra Change Log | Đổi Allow Posting From | Change Log Entries ghi nhận người thay đổi, giá trị cũ và mới |  |
| TC-01-07 | Người dùng không phải Kế toán trưởng thử sửa Allow Posting From | Tài khoản kế toán viên | Bị từ chối do không có quyền |  |

## 5.2  FI-02 – Chiều phân tích & phân bổ chi phí (Dimensions & Cost Allocation)

| Mã quy trình | FI-02 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Thiết lập một lần + phân bổ chi phí hằng tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Thiết lập hệ thống; cuối tháng khi cần phân bổ chi phí chung |
| Chứng từ đầu vào | Sơ đồ tổ chức; danh sách xưởng, kho, nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng, dự án, NVKD; tiêu thức phân bổ | Chứng từ đầu ra | Bộ Dimension và Dimension Value trên BC; bút toán phân bổ hằng tháng |
| Vai trò tham gia | Kế toán trưởng · Kế toán tổng hợp · các phòng ban (cung cấp danh mục) · Consultant |  |  |

### 5.2.1  Hiện trạng (As-Is)

- Các chiều cần dùng: phòng ban, nhà máy, kho, sản phẩm, nhóm khách hàng, dự án, nhân viên kinh doanh.

- Chiều bắt buộc theo loại chứng từ: Hoá đơn bán hàng cần sản phẩm, khách hàng, phòng ban/nhân viên kinh doanh. Phiếu nhập/xuất kho cần kho, sản phẩm, nhà máy. Chi phí cần phòng ban, dự án (nếu có). TSCĐ/CCDC cần phòng ban, bộ phận sử dụng.

- Cần nhập chiều phân tích trên từng dòng chứng từ đối với các nghiệp vụ cần phân tích chi tiết (chi phí, doanh thu, sản phẩm, dự án...).

- Chi phí/doanh thu không xác định trực tiếp sẽ phân bổ theo tỷ lệ hoặc rule định sẵn trong hệ thống.

- Hiện tại BTChem chưa có công cụ phân tích đa chiều; báo cáo theo phòng ban/dự án phải làm thủ công trên Excel.

### 5.2.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Chốt cấu trúc 7 chiều theo bảng số 5.2.2 bên dưới, trong đó chọn 2 chiều làm Global Dimension. Đề xuất DEPARTMENT và PLANT vì xuất hiện ở nhiều loại chứng từ nhất và dùng được trong mọi báo cáo chuẩn.

- Bước 2 – Khai Dimension và Dimension Value: mỗi chiều là một Dimension; mỗi giá trị (một phòng ban, một xưởng...) là một Dimension Value. Dimension Value có thể tổ chức phân cấp bằng Begin-Total/End-Total để cộng nhóm.

- Bước 3 – Khai Default Dimension theo đối tượng: gán chiều mặc định cho tài khoản chi phí (DEPARTMENT = Code Mandatory), cho khách hàng (CUSTGROUP, SALESPERSON), cho mặt hàng (PRODUCT), cho TSCĐ (DEPARTMENT), cho Location (LOCATION = Same Code).

- Bước 4 – Áp quy tắc bắt buộc bằng Code Mandatory: Hoá đơn bán hàng → PRODUCT, CUSTGROUP, DEPARTMENT/SALESPERSON. Phiếu nhập/xuất kho → LOCATION, PRODUCT, PLANT. Chi phí → DEPARTMENT, PROJECT (nếu có). TSCĐ/CCDC → DEPARTMENT.

- Bước 5 – Khai Dimension Combinations để chặn các cặp giá trị không hợp lệ (ví dụ xưởng và kho không thuộc nhau).

- Bước 6 – Thiết kế bảng phân bổ chi phí: liệt kê từng loại chi phí chung (điện, nước, khấu hao nhà xưởng, chi phí quản lý) và tiêu thức phân bổ tương ứng (theo diện tích, theo giờ máy, theo sản lượng, theo doanh thu).

- Bước 7 – Cấu hình phân bổ trên Recurring General Journal: mỗi loại chi phí chung là một dòng Recurring Journal, mở Allocations và khai tỷ lệ theo chiều. Recurring Method = Balance hoặc Fixed tuỳ bản chất.

- Bước 8 – Cuối tháng chạy Recurring Journal để sinh bút toán phân bổ, kiểm tra kết quả bằng Posting Preview trước khi post.

- Bước 9 – Kiểm soát chất lượng dữ liệu: chạy báo cáo lọc G/L Entries có chiều bắt buộc để trống, xử lý trước khi đóng sổ. Đây là một bước trong checklist đóng sổ ở mục 5.14.

Bảng 5.2.2

| Chiều đề xuất | Mã (Dimension Code) | Loại | Nguồn giá trị | Chứng từ bắt buộc khai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phòng ban / bộ phận | DEPARTMENT | Global Dimension 1 (đề xuất) | Sơ đồ tổ chức BTChem | Chi phí; TSCĐ; CCDC; hoá đơn bán hàng |
| Nhà máy / xưởng | PLANT | Global Dimension 2 (đề xuất) | Danh sách xưởng sản xuất | Phiếu nhập/xuất kho; lệnh sản xuất; chi phí sản xuất |
| Kho | LOCATION | Shortcut 3 | Danh mục Location (đã khai ở Blueprint Kho) | Phiếu nhập/xuất kho |
| Sản phẩm / nhóm sản phẩm | PRODUCT | Shortcut 4 | Item Category hoặc nhóm sản phẩm quản trị | Hoá đơn bán hàng; phiếu nhập/xuất kho |
| Nhóm khách hàng | CUSTGROUP | Shortcut 5 | Customer Posting Group hoặc phân loại quản trị | Hoá đơn bán hàng |
| Dự án | PROJECT | Shortcut 6 | Danh mục dự án do BTChem lập | Chi phí có gắn dự án |
| Nhân viên kinh doanh | SALESPERSON | Shortcut 7 | Salespersons/Purchasers | Hoá đơn bán hàng |

### 5.2.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Người lập chứng từ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo chứng từ (đơn hàng, phiếu nhập, hoá đơn...) | — | — | Tự điền chiều từ Default Dimension |
| 2 | Bổ sung chiều còn thiếu trên từng dòng | — | — | Kiểm tra Code Mandatory |
| 3 | Post chứng từ | — | — | Ghi chiều vào G/L Entry (không sửa được) |
| 4 | — | Cuối tháng: chạy Recurring Journal phân bổ chi phí chung | — | Tách thành nhiều dòng theo tỷ lệ |
| 5 | — | Xem Posting Preview kiểm tra kết quả | — | Hiển thị bút toán dự kiến |
| 6 | — | Post bút toán phân bổ | — | Sinh G/L Entry có chiều |
| 7 | — | Chạy báo cáo kiểm tra bút toán thiếu chiều | Duyệt kết quả | Danh sách bút toán cần xử lý |

### 5.2.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán trưởng | Chốt danh sách 7 chiều và chọn 2 chiều Global | (workshop) | Bảng ở mục 5.2.2 | Danh sách chiều đã duyệt |
| 2 | Các phòng ban | Cung cấp danh sách giá trị cho chiều thuộc phạm vi mình | (ngoài BC) | Mã và tên từng giá trị | File danh mục giá trị chiều |
| 3 | Consultant | Khai Dimension | Dimensions | Code, Name, Code Caption, Filter Caption | 7 Dimension trên BC |
| 4 | Consultant | Khai Dimension Value cho từng chiều | Dimensions → Dimension Values | Code, Name, Dimension Value Type (Standard/Heading/Total/Begin-Total/End-Total), Blocked | Danh mục giá trị chiều |
| 5 | Consultant | Gán 2 chiều Global và 6 chiều Shortcut | General Ledger Setup → Dimensions | Global Dimension 1/2 Code; Shortcut Dimension 3–8 Code | Chiều hiện trực tiếp trên dòng chứng từ |
| 6 | Consultant + KTT | Gán chiều mặc định và mức bắt buộc cho từng nhóm đối tượng | G/L Account / Customer / Vendor / Item / Fixed Asset → Dimensions | Dimension Code, Dimension Value Code, Value Posting (Code Mandatory/Same Code/No Code) | Chiều tự điền và bị kiểm tra khi post |
| 7 | Consultant | Khai các cặp giá trị chiều bị cấm | Dimension Combinations | Combination Restriction = Blocked hoặc Limited | BC chặn cặp không hợp lệ |
| 8 | Kế toán trưởng | Lập bảng tiêu thức phân bổ cho từng loại chi phí chung | (ngoài BC) | Loại chi phí – tiêu thức – tỷ lệ | Bảng phân bổ đã duyệt |
| 9 | Kế toán tổng hợp | Khai dòng phân bổ trên nhật ký định kỳ | Recurring General Journals | Recurring Method, Recurring Frequency, Allocations (Allocation %, Dimension) | Mẫu bút toán phân bổ |
| 10 | Kế toán tổng hợp | Cuối tháng chạy và xem trước kết quả phân bổ | Recurring General Journals → Preview Posting | Số tiền tổng cần phân bổ | Bút toán dự kiến |
| 11 | Kế toán tổng hợp | Post bút toán phân bổ | Recurring General Journals → Post | — | G/L Entries có chiều phân bổ |
| 12 | Kế toán tổng hợp | Kiểm tra bút toán thiếu chiều bắt buộc trước khi đóng sổ | G/L Entries lọc theo Dimension rỗng | Lọc Global Dimension 1 Code = trống | Danh sách cần xử lý |

### 5.2.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Dimensions

| Chức năng (Form/Page) | Dimensions |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Dimensions" |
| Mô tả (Description) | Danh sách các chiều phân tích. Từ đây mở Dimension Values để khai giá trị của từng chiều. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code; Name; Code Caption; Filter Caption |
| Kết quả (Output) | Bộ 7 chiều của BTChem |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Dimension Values

| Chức năng (Form/Page) | Dimension Values |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Dimensions → chọn chiều → Dimension Values |
| Mô tả (Description) | Danh sách giá trị của một chiều. Hỗ trợ phân cấp bằng Begin-Total/End-Total để cộng nhóm trong báo cáo. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code; Name; Dimension Value Type; Totaling; Blocked |
| Kết quả (Output) | Danh mục phòng ban, xưởng, dự án... |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Default Dimensions

| Chức năng (Form/Page) | Default Dimensions |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Trên Customer/Vendor/Item/G/L Account/Fixed Asset Card → Related → Dimensions |
| Mô tả (Description) | Khai chiều mặc định và mức ràng buộc cho một đối tượng cụ thể. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Dimension Code; Dimension Value Code; Value Posting (Code Mandatory / Same Code / No Code) |
| Kết quả (Output) | Chiều tự điền khi tạo chứng từ; BC chặn post nếu thiếu |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Recurring General Journals

| Chức năng (Form/Page) | Recurring General Journals |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Recurring General Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký định kỳ dùng cho bút toán lặp lại hằng tháng: phân bổ chi phí, trích trước, kết chuyển. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Recurring Method (F Fixed / V Variable / B Balance); Recurring Frequency (1M); Expiration Date; Allocations |
| Kết quả (Output) | Bút toán phân bổ theo tỷ lệ đã khai |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Allocations

| Chức năng (Form/Page) | Allocations |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Recurring General Journals → dòng → Allocations |
| Mô tả (Description) | Khai tỷ lệ phân bổ một khoản chi phí sang nhiều tài khoản và nhiều chiều. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Account No.; Allocation %; Amount; Global Dimension 1/2 Code |
| Kết quả (Output) | Các dòng phân bổ sinh ra khi post |
| Phân loại | STD |

#### (6)  Dimension Combinations

| Chức năng (Form/Page) | Dimension Combinations |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Dimension Combinations" |
| Mô tả (Description) | Ma trận cho phép chặn hoặc giới hạn các cặp giá trị chiều không hợp lệ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Combination Restriction (No Limitations / Limited / Blocked) |
| Kết quả (Output) | BC báo lỗi khi nhập cặp bị cấm |
| Phân loại | CFG |

### 5.2.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Hoá đơn bán hàng phải có chiều sản phẩm, nhóm khách hàng và phòng ban/nhân viên kinh doanh | Default Dimension trên Customer và Item với Value Posting = Code Mandatory | CFG |
| BR-02 | Phiếu nhập/xuất kho phải có chiều kho, sản phẩm và nhà máy | Default Dimension trên Location và Item với Code Mandatory | CFG |
| BR-03 | Chứng từ chi phí phải có chiều phòng ban; chiều dự án bắt buộc nếu chi phí thuộc dự án | Default Dimension trên tài khoản chi phí với Code Mandatory cho DEPARTMENT | CFG |
| BR-04 | Chứng từ TSCĐ và CCDC phải có chiều phòng ban / bộ phận sử dụng | Default Dimension trên Fixed Asset Card | CFG |
| BR-05 | Chiều phải khai được ở mức từng dòng chứng từ | BC hỗ trợ sẵn: mỗi dòng có Dimension Set riêng, ghi đè giá trị ở đầu chứng từ | STD |
| BR-06 | Chi phí chung không xác định trực tiếp được phân bổ theo tiêu thức định sẵn | Allocations trên Recurring General Journal; tiêu thức ghi trong bảng phân bổ đã duyệt | CFG |
| BR-07 | Không được sửa chiều của bút toán đã post | BC chặn sẵn. Sai thì đảo bút toán và lập lại. Ngoại lệ: chức năng Change Global Dimensions chỉ dùng khi có phê duyệt | STD |
| BR-08 | Giá trị chiều không còn dùng thì khoá, không xoá | Dimension Value → Blocked = Yes | STD |

### 5.2.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Chứng từ cần post gấp nhưng chưa xác định được chiều bắt buộc | Khai một giá trị "CHUA-XAC-DINH" cho chiều đó và post; kế toán tổng hợp lập bút toán điều chỉnh chiều trước khi đóng sổ. Phải theo dõi số dư ở giá trị này | Kế toán tổng hợp |
| EX-02 | Phát hiện bút toán đã post sai chiều | Lập bút toán đảo và bút toán mới đúng chiều, cùng ngày, có Reason Code. Không dùng Change Global Dimensions cho trường hợp lẻ | Kế toán tổng hợp |
| EX-03 | Thêm phòng ban / xưởng / dự án mới giữa kỳ | Khai Dimension Value mới; rà lại Default Dimension và Dimension Combinations liên quan | Consultant + Kế toán trưởng |
| EX-04 | Tỷ lệ phân bổ thay đổi giữa kỳ | Sửa Allocation % trên Recurring Journal từ kỳ áp dụng; ghi lại lý do và người duyệt | Kế toán trưởng |
| EX-05 | Cần đổi Global Dimension sau khi đã có giao dịch | Chạy Change Global Dimensions. Phải có phê duyệt của Kế toán trưởng và PM, thực hiện ngoài giờ, có sao lưu trước | Consultant + Kế toán trưởng |

### 5.2.8  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-02-01 | Tạo hoá đơn bán hàng thiếu chiều bắt buộc và thử post | Khách hàng bất kỳ, bỏ trống DEPARTMENT | BC báo lỗi và không cho post |  |
| TC-02-02 | Tạo hoá đơn bán hàng đủ chiều và post | Khách hàng, mặt hàng, NVKD | Post thành công; G/L Entry mang đủ chiều |  |
| TC-02-03 | Kiểm tra chiều tự điền từ Default Dimension | Chọn khách hàng có Default Dimension | Chiều CUSTGROUP và SALESPERSON tự xuất hiện trên dòng |  |
| TC-02-04 | Nhập chiều khác nhau trên hai dòng của cùng một chứng từ | Dòng 1 phòng A, dòng 2 phòng B | Hai G/L Entry mang hai chiều khác nhau |  |
| TC-02-05 | Chạy phân bổ chi phí điện cho 3 phòng ban theo tỷ lệ 50/30/20 | Chi phí 100.000.000 VND | Sinh 3 dòng: 50tr, 30tr, 20tr với đúng chiều |  |
| TC-02-06 | Thử nhập cặp chiều bị cấm trong Dimension Combinations | PLANT = Xưởng A, LOCATION = kho xưởng B | BC báo lỗi cặp không hợp lệ |  |
| TC-02-07 | Chạy báo cáo chi phí theo phòng ban | Kỳ có số liệu | Số liệu khớp tổng chi phí trên Trial Balance |  |
| TC-02-08 | Lọc G/L Entries có chiều bắt buộc để trống | Toàn kỳ | Không có dòng nào (hoặc chỉ có dòng CHUA-XAC-DINH đã biết) |  |

## 5.3  FI-03 – Bút toán tổng hợp & nhật ký chung (General Journal & Manual Postings)

| Mã quy trình | FI-03 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hằng ngày và cuối kỳ | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Nghiệp vụ không có chứng từ chuyên biệt: hạch toán lương, trích trước, phân bổ, điều chỉnh, kết chuyển |
| Chứng từ đầu vào | Chứng từ gốc (bảng lương, quyết định, biên bản, hợp đồng...) | Chứng từ đầu ra | Bút toán trên sổ cái (G/L Entry); phiếu kế toán in ra |
| Vai trò tham gia | Kế toán tổng hợp · Kế toán các phần hành · Kế toán trưởng (duyệt) |  |  |

### 5.3.1  Hiện trạng (As-Is)

- Kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ theo phần hành được giao; Kế toán trưởng tổng hợp số liệu và thực hiện bút toán cuối kỳ.

- Các bút toán cuối kỳ gồm: phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, kết chuyển, kiểm tra số dư các tài khoản trước khi kết chuyển.

- Chi phí/doanh thu không xác định trực tiếp được phân bổ theo tỷ lệ hoặc rule định sẵn.

- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương thực hiện từ bảng lương do bộ phận nhân sự cung cấp (nằm ngoài phạm vi BC).

- Chứng từ kế toán cần in theo biểu mẫu hiện hành: phiếu kế toán, sổ kế toán (sổ cái, sổ chi tiết, nhật ký chung).

### 5.3.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Tách Journal Batch theo loại nghiệp vụ để dễ kiểm soát và phân quyền: GENERAL (bút toán tổng hợp), SALARY (lương), ACCRUAL (trích trước), ALLOC (phân bổ), ADJUST (điều chỉnh), CLOSING (kết chuyển cuối kỳ), OPENING (số dư đầu kỳ – chỉ dùng khi go-live).

- Bước 2 – Mỗi batch khai No. Series riêng để số phiếu kế toán không trùng và tra ngược được theo loại nghiệp vụ.

- Bước 3 – Kế toán phần hành nhập bút toán vào batch tương ứng, khai đủ: Posting Date, Document No., Account Type/No., Description, Amount, chiều phân tích bắt buộc.

- Bước 4 – Trước khi post, chạy Preview Posting để kiểm tra bút toán sẽ sinh ra; kiểm tra tổng Nợ bằng tổng Có (Total Balance = 0).

- Bước 5 – Với bút toán lặp hằng tháng (phân bổ chi phí chung, trích trước, phân bổ CCDC), dùng Recurring General Journal thay vì nhập lại mỗi tháng.

- Bước 6 – Bút toán trên ngưỡng giá trị do BTChem quy định phải qua Approval Workflow trước khi post. Ngưỡng và người duyệt khai ở Approval User Setup.

- Bước 7 – Sau khi post, mỗi lần post sinh một G/L Register. Nếu sai, dùng Reverse Transaction từ G/L Register để đảo toàn bộ – không xoá, không sửa.

- Bước 8 – In phiếu kế toán theo mẫu BTChem từ Report Layout tuỳ chỉnh (hạng mục DEV, xem Ch. 9).

- Bước 9 – Nguyên tắc kiểm soát: số lượng bút toán tay phải giảm dần sau go-live. Nếu một loại nghiệp vụ tháng nào cũng phải hạch toán tay thì cần rà soát xem có chứng từ chuyên biệt nào làm được không.

### 5.3.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Kế toán phần hành | Kế toán trưởng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhận chứng từ gốc, kiểm tra tính hợp lệ | — | — |
| 2 | Chọn Journal Batch phù hợp và nhập bút toán | — | Tự sinh Document No. theo No. Series |
| 3 | Khai chiều phân tích bắt buộc | — | Kiểm tra Code Mandatory |
| 4 | Chạy Preview Posting kiểm tra | — | Hiển thị bút toán dự kiến |
| 5 | Gửi duyệt (nếu vượt ngưỡng) | Xem và phê duyệt | Approval Entry |
| 6 | Post bút toán | — | Sinh G/L Entry + G/L Register |
| 7 | In phiếu kế toán, lưu kèm chứng từ gốc | — | Report phiếu kế toán |
| 8 | Nếu sai: đề nghị đảo bút toán | Duyệt đảo | Reverse Transaction sinh bút toán ngược |

### 5.3.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai các Journal Template và Journal Batch theo loại nghiệp vụ | General Journal Templates → Batches | Name, Description, No. Series, Bal. Account Type/No., Reason Code | Bộ batch chuẩn |
| 2 | Kế toán phần hành | Mở nhật ký chung và chọn batch phù hợp | General Journals | Batch Name | Màn hình nhập bút toán |
| 3 | Kế toán phần hành | Nhập dòng bút toán | General Journals | Posting Date; Document Type; Document No.; Account Type; Account No.; Description; Amount (dương = Nợ, âm = Có) | Dòng nhật ký chưa post |
| 4 | Kế toán phần hành | Khai chiều phân tích cho từng dòng | General Journals → Dimensions | DEPARTMENT, PROJECT và các chiều bắt buộc khác | Dòng có đủ chiều |
| 5 | Kế toán phần hành | Kiểm tra tổng Nợ = tổng Có | General Journals – dòng Total Balance | Total Balance = 0 | Bút toán cân |
| 6 | Kế toán phần hành | Xem trước bút toán sẽ sinh ra | General Journals → Preview Posting | — | Bảng bút toán dự kiến |
| 7 | Kế toán phần hành | Gửi phê duyệt nếu vượt ngưỡng quy định | General Journals → Request Approval | Approval Amount Limit | Approval Entry chờ duyệt |
| 8 | Kế toán trưởng | Phê duyệt hoặc từ chối | Approval Requests | Approve / Reject / Delegate | Trạng thái phê duyệt |
| 9 | Kế toán phần hành | Post bút toán | General Journals → Post | — | G/L Entries + G/L Register |
| 10 | Kế toán phần hành | In phiếu kế toán và lưu kèm chứng từ gốc | G/L Register → Print | Số phiếu, ngày, nội dung, chữ ký | Phiếu kế toán |
| 11 | Kế toán tổng hợp | Khai bút toán lặp hằng tháng vào nhật ký định kỳ | Recurring General Journals | Recurring Method, Recurring Frequency 1M, Expiration Date | Mẫu bút toán định kỳ |
| 12 | Kế toán trưởng | Khi phát hiện sai: đảo toàn bộ bút toán | G/L Registers → Reverse Transaction | Chọn Register cần đảo | Bút toán ngược cùng ngày hoặc ngày chỉ định |

### 5.3.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  General Journals

| Chức năng (Form/Page) | General Journals |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "General Journals" |
| Mô tả (Description) | Màn hình nhập bút toán tay. Chọn Batch tương ứng loại nghiệp vụ trước khi nhập. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document Type; Document No.; Account Type; Account No.; Description; Amount; Bal. Account No.; Dimensions |
| Kết quả (Output) | G/L Entries sau khi post |
| Phân loại | STD |

#### (2)  General Journal Templates / Batches

| Chức năng (Form/Page) | General Journal Templates / Batches |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "General Journal Templates" → Batches |
| Mô tả (Description) | Khai các quyển nhật ký. Mỗi batch có No. Series, tài khoản đối ứng mặc định và Reason Code riêng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Name; Description; No. Series; Bal. Account Type/No.; Reason Code; Allow VAT Difference |
| Kết quả (Output) | Bộ batch dùng chung cho phòng kế toán |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Recurring General Journals

| Chức năng (Form/Page) | Recurring General Journals |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Recurring General Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký cho bút toán lặp lại. Sau khi post, dòng vẫn giữ lại và ngày tự nhảy sang kỳ sau. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Recurring Method (Fixed/Variable/Balance/Reversing); Recurring Frequency; Expiration Date; Allocations |
| Kết quả (Output) | Bút toán định kỳ hằng tháng |
| Phân loại | STD |

#### (4)  G/L Registers

| Chức năng (Form/Page) | G/L Registers |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "G/L Registers" |
| Mô tả (Description) | Danh sách các lần post. Mỗi lần post là một Register. Từ đây xem chi tiết bút toán và chạy Reverse Transaction. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; From/To Entry No.; Creation Date; User ID; Source Code; Journal Batch Name |
| Kết quả (Output) | Nhật ký các lần post; công cụ đảo bút toán |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Navigate (Find Entries)

| Chức năng (Form/Page) | Navigate (Find Entries) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Trên bất kỳ chứng từ nào → Find Entries (Ctrl+Alt+Q) |
| Mô tả (Description) | Tra ngược: từ một số chứng từ tìm ra mọi bút toán và bản ghi liên quan ở tất cả các sổ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Document No.; Posting Date |
| Kết quả (Output) | Danh sách G/L Entry, VAT Entry, Cust./Vendor Ledger Entry, Item Ledger Entry liên quan |
| Phân loại | STD |

### 5.3.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Mọi bút toán tay phải có chứng từ gốc kèm theo | Quy trình kiểm soát nội bộ; đính kèm file scan bằng Document Attachment trên G/L Entry | CFG |
| BR-02 | Tổng Nợ phải bằng tổng Có trước khi post | BC chặn sẵn: không post được khi Total Balance khác 0 | STD |
| BR-03 | Bút toán vượt ngưỡng giá trị phải được Kế toán trưởng phê duyệt trước khi post | Approval Workflow cho General Journal Line; ngưỡng khai ở Approval User Setup | CFG |
| BR-04 | Không hạch toán tay vào tài khoản có sổ chi tiết riêng | Direct Posting = No (xem BR-03 của FI-01) | CFG |
| BR-05 | Sửa sai bằng đảo bút toán, không xoá và không sửa | Reverse Transaction từ G/L Register; bút toán ngược mang cùng Document No. gốc để tra ngược | STD |
| BR-06 | Mỗi loại nghiệp vụ hạch toán vào một Journal Batch riêng | Cấu hình batch và phân quyền theo batch | CFG |
| BR-07 | Bút toán phải nằm trong kỳ đang mở | Allow Posting From/To (FI-01) | CFG |
| BR-08 | Bút toán lặp hằng tháng phải dùng Recurring Journal, không nhập lại tay | Giảm rủi ro nhập sai và tiết kiệm thời gian đóng sổ | STD |

### 5.3.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Post nhầm bút toán | G/L Registers → Reverse Transaction. Nếu đã sang kỳ khác và kỳ cũ đã khoá thì đảo ở kỳ hiện tại và ghi rõ lý do | Kế toán tổng hợp + Kế toán trưởng |
| EX-02 | Bút toán bị post hai lần | Đảo một lần bằng Reverse Transaction; rà soát Document No. để tránh lặp lại; cân nhắc bật kiểm tra trùng số chứng từ | Kế toán tổng hợp |
| EX-03 | Chứng từ gốc về muộn, đã sang kỳ sau | Hạch toán vào kỳ hiện tại với ngày chứng từ gốc ghi ở trường Document Date; nếu ảnh hưởng trọng yếu thì Kế toán trưởng quyết định mở lại kỳ | Kế toán trưởng |
| EX-04 | Bút toán cần phân bổ cho nhiều chiều nhưng chưa có mẫu Allocation | Nhập tay từng dòng lần này; sau đó khai Recurring Journal cho lần sau | Kế toán tổng hợp |
| EX-05 | Nhật ký bị người khác đang mở khoá dòng | BC khoá dòng theo người dùng. Mỗi kế toán nên có batch riêng để tránh xung đột | Consultant |

### 5.3.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạch toán chi phí lương | Chi phí theo bộ phận (622/627/641/642) | Phải trả người lao động (334) | Từ bảng lương ngoài BC; bút toán tay có chiều DEPARTMENT |
| Trích các khoản theo lương | Chi phí theo bộ phận (622/627/641/642) | Phải trả, phải nộp khác (338) | Bút toán tay hằng tháng, dùng Recurring Journal |
| Trích trước chi phí | Chi phí theo bộ phận | Chi phí phải trả (335) | Recurring Journal, Recurring Method = Reversing nếu đảo kỳ sau |
| Phân bổ chi phí chung | Chi phí theo phòng ban/xưởng | Chi phí chờ phân bổ | Dùng Allocations trên Recurring Journal |
| Kết chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ | Doanh thu (511, 515, 711) | Xác định KQKD (911) | Chức năng Close Income Statement sinh tự động |
| Kết chuyển chi phí cuối kỳ | Xác định KQKD (911) | Giá vốn và chi phí (632, 641, 642, 811) | Chức năng Close Income Statement sinh tự động |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.3.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiếu kế toán | G/L Register → Print | DEV | Mẫu theo biểu mẫu hiện hành của BTChem (câu 245) |
| Sổ nhật ký chung | Detail Trial Balance / G/L Register | CFG/DEV | Kiểm tra bộ VAS localization trước khi kết luận phải phát triển |
| Sổ cái tài khoản | Trial Balance · G/L Entries theo tài khoản | CFG/DEV | Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Sổ chi tiết tài khoản | Detail Trial Balance với bộ lọc chiều | CFG/DEV | Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 |

### 5.3.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-03-01 | Nhập bút toán một Nợ một Có và post | Chi phí văn phòng phẩm 5.000.000 VND | Post thành công; sinh 2 G/L Entry |  |
| TC-03-02 | Nhập bút toán lệch Nợ Có và thử post | Nợ 10tr, Có 9tr | BC báo lỗi Total Balance khác 0 |  |
| TC-03-03 | Nhập bút toán thiếu chiều bắt buộc | Tài khoản 6422 không khai DEPARTMENT | BC báo lỗi Dimension is mandatory |  |
| TC-03-04 | Chạy Preview Posting | Bút toán bất kỳ | Hiển thị đúng bút toán dự kiến, không sinh G/L Entry |  |
| TC-03-05 | Post bút toán vượt ngưỡng phê duyệt | Số tiền trên ngưỡng đã khai | BC yêu cầu phê duyệt trước khi post |  |
| TC-03-06 | Kế toán trưởng phê duyệt rồi post | Bút toán ở TC-03-05 | Post thành công sau khi được duyệt |  |
| TC-03-07 | Đảo bút toán bằng Reverse Transaction | Register vừa post | Sinh bút toán ngược đầy đủ; số dư tài khoản trở về như cũ |  |
| TC-03-08 | Chạy Recurring Journal phân bổ chi phí tháng | Mẫu đã khai ở FI-02 | Sinh đủ dòng phân bổ; ngày tự nhảy sang kỳ sau |  |
| TC-03-09 | Dùng Find Entries tra ngược từ số phiếu kế toán | Document No. vừa post | Hiển thị đầy đủ G/L Entry và các bản ghi liên quan |  |

## 5.4  FI-04 – Thu chi tiền mặt & quản lý quỹ (Cash Management)

| Mã quy trình | FI-04 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán thanh toán (phối hợp Thủ quỹ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hằng ngày; đối chiếu tồn quỹ cuối tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Khách hàng thanh toán tiền mặt; đề nghị chi tiền được duyệt; tạm ứng và hoàn ứng |
| Chứng từ đầu vào | Đề nghị thanh toán đã duyệt; hoá đơn; giấy đề nghị tạm ứng; biên bản | Chứng từ đầu ra | Phiếu thu; phiếu chi; giấy tạm ứng; sổ quỹ tiền mặt; biên bản đối chiếu tồn quỹ |
| Vai trò tham gia | Kế toán thanh toán · Thủ quỹ · Kế toán công nợ · Ban Giám đốc (duyệt chi) · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.4.1  Hiện trạng (As-Is)

- Công ty có 01 quỹ tiền mặt.

- Thu tiền: Lập phiếu thu → Kế toán kiểm tra chứng từ → Thủ quỹ thu tiền → ghi sổ quỹ / sổ kế toán.

- Chi tiền: Đề nghị thanh toán chi → Ban Giám đốc phê duyệt → lập phiếu chi → Thủ quỹ chi tiền → ghi sổ quỹ / sổ kế toán.

- Cuối tháng: Đối chiếu tồn quỹ giữa thủ quỹ và kế toán.

- Cần mẫu in chứng từ hiện hành cho: phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng.

- Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm kiểm tra tiền mặt, ngân hàng và chứng từ thanh toán trong quy trình đóng sổ.

### 5.4.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai quỹ tiền mặt là một Bank Account có Bank Account Posting Group trỏ về tài khoản 1111. Đặt Currency Code = trống (VND).

- Bước 2 – Thu tiền mặt: Kế toán thanh toán mở Cash Receipt Journal, chọn Account Type = Customer (nếu thu công nợ) hoặc G/L Account (nếu thu khác), Bal. Account = Bank Account quỹ tiền mặt.

- Bước 3 – Với thu công nợ khách hàng, bắt buộc dùng Apply Entries để chọn hoá đơn được thanh toán. Không được post "treo" mà không apply, vì như vậy tuổi nợ ở FI-06 sẽ sai.

- Bước 4 – In phiếu thu theo mẫu BTChem, thủ quỹ và người nộp tiền ký, sau đó thủ quỹ thu tiền thực tế. Chỉ post sau khi tiền đã vào quỹ.

- Bước 5 – Chi tiền mặt: chỉ được lập phiếu chi khi đã có đề nghị thanh toán được Ban Giám đốc phê duyệt (nguyên tắc DP-05). Kế toán thanh toán mở Payment Journal, chọn Account Type = Vendor (nếu trả NCC) hoặc G/L Account, Bal. Account = quỹ tiền mặt.

- Bước 6 – Với chi trả NCC, dùng Apply Entries chọn hoá đơn được thanh toán; hỗ trợ thanh toán một phần theo FI-07.

- Bước 7 – Tạm ứng: hạch toán Nợ 141 / Có 1111 kèm chiều DEPARTMENT và mã nhân viên. Hoàn ứng: hạch toán ngược và ghi nhận chi phí thực tế theo chứng từ.

- Bước 8 – Đối chiếu tồn quỹ cuối tháng: chạy Bank Account Ledger Entries của quỹ tiền mặt, so với biên bản kiểm quỹ thực tế do thủ quỹ lập. Chênh lệch phải được giải trình và xử lý bằng bút toán có Reason Code trước khi đóng sổ.

- Bước 9 – Phân quyền: thủ quỹ chỉ được xem sổ quỹ và in phiếu, KHÔNG được post. Kế toán thanh toán post nhưng không giữ tiền (nguyên tắc DP-06).

### 5.4.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Người đề nghị / Khách hàng | Kế toán thanh toán | Thủ quỹ | BGĐ | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THU 1 | Khách hàng đến nộp tiền | Kiểm tra công nợ, lập phiếu thu trên Cash Receipt Journal | — | — | Dòng nhật ký thu |
| THU 2 | — | Apply Entries chọn hoá đơn được thanh toán | — | — | Gắn khoản thu với hoá đơn |
| THU 3 | — | In phiếu thu | Thu tiền thực tế, ký phiếu | — | Phiếu thu |
| THU 4 | Ký phiếu thu | Post phiếu thu | Ghi sổ quỹ | — | Bank Acc. Ledger Entry + Cust. Ledger Entry |
| CHI 1 | Lập đề nghị thanh toán | — | — | Phê duyệt | Approval Entry (nếu làm trên BC) |
| CHI 2 | — | Kiểm tra chứng từ, công nợ; lập phiếu chi trên Payment Journal | — | — | Dòng nhật ký chi |
| CHI 3 | — | In phiếu chi | Chi tiền thực tế, ký phiếu | — | Phiếu chi |
| CHI 4 | Nhận tiền, ký phiếu | Post phiếu chi | Ghi sổ quỹ | — | Bank Acc. Ledger Entry + Vendor Ledger Entry |
| ĐỐI CHIẾU | — | Xuất sổ quỹ từ BC | Kiểm quỹ thực tế, lập biên bản | Duyệt biên bản | Bank Account Ledger Entries |

### 5.4.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai quỹ tiền mặt như một Bank Account | Bank Accounts → New | No. = CASH; Name = Quỹ tiền mặt; Bank Acc. Posting Group → TK 1111; Currency Code = trống | Bank Account quỹ tiền mặt |
| 2 | Kế toán thanh toán | Mở nhật ký thu tiền | Cash Receipt Journals | Batch Name = CASH | Màn hình nhập phiếu thu |
| 3 | Kế toán thanh toán | Nhập dòng thu tiền của khách hàng | Cash Receipt Journals | Posting Date; Document Type = Payment; Account Type = Customer; Account No.; Amount (âm); Bal. Account Type = Bank Account; Bal. Account No. = CASH | Dòng thu chưa post |
| 4 | Kế toán thanh toán | Chọn hoá đơn được thanh toán | Cash Receipt Journals → Apply Entries | Set Applies-to ID trên các hoá đơn cần thanh toán | Khoản thu gắn với hoá đơn cụ thể |
| 5 | Kế toán thanh toán | In phiếu thu | Report – Phiếu thu (mẫu BTChem) | Số phiếu, ngày, người nộp, lý do, số tiền bằng chữ | Phiếu thu giấy |
| 6 | Thủ quỹ | Thu tiền thực tế và ký phiếu thu | (ngoài BC) | — | Phiếu thu đã ký |
| 7 | Kế toán thanh toán | Post phiếu thu | Cash Receipt Journals → Post | — | Bank Account Ledger Entry + Customer Ledger Entry + G/L Entry |
| 8 | Người đề nghị | Lập đề nghị thanh toán và gửi duyệt | (Base hoặc BC – xem 7.7) | Nội dung chi, số tiền, nhà cung cấp, chứng từ kèm | Đề nghị thanh toán |
| 9 | Ban Giám đốc | Phê duyệt đề nghị thanh toán | Approval Requests (nếu làm trên BC) | Approve / Reject | Đề nghị đã duyệt |
| 10 | Kế toán thanh toán | Nhập dòng chi tiền | Payment Journals | Document Type = Payment; Account Type = Vendor; Amount (dương); Bal. Account No. = CASH | Dòng chi chưa post |
| 11 | Kế toán thanh toán | Chọn hoá đơn NCC được thanh toán | Payment Journals → Apply Entries | Applies-to ID; Amount to Apply (cho thanh toán một phần) | Khoản chi gắn với hoá đơn |
| 12 | Kế toán thanh toán | In phiếu chi và chuyển cho thủ quỹ | Report – Phiếu chi (mẫu BTChem) | Số phiếu, người nhận, lý do, số tiền bằng chữ | Phiếu chi giấy |
| 13 | Thủ quỹ | Chi tiền thực tế, người nhận ký | (ngoài BC) | — | Phiếu chi đã ký |
| 14 | Kế toán thanh toán | Post phiếu chi | Payment Journals → Post | — | Bank Account Ledger Entry + Vendor Ledger Entry + G/L Entry |
| 15 | Thủ quỹ | Cuối tháng kiểm quỹ thực tế và lập biên bản | (ngoài BC) | Số tiền theo từng mệnh giá | Biên bản kiểm quỹ |
| 16 | Kế toán thanh toán | Xuất sổ quỹ từ BC và đối chiếu với biên bản kiểm quỹ | Bank Account Ledger Entries lọc CASH | Balance cuối kỳ | Kết quả đối chiếu |
| 17 | Kế toán trưởng | Xử lý chênh lệch (nếu có) bằng bút toán có Reason Code | General Journals | Reason Code = CHENH-LECH-QUY | Bút toán điều chỉnh có giải trình |

### 5.4.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Bank Accounts

| Chức năng (Form/Page) | Bank Accounts |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Bank Accounts" |
| Mô tả (Description) | Danh sách tài khoản tiền: quỹ tiền mặt và các tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản có sổ chi tiết và số dư riêng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Name; Bank Account Posting Group; Currency Code; Balance; Last Statement No. |
| Kết quả (Output) | Số dư và sổ chi tiết từng tài khoản tiền |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Cash Receipt Journal

| Chức năng (Form/Page) | Cash Receipt Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Cash Receipt Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký thu tiền. Dùng cho cả thu tiền mặt và thu qua ngân hàng (khác nhau ở Bal. Account No.). |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document No.; Account Type; Account No.; Amount; Bal. Account Type/No.; Applies-to Doc. No.; Dimensions |
| Kết quả (Output) | Bank Acc. Ledger Entry + Cust. Ledger Entry + G/L Entry |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Payment Journal

| Chức năng (Form/Page) | Payment Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Payment Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký chi tiền. Có chức năng Suggest Vendor Payments để tự đề xuất danh sách thanh toán (xem FI-07). |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document No.; Account Type; Account No.; Amount; Bal. Account Type/No.; Applies-to ID; Dimensions |
| Kết quả (Output) | Bank Acc. Ledger Entry + Vendor Ledger Entry + G/L Entry |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Apply Entries

| Chức năng (Form/Page) | Apply Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Cash Receipt / Payment Journal → dòng → Apply Entries |
| Mô tả (Description) | Chọn hoá đơn nào được thanh toán bằng khoản tiền này. Hỗ trợ thanh toán một phần và thanh toán nhiều hoá đơn cùng lúc. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Applies-to ID; Amount to Apply; Remaining Amount |
| Kết quả (Output) | Liên kết khoản thu/chi với hoá đơn; cập nhật số còn lại |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Bank Account Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Bank Account Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Bank Account Card → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết tài khoản tiền – chính là sổ quỹ khi lọc theo tài khoản CASH. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document No.; Description; Amount; Remaining Amount; Balance |
| Kết quả (Output) | Sổ quỹ tiền mặt / sổ tiền gửi |
| Phân loại | STD |

### 5.4.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Chỉ lập phiếu chi khi đã có đề nghị thanh toán được Ban Giám đốc phê duyệt | Approval Workflow ở FI-07; hoặc kiểm soát bằng chứng từ giấy đính kèm | CFG |
| BR-02 | Chỉ post phiếu thu sau khi tiền đã thực nhận vào quỹ | Quy trình: in phiếu → thủ quỹ thu → mới post. Kiểm soát bằng phân quyền | CFG |
| BR-03 | Thu tiền công nợ bắt buộc phải Apply Entries vào hoá đơn cụ thể | Không post khoản thu treo. Nếu chưa xác định được hoá đơn thì để ở trạng thái chưa post và làm rõ trong ngày | CFG |
| BR-04 | Thủ quỹ không được post chứng từ; kế toán không được giữ tiền | Phân quyền: thủ quỹ chỉ có quyền xem và in; nguyên tắc DP-06 | CFG |
| BR-05 | Tồn quỹ trên sổ phải khớp tồn quỹ thực tế mỗi cuối tháng | Biên bản kiểm quỹ đối chiếu với Bank Account Ledger Entries; là một bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |
| BR-06 | Chênh lệch quỹ phải được giải trình và xử lý bằng bút toán có Reason Code | Reason Code riêng cho thừa quỹ và thiếu quỹ; Kế toán trưởng duyệt | CFG |
| BR-07 | Tạm ứng phải theo dõi được theo từng người và phải hoàn ứng đúng hạn | Hạch toán TK 141 kèm chiều DEPARTMENT và mã nhân viên; báo cáo tạm ứng quá hạn | CFG |
| BR-08 | Số phiếu thu và phiếu chi phải liên tục, không trùng | No. Series riêng cho từng loại; không cho phép sửa Document No. bằng tay | CFG |

### 5.4.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Khách hàng nộp tiền nhưng chưa xác định được hoá đơn nào | Post vào tài khoản người mua trả tiền trước (131 dư Có) hoặc để dòng chưa post và làm rõ trong ngày. Không để treo quá 1 ngày làm việc | Kế toán công nợ |
| EX-02 | Chi tiền gấp ngoài giờ, chưa kịp phê duyệt | Phải có phê duyệt bằng tin nhắn/email của BGĐ và bổ sung phê duyệt chính thức trong ngày làm việc kế tiếp. Ghi rõ vào biên bản | Ban Giám đốc |
| EX-03 | Phát hiện thừa/thiếu quỹ khi kiểm kê | Lập biên bản; hạch toán vào TK 1381 (thiếu) hoặc 3381 (thừa) chờ xử lý; Kế toán trưởng và BGĐ quyết định xử lý | Thủ quỹ + Kế toán trưởng |
| EX-04 | Phiếu chi đã post nhưng người nhận không đến nhận tiền | Đảo bút toán bằng Reverse Transaction trong ngày; nếu đã sang ngày khác thì lập phiếu thu hoàn lại | Kế toán thanh toán |
| EX-05 | Tạm ứng quá hạn chưa hoàn | Báo cáo tạm ứng quá hạn gửi Kế toán trưởng và trưởng bộ phận; có thể khấu trừ lương theo quy định nội bộ | Kế toán thanh toán |
| EX-06 | Thu/chi bằng ngoại tệ tại quỹ | Nếu có, phải khai thêm một Bank Account riêng cho quỹ ngoại tệ với Currency Code = USD. Cần xác nhận BTChem có quỹ ngoại tệ không | Kế toán trưởng |

### 5.4.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu tiền mặt từ khách hàng | Tiền mặt (1111) | Phải thu khách hàng (131) | Sinh tự động khi post Cash Receipt Journal có Apply Entries |
| Thu tiền khác (thu hộ, thu nhập khác) | Tiền mặt (1111) | Tài khoản tương ứng (338, 711...) | Account Type = G/L Account |
| Chi tiền mặt trả nhà cung cấp | Phải trả người bán (331) | Tiền mặt (1111) | Sinh tự động khi post Payment Journal có Apply Entries |
| Chi tiền mặt cho chi phí trực tiếp | Chi phí theo bộ phận (627, 641, 642) | Tiền mặt (1111) | Bắt buộc khai chiều DEPARTMENT |
| Tạm ứng cho nhân viên | Tạm ứng (141) | Tiền mặt (1111) | Theo dõi theo từng người bằng chiều hoặc mã nhân viên |
| Hoàn ứng – ghi nhận chi phí | Chi phí theo bộ phận | Tạm ứng (141) | Theo chứng từ thực tế nhân viên nộp |
| Hoàn ứng – nộp lại tiền thừa | Tiền mặt (1111) | Tạm ứng (141) | — |
| Thừa quỹ khi kiểm kê | Tiền mặt (1111) | Phải trả, phải nộp khác (3381) | Chờ xử lý theo quyết định |
| Thiếu quỹ khi kiểm kê | Phải thu khác (1381) | Tiền mặt (1111) | Chờ xử lý theo quyết định |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.4.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiếu thu | Report tuỳ chỉnh trên Cash Receipt Journal | DEV | Theo mẫu hiện hành của BTChem (câu 245). Cần có số tiền bằng chữ |
| Phiếu chi | Report tuỳ chỉnh trên Payment Journal | DEV | Theo mẫu hiện hành (câu 245). Cần ô ký của BGĐ, kế toán, thủ quỹ, người nhận |
| Giấy đề nghị tạm ứng / Giấy thanh toán tạm ứng | Report tuỳ chỉnh | DEV | Theo mẫu hiện hành (câu 245) |
| Sổ quỹ tiền mặt | Bank Account Ledger Entries lọc theo CASH | CFG/DEV | Kiểm tra bộ VAS localization trước |
| Biên bản kiểm kê quỹ | (ngoài BC) | WKA | Lập tay, lưu kèm kết quả đối chiếu từ BC |

### 5.4.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-04-01 | Khai quỹ tiền mặt là Bank Account | CASH – TK 1111 | Bank Account được tạo, Posting Group đúng |  |
| TC-04-02 | Thu tiền mặt của khách hàng và apply vào 1 hoá đơn | Hoá đơn 50tr, thu 50tr | Hoá đơn hết dư; số dư quỹ tăng 50tr |  |
| TC-04-03 | Thu một phần hoá đơn | Hoá đơn 50tr, thu 20tr | Hoá đơn còn dư 30tr; tuổi nợ tính trên 30tr |  |
| TC-04-04 | Thu tiền cho nhiều hoá đơn cùng lúc | 3 hoá đơn, thu tổng | Cả 3 hoá đơn được apply đúng số |  |
| TC-04-05 | Chi tiền mặt trả nhà cung cấp | Hoá đơn NCC 30tr | Công nợ NCC giảm 30tr; quỹ giảm 30tr |  |
| TC-04-06 | Chi tiền mặt cho chi phí thiếu chiều DEPARTMENT | Chi phí văn phòng | BC báo lỗi thiếu chiều bắt buộc |  |
| TC-04-07 | Tạm ứng cho nhân viên và hoàn ứng | Tạm ứng 10tr, chi thực tế 8tr, nộp lại 2tr | TK 141 về 0; chi phí ghi nhận 8tr |  |
| TC-04-08 | Xuất sổ quỹ và đối chiếu số dư | Cả tháng | Số dư cuối kỳ khớp tổng phát sinh |  |
| TC-04-09 | Thủ quỹ thử post phiếu thu | Tài khoản thủ quỹ | Bị từ chối do không có quyền post |  |
| TC-04-10 | In phiếu thu và phiếu chi theo mẫu BTChem | Chứng từ vừa lập | Mẫu in đúng biểu mẫu, có số tiền bằng chữ |  |

## 5.5  FI-05 – Giao dịch ngân hàng & đối chiếu ngân hàng (Bank Transactions & Reconciliation)

| Mã quy trình | FI-05 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Giao dịch hằng ngày; đối chiếu hằng ngày và cuối tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Đề nghị thanh toán được duyệt; nhận báo có từ ngân hàng; cuối ngày và cuối tháng |
| Chứng từ đầu vào | Đề nghị thanh toán đã duyệt; uỷ nhiệm chi; báo nợ, báo có; sao kê ngân hàng | Chứng từ đầu ra | Uỷ nhiệm chi; bút toán thu chi ngân hàng; bảng đối chiếu ngân hàng đã chốt |
| Vai trò tham gia | Kế toán thanh toán · Kế toán công nợ · Ban Giám đốc (ký duyệt) · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.5.1  Hiện trạng (As-Is)

- Công ty có 03 tài khoản ngân hàng: VCB và BIDV và MB.

- Thanh toán (chi tiền): Đề nghị thanh toán → Ban Giám đốc ký phê duyệt → lập uỷ nhiệm chi → kế toán thực hiện chuyển khoản → lưu chứng từ.

- Thu tiền: Nhận báo có ngân hàng → đối chiếu công nợ → hạch toán vào sổ kế toán.

- Đối chiếu: cuối tháng đối chiếu sổ ngân hàng với sao kê ngân hàng. Việc đối chiếu được thực hiện định kỳ hằng ngày và cuối tháng.

- Sao kê ngân hàng hiện nhập thủ công vào hệ thống.

- Những khó khăn lớn nhất khi đối chiếu ngân hàng: so khớp giao dịch (tiền, ngày, nội dung); xử lý chênh lệch; chốt số dư và lưu đối chiếu.

- Cần mẫu in uỷ nhiệm chi và chứng từ báo nợ / báo có.

### 5.5.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai hai Bank Account: VCB và BIDV, MB, mỗi tài khoản có Bank Account Posting Group riêng trỏ về tài khoản chi tiết 1121 tương ứng, kèm số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh, SWIFT (nếu giao dịch quốc tế).

- Bước 2 – Chi tiền qua ngân hàng: sau khi đề nghị thanh toán được duyệt, kế toán thanh toán lập dòng trên Payment Journal với Bal. Account = tài khoản ngân hàng tương ứng, Apply Entries vào hoá đơn NCC.

- Bước 3 – In uỷ nhiệm chi theo mẫu ngân hàng (hoặc mẫu BTChem), trình BGĐ ký, thực hiện chuyển khoản trên internet banking, lưu chứng từ giao dịch.

- Bước 4 – Post Payment Journal ngay sau khi giao dịch chuyển khoản thành công. Không post trước khi chuyển khoản, vì như vậy số dư sổ sẽ không phản ánh thực tế.

- Bước 5 – Thu tiền qua ngân hàng: khi nhận báo có, kế toán công nợ đối chiếu với công nợ khách hàng, kế toán thanh toán lập Cash Receipt Journal với Bal. Account = tài khoản ngân hàng, bắt buộc Apply Entries.

- Bước 6 – Đối chiếu hằng ngày: mở Bank Account Reconciliation, nhập các dòng sao kê trong ngày, chạy Match Automatically, khớp phần còn lại bằng tay.

- Bước 7 – Với dòng sao kê chưa có trong sổ (phí ngân hàng, lãi tiền gửi, tiền khách chuyển chưa báo), dùng Transfer to General Journal ngay trên màn hình đối chiếu để hạch toán bổ sung.

- Bước 8 – Cuối tháng: hoàn tất đối chiếu, kiểm tra Statement Ending Balance khớp Balance Last Statement, Post bảng đối chiếu. In và lưu bảng đối chiếu đã chốt.

- Bước 9 – Chênh lệch chưa xử lý được phải lập danh sách theo dõi, ghi rõ nguyên nhân và hạn xử lý; là một mục bắt buộc trong checklist đóng sổ 5.14.

- Bước 10 – Cân nhắc phát triển chức năng import sao kê từ file của VCB và BIDV, MB nếu khối lượng giao dịch lớn. Đây là hạng mục có tỷ lệ lợi ích trên chi phí cao nhất của module (xem GAP).

### 5.5.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Người đề nghị | Kế toán thanh toán | BGĐ | Ngân hàng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHI 1 | Lập đề nghị thanh toán | Kiểm tra chứng từ, công nợ, ngân sách | Phê duyệt | — | Approval Entry |
| CHI 2 | — | Lập dòng Payment Journal + Apply Entries | — | — | Dòng nhật ký chi |
| CHI 3 | — | In uỷ nhiệm chi | Ký uỷ nhiệm chi | — | Report UNC |
| CHI 4 | — | Chuyển khoản trên internet banking | — | Xử lý lệnh chuyển tiền | — |
| CHI 5 | — | Post Payment Journal | — | — | Bank Acc. Ledger Entry + Vendor Ledger Entry |
| THU 1 | — | — | — | Gửi báo có | — |
| THU 2 | — | Đối chiếu công nợ, lập Cash Receipt Journal + Apply | — | — | Bank Acc. Ledger Entry + Cust. Ledger Entry |
| ĐC 1 | — | Lấy sao kê từ ngân hàng | — | Cung cấp sao kê | — |
| ĐC 2 | — | Nhập/import dòng sao kê vào Bank Reconciliation | — | — | Bank Rec. Lines |
| ĐC 3 | — | Chạy Match Automatically, khớp phần còn lại | — | — | Các cặp đã khớp |
| ĐC 4 | — | Hạch toán bổ sung phí, lãi, khoản chưa ghi sổ | — | — | Transfer to General Journal |
| ĐC 5 | — | Post bảng đối chiếu | Duyệt (cuối tháng) | — | Bút toán đánh dấu đã đối chiếu |

### 5.5.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai hai tài khoản ngân hàng | Bank Accounts → New | No.; Name; Bank Account No.; Bank Branch No.; Bank Acc. Posting Group; Currency Code; Last Statement No. | 3Bank Account VCB và BIDV và MB |
| 2 | Kế toán thanh toán | Lập dòng chi tiền qua ngân hàng | Payment Journals | Account Type = Vendor; Bal. Account Type = Bank Account; Bal. Account No. = VCB hoặc BIDV, MB | Dòng chi chưa post |
| 3 | Kế toán thanh toán | Chọn hoá đơn được thanh toán | Payment Journals → Apply Entries | Applies-to ID; Amount to Apply | Khoản chi gắn hoá đơn |
| 4 | Kế toán thanh toán | In uỷ nhiệm chi | Report – Uỷ nhiệm chi (mẫu BTChem/ngân hàng) | Tên đơn vị thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng, số tiền, nội dung | UNC giấy |
| 5 | Ban Giám đốc | Ký uỷ nhiệm chi | (ngoài BC) | — | UNC đã ký |
| 6 | Kế toán thanh toán | Thực hiện chuyển khoản trên internet banking | (ngoài BC) | — | Chứng từ giao dịch ngân hàng |
| 7 | Kế toán thanh toán | Post dòng chi sau khi chuyển khoản thành công | Payment Journals → Post | — | Bank Account Ledger Entry |
| 8 | Kế toán công nợ | Nhận báo có, đối chiếu với công nợ khách hàng | Customer Ledger Entries | Lọc theo khách hàng và số tiền | Xác định hoá đơn được thanh toán |
| 9 | Kế toán thanh toán | Lập dòng thu tiền qua ngân hàng và apply | Cash Receipt Journals → Apply Entries | Bal. Account No. = VCB/BIDV | Bank Account Ledger Entry + Cust. Ledger Entry |
| 10 | Kế toán thanh toán | Lấy sao kê từ ngân hàng | (internet banking) | Kỳ sao kê, số dư đầu và cuối | File hoặc bản in sao kê |
| 11 | Kế toán thanh toán | Tạo phiếu đối chiếu ngân hàng mới | Bank Account Reconciliations → New | Bank Account No.; Statement No.; Statement Date; Statement Ending Balance | Phiếu đối chiếu |
| 12 | Kế toán thanh toán | Nhập (hoặc import) các dòng sao kê | Bank Acc. Reconciliation → Bank Statement Lines | Transaction Date; Description; Transaction Amount | Danh sách dòng sao kê |
| 13 | Kế toán thanh toán | Chạy khớp tự động | Bank Acc. Reconciliation → Match Automatically | Số ngày dung sai (Date Tolerance) | Các cặp đã khớp |
| 14 | Kế toán thanh toán | Khớp tay các dòng còn lại | Bank Acc. Reconciliation → Match Manually | — | Toàn bộ dòng đã khớp |
| 15 | Kế toán thanh toán | Hạch toán bổ sung dòng sao kê chưa có trong sổ | Bank Acc. Reconciliation → Transfer to General Journal | Tài khoản phí ngân hàng, lãi tiền gửi | Bút toán bổ sung |
| 16 | Kế toán thanh toán | Kiểm tra chênh lệch bằng 0 và post bảng đối chiếu | Bank Acc. Reconciliation → Post | Balance Last Statement; Total Balance | Bút toán được đánh dấu đã đối chiếu |
| 17 | Kế toán thanh toán | In và lưu bảng đối chiếu ngân hàng đã chốt | Posted Bank Reconciliations → Print | — | Hồ sơ đối chiếu lưu trữ |
| 18 | Kế toán trưởng | Rà soát danh sách chênh lệch chưa xử lý trước khi đóng sổ | Bank Acc. Reconciliation – dòng chưa khớp | Nguyên nhân, hạn xử lý, người phụ trách | Danh sách theo dõi |

### 5.5.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Bank Account Card

| Chức năng (Form/Page) | Bank Account Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Bank Accounts → chọn tài khoản → Edit |
| Mô tả (Description) | Thông tin tài khoản ngân hàng: số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh, nhóm hạch toán, định dạng file import sao kê. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Name; Bank Account No.; Bank Branch No.; SWIFT Code; IBAN; Bank Acc. Posting Group; Currency Code; Bank Statement Import Format |
| Kết quả (Output) | Cấu hình tài khoản ngân hàng |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Bank Account Reconciliation

| Chức năng (Form/Page) | Bank Account Reconciliation |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Bank Account Reconciliations" → New |
| Mô tả (Description) | Màn hình đối chiếu: nửa trên là dòng sao kê, nửa dưới là bút toán trong sổ chưa đối chiếu. Có Match Automatically, Match Manually và Transfer to General Journal. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Bank Account No.; Statement No.; Statement Date; Statement Ending Balance; Balance Last Statement; Total Balance |
| Kết quả (Output) | Bảng đối chiếu đã chốt; bút toán được đánh dấu Closed |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Payment Journal

| Chức năng (Form/Page) | Payment Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Payment Journals" |
| Mô tả (Description) | Dùng cho chi tiền qua ngân hàng. Có chức năng Suggest Vendor Payments (xem FI-07) và Export Payments to File nếu dùng định dạng chuyển khoản của ngân hàng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Bal. Account Type = Bank Account; Bal. Account No.; Applies-to ID; Bank Payment Type |
| Kết quả (Output) | Bút toán chi + file chuyển khoản (nếu có) |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Posted Bank Reconciliations

| Chức năng (Form/Page) | Posted Bank Reconciliations |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Posted Bank Reconciliations" |
| Mô tả (Description) | Lưu trữ các bảng đối chiếu đã chốt – là hồ sơ đối chiếu ngân hàng cần lưu theo yêu cầu ở câu 223. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Statement No.; Statement Date; Statement Ending Balance |
| Kết quả (Output) | Hồ sơ đối chiếu theo tháng |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Bank Account Statement / Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Bank Account Statement / Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Bank Account Card → Ledger Entries hoặc Statements |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết tài khoản ngân hàng và các bản sao kê đã đối chiếu. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document No.; Description; Amount; Balance; Statement No.; Statement Status |
| Kết quả (Output) | Sổ tiền gửi ngân hàng |
| Phân loại | STD |

### 5.5.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Chỉ chuyển khoản sau khi đề nghị thanh toán được Ban Giám đốc phê duyệt và uỷ nhiệm chi được ký | Approval Workflow ở FI-07; kiểm soát bằng chứng từ và phân quyền | CFG |
| BR-02 | Chỉ post bút toán chi sau khi giao dịch chuyển khoản đã thành công | Quy trình: lập dòng → in UNC → ký → chuyển khoản → mới post | CFG |
| BR-03 | Thu tiền qua ngân hàng bắt buộc Apply Entries vào hoá đơn cụ thể | Nếu chưa xác định được, ghi vào tài khoản người mua trả tiền trước và làm rõ trong ngày | CFG |
| BR-04 | Đối chiếu ngân hàng phải thực hiện hằng ngày và chốt cuối tháng | Bank Account Reconciliation; là bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |
| BR-05 | Bảng đối chiếu chỉ được post khi chênh lệch bằng 0 | BC chặn sẵn: không post được khi Total Balance khác Statement Ending Balance | STD |
| BR-06 | Phí ngân hàng và lãi tiền gửi hạch toán ngay trong quá trình đối chiếu, không để cuối tháng | Transfer to General Journal trên màn hình đối chiếu | STD |
| BR-07 | Chênh lệch chưa xử lý phải có nguyên nhân, người phụ trách và hạn xử lý | Danh sách theo dõi ngoài BC hoặc ghi ở Comment của phiếu đối chiếu | WKA |
| BR-08 | Hồ sơ đối chiếu phải được lưu trữ và truy xuất được | Posted Bank Reconciliations lưu vĩnh viễn trên BC; bản in lưu hồ sơ giấy | STD |

### 5.5.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Uỷ nhiệm chi đã lập nhưng ngân hàng chưa xử lý đến cuối tháng | Để dòng chưa khớp trong bảng đối chiếu; ghi chú rõ; sẽ khớp ở kỳ sau. Đây là chênh lệch hợp lệ | Kế toán thanh toán |
| EX-02 | Khách hàng chuyển tiền nhưng nội dung chuyển khoản không rõ khách nào | Hạch toán tạm vào tài khoản chờ xử lý; liên hệ khách hàng và PKD để xác định; xử lý trong vòng 3 ngày làm việc | Kế toán công nợ |
| EX-03 | Chuyển khoản nhầm số tiền hoặc nhầm người thụ hưởng | Liên hệ ngân hàng tra soát; không đảo bút toán cho đến khi có kết quả tra soát; theo dõi ở tài khoản phải thu khác | Kế toán thanh toán + Kế toán trưởng |
| EX-04 | Sao kê ngân hàng về muộn, chưa kịp đối chiếu trước hạn đóng sổ | Đóng sổ với ghi chú chưa hoàn tất đối chiếu; hoàn tất ngay khi có sao kê; nếu phát sinh chênh lệch trọng yếu thì Kế toán trưởng quyết định điều chỉnh | Kế toán trưởng |
| EX-05 | Match Automatically khớp sai cặp | Bỏ khớp (Remove Match) và khớp lại bằng tay. Luôn kiểm tra kết quả khớp tự động trước khi post | Kế toán thanh toán |
| EX-06 | Giao dịch ngoại tệ qua tài khoản ngân hàng | Khai Bank Account riêng có Currency Code = USD; đánh giá lại số dư cuối kỳ theo FI-08 | Kế toán tổng hợp |

### 5.5.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi tiền gửi trả nhà cung cấp | Phải trả người bán (331) | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Sinh khi post Payment Journal có Apply Entries |
| Thu tiền gửi từ khách hàng | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Phải thu khách hàng (131) | Sinh khi post Cash Receipt Journal có Apply Entries |
| Phí dịch vụ ngân hàng | Chi phí tài chính hoặc chi phí quản lý (635/6425) | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Hạch toán từ màn hình đối chiếu bằng Transfer to General Journal |
| Lãi tiền gửi ngân hàng | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Doanh thu hoạt động tài chính (515) | Hạch toán từ màn hình đối chiếu |
| Nộp tiền mặt vào ngân hàng | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Tiền mặt (1111) | Bút toán chuyển giữa hai Bank Account |
| Rút tiền gửi về quỹ | Tiền mặt (1111) | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Bút toán chuyển giữa hai Bank Account |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.5.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Uỷ nhiệm chi | Report tuỳ chỉnh trên Payment Journal | DEV | Theo mẫu ngân hàng hoặc mẫu BTChem |
| Chứng từ báo nợ / báo có | Report tuỳ chỉnh | DEV | Theo mẫu hiện hành |
| Sổ tiền gửi ngân hàng | Bank Account Ledger Entries theo tài khoản | CFG/DEV | Kiểm tra bộ VAS localization trước |
| Bảng đối chiếu ngân hàng | Posted Bank Reconciliations → Print | STD/DEV | Mẫu chuẩn của BC có thể đủ dùng; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV |

### 5.5.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-05-01 | Khai 2 tài khoản ngân hàng VCB và BIDV | Số tài khoản thật | Hai Bank Account được tạo với Posting Group đúng |  |
| TC-05-02 | Chi tiền qua ngân hàng trả NCC và apply hoá đơn | Hoá đơn NCC 100tr | Công nợ giảm 100tr; số dư ngân hàng giảm 100tr |  |
| TC-05-03 | Thu tiền qua ngân hàng từ khách và apply | Hoá đơn bán 80tr | Công nợ KH giảm 80tr; số dư ngân hàng tăng 80tr |  |
| TC-05-04 | Tạo phiếu đối chiếu và nhập 10 dòng sao kê | Sao kê mẫu | Các dòng hiển thị ở nửa trên màn hình |  |
| TC-05-05 | Chạy Match Automatically | 10 dòng sao kê, 10 bút toán | Phần lớn cặp được khớp tự động |  |
| TC-05-06 | Khớp tay dòng còn lại | Dòng khác ngày 1–2 ngày | Khớp thành công |  |
| TC-05-07 | Hạch toán phí ngân hàng từ màn hình đối chiếu | Phí 55.000 VND | Sinh bút toán chi phí; dòng sao kê được khớp |  |
| TC-05-08 | Thử post bảng đối chiếu khi còn chênh lệch | Chênh lệch 1tr | BC báo lỗi và không cho post |  |
| TC-05-09 | Post bảng đối chiếu khi chênh lệch bằng 0 | Đã khớp hết | Post thành công; bút toán chuyển trạng thái đã đối chiếu |  |
| TC-05-10 | Chạy lại đối chiếu tháng sau | Sao kê tháng kế tiếp | Bút toán đã đối chiếu tháng trước không xuất hiện lại |  |
| TC-05-11 | In bảng đối chiếu đã chốt | Posted Bank Reconciliation | In được và lưu vào hồ sơ |  |

## 5.6  FI-06 – Kế toán phải thu & thu hồi công nợ (Accounts Receivable & Collection)

| Mã quy trình | FI-06 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán công nợ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Theo dõi hằng ngày; nhắc nợ hằng tuần; đối chiếu công nợ hằng tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Hoá đơn bán hàng được post; đến hạn thanh toán; khách hàng vượt hạn mức hoặc quá hạn |
| Chứng từ đầu vào | Hoá đơn bán hàng; hợp đồng và điều khoản thanh toán; báo có ngân hàng; phiếu thu | Chứng từ đầu ra | Bảng tuổi nợ; thư nhắc nợ; biên bản đối chiếu công nợ; đề nghị xoá nợ và trích lập dự phòng |
| Vai trò tham gia | Kế toán công nợ · Kế toán thanh toán · Phòng Kinh doanh · Ban Giám đốc · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.6.1  Hiện trạng (As-Is)

- Tuổi nợ phải thu theo dõi cả hai: Ngày chứng từ để ghi nhận công nợ; Ngày đến hạn để quản lý thu tiền (quan trọng hơn).

- Nhắc nợ: theo tuần hoặc trước hạn thanh toán.

- Đối chiếu công nợ: mỗi tháng 1 lần, chốt số và gửi xác nhận khách hàng.

- Quá hạn thì tự động chặn tạo đơn hàng / giao hàng. Trường hợp đặc biệt phải có BGĐ duyệt mới giao hàng. Có thể áp dụng hạn mức 15 ngày / 30 ngày tuỳ khách hàng.

- Xoá nợ khi xác định không thu hồi được; theo dõi riêng nợ đã xử lý để báo cáo minh bạch. Nên có cả trích lập dự phòng, xoá nợ và theo dõi riêng.

- Cho phép bù trừ công nợ giữa khách hàng và nhà cung cấp; cho phép thanh toán một phần theo từng đợt; cần theo dõi rõ số còn lại và lịch thanh toán tiếp theo.

- Kế toán công nợ chịu trách nhiệm kiểm tra công nợ phải thu, phải trả trong quy trình đóng sổ.

- Báo cáo công nợ phải thu nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1.

### 5.6.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai Payment Terms cho từng khách hàng theo hợp đồng (trả ngay, 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày). Due Date của hoá đơn được BC tính tự động từ Payment Terms – không nhập tay.

- Bước 2 – Khai Credit Limit (LCY) cho từng khách hàng và cấu hình Credit Warnings ở Sales & Receivables Setup (Both Warnings để cảnh báo cả vượt hạn mức và có khoản quá hạn).

- Bước 3 – Theo dõi công nợ hằng ngày trên Customer Ledger Entries và báo cáo Aged Accounts Receivable. Chạy báo cáo theo Due Date cho mục đích thu tiền và theo Posting Date cho mục đích ghi nhận – đáp ứng yêu cầu theo dõi cả hai cách ở câu 224.

- Bước 4 – Nhắc nợ hằng tuần: khai Reminder Terms nhiều cấp (ví dụ cấp 1 sau 7 ngày quá hạn, cấp 2 sau 15 ngày, cấp 3 sau 30 ngày). Chạy Create Reminders hằng tuần, rà soát rồi Issue và gửi khách.

- Bước 5 – Nhắc TRƯỚC hạn: BC không có sẵn. Phương án tối giản là dùng báo cáo lọc Customer Ledger Entries có Due Date trong 7 ngày tới, kế toán công nợ gửi email thủ công. Phương án đầy đủ là phát triển chức năng sinh thư nhắc trước hạn (xem GAP).

- Bước 6 – Đối chiếu công nợ hằng tháng: chạy Customer Statement cho toàn bộ khách hàng có số dư, gửi khách, thu lại bản xác nhận có chữ ký. Theo dõi tỷ lệ khách đã xác nhận – là một KPI của module.

- Bước 7 – Chặn khách quá hạn: Kế toán công nợ rà soát danh sách quá hạn hằng ngày; với khách vượt số ngày cho phép, đặt Blocked = Ship trên Customer Card. Đơn hàng của khách bị chặn sẽ không Release và không giao hàng được.

- Bước 8 – Trường hợp đặc biệt: Ban Giám đốc duyệt cho giao hàng dù quá hạn. Kế toán công nợ bỏ Blocked tạm thời, ghi Comment nêu rõ người duyệt và ngày, giao hàng xong đặt Blocked lại. Thao tác này để lại dấu vết qua Change Log.

- Bước 9 – Thanh toán một phần: khi thu tiền, dùng Apply Entries và nhập Amount to Apply nhỏ hơn số nợ. Hoá đơn giữ nguyên Due Date gốc và Remaining Amount giảm tương ứng – nhờ vậy tuổi nợ vẫn đúng.

- Bước 10 – Bù trừ công nợ khách hàng và nhà cung cấp: liên kết Customer và Vendor của cùng một đối tác (trường Vendor No. trên Customer Card và ngược lại), sau đó hạch toán bút toán bù trừ qua General Journal có Apply Entries hai phía.

- Bước 11 – Trích lập dự phòng: cuối kỳ, kế toán công nợ lập bảng tính dự phòng theo tuổi nợ, hạch toán bằng bút toán tổng hợp (Nợ 642 / Có 2293). Đây là bút toán tay, không tự động.

- Bước 12 – Xoá nợ: khi có quyết định của BGĐ, hạch toán xoá nợ với Reason Code riêng và Apply vào hoá đơn tương ứng để đóng khoản nợ. Khoản đã xoá theo dõi ở tài khoản ngoại bảng hoặc bằng Dimension riêng để báo cáo minh bạch theo yêu cầu câu 227.

### 5.6.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Kế toán công nợ | Phòng Kinh doanh | BGĐ | Khách hàng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Tạo đơn hàng bán | — | Đặt hàng | Kiểm tra Credit Limit và Blocked |
| 2 | Theo dõi Aged AR hằng ngày | — | — | — | Aged Accounts Receivable |
| 3 | Chạy Create Reminders hằng tuần | — | — | — | Thư nhắc nợ theo cấp |
| 4 | Rà soát và Issue thư nhắc nợ | Phối hợp liên hệ khách | — | Nhận thư nhắc nợ | Issued Reminders |
| 5 | Rà soát khách quá hạn vượt số ngày cho phép | — | — | — | Danh sách quá hạn |
| 6 | Đặt Blocked = Ship | — | — | — | Đơn hàng không Release được |
| 7 | — | Đề nghị giao hàng đặc biệt | Phê duyệt | — | Comment ghi người duyệt |
| 8 | Bỏ chặn tạm, giao xong chặn lại | — | — | Nhận hàng | Change Log ghi vết |
| 9 | Cuối tháng chạy Customer Statement | — | — | Ký xác nhận đối chiếu | Bảng kê công nợ |
| 10 | Lập dự phòng và đề nghị xoá nợ | — | Duyệt xoá nợ | — | Bút toán dự phòng / xoá nợ |

### 5.6.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai điều khoản thanh toán | Payment Terms | Code; Due Date Calculation (ví dụ 30D); Discount Date Calculation; Discount % | Bộ Payment Terms |
| 2 | Kế toán công nợ | Gán điều khoản thanh toán và hạn mức cho từng khách hàng | Customer Card → Payments | Payment Terms Code; Credit Limit (LCY); Payment Method Code; Blocked | Khách hàng có điều khoản và hạn mức |
| 3 | Consultant | Bật cảnh báo tín dụng | Sales & Receivables Setup | Credit Warnings = Both Warnings; Stockout Warning | BC cảnh báo khi tạo đơn cho khách vượt hạn mức hoặc có nợ quá hạn |
| 4 | Kế toán công nợ | Theo dõi công nợ hằng ngày | Customer Ledger Entries · Customer Card → Statistics | Remaining Amount; Due Date; Open | Tình trạng công nợ từng khách |
| 5 | Kế toán công nợ | Chạy báo cáo tuổi nợ theo ngày đến hạn | Aged Accounts Receivable | Aged As Of Date; Aging by = Due Date; Period Length = 30D | Bảng tuổi nợ theo ngày đến hạn |
| 6 | Kế toán công nợ | Chạy báo cáo tuổi nợ theo ngày chứng từ | Aged Accounts Receivable | Aging by = Posting Date | Bảng tuổi nợ theo ngày chứng từ |
| 7 | Consultant | Khai các cấp nhắc nợ | Reminder Terms → Levels | Grace Period; Due Date Calculation; Additional Fee; Beginning/Ending Text | Bộ Reminder Terms |
| 8 | Kế toán công nợ | Sinh thư nhắc nợ hằng tuần | Reminders → Create Reminders | Posting Date; Document Date; chọn khách hàng | Danh sách thư nhắc nợ nháp |
| 9 | Kế toán công nợ | Rà soát và phát hành thư nhắc nợ | Reminders → Issue | — | Issued Reminders; gửi email cho khách |
| 10 | Kế toán công nợ | Lọc khoản sắp đến hạn để nhắc trước | Customer Ledger Entries lọc Due Date | Due Date trong 7 ngày tới; Open = Yes | Danh sách nhắc trước hạn (gửi email tay) |
| 11 | Kế toán công nợ | Rà soát khách quá hạn vượt số ngày cho phép và chặn | Customer Card → Blocked | Blocked = Ship | Đơn hàng của khách không Release được |
| 12 | Ban Giám đốc | Phê duyệt giao hàng đặc biệt cho khách quá hạn | (ngoài BC hoặc Approval Workflow) | Lý do, thời hạn hiệu lực | Phê duyệt bằng văn bản |
| 13 | Kế toán công nợ | Bỏ chặn tạm thời và ghi lý do | Customer Card → Blocked = trống; Comments | Ghi rõ người duyệt và ngày | Change Log Entries ghi vết |
| 14 | Kế toán công nợ | Chạy bảng kê công nợ gửi khách hàng đối chiếu | Customer – Statement | Kỳ báo cáo; chọn khách có số dư | Bảng kê công nợ |
| 15 | Kế toán công nợ | Thu lại bản xác nhận đối chiếu có chữ ký khách hàng | (ngoài BC) | — | Biên bản đối chiếu công nợ |
| 16 | Kế toán công nợ | Cuối kỳ lập bảng tính dự phòng nợ phải thu khó đòi | (Excel từ Aged AR) | Tỷ lệ trích theo tuổi nợ | Bảng tính dự phòng |
| 17 | Kế toán tổng hợp | Hạch toán trích lập dự phòng | General Journals | Nợ 642 / Có 2293; Reason Code = DU-PHONG | Bút toán dự phòng |
| 18 | Ban Giám đốc | Quyết định xoá nợ với khoản không thu hồi được | (ngoài BC) | — | Quyết định xoá nợ |
| 19 | Kế toán công nợ | Hạch toán xoá nợ và apply đóng khoản nợ | General Journals → Apply Entries | Reason Code = XOA-NO; Dimension theo dõi riêng | Khoản nợ được đóng; theo dõi riêng để báo cáo |
| 20 | Kế toán công nợ | Bù trừ công nợ với đối tác vừa là khách vừa là NCC | Customer Card → Vendor No.; General Journals | Apply Entries hai phía | Công nợ hai bên giảm tương ứng |

### 5.6.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Customer Card

| Chức năng (Form/Page) | Customer Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Customers → chọn khách hàng |
| Mô tả (Description) | Hồ sơ khách hàng. Tab Payments chứa điều khoản thanh toán, hạn mức tín dụng và trạng thái chặn. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Payment Terms Code; Payment Method Code; Credit Limit (LCY); Blocked (Ship/Invoice/All); Reminder Terms Code; Vendor No. (cho bù trừ) |
| Kết quả (Output) | Cấu hình chính sách công nợ cho từng khách |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Customer Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Customer Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Customer Card → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết công nợ khách hàng. Mỗi hoá đơn, mỗi lần thu là một dòng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document Type/No.; Due Date; Original Amount; Remaining Amount; Open; Applied Entries |
| Kết quả (Output) | Tình trạng từng khoản nợ |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Aged Accounts Receivable

| Chức năng (Form/Page) | Aged Accounts Receivable |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Aged Accounts Receivable" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo tuổi nợ. Chọn được cách tính tuổi theo Due Date, Posting Date hoặc Document Date. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Aged As Of Date; Aging by; Period Length; Print Details; Show Amounts in LCY |
| Kết quả (Output) | Bảng tuổi nợ theo khoảng thời gian |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Reminders

| Chức năng (Form/Page) | Reminders |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Reminders" |
| Mô tả (Description) | Thư nhắc nợ. Create Reminders sinh hàng loạt cho mọi khách quá hạn; Issue phát hành và gửi. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Customer No.; Reminder Level; Document Date; Due Date; Reminder Lines |
| Kết quả (Output) | Issued Reminders gửi khách hàng |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Customer – Statement

| Chức năng (Form/Page) | Customer – Statement |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Customer - Statement" |
| Mô tả (Description) | Bảng kê công nợ gửi khách hàng để đối chiếu định kỳ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Start/End Date; Include All Customers with Balance; Print Entries Subject to Payment Discount |
| Kết quả (Output) | Bảng kê công nợ theo khách hàng |
| Phân loại | STD |

#### (6)  Apply Customer Entries

| Chức năng (Form/Page) | Apply Customer Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Customer Ledger Entries → Apply Entries |
| Mô tả (Description) | Đối trừ khoản thu với hoá đơn. Hỗ trợ thanh toán một phần bằng trường Amount to Apply. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Applies-to ID; Amount to Apply; Remaining Amount; Applying Entry |
| Kết quả (Output) | Cập nhật Remaining Amount và trạng thái Open/Closed |
| Phân loại | STD |

### 5.6.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Ngày đến hạn của hoá đơn tính tự động từ điều khoản thanh toán, không nhập tay | Payment Terms Code trên Customer Card → Due Date trên hoá đơn | CFG |
| BR-02 | Tuổi nợ theo dõi theo cả ngày chứng từ và ngày đến hạn | Aged Accounts Receivable có tham số Aging by – chạy hai lần với hai tham số | STD |
| BR-03 | Mọi khoản thu phải được đối trừ vào hoá đơn cụ thể | Apply Entries bắt buộc; không post khoản thu treo | CFG |
| BR-04 | Khách hàng quá hạn bị chặn tạo đơn hàng và giao hàng | Blocked = Ship trên Customer Card; Credit Warnings = Both Warnings | CFG |
| BR-05 | Số ngày quá hạn cho phép khác nhau theo khách hàng (15 hoặc 30 ngày) | BC không có sẵn. Cần trường bổ sung trên Customer Card và kiểm tra khi Release đơn hàng – hạng mục DEV | DEV |
| BR-06 | Bỏ chặn khách quá hạn chỉ khi có phê duyệt của Ban Giám đốc và phải để lại dấu vết | Change Log cho trường Blocked trên bảng Customer; Comment ghi người duyệt và ngày | CFG |
| BR-07 | Nhắc nợ hằng tuần cho khoản quá hạn | Reminder Terms nhiều cấp; chạy Create Reminders theo lịch tuần | CFG |
| BR-08 | Nhắc trước hạn thanh toán | BC không có sẵn. : lọc Due Date và gửi email tay. | WKA/DEV |
| BR-09 | Đối chiếu công nợ với khách hàng mỗi tháng một lần và thu lại xác nhận | Customer – Statement; theo dõi tỷ lệ xác nhận như một KPI | STD |
| BR-10 | Cho phép thanh toán một phần; số còn lại và ngày đến hạn gốc phải giữ nguyên | Apply Entries với Amount to Apply nhỏ hơn số nợ | STD |
| BR-11 | Bù trừ công nợ chỉ thực hiện với đối tác vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp và phải có biên bản | Liên kết Customer No. – Vendor No.; bút toán bù trừ có Reason Code và đính kèm biên bản | CFG |
| BR-12 | Xoá nợ phải có quyết định của Ban Giám đốc và theo dõi riêng sau khi xoá | Reason Code = XOA-NO; theo dõi bằng Dimension hoặc tài khoản ngoại bảng | CFG |

### 5.6.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Khách hàng thanh toán thừa | Số thừa để ở Customer Ledger Entry dạng dư Có; xử lý bằng cách apply vào hoá đơn kỳ sau hoặc hoàn trả theo đề nghị của khách | Kế toán công nợ |
| EX-02 | Khách hàng chuyển tiền không ghi rõ hoá đơn | Liên hệ khách và PKD xác định; hạch toán tạm ở dạng chưa apply, xử lý trong 3 ngày làm việc | Kế toán công nợ + PKD |
| EX-03 | Khách quá hạn nhưng đơn hàng đã giao một phần | Phần đã giao vẫn lập hoá đơn; phần chưa giao bị chặn. BGĐ quyết định có giao tiếp hay không | Ban Giám đốc |
| EX-04 | Khách hàng khiếu nại số liệu công nợ khi đối chiếu | Rà soát Customer Ledger Entries, đối chiếu từng hoá đơn và từng khoản thu; nếu có sai sót thì lập chứng từ điều chỉnh, không sửa bút toán | Kế toán công nợ + Kế toán trưởng |
| EX-05 | Khách hàng phá sản hoặc mất khả năng thanh toán | Lập hồ sơ theo quy định; trích lập dự phòng 100%; BGĐ quyết định xoá nợ khi đủ điều kiện pháp lý | Kế toán trưởng + BGĐ |
| EX-06 | Khoản nợ đã xoá nhưng sau đó khách thanh toán | Hạch toán vào thu nhập khác (711); ghi giảm khoản theo dõi riêng | Kế toán công nợ |
| EX-07 | Hạn mức tín dụng cần điều chỉnh gấp cho khách hàng lớn | Chỉ Kế toán trưởng hoặc BGĐ được sửa Credit Limit; Change Log ghi vết; phải có văn bản đề nghị của PKD | Kế toán trưởng |

### 5.6.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghi nhận công nợ khi post hoá đơn bán | Phải thu khách hàng (131) | Doanh thu (511) + Thuế GTGT đầu ra (3331) | Sinh tự động từ module Bán hàng |
| Thu tiền khách hàng | Tiền mặt / Tiền gửi (111, 112) | Phải thu khách hàng (131) | Sinh khi post Cash Receipt Journal có Apply |
| Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi | Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) | Dự phòng phải thu khó đòi (2293) | Bút toán tay cuối kỳ; theo bảng tính dự phòng |
| Hoàn nhập dự phòng | Dự phòng phải thu khó đòi (2293) | Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) | Khi tuổi nợ cải thiện hoặc thu hồi được |
| Xoá nợ đã trích lập dự phòng | Dự phòng phải thu khó đòi (2293) | Phải thu khách hàng (131) | Phải có quyết định của BGĐ; Apply vào hoá đơn tương ứng |
| Xoá nợ chưa trích lập dự phòng | Chi phí khác (811) hoặc 642 | Phải thu khách hàng (131) | Theo quy định của chế độ kế toán |
| Thu lại khoản nợ đã xoá | Tiền mặt / Tiền gửi (111, 112) | Thu nhập khác (711) | — |
| Bù trừ công nợ khách hàng và nhà cung cấp | Phải trả người bán (331) | Phải thu khách hàng (131) | Phải có biên bản bù trừ ký hai bên |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 7.6.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng tuổi nợ phải thu | Aged Accounts Receivable | STD | Nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Thư nhắc nợ | Issued Reminders | CFG/DEV | Nội dung thư khai ở Reminder Level; nếu cần mẫu tiếng Việt riêng thì DEV |
| Bảng kê công nợ gửi khách hàng | Customer – Statement | CFG/DEV | Dùng cho đối chiếu công nợ hằng tháng (câu 225) |
| Biên bản đối chiếu công nợ | (ngoài BC hoặc DEV từ Statement) | WKA/DEV | Cần có ô ký của hai bên |
| Báo cáo công nợ phải thu | Customer – Balance to Date · Financial Reports | STD | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Biên bản bù trừ công nợ | (ngoài BC) | WKA | Lập tay, ký hai bên, đính kèm bút toán bù trừ |

### 5.6.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-06-01 | Tạo hoá đơn bán với Payment Terms 30 ngày | Khách A, ngày 01/03 | Due Date tự tính = 31/03 |  |
| TC-06-02 | Chạy Aged AR theo Due Date | Ngày 15/04 | Hoá đơn nằm ở khoảng quá hạn 1–30 ngày |  |
| TC-06-03 | Chạy Aged AR theo Posting Date | Cùng ngày | Hoá đơn nằm ở khoảng khác – xác nhận hai cách tính khác nhau |  |
| TC-06-04 | Thu một phần hoá đơn | Hoá đơn 100tr, thu 40tr | Remaining Amount = 60tr; Due Date giữ nguyên |  |
| TC-06-05 | Tạo đơn hàng cho khách vượt hạn mức tín dụng | Credit Limit 100tr, dư nợ 120tr | BC hiện cảnh báo vượt hạn mức |  |
| TC-06-06 | Đặt Blocked = Ship và thử Release đơn hàng | Khách quá hạn | BC không cho Release / không cho giao hàng |  |
| TC-06-07 | Bỏ chặn và kiểm tra Change Log | Đổi Blocked về trống | Change Log ghi người, thời điểm, giá trị cũ và mới |  |
| TC-06-08 | Chạy Create Reminders cho khách quá hạn | Reminder Terms 3 cấp | Sinh thư nhắc nợ đúng cấp theo số ngày quá hạn |  |
| TC-06-09 | Issue thư nhắc nợ | Thư nháp | Chuyển sang Issued Reminders; in/gửi được |  |
| TC-06-10 | Chạy Customer Statement cho tháng | Khách có số dư | Bảng kê hiển thị đầy đủ hoá đơn và khoản thu trong kỳ |  |
| TC-06-11 | Hạch toán trích lập dự phòng | Bảng tính dự phòng | Bút toán Nợ 642 / Có 2293 đúng số |  |
| TC-06-12 | Xoá nợ và apply đóng hoá đơn | Hoá đơn 20tr không thu hồi được | Hoá đơn chuyển trạng thái Closed; ghi nhận theo dõi riêng |  |
| TC-06-13 | Bù trừ công nợ đối tác vừa là KH vừa là NCC | Phải thu 50tr, phải trả 30tr | Sau bù trừ: phải thu còn 20tr, phải trả = 0 |  |
| TC-06-14 | Lọc khoản sắp đến hạn trong 7 ngày | Danh sách công nợ | Ra đúng danh sách để nhắc trước hạn |  |

## 5.7  FI-07 – Kế toán phải trả & đề nghị thanh toán (Accounts Payable & Payment Proposal)

| Mã quy trình | FI-07 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán công nợ (phối hợp Kế toán thanh toán) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Theo dõi hằng ngày; lập kế hoạch thanh toán hằng tuần | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Hoá đơn nhà cung cấp được post; đến hạn thanh toán; phòng ban lập đề nghị thanh toán |
| Chứng từ đầu vào | Hoá đơn NCC; hợp đồng và điều khoản thanh toán; đề nghị thanh toán từ các phòng ban | Chứng từ đầu ra | Bảng tuổi nợ phải trả; kế hoạch thanh toán; đề nghị thanh toán đã duyệt; bút toán chi |
| Vai trò tham gia | Các phòng ban (lập đề nghị) · Kế toán công nợ · Kế toán thanh toán · Ban Giám đốc · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.7.1  Hiện trạng (As-Is)

- Lập kế hoạch thanh toán NCC theo ngày đến hạn. Ưu tiên: khoản quá hạn trước, rồi đến khoản gần hạn. Điều chỉnh theo dòng tiền thực tế từng tuần/tháng.

- Quy trình đề nghị thanh toán: Phòng ban lập đề nghị thanh toán có phê duyệt BGĐ → Kế toán kiểm tra chứng từ, công nợ, ngân sách → BGĐ phê duyệt → Kế toán lập chứng từ và thực hiện thanh toán.

- Tóm lại theo mô tả của BTChem: BGĐ duyệt thì kế toán mới làm chứng từ và chi tiền.

- Cho phép bù trừ công nợ giữa khách hàng và nhà cung cấp; cho phép thanh toán một phần theo từng đợt; cần theo dõi rõ số còn lại và lịch thanh toán tiếp theo.

- Kế toán công nợ chịu trách nhiệm kiểm tra công nợ phải thu, phải trả trong quy trình đóng sổ.

- Báo cáo công nợ phải trả nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1.

### 5.7.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai Payment Terms cho từng nhà cung cấp theo hợp đồng. Due Date của hoá đơn NCC được BC tính tự động, là cơ sở lập kế hoạch thanh toán.

- Bước 2 – Theo dõi công nợ phải trả hằng ngày trên Vendor Ledger Entries và báo cáo Aged Accounts Payable.

- Bước 3 – Lập kế hoạch thanh toán hằng tuần: Kế toán công nợ mở Payment Journal, chạy Suggest Vendor Payments với Last Payment Date = cuối tuần kế tiếp và Available Amount = số tiền dự kiến chi trong tuần. BC tự sắp thứ tự ưu tiên theo ngày đến hạn.

- Bước 4 – Kế toán công nợ rà soát danh sách đề xuất: bỏ các khoản chưa đủ điều kiện (thiếu chứng từ, đang tranh chấp), bổ sung khoản khẩn cấp, kiểm tra tổng số tiền so với dòng tiền khả dụng.

- Bước 5 – Trình phê duyệt: gửi Approval Request cho Ban Giám đốc. Trong lúc chờ duyệt, dòng Payment Journal bị khoá không sửa được.

- Bước 6 – Ban Giám đốc phê duyệt hoặc từ chối từng dòng. Sau khi được duyệt, Kế toán thanh toán mới thực hiện chi tiền theo FI-04 (tiền mặt) hoặc FI-05 (chuyển khoản).

- Bước 7 – Đối với đề nghị thanh toán phát sinh từ các phòng ban (không gắn hoá đơn NCC có sẵn): phòng ban lập đề nghị, kèm chứng từ; kế toán kiểm tra chứng từ, công nợ và ngân sách; BGĐ duyệt; kế toán lập Purchase Invoice hoặc bút toán chi tương ứng.

- Bước 8 – Thanh toán một phần: Apply Entries với Amount to Apply nhỏ hơn số nợ. Kế hoạch thanh toán kỳ sau tự động lấy phần còn lại.

- Bước 9 – Bù trừ công nợ: xem bước 10 của FI-06 (cùng cơ chế, áp dụng từ phía nhà cung cấp).

- Bước 10 – Kiểm soát ngân sách khi phê duyệt: nếu BTChem triển khai ngân sách ở FI-13, bổ sung bước kiểm tra số đã chi so với ngân sách của khoản mục trước khi duyệt. Hiện bước này làm thủ công.

### 5.7.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Phòng ban đề nghị | Kế toán công nợ | BGĐ | Kế toán thanh toán | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Chạy Suggest Vendor Payments hằng tuần | — | — | Danh sách hoá đơn đến hạn theo ưu tiên |
| 2 | — | Rà soát: bỏ khoản chưa đủ điều kiện, bổ sung khoản khẩn | — | — | Payment Journal đã rà soát |
| 3 | — | Gửi yêu cầu phê duyệt | — | — | Approval Entry; dòng bị khoá sửa |
| 4 | — | — | Xem và phê duyệt/từ chối | — | Trạng thái Approved/Rejected |
| 5 | — | — | — | Thực hiện chi (tiền mặt FI-04 hoặc chuyển khoản FI-05) | Bank Acc. + Vendor Ledger Entry |
| A1 | Lập đề nghị thanh toán kèm chứng từ | — | — | — | Đề nghị thanh toán |
| A2 | — | Kiểm tra chứng từ, công nợ, ngân sách | — | — | Kết quả kiểm tra |
| A3 | — | — | Phê duyệt | — | Đề nghị đã duyệt |
| A4 | — | Lập Purchase Invoice hoặc bút toán | — | Chi tiền | Bút toán chi |

### 5.7.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán công nợ | Gán điều khoản thanh toán cho từng nhà cung cấp | Vendor Card → Payments | Payment Terms Code; Payment Method Code; Priority | NCC có điều khoản thanh toán |
| 2 | Kế toán công nợ | Theo dõi công nợ phải trả hằng ngày | Vendor Ledger Entries | Due Date; Remaining Amount; Open | Tình trạng công nợ từng NCC |
| 3 | Kế toán công nợ | Chạy báo cáo tuổi nợ phải trả | Aged Accounts Payable | Aged As Of Date; Aging by = Due Date; Period Length | Bảng tuổi nợ phải trả |
| 4 | Kế toán công nợ | Mở nhật ký thanh toán và chạy đề xuất | Payment Journals → Suggest Vendor Payments | Last Payment Date; Find Payment Discounts; Available Amount (LCY); Summarize per Vendor; Bal. Account No. | Danh sách đề xuất thanh toán |
| 5 | Kế toán công nợ | Rà soát danh sách: bỏ, sửa, bổ sung | Payment Journals | Amount; Applies-to ID; Description | Kế hoạch thanh toán đã rà soát |
| 6 | Kế toán công nợ | Kiểm tra tổng số tiền so với dòng tiền khả dụng | Payment Journals – Total | Tổng Amount | Xác nhận khả năng chi trả |
| 7 | Kế toán công nợ | Gửi yêu cầu phê duyệt | Payment Journals → Request Approval → Send Approval Request | — | Approval Entry; dòng bị khoá |
| 8 | Ban Giám đốc | Xem và phê duyệt hoặc từ chối | Approval Requests | Approve / Reject / Delegate; Comment | Trạng thái phê duyệt |
| 9 | Kế toán thanh toán | In uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi | Report – UNC / Phiếu chi | — | Chứng từ chi |
| 10 | Kế toán thanh toán | Thực hiện chuyển khoản hoặc chi tiền mặt | (ngoài BC) | — | Giao dịch thực tế |
| 11 | Kế toán thanh toán | Post nhật ký thanh toán | Payment Journals → Post | — | Vendor Ledger Entry + Bank Acc. Ledger Entry + G/L Entry |
| 12 | Phòng ban | Lập đề nghị thanh toán cho khoản chưa có hoá đơn NCC | (Base hoặc BC) | Nội dung, số tiền, đối tượng nhận, chứng từ kèm | Đề nghị thanh toán |
| 13 | Kế toán công nợ | Kiểm tra chứng từ, công nợ và ngân sách | Vendor Ledger Entries · G/L Budget | — | Kết quả kiểm tra |
| 14 | Ban Giám đốc | Phê duyệt đề nghị | Approval Requests hoặc ngoài BC | — | Đề nghị đã duyệt |
| 15 | Kế toán công nợ | Lập Purchase Invoice hoặc bút toán chi tương ứng | Purchase Invoices · General Journals | Vendor No.; Amount; Dimensions | Chứng từ hạch toán |
| 16 | Kế toán công nợ | Thanh toán một phần khi dòng tiền hạn chế | Payment Journals → Apply Entries | Amount to Apply nhỏ hơn Remaining Amount | Hoá đơn còn dư; kế hoạch kỳ sau tự cập nhật |

### 5.7.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Vendor Card

| Chức năng (Form/Page) | Vendor Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Vendors → chọn nhà cung cấp |
| Mô tả (Description) | Hồ sơ nhà cung cấp. Tab Payments chứa điều khoản, phương thức thanh toán và mức ưu tiên thanh toán. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Payment Terms Code; Payment Method Code; Priority; Blocked; Customer No. (cho bù trừ); Bank Account |
| Kết quả (Output) | Cấu hình chính sách thanh toán cho từng NCC |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Vendor Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Vendor Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Vendor Card → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp. Mỗi hoá đơn, mỗi lần chi là một dòng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document Type/No.; Due Date; Original Amount; Remaining Amount; Open; On Hold |
| Kết quả (Output) | Tình trạng từng khoản phải trả |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Aged Accounts Payable

| Chức năng (Form/Page) | Aged Accounts Payable |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Aged Accounts Payable" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo tuổi nợ phải trả, cơ sở lập kế hoạch thanh toán. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Aged As Of Date; Aging by; Period Length; Print Details |
| Kết quả (Output) | Bảng tuổi nợ phải trả theo khoảng thời gian |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Suggest Vendor Payments

| Chức năng (Form/Page) | Suggest Vendor Payments |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Payment Journals → Prepare → Suggest Vendor Payments |
| Mô tả (Description) | Tự đề xuất danh sách thanh toán theo ngày đến hạn, chiết khấu và dòng tiền khả dụng. Đáp ứng trực tiếp yêu cầu ở câu 228. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Last Payment Date; Find Payment Discounts; Use Vendor Priority; Available Amount (LCY); Skip Exported Payments; Summarize per Vendor; Posting Date; Bal. Account Type/No. |
| Kết quả (Output) | Payment Journal được điền sẵn danh sách thanh toán |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Approval Requests

| Chức năng (Form/Page) | Approval Requests |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Approval Requests" (hoặc từ Role Center) |
| Mô tả (Description) | Danh sách yêu cầu phê duyệt đang chờ. Người duyệt Approve, Reject hoặc Delegate. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Document Type/No.; Sender ID; Approver ID; Due Date; Amount; Status |
| Kết quả (Output) | Trạng thái phê duyệt và Approval Entries lưu vết |
| Phân loại | CFG |

#### (6)  Approval User Setup

| Chức năng (Form/Page) | Approval User Setup |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Approval User Setup" |
| Mô tả (Description) | Khai chuỗi người duyệt và hạn mức phê duyệt cho từng người dùng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | User ID; Salespers./Purch. Code; Approver ID; Sales/Purchase Amount Approval Limit; Unlimited Approval; Substitute |
| Kết quả (Output) | Luồng phê duyệt tự động xác định người duyệt |
| Phân loại | CFG |

### 5.7.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Ngày đến hạn của hoá đơn NCC tính tự động từ điều khoản thanh toán | Payment Terms Code trên Vendor Card | CFG |
| BR-02 | Kế hoạch thanh toán lập theo ngày đến hạn, ưu tiên khoản quá hạn trước | Suggest Vendor Payments sắp theo Due Date; chạy 2 lần: lần 1 cho khoản quá hạn, lần 2 cho khoản gần hạn | STD |
| BR-03 | Kế hoạch thanh toán điều chỉnh theo dòng tiền thực tế từng tuần | Tham số Available Amount (LCY) khi chạy Suggest Vendor Payments | STD |
| BR-04 | Không chi tiền khi chưa có phê duyệt của Ban Giám đốc | Approval Workflow trên Payment Journal Line; nguyên tắc DP-05 | CFG |
| BR-05 | Chứng từ đang chờ duyệt không được sửa | BC khoá sẵn dòng trong trạng thái Pending Approval | STD |
| BR-06 | Người gửi yêu cầu duyệt không được là người duyệt | Approval User Setup: Approver ID khác User ID; nguyên tắc phân tách nhiệm vụ | CFG |
| BR-07 | Vượt hạn mức phê duyệt phải chuyển lên cấp cao hơn | Purchase Amount Approval Limit trên Approval User Setup | CFG |
| BR-08 | Cho phép thanh toán một phần; số còn lại tự động vào kế hoạch kỳ sau | Apply Entries với Amount to Apply | STD |
| BR-09 | Khoản đang tranh chấp không được đưa vào kế hoạch thanh toán | Đặt On Hold trên Vendor Ledger Entry – Suggest Vendor Payments sẽ bỏ qua | STD |
| BR-10 | Mỗi lần chi phải Apply vào hoá đơn cụ thể | Apply Entries bắt buộc; không chi treo | CFG |

### 5.7.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Cần thanh toán gấp ngoài kế hoạch tuần | Kế toán công nợ bổ sung dòng vào Payment Journal, ghi rõ lý do, gửi duyệt riêng. BGĐ duyệt thì mới chi | Kế toán công nợ + BGĐ |
| EX-02 | Dòng tiền không đủ chi hết danh sách đã duyệt | Kế toán trưởng và BGĐ quyết định thứ tự ưu tiên; phần chưa chi giữ lại cho kỳ sau; thông báo NCC nếu chậm | Kế toán trưởng + BGĐ |
| EX-03 | Hoá đơn NCC đang tranh chấp về số lượng hoặc chất lượng | Đặt On Hold trên Vendor Ledger Entry để loại khỏi đề xuất thanh toán; giải quyết theo quy trình trả hàng ở Blueprint Mua hàng | Kế toán công nợ + PVT |
| EX-04 | Chi nhầm nhà cung cấp hoặc nhầm số tiền | Không xoá bút toán. Đảo bằng bút toán ngược hoặc liên hệ NCC hoàn trả; theo dõi ở tài khoản phải thu khác | Kế toán thanh toán + Kế toán trưởng |
| EX-05 | Người duyệt vắng mặt dài ngày | Khai Substitute trên Approval User Setup hoặc Delegate yêu cầu cho người thay thế | Kế toán trưởng + Consultant |
| EX-06 | Trả trước cho nhà cung cấp trước khi có hoá đơn | Hạch toán vào tài khoản trả trước cho người bán (331 dư Nợ); khi có hoá đơn thì Apply vào | Kế toán công nợ |
| EX-07 | Nhà cung cấp yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ | Xử lý theo FI-08; ghi nhận chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thanh toán | Kế toán tổng hợp |

### 5.7.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghi nhận công nợ khi post hoá đơn NCC | Hàng tồn kho / Chi phí (152, 153, 156, 627, 642) + Thuế GTGT đầu vào (133) | Phải trả người bán (331) | Sinh tự động từ module Mua hàng |
| Chi tiền trả nhà cung cấp | Phải trả người bán (331) | Tiền mặt / Tiền gửi (111, 112) | Sinh khi post Payment Journal có Apply |
| Trả trước cho nhà cung cấp | Phải trả người bán (331 – dư Nợ) | Tiền mặt / Tiền gửi (111, 112) | Apply vào hoá đơn khi hoá đơn về |
| Bù trừ công nợ với đối tác vừa là KH vừa là NCC | Phải trả người bán (331) | Phải thu khách hàng (131) | Phải có biên bản bù trừ ký hai bên |
| Chiết khấu thanh toán được hưởng | Phải trả người bán (331) | Doanh thu hoạt động tài chính (515) | BC tính tự động nếu khai Payment Discount trên Payment Terms |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.7.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng tuổi nợ phải trả | Aged Accounts Payable | STD | Nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Kế hoạch thanh toán tuần | Payment Journal sau khi Suggest Vendor Payments | STD/DEV | Có thể in trực tiếp hoặc xuất Excel; nếu cần mẫu riêng thì DEV |
| Đề nghị thanh toán | Base hoặc Purchase Invoice trên BC | Cần chốt | Xem GAP – phải quyết định làm trên Base hay trên BC |
| Báo cáo công nợ phải trả | Vendor – Balance to Date · Financial Reports | STD | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Biên bản đối chiếu công nợ NCC | (ngoài BC hoặc DEV) | WKA/DEV | Cần có ô ký hai bên |

### 5.7.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-07-01 | Tạo hoá đơn NCC với Payment Terms 30 ngày | NCC A, ngày 01/03 | Due Date tự tính = 31/03 |  |
| TC-07-02 | Chạy Aged AP theo Due Date | Ngày 15/04 | Hoá đơn nằm ở khoảng quá hạn 1–30 ngày |  |
| TC-07-03 | Chạy Suggest Vendor Payments với Last Payment Date cuối tuần | 10 hoá đơn đến hạn | Payment Journal điền sẵn đúng các hoá đơn đến hạn |  |
| TC-07-04 | Chạy Suggest Vendor Payments với Available Amount giới hạn | Available = 200tr, tổng nợ 500tr | Chỉ đề xuất trong phạm vi 200tr, ưu tiên khoản quá hạn |  |
| TC-07-05 | Đặt On Hold cho hoá đơn tranh chấp rồi chạy lại đề xuất | Hoá đơn đang tranh chấp | Hoá đơn không xuất hiện trong đề xuất |  |
| TC-07-06 | Gửi yêu cầu phê duyệt Payment Journal | Danh sách đã rà soát | Trạng thái Pending Approval; dòng bị khoá sửa |  |
| TC-07-07 | Thử sửa dòng khi đang chờ duyệt | Dòng Pending Approval | BC không cho sửa |  |
| TC-07-08 | BGĐ phê duyệt và kế toán post | Yêu cầu đã duyệt | Post thành công; công nợ NCC giảm |  |
| TC-07-09 | BGĐ từ chối một dòng | Yêu cầu bị Reject | Dòng trở về trạng thái Open, không post được cho đến khi duyệt lại |  |
| TC-07-10 | Thanh toán một phần hoá đơn NCC | Hoá đơn 100tr, chi 60tr | Remaining Amount = 40tr; kỳ sau đề xuất 40tr |  |
| TC-07-11 | Người gửi yêu cầu thử tự phê duyệt | Cùng User ID | BC không cho phép hoặc Approval User Setup chặn |  |
| TC-07-12 | Chi vượt hạn mức phê duyệt của người duyệt cấp 1 | Số tiền trên hạn mức | Yêu cầu tự chuyển lên cấp cao hơn |  |

## 5.8  FI-08 – Ngoại tệ & đánh giá lại tỷ giá (Foreign Currency & Exchange Rate Adjustment)

| Mã quy trình | FI-08 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Cập nhật tỷ giá khi phát sinh; đánh giá lại cuối kỳ và theo kỳ thanh toán | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Phát sinh giao dịch nhập khẩu bằng USD; thanh toán công nợ ngoại tệ; cuối kỳ kế toán |
| Chứng từ đầu vào | Hợp đồng nhập khẩu; tờ khai hải quan; hoá đơn NCC nước ngoài; bảng tỷ giá ngân hàng | Chứng từ đầu ra | Bút toán chênh lệch tỷ giá; báo cáo số dư ngoại tệ; bảng đánh giá lại tỷ giá |
| Vai trò tham gia | Kế toán tổng hợp · Kế toán công nợ · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.8.1  Hiện trạng (As-Is)

- Công ty có sử dụng ngoại tệ USD cho các giao dịch nhập khẩu.

- Có đánh giá tỷ giá đối với công nợ nhập khẩu theo kỳ thanh toán và cuối kỳ kế toán.

- Có đánh giá tỷ giá khi phát sinh thu/chi ngoại tệ.

- Việc đánh giá lại hiện làm thủ công theo từng khoản công nợ.

### 5.8.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai Currency USD trên BC: Code = USD, Description, Realized Gains Account, Realized Losses Account, Unrealized Gains Account, Unrealized Losses Account, Residual Gains/Losses Account, Invoice Rounding Precision.

- Bước 2 – Thống nhất nguồn tỷ giá: BTChem chọn một nguồn duy nhất (ví dụ tỷ giá bán ra của Vietcombank hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) và ghi vào chính sách kế toán. Không dùng nhiều nguồn khác nhau cho các nghiệp vụ khác nhau.

- Bước 3 – Cập nhật tỷ giá hằng ngày (hoặc mỗi khi phát sinh giao dịch ngoại tệ) vào Currency Exchange Rates. Giao trách nhiệm cho một người cụ thể, có kiểm tra chéo.

- Bước 4 – Với hoá đơn nhập khẩu bằng USD: khai Currency Code = USD trên Purchase Invoice; BC tự lấy tỷ giá theo Posting Date và ghi nhận song song USD và VND trên Vendor Ledger Entry.

- Bước 5 – Khi thanh toán công nợ ngoại tệ: Payment Journal với Currency Code = USD; BC tự tính chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và sinh bút toán vào tài khoản Realized Gains/Losses. Đây chính là yêu cầu "đánh giá tỷ giá theo kỳ thanh toán" ở câu 211.

- Bước 6 – Cuối kỳ kế toán: chạy Adjust Exchange Rates với ngày cuối kỳ và tỷ giá cuối kỳ đã cập nhật. Chọn phạm vi: Bank Accounts, Customers, Vendors và các tài khoản sổ cái có số dư ngoại tệ.

- Bước 7 – Xem kết quả trước khi post bằng chức năng Preview; kiểm tra tổng chênh lệch có hợp lý so với biến động tỷ giá trong kỳ.

- Bước 8 – Post bút toán đánh giá lại; in bảng kê chênh lệch tỷ giá lưu hồ sơ kỳ.

- Bước 9 – Kiểm tra sau khi chạy: không còn số dư ngoại tệ nào chưa được đánh giá lại. Đây là một bước bắt buộc trong checklist đóng sổ ở mục 7.14.

### 5.8.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Kế toán công nợ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Cập nhật tỷ giá hằng ngày | — | Currency Exchange Rates |
| 2 | Nhập hoá đơn NCC bằng USD | — | — | Ghi song song USD và VND |
| 3 | Thanh toán công nợ USD | — | — | Tự tính chênh lệch đã thực hiện |
| 4 | — | Cuối kỳ: cập nhật tỷ giá cuối kỳ | — | Tỷ giá đánh giá lại |
| 5 | — | Chạy Adjust Exchange Rates (Preview) | — | Bảng chênh lệch dự kiến |
| 6 | — | Kiểm tra tính hợp lý | Rà soát | — |
| 7 | — | Post bút toán đánh giá lại | Duyệt | G/L Entry chênh lệch chưa thực hiện |
| 8 | — | In bảng kê lưu hồ sơ | — | Báo cáo chênh lệch tỷ giá |

### 5.8.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai ngoại tệ USD | Currencies → New | Code = USD; Realized Gains/Losses Acc.; Unrealized Gains/Losses Acc.; Residual Gains/Losses Acc.; Amount Rounding Precision | Currency USD sẵn sàng dùng |
| 2 | Kế toán trưởng | Chốt nguồn tỷ giá và ghi vào chính sách kế toán | (ngoài BC) | Nguồn, loại tỷ giá (mua/bán/bình quân), tần suất | Chính sách tỷ giá |
| 3 | Kế toán tổng hợp | Cập nhật tỷ giá theo ngày | Currencies → Exchange Rates | Starting Date; Exchange Rate Amount; Relational Exch. Rate Amount; Adjustment Exch. Rate Amount | Bảng tỷ giá theo ngày |
| 4 | Kế toán công nợ | Nhập hoá đơn nhập khẩu bằng USD | Purchase Invoices | Currency Code = USD; Amount (USD) | Vendor Ledger Entry có Amount và Amount (LCY) |
| 5 | Kế toán thanh toán | Thanh toán công nợ ngoại tệ | Payment Journals | Currency Code = USD; Apply Entries | Bút toán chi + chênh lệch tỷ giá đã thực hiện |
| 6 | Kế toán tổng hợp | Cập nhật tỷ giá cuối kỳ để đánh giá lại | Currencies → Exchange Rates | Adjustment Exch. Rate Amount cho ngày cuối kỳ | Tỷ giá đánh giá lại |
| 7 | Kế toán tổng hợp | Chạy đánh giá lại tỷ giá và xem trước | Adjust Exchange Rates (Exch. Rate Adjustment) | Starting/Ending Date; Posting Date; Document No.; chọn Bank Accounts, Customers, Vendors, G/L Accounts | Bảng chênh lệch dự kiến |
| 8 | Kế toán trưởng | Rà soát tính hợp lý của chênh lệch | (kiểm tra) | So với biến động tỷ giá trong kỳ | Xác nhận |
| 9 | Kế toán tổng hợp | Post bút toán đánh giá lại | Adjust Exchange Rates → Post | — | G/L Entry chênh lệch chưa thực hiện |
| 10 | Kế toán tổng hợp | In bảng kê chênh lệch tỷ giá lưu hồ sơ kỳ | Report / G/L Register | — | Hồ sơ đánh giá lại tỷ giá |
| 11 | Kế toán tổng hợp | Kiểm tra không còn số dư ngoại tệ chưa đánh giá | Vendor/Customer/Bank Ledger Entries lọc Currency Code | — | Xác nhận trước khi đóng sổ |

### 5.8.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Currencies

| Chức năng (Form/Page) | Currencies |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Currencies" |
| Mô tả (Description) | Danh mục ngoại tệ. Mỗi ngoại tệ khai tài khoản chênh lệch tỷ giá riêng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code; Description; Realized Gains/Losses Acc.; Unrealized Gains/Losses Acc.; Residual Gains/Losses Acc.; Amount Rounding Precision |
| Kết quả (Output) | Ngoại tệ dùng được trên chứng từ |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Currency Exchange Rates

| Chức năng (Form/Page) | Currency Exchange Rates |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Currencies → chọn USD → Exchange Rates |
| Mô tả (Description) | Bảng tỷ giá theo ngày. Có hai cột tỷ giá: dùng cho giao dịch và dùng cho đánh giá lại. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Starting Date; Exchange Rate Amount; Relational Exch. Rate Amount; Adjustment Exch. Rate Amount; Relational Adjmt Exch. Rate Amt. |
| Kết quả (Output) | Tỷ giá áp dụng theo Posting Date |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Adjust Exchange Rates

| Chức năng (Form/Page) | Adjust Exchange Rates |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Adjust Exchange Rates" hoặc "Exch. Rate Adjustment" |
| Mô tả (Description) | Chạy đánh giá lại toàn bộ số dư ngoại tệ và sinh bút toán chênh lệch tự động. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Starting Date; Ending Date; Posting Date; Document No.; Adjust (Bank Accounts / Customers / Vendors / G/L Accounts) |
| Kết quả (Output) | Bút toán chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Vendor/Customer Ledger Entries – cột ngoại tệ

| Chức năng (Form/Page) | Vendor/Customer Ledger Entries – cột ngoại tệ |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Vendor Card → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Xem song song số tiền nguyên tệ và số tiền quy đổi VND của từng khoản công nợ ngoại tệ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Currency Code; Amount; Amount (LCY); Remaining Amount; Remaining Amt. (LCY) |
| Kết quả (Output) | Theo dõi công nợ ngoại tệ hai chiều |
| Phân loại | STD |

### 5.8.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Chỉ dùng một nguồn tỷ giá thống nhất, ghi trong chính sách kế toán | Quy trình cập nhật tỷ giá có người phụ trách và kiểm tra chéo | CFG |
| BR-02 | Tỷ giá phải được cập nhật trước khi post chứng từ ngoại tệ | BC dùng tỷ giá của ngày gần nhất; nếu quên cập nhật vẫn post được nhưng sai – phải kiểm soát bằng quy trình | WKA |
| BR-03 | Chênh lệch tỷ giá khi thanh toán được ghi nhận tự động | BC tính khi Apply Entries; tài khoản khai ở Currency Card | STD |
| BR-04 | Cuối kỳ phải đánh giá lại toàn bộ số dư ngoại tệ | Adjust Exchange Rates cho Bank Accounts, Customers, Vendors và G/L Accounts | STD |
| BR-05 | Đánh giá lại theo kỳ thanh toán với công nợ nhập khẩu | Chạy Adjust Exchange Rates với khoảng ngày tương ứng kỳ thanh toán (câu 211) | STD |
| BR-06 | Bút toán đánh giá lại phải xem trước trước khi post | Preview trên màn hình Adjust Exchange Rates | STD |
| BR-07 | Không được sửa tỷ giá đã dùng cho chứng từ đã post | BC lưu tỷ giá vào Ledger Entry tại thời điểm post; sửa bảng tỷ giá không ảnh hưởng chứng từ cũ | STD |
| BR-08 | Sau khi chạy đánh giá lại, không được còn số dư ngoại tệ chưa đánh giá | Bước kiểm tra bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |

### 5.8.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Quên cập nhật tỷ giá trước khi post | BC dùng tỷ giá cũ. Phát hiện thì đảo chứng từ, cập nhật tỷ giá đúng và post lại. Phòng ngừa: kiểm tra tỷ giá đầu mỗi ngày làm việc | Kế toán tổng hợp |
| EX-02 | Tỷ giá biến động mạnh trong kỳ | Cân nhắc đánh giá lại giữa kỳ ngoài lịch; Kế toán trưởng quyết định và ghi rõ lý do | Kế toán trưởng |
| EX-03 | Thanh toán một phần công nợ ngoại tệ | BC tính chênh lệch tỷ giá tương ứng phần đã thanh toán; phần còn lại tiếp tục theo dõi ngoại tệ | Kế toán công nợ |
| EX-04 | Chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn bất thường | Rà soát lại tỷ giá đã khai và các chứng từ liên quan trước khi post; có thể do khai nhầm Relational Exch. Rate Amount | Kế toán tổng hợp |
| EX-05 | Phát sinh ngoại tệ khác ngoài USD | Khai thêm Currency mới với đầy đủ tài khoản chênh lệch; cập nhật chính sách tỷ giá | Kế toán trưởng + Consultant |
| EX-06 | Hàng nhập khẩu có thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan | Xử lý ở Blueprint Mua hàng bằng Item Charge; chi phí phân bổ vào giá vốn hàng nhập | Kế toán kho + Kế toán công nợ |

### 5.8.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghi nhận công nợ nhập khẩu bằng USD | Hàng tồn kho (152, 156) | Phải trả người bán (331 – USD) | Quy đổi theo tỷ giá ngày ghi nhận |
| Thanh toán công nợ USD – tỷ giá tăng (lỗ) | Phải trả người bán (331) + Chi phí tài chính (635) | Tiền gửi ngân hàng (1122) | Chênh lệch đã thực hiện, BC sinh tự động |
| Thanh toán công nợ USD – tỷ giá giảm (lãi) | Phải trả người bán (331) | Tiền gửi ngân hàng (1122) + Doanh thu tài chính (515) | Chênh lệch đã thực hiện, BC sinh tự động |
| Đánh giá lại cuối kỳ – lỗ tỷ giá | Chi phí tài chính (635) hoặc 413 | Phải trả người bán (331) | Chênh lệch chưa thực hiện; tài khoản theo khai báo trên Currency Card và quy định VAS |
| Đánh giá lại cuối kỳ – lãi tỷ giá | Phải trả người bán (331) | Doanh thu tài chính (515) hoặc 413 | Chênh lệch chưa thực hiện |
| Đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ | Tiền gửi ngoại tệ (1122) | Doanh thu tài chính (515) hoặc 413 | Tuỳ chiều biến động tỷ giá |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.8.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng theo dõi tỷ giá | Currency Exchange Rates | STD | Xuất Excel được |
| Bảng kê chênh lệch tỷ giá cuối kỳ | G/L Register sau khi chạy Adjust Exchange Rates | STD/DEV | Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV |
| Báo cáo công nợ ngoại tệ | Vendor/Customer Ledger Entries lọc Currency Code | STD | Xuất Excel được |

### 5.8.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-08-01 | Khai Currency USD với đầy đủ tài khoản chênh lệch | USD | Currency được tạo và dùng được trên chứng từ |  |
| TC-08-02 | Khai tỷ giá cho 3 ngày liên tiếp | 25.300 / 25.400 / 25.500 | Bảng tỷ giá đúng thứ tự ngày |  |
| TC-08-03 | Nhập hoá đơn NCC 10.000 USD ngày có tỷ giá 25.400 | 10.000 USD | Vendor Ledger Entry: Amount = 10.000 USD; Amount (LCY) = 254.000.000 VND |  |
| TC-08-04 | Thanh toán toàn bộ khi tỷ giá là 25.600 | 10.000 USD | Sinh bút toán lỗ tỷ giá 2.000.000 VND vào tài khoản Realized Losses |  |
| TC-08-05 | Thanh toán một phần 4.000 USD | Tỷ giá 25.500 | Chênh lệch tính trên 4.000 USD; còn 6.000 USD chưa thanh toán |  |
| TC-08-06 | Chạy Adjust Exchange Rates cuối kỳ | Tỷ giá cuối kỳ 25.700 | Sinh bút toán chênh lệch chưa thực hiện cho số dư còn lại |  |
| TC-08-07 | Xem Preview trước khi post đánh giá lại | Cùng dữ liệu | Hiển thị đúng bút toán dự kiến, chưa sinh G/L Entry |  |
| TC-08-08 | Kiểm tra số dư ngoại tệ sau khi đánh giá lại | Vendor Ledger Entries | Amount (LCY) khớp tỷ giá cuối kỳ |  |
| TC-08-09 | Sửa tỷ giá cũ và kiểm tra chứng từ đã post | Đổi tỷ giá ngày quá khứ | Chứng từ đã post không thay đổi |  |

## 5.9  FI-09 – Tài sản cố định (Fixed Assets)

| Mã quy trình | FI-09 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán TSCĐ / chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Ghi tăng, điều chuyển, thanh lý khi phát sinh; khấu hao hằng tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Mua sắm TSCĐ; hoàn thành xây dựng cơ bản; điều chuyển bộ phận; sửa chữa nâng cấp; thanh lý |
| Chứng từ đầu vào | Hoá đơn mua TSCĐ; biên bản nghiệm thu; quyết định điều chuyển; biên bản thanh lý | Chứng từ đầu ra | Thẻ TSCĐ; biên bản giao nhận; bảng tính khấu hao; biên bản thanh lý; báo cáo TSCĐ và khấu hao |
| Vai trò tham gia | Kế toán TSCĐ · Kế toán công nợ · Bộ phận sử dụng · Ban Giám đốc · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.9.1  Hiện trạng (As-Is)

- Các nhóm TSCĐ: TSCĐ hữu hình gồm nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. TSCĐ vô hình gồm phần mềm, bản quyền, thương hiệu, quyền sử dụng.

- Phương pháp khấu hao: Đường thẳng – khấu hao đều mỗi năm trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ.

- Có điều chuyển tài sản giữa bộ phận/địa điểm nhưng ít. Điều chuyển TSCĐ giữa bộ phận sử dụng; phải cập nhật lại nơi sử dụng, người quản lý; điều chỉnh theo dõi khấu hao nếu cần.

- Cần quản lý sửa chữa tài sản (bảo trì, sửa chữa định kỳ) và nâng cấp tài sản (tăng giá trị TSCĐ). Theo dõi riêng để phân biệt chi phí sửa chữa với tăng nguyên giá.

- Chiều phân tích bắt buộc cho TSCĐ/CCDC: phòng ban, bộ phận sử dụng.

- Cần mẫu in chứng từ TSCĐ: giao nhận, thanh lý, khấu hao.

- Kế toán TSCĐ/chi phí thực hiện khấu hao và phân bổ chi phí trong quy trình đóng sổ.

- Báo cáo tài sản cố định và khấu hao nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1.

### 5.9.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai cấu trúc phân loại: FA Class (Hữu hình / Vô hình) và FA Subclass (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải; phần mềm, bản quyền, thương hiệu, quyền sử dụng) đúng theo câu 231.

- Bước 2 – Khai FA Posting Group cho từng nhóm: tài khoản nguyên giá, hao mòn luỹ kế, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, tài khoản lãi/lỗ thanh lý.

- Bước 3 – Khai Depreciation Book "VAS": Default Final Rounding Amount, Integration with G/L cho các loại giao dịch (Acquisition Cost, Depreciation, Disposal, Maintenance).

- Bước 4 – Tạo thẻ TSCĐ: khai FA Class, FA Subclass, FA Location, chiều DEPARTMENT (bộ phận sử dụng), người quản lý (dùng trường Responsible Employee), số hiệu và mô tả.

- Bước 5 – Ghi tăng TSCĐ: khi mua, lập Purchase Invoice với dòng Type = Fixed Asset, chọn FA No. BC tự sinh bút toán ghi tăng nguyên giá và công nợ NCC. Với TSCĐ hình thành từ xây dựng cơ bản, dùng FA G/L Journal với FA Posting Type = Acquisition Cost.

- Bước 6 – Khai thông tin khấu hao trên FA Depreciation Book: Depreciation Method = Straight-Line; Depreciation Starting Date; No. of Depreciation Years hoặc Months; Salvage Value (nếu có).

- Bước 7 – Chạy khấu hao hằng tháng: Calculate Depreciation sinh dòng vào FA G/L Journal; kế toán kiểm tra tổng số và post. Bút toán khấu hao mang chiều DEPARTMENT của tài sản, nhờ vậy chi phí khấu hao tự phân bổ đúng bộ phận.

- Bước 8 – Điều chuyển tài sản: cập nhật FA Location, Responsible Employee và chiều DEPARTMENT trên thẻ tài sản; in biên bản bàn giao. Nếu cần tách nguyên giá cho nhiều bộ phận thì dùng FA Reclassification Journal.

- Bước 9 – Sửa chữa: hạch toán bằng FA G/L Journal với FA Posting Type = Maintenance, kèm Maintenance Code. Chi phí này ghi vào Maintenance Ledger Entry và tài khoản chi phí, KHÔNG làm tăng nguyên giá.

- Bước 10 – Nâng cấp làm tăng giá trị: hạch toán bằng FA G/L Journal với FA Posting Type = Acquisition Cost (hoặc Appreciation tuỳ chính sách). Sau đó rà soát lại thời gian sử dụng còn lại và điều chỉnh nếu cần.

- Bước 11 – Thanh lý: lập FA G/L Journal với FA Posting Type = Disposal hoặc lập Sales Invoice có dòng Type = Fixed Asset. BC tự tính lãi/lỗ thanh lý dựa trên giá trị còn lại.

- Bước 12 – Kiểm kê TSCĐ định kỳ: xuất danh sách từ BC, đối chiếu thực tế, lập biên bản; xử lý chênh lệch bằng bút toán có Reason Code.

### 5.9.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Bộ phận sử dụng | Kế toán TSCĐ | Kế toán trưởng / BGĐ | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GHI TĂNG | Đề nghị mua sắm, nghiệm thu | Tạo thẻ TSCĐ, khai thông tin khấu hao | Duyệt mua sắm | FA Card + FA Ledger Entry |
| KHẤU HAO | — | Chạy Calculate Depreciation hằng tháng | Rà soát tổng chi phí khấu hao | FA G/L Journal → G/L Entry |
| ĐIỀU CHUYỂN | Đề nghị điều chuyển | Cập nhật FA Location, người quản lý, chiều | Duyệt điều chuyển | Thẻ TSCĐ cập nhật; biên bản bàn giao |
| SỬA CHỮA | Đề nghị sửa chữa | Hạch toán Maintenance | Duyệt chi phí | Maintenance Ledger Entry |
| NÂNG CẤP | Đề nghị nâng cấp | Hạch toán tăng nguyên giá; rà lại thời gian sử dụng | Duyệt | FA Ledger Entry – Acquisition Cost |
| THANH LÝ | Đề nghị thanh lý | Hạch toán thanh lý | Quyết định thanh lý | FA Ledger Entry – Disposal; lãi/lỗ tự tính |
| KIỂM KÊ | Tham gia kiểm kê | Xuất danh sách, đối chiếu, xử lý chênh lệch | Duyệt biên bản | Fixed Asset List |

### 5.9.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant | Khai phân loại tài sản | FA Classes · FA Subclasses | Code; Description; Default FA Posting Group | Cấu trúc phân loại theo câu 231 |
| 2 | Consultant | Khai nhóm hạch toán tài sản | FA Posting Groups | Acquisition Cost Account; Accum. Depreciation Account; Depreciation Expense Account; Maintenance Expense Account; Gains/Losses Acc. on Disposal | Bút toán TSCĐ vào đúng tài khoản |
| 3 | Consultant | Khai sổ khấu hao | Depreciation Books | Code = VAS; Integration (Acquisition Cost, Depreciation, Disposal, Maintenance); Default Final Rounding Amount | Sổ khấu hao VAS |
| 4 | Kế toán TSCĐ | Tạo thẻ tài sản cố định | Fixed Assets → New | No.; Description; FA Class Code; FA Subclass Code; FA Location Code; Responsible Employee; Serial No.; Dimensions (DEPARTMENT) | Thẻ TSCĐ |
| 5 | Kế toán TSCĐ | Khai thông tin khấu hao cho tài sản | Fixed Asset Card → Depreciation Book | Depreciation Method = Straight-Line; Depreciation Starting Date; No. of Depreciation Years/Months; Salvage Value | FA Depreciation Book |
| 6 | Kế toán công nợ | Ghi tăng khi mua tài sản | Purchase Invoices – dòng Type = Fixed Asset | FA No.; Depreciation Book Code; Amount | FA Ledger Entry – Acquisition Cost + công nợ NCC |
| 7 | Kế toán TSCĐ | Ghi tăng tài sản không qua mua (XDCB, điều chuyển nội bộ) | FA G/L Journal | FA Posting Type = Acquisition Cost; Bal. Account | FA Ledger Entry |
| 8 | Kế toán TSCĐ | Chạy tính khấu hao hằng tháng | Calculate Depreciation | Depreciation Book; FA Posting Date; Use Force No. of Days; Insert Bal. Account | FA G/L Journal đã điền sẵn |
| 9 | Kế toán TSCĐ | Kiểm tra và post bút toán khấu hao | FA G/L Journal → Post | Tổng chi phí khấu hao theo bộ phận | G/L Entry + FA Ledger Entry |
| 10 | Kế toán TSCĐ | Điều chuyển tài sản giữa bộ phận | Fixed Asset Card → FA Location, Responsible Employee, Dimensions | Cập nhật nơi sử dụng và người quản lý | Thẻ TSCĐ cập nhật + Change Log |
| 11 | Kế toán TSCĐ | In biên bản bàn giao tài sản | Report – Biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu BTChem) | — | Biên bản có chữ ký hai bên |
| 12 | Kế toán TSCĐ | Hạch toán chi phí sửa chữa | FA G/L Journal | FA Posting Type = Maintenance; Maintenance Code; Amount | Maintenance Ledger Entry + chi phí (không tăng nguyên giá) |
| 13 | Kế toán TSCĐ | Hạch toán nâng cấp làm tăng nguyên giá | FA G/L Journal | FA Posting Type = Acquisition Cost hoặc Appreciation | Nguyên giá tăng; khấu hao kỳ sau tính lại |
| 14 | Kế toán TSCĐ | Rà soát và điều chỉnh thời gian sử dụng còn lại sau nâng cấp | FA Depreciation Book | No. of Depreciation Years/Months | Lịch khấu hao mới |
| 15 | Kế toán TSCĐ | Hạch toán thanh lý tài sản | FA G/L Journal (FA Posting Type = Disposal) hoặc Sales Invoice dòng Type = Fixed Asset | Giá bán; Bal. Account | FA Ledger Entry – Disposal; lãi/lỗ tự tính |
| 16 | Kế toán TSCĐ | Xuất danh sách TSCĐ phục vụ kiểm kê | Fixed Asset List · FA Register | Lọc theo FA Location, DEPARTMENT | Danh sách kiểm kê |
| 17 | Kế toán TSCĐ | Chạy báo cáo TSCĐ và khấu hao cuối kỳ | Fixed Asset – Book Value 01/02 · Fixed Asset – Analysis | Kỳ báo cáo | Báo cáo TSCĐ và khấu hao |

### 5.9.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Fixed Asset Card

| Chức năng (Form/Page) | Fixed Asset Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Fixed Assets" → chọn tài sản |
| Mô tả (Description) | Thẻ tài sản cố định: thông tin chung, phân loại, địa điểm, người quản lý, chiều phân tích. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Description; FA Class/Subclass Code; FA Location Code; Responsible Employee; Serial No.; Blocked; Inactive; Dimensions |
| Kết quả (Output) | Hồ sơ tài sản; cơ sở tra ngược lịch sử |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  FA Depreciation Book

| Chức năng (Form/Page) | FA Depreciation Book |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Fixed Asset Card → Depreciation Books |
| Mô tả (Description) | Quy tắc khấu hao của một tài sản trong một sổ khấu hao: phương pháp, thời gian, ngày bắt đầu. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Depreciation Book Code; Depreciation Method; Depreciation Starting Date; No. of Depreciation Years/Months; Salvage Value; Acquisition Cost; Book Value |
| Kết quả (Output) | Lịch khấu hao của tài sản |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Calculate Depreciation

| Chức năng (Form/Page) | Calculate Depreciation |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Calculate Depreciation" |
| Mô tả (Description) | Tính khấu hao hàng loạt cho toàn bộ tài sản và điền vào FA G/L Journal để kế toán kiểm tra trước khi post. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Depreciation Book; FA Posting Date; Posting Date; Insert Bal. Account; Document No.; bộ lọc tài sản |
| Kết quả (Output) | FA G/L Journal chứa dòng khấu hao |
| Phân loại | STD |

#### (4)  FA G/L Journal

| Chức năng (Form/Page) | FA G/L Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Fixed Asset G/L Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký hạch toán mọi nghiệp vụ TSCĐ: ghi tăng, khấu hao, nâng cấp, sửa chữa, thanh lý. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | FA No.; Depreciation Book Code; FA Posting Type (Acquisition Cost / Depreciation / Appreciation / Maintenance / Disposal); Amount; Bal. Account |
| Kết quả (Output) | FA Ledger Entry + G/L Entry |
| Phân loại | STD |

#### (5)  FA Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | FA Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Fixed Asset Card → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết tài sản: toàn bộ lịch sử từ ghi tăng, khấu hao đến thanh lý. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | FA Posting Date; FA Posting Type; Amount; Document No.; Depreciation Book Code |
| Kết quả (Output) | Lịch sử một tài sản |
| Phân loại | STD |

#### (6)  Maintenance Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Maintenance Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Fixed Asset Card → Maintenance Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi phí sửa chữa bảo dưỡng – tách riêng khỏi nguyên giá, đáp ứng yêu cầu ở câu 235. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | FA Posting Date; Maintenance Code; Amount; Document No. |
| Kết quả (Output) | Lịch sử sửa chữa của một tài sản |
| Phân loại | STD |

#### (7)  Fixed Asset – Book Value 01/02

| Chức năng (Form/Page) | Fixed Asset – Book Value 01/02 |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Fixed Asset - Book Value" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại theo nhóm hoặc theo tài sản. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Starting/Ending Date; Group Totals; Print per Fixed Asset |
| Kết quả (Output) | Báo cáo TSCĐ và khấu hao (bắt buộc giai đoạn 1) |
| Phân loại | STD |

### 5.9.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Mọi TSCĐ phải được phân loại đúng nhóm hữu hình hoặc vô hình | FA Class và FA Subclass theo câu 231; FA Posting Group gắn theo Subclass | CFG |
| BR-02 | Phương pháp khấu hao là đường thẳng cho toàn bộ tài sản | Depreciation Method = Straight-Line trên FA Depreciation Book | CFG |
| BR-03 | Mọi TSCĐ phải có chiều phòng ban / bộ phận sử dụng | Default Dimension trên Fixed Asset Card với Code Mandatory (câu 215) | CFG |
| BR-04 | Mọi TSCĐ phải có người quản lý xác định | Trường Responsible Employee trên Fixed Asset Card | CFG |
| BR-05 | Chi phí sửa chữa KHÔNG làm tăng nguyên giá | FA Posting Type = Maintenance ghi vào Maintenance Ledger Entry và tài khoản chi phí (câu 235) | STD |
| BR-06 | Chi phí nâng cấp LÀM TĂNG nguyên giá | FA Posting Type = Acquisition Cost hoặc Appreciation; sau đó rà lại thời gian sử dụng | STD |
| BR-07 | Khấu hao chạy hằng tháng, không dồn cuối năm | Calculate Depreciation là bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |
| BR-08 | Điều chuyển tài sản phải cập nhật nơi sử dụng, người quản lý và chiều phân tích | Sửa FA Location, Responsible Employee và Dimensions; có biên bản bàn giao (câu 233) | CFG |
| BR-09 | Thanh lý phải có quyết định của Ban Giám đốc | Quy trình kiểm soát; đính kèm quyết định vào chứng từ thanh lý | CFG |
| BR-10 | Tài sản đã thanh lý không xoá khỏi hệ thống | Đặt Inactive = Yes để giữ lịch sử; BC không cho xoá tài sản đã có bút toán | STD |
| BR-11 | Kiểm kê TSCĐ định kỳ, chênh lệch phải được giải trình | Xuất Fixed Asset List đối chiếu thực tế; xử lý bằng bút toán có Reason Code | CFG |

### 5.9.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Tài sản mua về nhưng chưa đưa vào sử dụng | Ghi tăng nguyên giá nhưng để Depreciation Starting Date trống hoặc đặt ngày dự kiến đưa vào sử dụng; khấu hao chỉ bắt đầu từ ngày đó | Kế toán TSCĐ |
| EX-02 | Tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng | Book Value về 0 hoặc bằng Salvage Value; tài sản vẫn theo dõi trên sổ và trong kiểm kê. Không xoá | Kế toán TSCĐ |
| EX-03 | Nâng cấp tài sản đã khấu hao hết | Ghi tăng nguyên giá và khai lại thời gian sử dụng mới; khấu hao tiếp theo giá trị nâng cấp | Kế toán TSCĐ + Kế toán trưởng |
| EX-04 | Tài sản bị hỏng không sửa được, phải thanh lý sớm | Hạch toán Disposal với giá bán bằng 0 hoặc giá phế liệu; phần giá trị còn lại ghi vào chi phí khác (811) | Kế toán TSCĐ + BGĐ |
| EX-05 | Phát hiện thừa/thiếu TSCĐ khi kiểm kê | Lập biên bản; tài sản thừa ghi tăng theo giá đánh giá lại; tài sản thiếu ghi giảm và quy trách nhiệm theo quyết định của BGĐ | Kế toán TSCĐ + BGĐ |
| EX-06 | Một tài sản dùng chung cho nhiều bộ phận | Chọn bộ phận chính làm chiều DEPARTMENT; chi phí khấu hao phân bổ tiếp bằng bút toán phân bổ ở FI-02 | Kế toán TSCĐ + Kế toán tổng hợp |
| EX-07 | Khấu hao đã chạy nhưng phát hiện sai thời gian sử dụng | Sửa No. of Depreciation Years trên FA Depreciation Book; BC tự điều chỉnh mức khấu hao các kỳ sau. Nếu cần điều chỉnh kỳ trước thì lập bút toán điều chỉnh | Kế toán TSCĐ + Kế toán trưởng |

### 5.9.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua TSCĐ từ nhà cung cấp | TSCĐ hữu hình/vô hình (211, 213) + Thuế GTGT đầu vào (133) | Phải trả người bán (331) | Purchase Invoice dòng Type = Fixed Asset |
| Ghi tăng TSCĐ từ xây dựng cơ bản | TSCĐ hữu hình (211) | Xây dựng cơ bản dở dang (241) | FA G/L Journal – Acquisition Cost |
| Trích khấu hao hằng tháng | Chi phí theo bộ phận (627, 641, 642) | Hao mòn TSCĐ (214) | Calculate Depreciation; chiều DEPARTMENT lấy từ thẻ tài sản |
| Chi phí sửa chữa thường xuyên | Chi phí theo bộ phận (627, 641, 642) | Tiền / Phải trả (111, 112, 331) | FA Posting Type = Maintenance; không tăng nguyên giá |
| Nâng cấp làm tăng nguyên giá | TSCĐ hữu hình (211) | Xây dựng cơ bản dở dang (241) hoặc Phải trả (331) | FA Posting Type = Acquisition Cost / Appreciation |
| Thanh lý – ghi giảm nguyên giá và hao mòn | Hao mòn TSCĐ (214) + Chi phí khác (811) | TSCĐ hữu hình/vô hình (211, 213) | BC tự tính phần giá trị còn lại |
| Thanh lý – ghi nhận thu từ bán tài sản | Tiền / Phải thu (111, 112, 131) | Thu nhập khác (711) + Thuế GTGT đầu ra (3331) | Sales Invoice dòng Type = Fixed Asset |
| Kiểm kê phát hiện thừa TSCĐ | TSCĐ hữu hình (211) | Thu nhập khác (711) hoặc 3381 | Theo quyết định xử lý |
| Kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ | Hao mòn (214) + Phải thu khác (1388) | TSCĐ hữu hình (211) | Quy trách nhiệm theo quyết định của BGĐ |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.9.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Biên bản giao nhận TSCĐ | Report tuỳ chỉnh trên Fixed Asset Card | DEV | Theo mẫu hiện hành (câu 245); cần ô ký của bên giao, bên nhận |
| Biên bản thanh lý TSCĐ | Report tuỳ chỉnh | DEV | Theo mẫu hiện hành (câu 245); kèm quyết định thanh lý |
| Bảng tính khấu hao TSCĐ | FA G/L Journal sau Calculate Depreciation · Fixed Asset – Book Value | STD/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243); nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV |
| Thẻ tài sản cố định | Fixed Asset Card → Print | DEV | Theo mẫu Việt Nam |
| Báo cáo tài sản cố định và khấu hao | Fixed Asset – Book Value 01/02 · FA – Analysis | STD | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Danh sách kiểm kê TSCĐ | Fixed Asset List lọc theo FA Location / DEPARTMENT | STD | Xuất Excel để đối chiếu thực tế |

### 5.9.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-09-01 | Khai FA Class, FA Subclass và FA Posting Group | Theo câu 231 | Cấu trúc phân loại đầy đủ |  |
| TC-09-02 | Tạo thẻ TSCĐ thiếu chiều DEPARTMENT | Máy móc | BC báo lỗi khi post ghi tăng |  |
| TC-09-03 | Ghi tăng TSCĐ qua Purchase Invoice | Máy 1,2 tỷ, thuế 8% | FA Ledger Entry ghi nguyên giá 1,2 tỷ; công nợ NCC tăng |  |
| TC-09-04 | Khai khấu hao đường thẳng 10 năm | Từ 01/03/2026 | Mức khấu hao tháng = 10.000.000 VND |  |
| TC-09-05 | Chạy Calculate Depreciation tháng đầu | Tháng 03/2026 | FA G/L Journal có dòng khấu hao đúng số; chiều DEPARTMENT đúng |  |
| TC-09-06 | Post khấu hao và kiểm tra chi phí theo bộ phận | Sau khi post | Chi phí khấu hao vào đúng tài khoản và đúng chiều |  |
| TC-09-07 | Hạch toán chi phí sửa chữa 50tr | FA Posting Type = Maintenance | Nguyên giá KHÔNG đổi; Maintenance Ledger Entry có dòng 50tr |  |
| TC-09-08 | Hạch toán nâng cấp 200tr | FA Posting Type = Acquisition Cost | Nguyên giá tăng lên 1,4 tỷ; khấu hao kỳ sau tăng tương ứng |  |
| TC-09-09 | Điều chuyển tài sản sang phòng ban khác | Đổi DEPARTMENT và FA Location | Khấu hao kỳ sau vào chiều mới; Change Log ghi vết |  |
| TC-09-10 | Thanh lý tài sản với giá bán 300tr | Giá trị còn lại 250tr | Ghi nhận lãi thanh lý 50tr; tài sản Book Value = 0 |  |
| TC-09-11 | Chạy báo cáo TSCĐ và khấu hao | Kỳ có số liệu | Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại khớp sổ cái |  |
| TC-09-12 | Xuất danh sách kiểm kê theo bộ phận | Lọc DEPARTMENT | Danh sách đầy đủ, có người quản lý |  |

## 5.10  FI-10 – Công cụ dụng cụ & chi phí trả trước (Small Tools & Prepaid Expenses (Deferrals))

| Mã quy trình | FI-10 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán TSCĐ / chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Ghi tăng khi phát sinh; phân bổ hằng tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Mua công cụ dụng cụ; phát sinh chi phí trả trước (thuê nhà, bảo hiểm, phí dịch vụ trả trước) |
| Chứng từ đầu vào | Hoá đơn mua CCDC; phiếu xuất kho CCDC; hợp đồng thuê; hoá đơn dịch vụ trả trước | Chứng từ đầu ra | Bảng theo dõi CCDC và giá trị còn lại; bút toán phân bổ hằng tháng; báo cáo chi phí trả trước |
| Vai trò tham gia | Kế toán TSCĐ / chi phí · Kế toán kho · Bộ phận sử dụng · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.10.1  Hiện trạng (As-Is)

- Cần theo dõi công cụ dụng cụ và phân bổ nhiều kỳ.

- Ghi nhận chi phí dần theo thời gian sử dụng, tránh dồn hết chi phí vào 1 kỳ kế toán.

- Chiều phân tích bắt buộc cho CCDC: phòng ban, bộ phận sử dụng.

- Kế toán TSCĐ/chi phí thực hiện khấu hao và phân bổ chi phí trong quy trình đóng sổ.

- Số dư CCDC đang phân bổ dở dang là một trong các loại số dư cần chuyển đổi khi go-live.

- Hiện đang theo dõi trên bảng tính Excel ngoài sổ.

### 5.10.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Chốt tiêu chí phân loại: giá trị bao nhiêu trở lên thì ghi nhận TSCĐ, dưới ngưỡng đó là CCDC, và dưới ngưỡng nào thì ghi thẳng chi phí một lần. Đây là chính sách kế toán, phải văn bản hoá.

- Bước 2 – Chốt phương án kỹ thuật: Cách 1 (Fixed Assets với Depreciation Book "CCDC") hay Cách 2 (Deferral Templates) hay kết hợp cả hai theo khuyến nghị ở phần ghi chú học tập.

- Bước 3 (theo Cách 1) – Khai Depreciation Book riêng có Code = CCDC, FA Class = Công cụ dụng cụ, FA Posting Group trỏ về tài khoản 153 và tài khoản chi phí tương ứng. Mỗi công cụ là một Fixed Asset Card với Depreciation Method = Straight-Line và số kỳ phân bổ.

- Bước 4 (theo Cách 2) – Khai Deferral Template: Deferral Account (tài khoản chờ phân bổ, ví dụ 242), Deferral %, Calc. Method (Straight-Line), Start Date (Posting Date / Beginning of Period / End of Period), No. of Periods, Period Description.

- Bước 5 – Khi mua: nhập Purchase Invoice; nếu dùng Cách 1 thì dòng Type = Fixed Asset chọn thẻ CCDC; nếu dùng Cách 2 thì dòng Type = G/L Account và chọn Deferral Code trên dòng.

- Bước 6 – Khai chiều DEPARTMENT (bộ phận sử dụng) bắt buộc theo câu 215, để chi phí phân bổ đi đúng bộ phận.

- Bước 7 – Phân bổ hằng tháng: theo Cách 1 chạy Calculate Depreciation cho Depreciation Book "CCDC"; theo Cách 2 BC tự sinh bút toán theo Deferral Schedule khi post hoặc theo lịch đã khai.

- Bước 8 – Theo dõi giá trị còn lại: theo Cách 1 xem Book Value trên FA Depreciation Book; theo Cách 2 xem số dư tài khoản chờ phân bổ (242) và Deferral Schedule.

- Bước 9 – Khi CCDC hỏng hoặc thanh lý trước hạn: theo Cách 1 hạch toán Disposal, phần giá trị còn lại vào chi phí; theo Cách 2 phải điều chỉnh Deferral Schedule bằng bút toán tay.

- Bước 10 – Đối chiếu cuối kỳ: tổng giá trị còn lại của CCDC theo bảng theo dõi phải khớp số dư tài khoản 153 và 242 trên sổ cái. Là một bước trong checklist đóng sổ 7.14.

### 5.10.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Bộ phận sử dụng | Kế toán TSCĐ/chi phí | Kế toán trưởng | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề nghị mua CCDC | — | Duyệt mua | — |
| 2 | — | Nhập hoá đơn mua, khai mẫu phân bổ hoặc tạo thẻ CCDC | — | Deferral Schedule hoặc FA Card |
| 3 | Nhận CCDC, ký biên bản | Ghi nhận bộ phận sử dụng vào chiều DEPARTMENT | — | Chiều gắn vào bút toán |
| 4 | — | Hằng tháng: chạy phân bổ | — | Bút toán phân bổ vào chi phí bộ phận |
| 5 | — | Đối chiếu giá trị còn lại với sổ cái | Rà soát | Báo cáo giá trị còn lại |
| 6 | Báo hỏng / trả lại CCDC | Hạch toán ghi giảm phần còn lại | Duyệt | Bút toán ghi giảm |

### 5.10.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán trưởng | Chốt ngưỡng giá trị phân loại TSCĐ / CCDC / chi phí một lần | (chính sách kế toán) | Ngưỡng bằng số cụ thể | Văn bản chính sách |
| 2 | Kế toán trưởng + Consultant | Chốt phương án kỹ thuật: FA hay Deferral hay kết hợp | (workshop) | — | Quyết định thiết kế |
| 3 | Consultant | Khai sổ phân bổ CCDC (Cách 1) | Depreciation Books → New | Code = CCDC; Integration với G/L | Sổ phân bổ CCDC |
| 4 | Consultant | Khai mẫu phân bổ chi phí trả trước (Cách 2) | Deferral Templates → New | Deferral Account; Deferral %; Calc. Method = Straight-Line; Start Date; No. of Periods; Period Description | Mẫu Deferral |
| 5 | Kế toán TSCĐ | Tạo thẻ CCDC (Cách 1) | Fixed Assets → New | FA Class = CCDC; FA Subclass; FA Location; Responsible Employee; Dimensions (DEPARTMENT) | Thẻ CCDC |
| 6 | Kế toán TSCĐ | Khai số kỳ phân bổ (Cách 1) | Fixed Asset Card → Depreciation Book = CCDC | Depreciation Method = Straight-Line; Depreciation Starting Date; No. of Depreciation Months | Lịch phân bổ |
| 7 | Kế toán công nợ | Nhập hoá đơn mua CCDC | Purchase Invoices | Cách 1: Type = Fixed Asset. Cách 2: Type = G/L Account + Deferral Code | Ghi nhận giá trị chờ phân bổ |
| 8 | Kế toán TSCĐ | Kiểm tra lịch phân bổ trước khi post (Cách 2) | Purchase Invoice Line → Deferral Schedule | Số kỳ, số tiền từng kỳ, ngày bắt đầu | Lịch phân bổ đã xác nhận |
| 9 | Kế toán TSCĐ | Hằng tháng chạy phân bổ (Cách 1) | Calculate Depreciation với Depreciation Book = CCDC | FA Posting Date; Insert Bal. Account | FA G/L Journal có dòng phân bổ |
| 10 | Kế toán TSCĐ | Post bút toán phân bổ | FA G/L Journal → Post | — | Chi phí ghi nhận theo bộ phận |
| 11 | Kế toán TSCĐ | Theo dõi giá trị còn lại | FA Depreciation Book – Book Value hoặc số dư TK 242 | — | Báo cáo CCDC còn lại |
| 12 | Kế toán TSCĐ | Ghi giảm khi CCDC hỏng hoặc thanh lý trước hạn | FA G/L Journal – Disposal hoặc bút toán tay | Phần giá trị còn lại vào chi phí | Bút toán ghi giảm |
| 13 | Kế toán TSCĐ | Đối chiếu bảng theo dõi CCDC với số dư sổ cái | Trial Balance TK 153, 242 | — | Kết quả đối chiếu khớp |

### 5.10.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Deferral Templates

| Chức năng (Form/Page) | Deferral Templates |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Deferral Templates" |
| Mô tả (Description) | Mẫu phân bổ chi phí trả trước: khai một lần, dùng lại cho mọi hoá đơn tương tự. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Deferral Code; Deferral Account; Deferral %; Calc. Method; Start Date; No. of Periods; Period Description |
| Kết quả (Output) | Mẫu gắn được vào dòng chứng từ |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Deferral Schedule

| Chức năng (Form/Page) | Deferral Schedule |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Trên dòng Purchase/Sales Invoice → Deferral Schedule |
| Mô tả (Description) | Lịch phân bổ cụ thể cho một dòng chứng từ. Sửa được số tiền từng kỳ trước khi post. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Amount to Defer; No. of Periods; Start Date; Posting Date; Amount từng kỳ |
| Kết quả (Output) | Bút toán phân bổ theo kỳ |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Fixed Asset Card (dùng cho CCDC)

| Chức năng (Form/Page) | Fixed Asset Card (dùng cho CCDC) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Fixed Assets → New với FA Class = CCDC |
| Mô tả (Description) | Thẻ theo dõi từng công cụ dụng cụ: ai giữ, ở đâu, giá trị còn lại bao nhiêu. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | FA Class/Subclass Code; FA Location; Responsible Employee; Dimensions; Depreciation Book = CCDC |
| Kết quả (Output) | Hồ sơ từng công cụ |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Calculate Depreciation (cho sổ CCDC)

| Chức năng (Form/Page) | Calculate Depreciation (cho sổ CCDC) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Calculate Depreciation" chọn Depreciation Book = CCDC |
| Mô tả (Description) | Chạy phân bổ hằng tháng cho toàn bộ CCDC. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Depreciation Book = CCDC; FA Posting Date; Insert Bal. Account |
| Kết quả (Output) | FA G/L Journal có dòng phân bổ CCDC |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Deferral Summary Reports

| Chức năng (Form/Page) | Deferral Summary Reports |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Deferral Summary - Deferral" / "Deferral Summary - Actual" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo số dư chờ phân bổ và số đã phân bổ theo kỳ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Period; Account Filter |
| Kết quả (Output) | Báo cáo chi phí trả trước còn lại |
| Phân loại | STD |

### 5.10.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Chi phí phục vụ nhiều kỳ phải phân bổ, không ghi nhận hết vào một kỳ | Deferral Schedule hoặc Depreciation Book CCDC (câu 234) | CFG |
| BR-02 | Ngưỡng phân loại TSCĐ / CCDC / chi phí một lần phải được văn bản hoá và áp dụng nhất quán | Chính sách kế toán do Kế toán trưởng ban hành | WKA |
| BR-03 | Mọi CCDC phải có chiều phòng ban / bộ phận sử dụng | Default Dimension với Code Mandatory (câu 215) | CFG |
| BR-04 | Mẫu phân bổ phải khai TRƯỚC khi post hoá đơn | BC không cho thêm Deferral sau khi post; nếu quên thì phải đảo chứng từ | STD |
| BR-05 | Phân bổ chạy hằng tháng, không bỏ kỳ | Là bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |
| BR-06 | Giá trị còn lại của CCDC phải khớp số dư tài khoản 153 và 242 trên sổ cái | Đối chiếu cuối kỳ; là bước kiểm tra trong checklist đóng sổ | CFG |
| BR-07 | CCDC hỏng hoặc thanh lý trước hạn phải ghi giảm phần giá trị còn lại | Disposal (Cách 1) hoặc bút toán tay điều chỉnh Deferral (Cách 2) | CFG |
| BR-08 | CCDC đã phân bổ hết vẫn theo dõi hiện vật nếu còn sử dụng | Giữ thẻ CCDC với Book Value = 0; phục vụ kiểm kê | STD |

### 5.10.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Quên khai Deferral khi nhập hoá đơn | Đảo hoá đơn bằng Credit Memo, nhập lại có Deferral. Hoặc nếu số tiền nhỏ thì hạch toán tay bút toán phân bổ hằng tháng | Kế toán TSCĐ |
| EX-02 | CCDC hỏng trước khi phân bổ hết | Ghi phần giá trị còn lại vào chi phí kỳ hiện tại; có biên bản xác nhận của bộ phận sử dụng | Kế toán TSCĐ + Kế toán trưởng |
| EX-03 | CCDC được điều chuyển sang bộ phận khác | Cập nhật chiều DEPARTMENT trên thẻ; chi phí phân bổ kỳ sau đi vào bộ phận mới; có biên bản bàn giao | Kế toán TSCĐ |
| EX-04 | Số kỳ phân bổ cần thay đổi giữa chừng | Cách 1: sửa No. of Depreciation Months. Cách 2: điều chỉnh Deferral Schedule bằng bút toán tay và ghi lý do | Kế toán trưởng |
| EX-05 | Chi phí trả trước được hoàn lại một phần (huỷ hợp đồng thuê) | Ghi giảm số dư chờ phân bổ và ghi nhận khoản phải thu; điều chỉnh lịch phân bổ còn lại | Kế toán TSCĐ + Kế toán trưởng |
| EX-06 | CCDC mua về nhưng chưa xuất dùng | Ghi vào kho CCDC (TK 153) và chỉ bắt đầu phân bổ khi xuất dùng; ngày bắt đầu phân bổ là ngày xuất kho | Kế toán kho + Kế toán TSCĐ |

### 5.10.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua CCDC nhập kho | Công cụ dụng cụ (153) + Thuế GTGT đầu vào (133) | Phải trả người bán (331) | Chưa phân bổ khi còn trong kho |
| Xuất CCDC ra sử dụng – phân bổ nhiều kỳ | Chi phí trả trước (242) | Công cụ dụng cụ (153) | Bắt đầu lịch phân bổ từ ngày xuất dùng |
| Phân bổ CCDC hằng tháng | Chi phí theo bộ phận (627, 641, 642) | Chi phí trả trước (242) | Chiều DEPARTMENT lấy từ thẻ CCDC |
| Chi phí trả trước khác (bảo hiểm, thuê nhà) | Chi phí trả trước (242) | Tiền / Phải trả (111, 112, 331) | Khai Deferral Code trên dòng hoá đơn |
| Phân bổ chi phí trả trước hằng tháng | Chi phí theo bộ phận (627, 641, 642) | Chi phí trả trước (242) | BC sinh tự động theo Deferral Schedule |
| Ghi giảm CCDC hỏng trước hạn | Chi phí khác (811) hoặc chi phí bộ phận | Chi phí trả trước (242) | Phần giá trị còn lại; có biên bản |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.10.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng theo dõi CCDC và giá trị còn lại | FA Depreciation Book – Book Value hoặc Deferral Summary | STD/DEV | Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV |
| Biên bản bàn giao CCDC | (ngoài BC hoặc Report tuỳ chỉnh) | WKA/DEV | Xác định người giữ và bộ phận sử dụng |
| Bảng phân bổ chi phí trả trước | Deferral Summary - Actual | STD | Xuất Excel được |
| Danh sách kiểm kê CCDC | Fixed Asset List lọc FA Class = CCDC | STD | Phục vụ kiểm kê hiện vật |

### 5.10.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-10-01 | Khai Deferral Template 12 kỳ | TK 242, Straight-Line | Mẫu được tạo và chọn được trên dòng hoá đơn |  |
| TC-10-02 | Nhập hoá đơn bảo hiểm 12tr có Deferral 12 kỳ | Từ 01/03/2026 | Deferral Schedule sinh 12 dòng, mỗi dòng 1tr |  |
| TC-10-03 | Post hoá đơn và kiểm tra bút toán kỳ đầu | Tháng 03 | TK 242 ghi 12tr; chi phí kỳ 03 ghi 1tr |  |
| TC-10-04 | Kiểm tra bút toán các kỳ tiếp theo | Tháng 04, 05 | Mỗi tháng tự ghi 1tr vào chi phí; TK 242 giảm dần |  |
| TC-10-05 | Tạo thẻ CCDC và khai phân bổ 24 tháng | Máy tính 24tr | Mức phân bổ tháng = 1tr |  |
| TC-10-06 | Chạy Calculate Depreciation cho sổ CCDC | Tháng đầu | FA G/L Journal có dòng 1tr với đúng chiều DEPARTMENT |  |
| TC-10-07 | Ghi giảm CCDC hỏng còn 10tr chưa phân bổ | Biên bản hỏng | Ghi 10tr vào chi phí kỳ hiện tại; Book Value = 0 |  |
| TC-10-08 | Điều chuyển CCDC sang bộ phận khác | Đổi chiều DEPARTMENT | Chi phí phân bổ kỳ sau vào bộ phận mới |  |
| TC-10-09 | Đối chiếu tổng giá trị còn lại với TK 242 và 153 | Cuối kỳ | Số liệu khớp |  |

## 5.11  FI-11 – Thuế GTGT & hoá đơn điện tử (VAT & E-Invoice)

| Mã quy trình | FI-11 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán thuế |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Phát sinh hằng ngày; kê khai theo tháng hoặc quý | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Post hoá đơn bán hàng; post hoá đơn mua vào; đến hạn kê khai thuế |
| Chứng từ đầu vào | Hoá đơn bán hàng; hoá đơn mua vào; chứng từ điều chỉnh thuế | Chứng từ đầu ra | Hoá đơn điện tử phát hành; bảng kê thuế GTGT đầu ra và đầu vào; tờ khai thuế GTGT |
| Vai trò tham gia | Kế toán thuế · Kế toán công nợ · Phòng Kinh doanh · Kế toán trưởng |  |  |

### 5.11.1  Hiện trạng (As-Is)

- Thuế GTGT đang áp dụng: 8% theo chính sách giảm thuế hiện hành đối với một số hàng hoá/dịch vụ.

- Cần kiểm soát thuế suất, hoá đơn và điều chỉnh phát sinh đúng quy định.

- Báo cáo thuế GTGT và các báo cáo thuế liên quan nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1.

- Kiểm tra hoá đơn, thuế GTGT đầu vào/đầu ra là một bước trong quy trình đóng sổ cuối tháng.

- Hoá đơn điện tử hiện phát hành qua nhà cung cấp dịch vụ; việc tích hợp qua API nằm trong phạm vi hợp đồng triển khai.

### 5.11.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Khai VAT Business Posting Group theo phân loại đối tác: trong nước chịu thuế, xuất khẩu (0%), không chịu thuế, nhập khẩu.

- Bước 2 – Khai VAT Product Posting Group theo thuế suất: VAT0, VAT5, VAT8, VAT10, KCT (không chịu thuế). Bắt buộc có VAT8 theo câu 240.

- Bước 3 – Khai VAT Posting Setup cho mọi tổ hợp cần dùng: VAT Calculation Type = Normal VAT, VAT %, Sales VAT Account (3331), Purchase VAT Account (133), VAT Identifier.

- Bước 4 – Gán VAT Business Posting Group cho từng khách hàng và nhà cung cấp; gán VAT Product Posting Group cho từng mặt hàng và tài khoản doanh thu/chi phí.

- Bước 5 – Khi lập hoá đơn bán: BC tự lấy thuế suất từ ma trận. Kế toán không chọn thuế suất bằng tay – đây là cơ chế chống sai.

- Bước 6 – Sau khi post Sales Invoice, gọi tích hợp phát hành hoá đơn điện tử: gửi dữ liệu sang hệ thống hoá đơn, nhận về số hoá đơn, ký hiệu, mã tra cứu và file PDF/XML, lưu ngược vào BC.

- Bước 7 – Hoá đơn mua vào: kế toán công nợ nhập Purchase Invoice, khai đúng nhóm thuế; BC sinh VAT Entry đầu vào phục vụ kê khai khấu trừ.

- Bước 8 – Điều chỉnh hoá đơn: dùng Sales Credit Memo (điều chỉnh giảm) hoặc lập hoá đơn điều chỉnh mới; đồng thời phát hành hoá đơn điều chỉnh trên hệ thống hoá đơn điện tử và lưu liên kết hai chiều.

- Bước 9 – Cuối kỳ: chạy VAT Statement để lập bảng kê thuế GTGT đầu ra và đầu vào; đối chiếu tổng thuế trên bảng kê với số dư tài khoản 133 và 3331 trên sổ cái.

- Bước 10 – Kê khai thuế: xuất bảng kê từ BC, lập tờ khai theo mẫu của cơ quan thuế. Nếu bộ VAS localization có sẵn tờ khai thì dùng; nếu không thì lập ngoài từ dữ liệu xuất ra.

- Bước 11 – Khi chính sách thuế thay đổi (ví dụ 8% trở lại 10%): chỉ cần đổi VAT Product Posting Group của các mặt hàng liên quan từ ngày hiệu lực, không sửa hoá đơn cũ.

### 5.11.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | PKD / Kế toán công nợ | Kế toán thuế | Hệ thống BC | Hệ thống hoá đơn điện tử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập và post hoá đơn bán hàng | — | Tính thuế theo ma trận VAT; sinh VAT Entry | — |
| 2 | — | — | Gửi dữ liệu hoá đơn qua API | Nhận và phát hành hoá đơn |
| 3 | — | — | Lưu số hoá đơn, mã tra cứu, file | Trả về số hoá đơn và mã tra cứu |
| 4 | Gửi hoá đơn cho khách hàng | — | — | Gửi email cho khách (nếu có) |
| 5 | Nhập hoá đơn mua vào | — | Sinh VAT Entry đầu vào | — |
| 6 | — | Cuối kỳ chạy VAT Statement | Bảng kê thuế đầu ra và đầu vào | — |
| 7 | — | Đối chiếu bảng kê với TK 133 và 3331 | Trial Balance | — |
| 8 | — | Lập và nộp tờ khai thuế GTGT | Xuất dữ liệu | — |

### 5.11.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant + Kế toán thuế | Khai nhóm thuế theo đối tác | VAT Business Posting Groups | Code; Description | Nhóm: trong nước, xuất khẩu, KCT, nhập khẩu |
| 2 | Consultant + Kế toán thuế | Khai nhóm thuế theo hàng hoá | VAT Product Posting Groups | Code; Description | Nhóm: VAT0, VAT5, VAT8, VAT10, KCT |
| 3 | Consultant + Kế toán thuế | Khai ma trận thuế suất và tài khoản | VAT Posting Setup | VAT Bus./Prod. Posting Group; VAT Calculation Type = Normal VAT; VAT %; Sales VAT Account = 3331; Purchase VAT Account = 133; VAT Identifier | Ma trận thuế hoàn chỉnh |
| 4 | Kế toán thuế | Gán nhóm thuế cho khách hàng và nhà cung cấp | Customer/Vendor Card → Invoicing | VAT Bus. Posting Group | Đối tác có nhóm thuế |
| 5 | Kế toán thuế | Gán nhóm thuế cho mặt hàng và tài khoản | Item Card / G/L Account Card → Posting | VAT Prod. Posting Group | Mặt hàng có thuế suất |
| 6 | PKD / Kế toán | Lập hoá đơn bán hàng | Sales Invoices | BC tự điền thuế suất từ ma trận | Hoá đơn có thuế đúng |
| 7 | Kế toán | Post hoá đơn bán | Sales Invoices → Post | — | G/L Entry + VAT Entry đầu ra |
| 8 | Hệ thống | Gửi dữ liệu sang hệ thống hoá đơn điện tử | (tích hợp API) | Dữ liệu hoá đơn theo chuẩn của nhà cung cấp | Hoá đơn điện tử được phát hành |
| 9 | Hệ thống | Nhận và lưu số hoá đơn, mã tra cứu, file | Posted Sales Invoice – trường bổ sung | Số hoá đơn; Ký hiệu; Mã tra cứu; Link file | Liên kết BC – hoá đơn điện tử |
| 10 | Kế toán công nợ | Nhập hoá đơn mua vào | Purchase Invoices | Vendor Invoice No.; VAT Bus./Prod. Posting Group | VAT Entry đầu vào |
| 11 | Kế toán thuế | Xử lý điều chỉnh hoá đơn | Sales Credit Memos hoặc hoá đơn điều chỉnh | Applies-to Doc. No.; lý do điều chỉnh | Hoá đơn điều chỉnh trên cả hai hệ thống |
| 12 | Kế toán thuế | Cuối kỳ chạy bảng kê thuế | VAT Statement / VAT Entries | Kỳ kê khai; Selection = Open and Closed | Bảng kê thuế đầu ra và đầu vào |
| 13 | Kế toán thuế | Đối chiếu bảng kê với sổ cái | Trial Balance TK 133, 3331 | — | Xác nhận khớp |
| 14 | Kế toán thuế | Lập và nộp tờ khai thuế GTGT | VAT Statement · xuất Excel | — | Tờ khai đã nộp |
| 15 | Kế toán thuế | Cập nhật khi chính sách thuế thay đổi | VAT Product Posting Group trên Item Card | Đổi nhóm từ ngày hiệu lực | Thuế suất mới áp dụng cho hoá đơn mới |

### 5.11.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  VAT Posting Setup

| Chức năng (Form/Page) | VAT Posting Setup |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "VAT Posting Setup" |
| Mô tả (Description) | Ma trận quyết định thuế suất và tài khoản thuế cho mọi tổ hợp đối tác × hàng hoá. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | VAT Bus. Posting Group; VAT Prod. Posting Group; VAT Calculation Type; VAT %; Sales VAT Account; Purchase VAT Account; VAT Identifier |
| Kết quả (Output) | Thuế tự tính đúng trên mọi chứng từ |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  VAT Entries

| Chức năng (Form/Page) | VAT Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "VAT Entries" |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết thuế. Mỗi chứng từ có thuế sinh một dòng. Là nguồn của mọi bảng kê thuế. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Document No.; Type (Sale/Purchase); Base; Amount; VAT %; Bill-to/Pay-to No.; VAT Identifier |
| Kết quả (Output) | Bảng kê thuế đầu vào và đầu ra |
| Phân loại | STD |

#### (3)  VAT Statement

| Chức năng (Form/Page) | VAT Statement |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "VAT Statements" |
| Mô tả (Description) | Công cụ dựng tờ khai thuế: định nghĩa từng chỉ tiêu lấy dữ liệu từ nhóm VAT nào. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Row No.; Description; Type; Account Totaling; VAT Bus./Prod. Posting Group; Amount Type |
| Kết quả (Output) | Tờ khai thuế GTGT |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Posted Sales Invoices

| Chức năng (Form/Page) | Posted Sales Invoices |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Posted Sales Invoices" |
| Mô tả (Description) | Hoá đơn bán đã post. Cần bổ sung trường lưu số hoá đơn điện tử và mã tra cứu. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Posting Date; Customer; Amount; Amount Including VAT; [Số hoá đơn điện tử]; [Mã tra cứu] |
| Kết quả (Output) | Liên kết giữa chứng từ BC và hoá đơn điện tử |
| Phân loại | DEV |

#### (5)  Sales Credit Memos

| Chức năng (Form/Page) | Sales Credit Memos |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Sales Credit Memos" |
| Mô tả (Description) | Chứng từ điều chỉnh giảm doanh thu và thuế. Dùng cho hàng bán trả lại và điều chỉnh hoá đơn. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Applies-to Doc. No.; Reason Code; Amount |
| Kết quả (Output) | Bút toán đảo + VAT Entry điều chỉnh |
| Phân loại | STD |

### 5.11.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Thuế suất được xác định tự động từ nhóm thuế của đối tác và mặt hàng | VAT Posting Setup; người dùng không chọn thuế suất bằng tay | CFG |
| BR-02 | Phải khai đủ các mức thuế suất đang áp dụng, bắt buộc có 8% | VAT Product Posting Group riêng cho từng mức (câu 240) | CFG |
| BR-03 | Không hạch toán tay vào tài khoản thuế 133 và 3331 | Direct Posting = No; nếu không, bảng kê thuế sẽ lệch sổ cái | CFG |
| BR-04 | Mọi hoá đơn bán phải được phát hành hoá đơn điện tử và lưu số hoá đơn ngược lại BC | Tích hợp API; trường bổ sung trên Posted Sales Invoice | DEV |
| BR-05 | Điều chỉnh hoá đơn phải lập chứng từ điều chỉnh trên cả BC và hệ thống hoá đơn điện tử | Sales Credit Memo hoặc hoá đơn điều chỉnh; liên kết hai chiều | CFG/DEV |
| BR-06 | Bảng kê thuế phải khớp số dư tài khoản thuế trên sổ cái | Đối chiếu cuối kỳ; là bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14 | CFG |
| BR-07 | Hoá đơn mua vào phải khai số hoá đơn của nhà cung cấp | Trường Vendor Invoice No. bắt buộc trên Purchase Invoice | CFG |
| BR-08 | Khi chính sách thuế thay đổi, đổi nhóm thuế của mặt hàng từ ngày hiệu lực, không sửa hoá đơn cũ | VAT Prod. Posting Group trên Item Card | CFG |

### 5.11.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Hoá đơn đã phát hành nhưng sai thông tin khách hàng | Lập hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định hiện hành; đồng bộ trên cả BC và hệ thống hoá đơn điện tử | Kế toán thuế |
| EX-02 | Hoá đơn đã phát hành nhưng sai số tiền | Lập Sales Credit Memo (điều chỉnh giảm) hoặc hoá đơn điều chỉnh tăng; phát hành hoá đơn điều chỉnh trên hệ thống hoá đơn điện tử | Kế toán thuế |
| EX-03 | Tích hợp hoá đơn điện tử bị lỗi, không phát hành được | Chứng từ vẫn post trên BC; ghi nhận vào danh sách chờ phát hành; phát hành lại khi hệ thống khôi phục; theo dõi hằng ngày | Kế toán thuế + IT |
| EX-04 | Hoá đơn mua vào về muộn sau kỳ kê khai | Kê khai vào kỳ nhận được hoá đơn theo quy định hiện hành; ghi chú rõ trong hồ sơ thuế | Kế toán thuế |
| EX-05 | Hàng bán trả lại sau khi đã kê khai thuế | Sales Credit Memo sinh VAT Entry âm; điều chỉnh vào tờ khai kỳ phát sinh trả lại | Kế toán thuế |
| EX-06 | Bảng kê thuế lệch sổ cái | Rà soát xem có ai hạch toán tay vào tài khoản 133 hoặc 3331 không; sửa bằng cách đảo bút toán tay và lập lại đúng qua chứng từ | Kế toán thuế + Kế toán trưởng |
| EX-07 | Chính sách giảm thuế 8% hết hiệu lực giữa kỳ | Đổi VAT Prod. Posting Group của mặt hàng từ ngày hiệu lực; hoá đơn lập trước ngày đó giữ nguyên 8% | Kế toán thuế |

### 5.11.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoá đơn bán hàng có thuế 8% | Phải thu khách hàng (131) | Doanh thu (511) + Thuế GTGT đầu ra (3331) | BC tách thuế tự động theo VAT Posting Setup |
| Hoá đơn mua vào có thuế | Hàng tồn kho / Chi phí + Thuế GTGT đầu vào (133) | Phải trả người bán (331) | VAT Entry đầu vào phục vụ khấu trừ |
| Hàng bán trả lại | Doanh thu (511) + Thuế GTGT đầu ra (3331) | Phải thu khách hàng (131) | Sales Credit Memo sinh VAT Entry âm |
| Khấu trừ thuế GTGT cuối kỳ | Thuế GTGT đầu ra (3331) | Thuế GTGT đầu vào (133) | Bút toán tay cuối kỳ theo số liệu bảng kê |
| Nộp thuế GTGT | Thuế GTGT phải nộp (3331) | Tiền gửi ngân hàng (1121) | Theo tờ khai đã nộp |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.11.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) | Hệ thống hoá đơn điện tử qua tích hợp | DEV/EXT | Số hoá đơn do hệ thống hoá đơn cấp; lưu ngược vào BC |
| Bảng kê thuế GTGT đầu ra | VAT Entries lọc Type = Sale | STD/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Bảng kê thuế GTGT đầu vào | VAT Entries lọc Type = Purchase | STD/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) |
| Tờ khai thuế GTGT | VAT Statement | CFG/DEV | Kiểm tra bộ VAS localization trước |
| Sổ theo dõi hoá đơn | Posted Sales Invoices | STD | Cần bổ sung cột số hoá đơn điện tử |

### 5.11.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-11-01 | Khai VAT Posting Setup cho mức 8% | Trong nước × VAT8 | Thuế suất 8%, tài khoản 3331 và 133 |  |
| TC-11-02 | Lập hoá đơn bán mặt hàng thuế 8% | 100tr chưa thuế | Thuế tự tính 8tr; tổng 108tr |  |
| TC-11-03 | Lập hoá đơn cho khách xuất khẩu | Mặt hàng cùng loại | Thuế suất 0% theo nhóm của khách |  |
| TC-11-04 | Post hoá đơn và kiểm tra VAT Entry | Hoá đơn 108tr | VAT Entry Type = Sale, Base 100tr, Amount 8tr |  |
| TC-11-05 | Gọi tích hợp phát hành hoá đơn điện tử | Hoá đơn vừa post | Nhận về số hoá đơn và mã tra cứu; lưu vào BC |  |
| TC-11-06 | Nhập hoá đơn mua vào có thuế | NCC trong nước 50tr + 4tr thuế | VAT Entry Type = Purchase, Amount 4tr |  |
| TC-11-07 | Thử post bút toán tay vào TK 3331 | General Journal | BC chặn do Direct Posting = No |  |
| TC-11-08 | Lập Credit Memo cho hàng bán trả lại | Trả lại 20tr | VAT Entry âm 1,6tr; doanh thu giảm 20tr |  |
| TC-11-09 | Chạy VAT Statement cho kỳ | Tháng có số liệu | Bảng kê hiển thị đủ hoá đơn đầu ra và đầu vào |  |
| TC-11-10 | Đối chiếu bảng kê với TK 133 và 3331 | Cùng kỳ | Số liệu khớp |  |
| TC-11-11 | Đổi nhóm thuế mặt hàng từ 8% sang 10% | Từ ngày hiệu lực | Hoá đơn mới tính 10%; hoá đơn cũ giữ 8% |  |

## 5.12  FI-12 – Giá thành, giá vốn & kết chuyển chi phí (Costing & Cost of Goods Sold)

| Mã quy trình | FI-12 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán giá thành (phối hợp Kế toán kho) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Theo dõi liên tục; chốt giá vốn và tính giá thành cuối tháng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Post nghiệp vụ nhập xuất kho; kết thúc lệnh sản xuất; cuối kỳ kế toán |
| Chứng từ đầu vào | Lệnh sản xuất đã kết thúc; phiếu xuất NVL; phiếu nhập thành phẩm; chi phí sản xuất chung | Chứng từ đầu ra | Giá thành từng lệnh sản xuất; giá vốn hàng bán; báo cáo nhập xuất tồn; báo cáo chênh lệch giá thành |
| Vai trò tham gia | Kế toán giá thành · Kế toán kho · Kế toán tổng hợp · Kế toán trưởng · Bộ phận sản xuất |  |  |

### 7.12.1  Hiện trạng (As-Is)

- Kế toán giá thành kiểm tra chi phí sản xuất và tính giá thành trong quy trình đóng sổ cuối tháng.

- Kế toán kho kiểm tra, đối chiếu nhập – xuất – tồn kho.

- Kiểm tra chi phí, doanh thu đã ghi nhận đầy đủ; kiểm tra phân bổ chi phí và khấu hao TSCĐ; kiểm tra số dư các tài khoản trước khi kết chuyển.

- Báo cáo nhập – xuất – tồn kho, báo cáo giá vốn, báo cáo chi phí, báo cáo doanh thu nằm trong nhóm báo cáo bắt buộc giai đoạn 1.

- Báo cáo quản trị cần có: giá vốn – lợi nhuận theo sản phẩm/đơn hàng; sản xuất – giá thành theo tiến độ, chi phí và giá thành sản phẩm; chi phí theo phòng ban và khoản mục.

- Chiều phân tích bắt buộc cho phiếu nhập/xuất kho: kho, sản phẩm, nhà máy.

### 5.12.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Bước 1 – Chốt phương pháp tính giá xuất kho (Costing Method) cho từng nhóm mặt hàng. Theo khảo sát kho, BTChem áp dụng FIFO cho NVL, vật tư và Average cho Thành phẩm, Bán thành phẩm. Costing Method khai trên Item Card và KHÔNG đổi được sau khi đã có giao dịch.

- Bước 2 – Khai Inventory Posting Group và Inventory Posting Setup: quyết định tài khoản tồn kho cho từng tổ hợp Location × nhóm hàng (152 NVL, 153 CCDC, 154 SPDD, 155 thành phẩm, 156 hàng hoá).

- Bước 3 – Khai General Posting Setup: tài khoản giá vốn hàng bán (632), tài khoản chênh lệch, tài khoản chi phí sản xuất.

- Bước 4 – Bật Automatic Cost Posting và Automatic Cost Adjustment ở Inventory Setup để giá trị tồn kho được cập nhật sang sổ cái liên tục thay vì dồn cuối kỳ.

- Bước 5 – Trong kỳ, giá vốn được sinh tự động khi post Sales Shipment và Sales Invoice; chi phí sản xuất được sinh khi post Consumption Journal và Output Journal (chi tiết ở Blueprint Sản xuất).

- Bước 6 – Cuối tháng, kiểm tra không còn lệnh sản xuất nào ở trạng thái Released mà đã hoàn thành thực tế nhưng chưa Finish. Lệnh chưa Finish thì chi phí còn treo ở tài khoản sản phẩm dở dang.

- Bước 7 – Chạy Adjust Cost – Item Entries để BC điều chỉnh lại giá vốn của mọi giao dịch bị ảnh hưởng bởi thông tin chi phí về sau. Đây là bước BẮT BUỘC.

- Bước 8 – Chạy Post Inventory Cost to G/L để đảm bảo toàn bộ giá trị tồn kho đã được ghi sang sổ cái.

- Bước 9 – Đối chiếu giá trị tồn kho: chạy Inventory Valuation và so với số dư các tài khoản 152, 153, 154, 155, 156 trên Trial Balance. Chênh lệch phải bằng 0.

- Bước 10 – Phân tích chênh lệch giá thành: chạy báo cáo so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch theo lệnh sản xuất; giải trình các chênh lệch lớn.

- Bước 11 – Kết chuyển cuối kỳ: chạy Close Income Statement để kết chuyển doanh thu và chi phí sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

### 5.12.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Bộ phận sản xuất / kho | Kế toán kho | Kế toán giá thành | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất NVL cho sản xuất | — | — | Consumption Journal → chi phí NVL |
| 2 | Ghi nhận sản lượng và giờ chạy | — | — | Output Journal → chi phí nhân công, máy |
| 3 | Kết thúc lệnh sản xuất (Finish) | — | — | Tính giá thành thực tế; kết chuyển SPDD |
| 4 | — | Đối chiếu nhập xuất tồn | — | Inventory Valuation |
| 5 | — | — | Kiểm tra lệnh SX chưa Finish | Production Order List |
| 6 | — | — | Chạy Adjust Cost – Item Entries | Điều chỉnh giá vốn |
| 7 | — | — | Chạy Post Inventory Cost to G/L | Ghi giá trị tồn kho sang sổ cái |
| 8 | — | Đối chiếu Inventory Valuation với Trial Balance | Rà soát chênh lệch | Kết quả đối chiếu |
| 9 | — | — | Phân tích chênh lệch giá thành | Báo cáo variance |
| 10 | — | — | Kết chuyển cuối kỳ | Close Income Statement |

### 5.12.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán trưởng + Consultant | Chốt phương pháp tính giá xuất kho | Item Card → Costing Method | FIFO cho toàn bộ mặt hàng (theo khảo sát kho) | Costing Method cố định |
| 2 | Consultant | Khai nhóm hạch toán tồn kho | Inventory Posting Groups · Inventory Posting Setup | Location Code × Inventory Posting Group → Inventory Account, Inventory Account (Interim), WIP Account | Tài khoản tồn kho đúng theo kho và loại hàng |
| 3 | Consultant | Bật cập nhật giá vốn tự động | Inventory Setup | Automatic Cost Posting = Yes; Automatic Cost Adjustment = Always hoặc Week; Expected Cost Posting to G/L | Giá trị tồn kho cập nhật liên tục |
| 4 | Kế toán giá thành | Kiểm tra lệnh sản xuất chưa kết thúc | Released Production Orders | Lọc lệnh đã hoàn thành thực tế nhưng Status = Released | Danh sách cần Finish |
| 5 | Bộ phận sản xuất | Chuyển lệnh sản xuất sang trạng thái Finished | Released Production Orders → Change Status → Finished | — | Giá thành thực tế được tính; SPDD kết chuyển |
| 6 | Kế toán giá thành | Chạy điều chỉnh giá vốn | Adjust Cost – Item Entries | Item Filter (để trống = tất cả); Post to G/L = Yes | Value Entry điều chỉnh; giá vốn chính xác |
| 7 | Kế toán giá thành | Ghi giá trị tồn kho sang sổ cái | Post Inventory Cost to G/L | Method = Per Posting Group hoặc Per Entry; Post = Yes | G/L Entry giá trị tồn kho |
| 8 | Kế toán kho | Chạy báo cáo giá trị tồn kho | Inventory Valuation | Ngày cuối kỳ; lọc theo Location | Giá trị tồn kho theo mặt hàng |
| 9 | Kế toán kho | Đối chiếu với số dư tài khoản tồn kho | Trial Balance TK 152, 153, 154, 155, 156 | — | Chênh lệch phải bằng 0 |
| 10 | Kế toán giá thành | Chạy báo cáo chênh lệch giá thành | Prod. Order – Statistics · Cost Shares Breakdown | Theo lệnh sản xuất | Bảng so sánh giá thành kế hoạch và thực tế |
| 11 | Kế toán giá thành | Giải trình chênh lệch lớn | (phân tích) | Nguyên nhân: định mức, giá NVL, hiệu suất | Báo cáo giải trình |
| 12 | Kế toán tổng hợp | Kết chuyển doanh thu và chi phí cuối kỳ | Close Income Statement | Fiscal Year Ending Date; Gen. Journal Batch; Retained Earnings Acc. | Bút toán kết chuyển |

### 5.12.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Item Card – Costing

| Chức năng (Form/Page) | Item Card – Costing |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Items → chọn mặt hàng → Costing |
| Mô tả (Description) | Phương pháp tính giá và các thông số chi phí của mặt hàng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Costing Method (FIFO); Standard Cost; Unit Cost; Last Direct Cost; Indirect Cost %; Overhead Rate; Inventory Posting Group |
| Kết quả (Output) | Cơ sở tính giá vốn |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Adjust Cost – Item Entries

| Chức năng (Form/Page) | Adjust Cost – Item Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Adjust Cost - Item Entries" |
| Mô tả (Description) | Chạy điều chỉnh giá vốn cho mọi giao dịch bị ảnh hưởng bởi thông tin chi phí về sau. BẮT BUỘC chạy trước khi đóng sổ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No. Filter; Item Category Filter; Post to G/L |
| Kết quả (Output) | Value Entry điều chỉnh; giá vốn chính xác |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Post Inventory Cost to G/L

| Chức năng (Form/Page) | Post Inventory Cost to G/L |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Post Inventory Cost to G/L" |
| Mô tả (Description) | Chuyển giá trị từ Value Entry sang sổ cái. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Method (Per Posting Group / Per Entry); Post; Document No. |
| Kết quả (Output) | G/L Entry giá trị tồn kho |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Inventory Valuation

| Chức năng (Form/Page) | Inventory Valuation |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Inventory Valuation" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo giá trị tồn kho tại một thời điểm – dùng để đối chiếu với sổ cái. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Starting/Ending Date; Item Filter; Location Filter |
| Kết quả (Output) | Giá trị tồn kho theo mặt hàng và kho |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Value Entries

| Chức năng (Form/Page) | Value Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Entries → Value Entries |
| Mô tả (Description) | Sổ chi tiết giá trị tồn kho: mỗi lần ghi nhận và điều chỉnh giá vốn là một dòng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date; Item Ledger Entry Type; Valued Quantity; Cost Amount (Actual); Cost Amount (Expected); Adjustment |
| Kết quả (Output) | Lịch sử giá vốn của một mặt hàng |
| Phân loại | STD |

#### (6)  Production Order Statistics

| Chức năng (Form/Page) | Production Order Statistics |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Finished Production Orders → chọn lệnh → Statistics |
| Mô tả (Description) | So sánh chi phí kế hoạch và chi phí thực tế của một lệnh sản xuất theo từng khoản mục. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Expected Cost; Actual Cost; Variance theo Material, Capacity, Subcontracted, Capacity Overhead, Manufacturing Overhead |
| Kết quả (Output) | Bảng phân tích chênh lệch giá thành |
| Phân loại | STD |

#### (7)  Close Income Statement

| Chức năng (Form/Page) | Close Income Statement |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Close Income Statement" |
| Mô tả (Description) | Kết chuyển doanh thu và chi phí cuối năm sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Fiscal Year Ending Date; Gen. Journal Template/Batch; Document No.; Retained Earnings Acc.; Close by Dimensions |
| Kết quả (Output) | Bút toán kết chuyển cuối năm |
| Phân loại | STD |

### 5.12.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Phương pháp tính giá xuất kho là FIFO, áp dụng nhất quán | Costing Method trên Item Card; không đổi sau khi có giao dịch | CFG |
| BR-02 | Phải chạy Adjust Cost – Item Entries trước khi đóng sổ | Bước bắt buộc trong checklist đóng sổ 7.14; không chạy thì giá vốn sai | STD |
| BR-03 | Mọi lệnh sản xuất đã hoàn thành thực tế phải Finish trước khi đóng sổ | Lệnh chưa Finish làm chi phí treo ở tài khoản sản phẩm dở dang và giá thành không tính được | CFG |
| BR-04 | Giá trị tồn kho trên báo cáo phải khớp số dư tài khoản tồn kho trên sổ cái | Đối chiếu Inventory Valuation với Trial Balance; chênh lệch phải bằng 0 | CFG |
| BR-05 | Không hạch toán tay vào tài khoản tồn kho | Direct Posting = No cho các tài khoản 152–156; mọi thay đổi đi qua chứng từ kho | CFG |
| BR-06 | Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiêu thức đã thống nhất | Overhead Rate hoặc Indirect Cost % trên Work/Machine Center và Item Card | CFG |
| BR-07 | Chênh lệch giá thành lớn phải được giải trình | Production Order Statistics; ngưỡng chênh lệch cần giải trình do Kế toán trưởng quy định | WKA |
| BR-08 | Phiếu nhập xuất kho phải có chiều kho, sản phẩm, nhà máy | Default Dimension với Code Mandatory (câu 215) | CFG |

### 5.12.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Hoá đơn NCC về sau khi hàng đã nhập kho và đã bán | Post hoá đơn với giá thực tế; chạy Adjust Cost – Item Entries; BC tự điều chỉnh giá vốn của lô hàng đã bán | Kế toán kho + Kế toán giá thành |
| EX-02 | Chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu về sau | Dùng Item Charge để phân bổ vào giá vốn hàng nhập; chạy lại Adjust Cost | Kế toán kho |
| EX-03 | Lệnh sản xuất kéo dài qua nhiều kỳ | Chi phí đã phát sinh treo ở tài khoản sản phẩm dở dang (154); giá thành chỉ tính khi Finish. Cần theo dõi danh sách lệnh dở dang cuối kỳ | Kế toán giá thành |
| EX-04 | Adjust Cost chạy quá lâu do khối lượng lớn | Chạy ngoài giờ làm việc; chia nhỏ theo Item Category; bật Automatic Cost Adjustment để giảm khối lượng dồn cuối kỳ | Consultant + IT |
| EX-05 | Chênh lệch giữa Inventory Valuation và sổ cái | Nguyên nhân thường gặp: chưa chạy Post Inventory Cost to G/L, hoặc có bút toán tay vào tài khoản tồn kho. Rà soát cả hai | Kế toán kho + Kế toán trưởng |
| EX-06 | Giá thành thực tế chênh lệch lớn so với kế hoạch | Phân tích theo từng khoản mục trên Production Order Statistics: định mức NVL, giá NVL, giờ chạy, đơn giá giờ. Phối hợp với bộ phận sản xuất giải trình | Kế toán giá thành + Quản đốc |
| EX-07 | Kiểm kê phát hiện chênh lệch số lượng tồn kho | Xử lý theo quy trình kiểm kê ở Blueprint Kho; bút toán điều chỉnh có Reason Code; ảnh hưởng giá vốn được BC tính lại | Kế toán kho |

### 5.12.8  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Xuất NVL cho sản xuất | Chi phí NVL trực tiếp / SPDD (621, 154) | Nguyên vật liệu (152) | Consumption Journal |
| Ghi nhận chi phí nhân công và máy | Chi phí nhân công / sản xuất chung (622, 627, 154) | Phải trả / Chi phí phải trả | Output Journal theo giờ chạy × đơn giá |
| Nhập kho thành phẩm | Thành phẩm (155) | Sản phẩm dở dang (154) | Khi Finish lệnh sản xuất; giá thành thực tế |
| Chênh lệch giá thành | Giá vốn hàng bán (632) hoặc tài khoản chênh lệch | Sản phẩm dở dang (154) | BC sinh khi Finish nếu dùng Standard Cost |
| Ghi nhận giá vốn khi bán hàng | Giá vốn hàng bán (632) | Thành phẩm / Hàng hoá (155, 156) | Sinh khi post Sales Shipment |
| Điều chỉnh giá vốn sau Adjust Cost | Giá vốn hàng bán (632) | Hàng tồn kho (152–156) | Hoặc ngược lại tuỳ chiều điều chỉnh |
| Kết chuyển doanh thu cuối kỳ | Doanh thu (511, 515, 711) | Xác định kết quả kinh doanh (911) | Close Income Statement |
| Kết chuyển chi phí cuối kỳ | Xác định kết quả kinh doanh (911) | Giá vốn và chi phí (632, 635, 641, 642, 811) | Close Income Statement |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.12.9  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo nhập – xuất – tồn kho | Inventory Valuation · Item Ledger Entries | STD/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 ; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV |
| Báo cáo giá vốn | Value Entries · Financial Reports | STD | Bắt buộc giai đoạn 1 |
| Bảng tính giá thành sản phẩm | Production Order Statistics · Cost Shares Breakdown | STD/DEV | Báo cáo quản trị |
| Báo cáo chênh lệch giá thành | Production Order Statistics | STD | Phân tích kế hoạch – thực tế |
| Báo cáo chi phí theo phòng ban | Financial Reports với bộ lọc chiều DEPARTMENT | CFG | Báo cáo quản trị |

### 5.12.10  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-12-01 | Khai Costing Method FIFO cho mặt hàng | Mặt hàng NVL | Costing Method = FIFO, không sửa được sau khi có giao dịch |  |
| TC-12-02 | Nhập kho 2 lô giá khác nhau rồi xuất bán | Lô 1: 100 × 10k; Lô 2: 100 × 12k; xuất 150 | Giá vốn = 100×10k + 50×12k |  |
| TC-12-03 | Post hoá đơn NCC với giá khác giá nhập kho | Nhập 10k, hoá đơn 11k | Sau Adjust Cost, giá vốn hàng đã bán được điều chỉnh |  |
| TC-12-04 | Chạy Adjust Cost – Item Entries | Toàn bộ mặt hàng | Sinh Value Entry điều chỉnh; không lỗi |  |
| TC-12-05 | Chạy Post Inventory Cost to G/L | Sau Adjust Cost | G/L Entry giá trị tồn kho được sinh |  |
| TC-12-06 | Đối chiếu Inventory Valuation với Trial Balance | Cuối kỳ | Chênh lệch bằng 0 |  |
| TC-12-07 | Finish lệnh sản xuất và xem giá thành | Lệnh có đủ Consumption và Output | Giá thành thực tế được tính; SPDD về 0 |  |
| TC-12-08 | Xem Production Order Statistics | Lệnh vừa Finish | Hiển thị chênh lệch theo từng khoản mục |  |
| TC-12-09 | Thử post bút toán tay vào TK 155 | General Journal | BC chặn do Direct Posting = No |  |
| TC-12-10 | Phân bổ chi phí vận chuyển bằng Item Charge | Chi phí 5tr cho lô nhập | Giá vốn lô hàng tăng tương ứng sau Adjust Cost |  |
| TC-12-11 | Chạy Close Income Statement cuối năm | Năm tài chính | Bút toán kết chuyển đúng; tài khoản KQKD về 0 |  |

## 5.13  FI-13 – Ngân sách & dự báo dòng tiền (Budgeting & Cash Flow Forecast)

| Mã quy trình | FI-13 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán trưởng (phối hợp Ban Giám đốc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Lập ngân sách năm; theo dõi thực tế hằng tháng; dự báo dòng tiền hằng tuần | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Bắt đầu chu kỳ lập kế hoạch năm; cuối tháng khi so sánh kế hoạch – thực tế; khi cần biết dòng tiền tuần tới |
| Chứng từ đầu vào | Kế hoạch kinh doanh năm; kế hoạch sản xuất; kế hoạch đầu tư; số liệu thực hiện năm trước | Chứng từ đầu ra | Ngân sách năm trên BC; báo cáo so sánh kế hoạch – thực tế; báo cáo dự báo dòng tiền |
| Vai trò tham gia | Ban Giám đốc · Kế toán trưởng · Trưởng các phòng ban · Kế toán tổng hợp |  |  |

### 5.13.1  Hiện trạng (As-Is)

- Hiện tại chưa có ngân sách năm/tháng. Điều này dẫn đến khó kiểm soát chi phí và kế hoạch tài chính.

- BTChem tự nhận định: nên bắt đầu bằng ngân sách năm + theo dõi thực tế hằng tháng.

- Chưa có theo dõi ngân sách theo tài khoản / phòng ban / nhà máy / dự án.

- Cần so sánh ngân sách với thực tế ngay trên BC, theo dõi chênh lệch để kiểm soát chi phí và hiệu quả kịp thời.

- Cần dự báo dòng tiền theo kế hoạch thu – chi, giúp biết trước thiếu hay dư tiền để chủ động thanh toán và đầu tư.

- Trong quy trình duyệt thanh toán, kế toán có bước kiểm tra ngân sách  – nhưng hiện chưa có ngân sách để kiểm tra.

- Báo cáo kế hoạch so sánh thực tế và báo cáo dòng tiền dự báo nằm trong nhóm báo cáo cần phát triển thêm.

### 5.13.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- GIAI ĐOẠN A – Xây dựng quy trình lập ngân sách (việc của BTChem, FPT tư vấn).

- Bước A1 – Xác định phạm vi ngân sách: ngân sách doanh thu, ngân sách chi phí theo phòng ban, ngân sách chi phí sản xuất, ngân sách đầu tư. Bắt đầu từ ngân sách chi phí theo phòng ban vì đây là phần dễ nhất và có tác dụng ngay.

- Bước A2 – Xác định cấu trúc: ngân sách theo tài khoản × chiều DEPARTMENT × kỳ tháng. Có thể thêm chiều PLANT và PROJECT tuỳ nhu cầu.

- Bước A3 – Xác định lịch trình và trách nhiệm: ai lập, ai tổng hợp, ai duyệt, thời hạn. Đề xuất: các phòng lập trong tháng 10, Kế toán trưởng tổng hợp tháng 11, BGĐ duyệt tháng 12, áp dụng từ 01/01.

- Bước A4 – Thiết kế biểu mẫu lập ngân sách bằng Excel theo đúng cấu trúc tài khoản × chiều × kỳ để import được vào BC.

- GIAI ĐOẠN B – Cấu hình và vận hành trên BC.

- Bước B1 – Khai G/L Budget Name (ví dụ BUDGET2027) với các chiều được dùng làm cột phân tích.

- Bước B2 – Xuất mẫu ngân sách ra Excel, gửi các phòng ban điền, thu về và import ngược vào BC bằng chức năng Import from Excel.

- Bước B3 – Dựng Financial Report so sánh: cột 1 số thực tế (Net Change), cột 2 số ngân sách (Budget), cột 3 chênh lệch, cột 4 chênh lệch phần trăm. Lọc theo chiều DEPARTMENT để mỗi trưởng phòng xem được phần của mình.

- Bước B4 – Hằng tháng, sau khi đóng sổ, chạy báo cáo so sánh và gửi các phòng ban; các khoản vượt ngân sách quá ngưỡng phải giải trình.

- Bước B5 – Bổ sung bước kiểm tra ngân sách vào quy trình duyệt thanh toán ở FI-07 (khi đã có ngân sách).

- GIAI ĐOẠN C – Dự báo dòng tiền (làm được ngay sau go-live, không phụ thuộc ngân sách).

- Bước C1 – Khai Cash Flow Setup: Cash Flow Chart of Accounts (nhóm các dòng tiền vào và ra), tài khoản dòng tiền tương ứng.

- Bước C2 – Tạo Cash Flow Forecast với các nguồn: Liquid Funds (số dư tiền hiện có), Receivables (công nợ phải thu đến hạn), Payables (công nợ phải trả đến hạn), Sales Orders, Purchase Orders, Fixed Assets Budget, G/L Budget và Manual Revenues/Expenses.

- Bước C3 – Khai các khoản thu chi định kỳ không nằm trong chứng từ (lương, thuế, bảo hiểm) vào Cash Flow Manual Revenues và Manual Expenses.

- Bước C4 – Hằng tuần, chạy Cash Flow Worksheet để xem dòng tiền dự kiến 4–12 tuần tới; dùng kết quả này để quyết định thứ tự ưu tiên thanh toán ở FI-07.

### 5.13.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Trưởng phòng ban | Kế toán trưởng | BGĐ | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NS 1 | — | Xuất mẫu ngân sách ra Excel gửi các phòng | — | Export Budget to Excel |
| NS 2 | Lập ngân sách phòng mình | — | — | — |
| NS 3 | — | Tổng hợp, rà soát tính hợp lý | — | — |
| NS 4 | — | Trình duyệt | Phê duyệt ngân sách năm | — |
| NS 5 | — | Import vào BC | — | G/L Budget Entries |
| NS 6 | Xem báo cáo phần của phòng mình | Chạy báo cáo so sánh hằng tháng | Xem tổng thể | Financial Report Budget vs Actual |
| NS 7 | Giải trình khoản vượt ngân sách | Tổng hợp giải trình | Quyết định điều chỉnh | — |
| DT 1 | — | Khai các khoản thu chi định kỳ | — | Cash Flow Manual Rev./Exp. |
| DT 2 | — | Chạy Cash Flow Worksheet hằng tuần | — | Dự báo dòng tiền 4–12 tuần |
| DT 3 | — | Dùng kết quả quyết định ưu tiên thanh toán | Xem và quyết định | Liên kết với FI-07 |

### 5.13.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế toán trưởng + BGĐ | Xác định phạm vi, cấu trúc, lịch trình và trách nhiệm lập ngân sách | (ngoài BC – quy trình mới) | Ai lập, ai duyệt, khi nào | Quy chế lập ngân sách |
| 2 | Consultant | Khai bộ ngân sách trên BC | G/L Budgets → New | Name; Description; Budget Dimension 1–4 Code | Bộ ngân sách BUDGET20xx |
| 3 | Kế toán trưởng | Xuất mẫu ngân sách ra Excel | G/L Budget → Export to Excel | Chọn kỳ, tài khoản, chiều | File Excel mẫu |
| 4 | Trưởng các phòng | Điền số ngân sách cho phòng mình | (Excel) | Số theo tài khoản × tháng | File ngân sách phòng ban |
| 5 | Kế toán trưởng | Tổng hợp và rà soát | (Excel) | So với thực hiện năm trước, so với kế hoạch kinh doanh | Ngân sách tổng hợp |
| 6 | Ban Giám đốc | Phê duyệt ngân sách năm | (ngoài BC) | — | Ngân sách đã duyệt |
| 7 | Kế toán tổng hợp | Import ngân sách vào BC | G/L Budget → Import from Excel | Chọn Budget Name; Option = Replace hoặc Add | G/L Budget Entries |
| 8 | Consultant | Dựng báo cáo so sánh kế hoạch – thực tế | Financial Reports → Column Definition | Cột Net Change, cột Budget, cột Variance, cột Variance % | Báo cáo Budget vs Actual |
| 9 | Kế toán tổng hợp | Hằng tháng chạy báo cáo và gửi các phòng ban | Financial Reports → chạy với bộ lọc DEPARTMENT | Kỳ báo cáo; chiều lọc | Báo cáo theo từng phòng |
| 10 | Trưởng phòng ban | Giải trình khoản vượt ngân sách quá ngưỡng | (ngoài BC) | Nguyên nhân và biện pháp | Bản giải trình |
| 11 | Consultant | Khai thiết lập dòng tiền | Cash Flow Setup | Cash Flow Chart of Accounts; tài khoản dòng tiền tương ứng | Cấu hình dự báo dòng tiền |
| 12 | Kế toán tổng hợp | Tạo bản dự báo dòng tiền | Cash Flow Forecasts → New | Name; Consider Discount; Manual Payments To; G/L Budget From/To | Bản dự báo dòng tiền |
| 13 | Kế toán tổng hợp | Khai các khoản thu chi định kỳ ngoài chứng từ | Cash Flow Manual Revenues / Manual Expenses | Code; Description; Amount; Starting Date; Recurring Frequency | Lương, thuế, bảo hiểm được đưa vào dự báo |
| 14 | Kế toán tổng hợp | Hằng tuần chạy bảng dự báo dòng tiền | Cash Flow Worksheet · Cash Flow Forecast Chart | Khoảng thời gian dự báo | Dòng tiền dự kiến 4–12 tuần |
| 15 | Kế toán trưởng + BGĐ | Dùng kết quả quyết định ưu tiên thanh toán | Liên kết với FI-07 – tham số Available Amount | — | Kế hoạch thanh toán phù hợp dòng tiền |

### 5.13.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  G/L Budgets

| Chức năng (Form/Page) | G/L Budgets |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "G/L Budgets" |
| Mô tả (Description) | Danh sách các bộ ngân sách. Mỗi bộ khai được tối đa 4 chiều phân tích riêng. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Name; Description; Budget Dimension 1–4 Code; Blocked |
| Kết quả (Output) | Bộ ngân sách dùng cho báo cáo so sánh |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Budget (ma trận nhập liệu)

| Chức năng (Form/Page) | Budget (ma trận nhập liệu) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | G/L Budgets → chọn bộ → Edit Budget |
| Mô tả (Description) | Ma trận nhập số ngân sách: dòng là tài khoản, cột là kỳ, lọc theo chiều. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | G/L Account Filter; Date Filter; Dimension Filters; View by (Month/Quarter/Year) |
| Kết quả (Output) | G/L Budget Entries |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Export/Import Budget to Excel

| Chức năng (Form/Page) | Export/Import Budget to Excel |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | G/L Budget → Export to Excel / Import from Excel |
| Mô tả (Description) | Xuất mẫu cho các phòng ban điền và nhập ngược lại BC. Đây là cách làm thực tế nhất. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Budget Name; Start/End Date; Column Dimension; Option (Replace/Add) |
| Kết quả (Output) | Ngân sách được nạp vào BC |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Financial Reports – Budget vs Actual

| Chức năng (Form/Page) | Financial Reports – Budget vs Actual |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Financial Reports → Column Definition |
| Mô tả (Description) | Dựng báo cáo so sánh kế hoạch với thực tế mà không cần lập trình. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Column Type (Net Change / Budget); Ledger Entry Type; Formula cho cột chênh lệch |
| Kết quả (Output) | Báo cáo so sánh kế hoạch – thực tế (câu 238) |
| Phân loại | CFG |

#### (5)  Cash Flow Forecast

| Chức năng (Form/Page) | Cash Flow Forecast |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Cash Flow Forecasts" |
| Mô tả (Description) | Bản dự báo dòng tiền tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No.; Name; Consider Discount; Manual Payments To; G/L Budget From/To; Overdue CF Dates to Work Date |
| Kết quả (Output) | Dự báo dòng tiền theo tuần/tháng |
| Phân loại | CFG |

#### (6)  Cash Flow Worksheet

| Chức năng (Form/Page) | Cash Flow Worksheet |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Cash Flow Forecast → Cash Flow Worksheet |
| Mô tả (Description) | Bảng chi tiết các dòng tiền dự kiến, phân theo nguồn và thời điểm. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Cash Flow Date; Source Type; Document No.; Amount (LCY) |
| Kết quả (Output) | Chi tiết dòng tiền vào và ra dự kiến |
| Phân loại | STD |

#### (7)  Cash Flow Manual Revenues / Expenses

| Chức năng (Form/Page) | Cash Flow Manual Revenues / Expenses |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Cash Flow Manual Revenues" / "Cash Flow Manual Expenses" |
| Mô tả (Description) | Khai các khoản thu chi định kỳ không nằm trong chứng từ: lương, thuế, bảo hiểm, đầu tư. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code; Description; Amount; Starting Date; Ending Date; Recurring Frequency; Cash Flow Account No. |
| Kết quả (Output) | Bổ sung vào dự báo dòng tiền |
| Phân loại | CFG |

### 5.13.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Ngân sách lập theo tài khoản × chiều phòng ban × kỳ tháng | G/L Budget với Budget Dimension = DEPARTMENT (câu 237) | CFG |
| BR-02 | Ngân sách phải được Ban Giám đốc phê duyệt trước khi import vào BC | Quy trình lập ngân sách; sau khi import có thể đặt Blocked = Yes để khoá sửa | CFG |
| BR-03 | So sánh kế hoạch với thực tế thực hiện ngay trên BC | Financial Reports với cột Budget và cột Net Change (câu 238) | CFG |
| BR-04 | Khoản chi vượt ngân sách quá ngưỡng phải được giải trình và phê duyệt riêng | Ngưỡng do BTChem quy định; kiểm tra trong quy trình duyệt thanh toán ở FI-07 | WKA |
| BR-05 | Điều chỉnh ngân sách giữa năm phải có phê duyệt và ghi lại | Tạo phiên bản ngân sách mới (ví dụ BUDGET2027-REV1) thay vì sửa đè | CFG |
| BR-06 | Dự báo dòng tiền cập nhật hằng tuần | Cash Flow Worksheet; là đầu vào cho kế hoạch thanh toán ở FI-07 (câu 239) | CFG |
| BR-07 | Dự báo dòng tiền phải bao gồm cả khoản thu chi định kỳ ngoài chứng từ | Cash Flow Manual Revenues/Expenses cho lương, thuế, bảo hiểm | CFG |
| BR-08 | Ngân sách không thay thế kiểm soát chi thực tế | Việc duyệt chi vẫn theo FI-07; ngân sách chỉ là một tiêu chí kiểm tra thêm | CFG |

### 5.13.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Chưa có ngân sách khi go-live | Bỏ qua bước kiểm tra ngân sách trong quy trình duyệt thanh toán; ghi rõ trong quy chế; bổ sung từ kỳ ngân sách đầu tiên | Kế toán trưởng |
| EX-02 | Phòng ban nộp ngân sách trễ | Kế toán trưởng dùng số thực hiện năm trước làm cơ sở tạm; điều chỉnh khi có số chính thức | Kế toán trưởng |
| EX-03 | Phát sinh chi phí ngoài ngân sách | Lập đề nghị riêng có giải trình, BGĐ phê duyệt; ghi nhận vào theo dõi chênh lệch ngân sách | Trưởng phòng + BGĐ |
| EX-04 | Ngân sách cần điều chỉnh do thay đổi kế hoạch kinh doanh | Tạo bộ ngân sách phiên bản mới; giữ bộ cũ để so sánh; ghi rõ lý do điều chỉnh | Kế toán trưởng + BGĐ |
| EX-05 | Dự báo dòng tiền lệch nhiều so với thực tế | Rà soát nguồn dữ liệu: công nợ đến hạn có chính xác không, đơn hàng có phản ánh đúng không, các khoản thủ công đã khai đủ chưa | Kế toán tổng hợp |
| EX-06 | Dự báo cho thấy thiếu tiền trong tuần tới | Kế toán trưởng và BGĐ điều chỉnh thứ tự ưu tiên thanh toán ở FI-07; đẩy mạnh thu hồi công nợ ở FI-06; cân nhắc nguồn tài trợ ngắn hạn | Kế toán trưởng + BGĐ |

### 5.13.8  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Biểu mẫu lập ngân sách | Export Budget to Excel | STD | Cấu trúc tài khoản × chiều × kỳ để import ngược được |
| Báo cáo so sánh kế hoạch – thực tế | Financial Reports với cột Budget và Net Change | CFG | Câu 238 và 244; nằm trong nhóm cần phát triển thêm |
| Báo cáo dự báo dòng tiền | Cash Flow Worksheet · Cash Flow Forecast Chart | STD/CFG | Câu 239 và 244 |
| Bản giải trình vượt ngân sách | (ngoài BC) | WKA | Theo mẫu do BTChem quy định |

### 5.13.9  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-13-01 | Khai bộ ngân sách với chiều DEPARTMENT | BUDGET2027 | Bộ ngân sách được tạo, chọn được chiều |  |
| TC-13-02 | Nhập số ngân sách cho một tài khoản chi phí | 6421 × Phòng A × 12 tháng | G/L Budget Entries được tạo đúng |  |
| TC-13-03 | Xuất ngân sách ra Excel | Bộ BUDGET2027 | File Excel có đúng cấu trúc tài khoản × kỳ |  |
| TC-13-04 | Import ngân sách từ Excel | File đã điền | Số liệu được nạp đúng; không lỗi dòng |  |
| TC-13-05 | Chạy báo cáo so sánh kế hoạch – thực tế | Tháng có số liệu | Hiển thị đủ 4 cột: thực tế, ngân sách, chênh lệch, chênh lệch % |  |
| TC-13-06 | Lọc báo cáo theo một phòng ban | DEPARTMENT = Phòng A | Chỉ hiển thị số liệu của phòng A |  |
| TC-13-07 | Khai khoản chi định kỳ (lương) vào dự báo dòng tiền | 500tr/tháng | Xuất hiện trong Cash Flow Worksheet đúng kỳ |  |
| TC-13-08 | Chạy Cash Flow Worksheet 8 tuần | Có công nợ AR, AP, đơn hàng | Hiển thị dòng tiền vào ra theo tuần; số dư dự kiến từng tuần |  |
| TC-13-09 | Thêm một hoá đơn AR đến hạn và chạy lại dự báo | Hoá đơn 200tr đến hạn tuần 3 | Dòng tiền vào tuần 3 tăng 200tr |  |
| TC-13-10 | Khoá bộ ngân sách sau khi duyệt | Blocked = Yes | Không sửa được số ngân sách |  |

## 5.14  FI-14 – Đóng sổ kỳ & báo cáo tài chính (Period Close & Financial Reporting)

| Mã quy trình | FI-14 | Chủ quy trình (Process Owner) | Kế toán trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hằng tháng; quý; năm | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Kết thúc kỳ kế toán; đến hạn lập báo cáo |
| Chứng từ đầu vào | Toàn bộ chứng từ trong kỳ; biên bản đối chiếu; bảng tính phân bổ và dự phòng | Chứng từ đầu ra | Kỳ kế toán đã khoá; bộ báo cáo tài chính VAS; báo cáo kế toán bắt buộc; báo cáo quản trị |
| Vai trò tham gia | Toàn bộ phòng Kế toán theo 6 phần hành · Kế toán trưởng (chịu trách nhiệm cuối cùng) · Ban Giám đốc |  |  |

### 5.14.1  Hiện trạng (As-Is)

- Quy trình đóng sổ cuối tháng gồm 10 bước: kiểm tra chứng từ đã đầy đủ và đúng phê duyệt; kiểm tra hạch toán đúng tài khoản và đúng đối tượng; đối chiếu tiền mặt với sổ quỹ; đối chiếu ngân hàng với sao kê; đối chiếu công nợ phải thu và phải trả; đối chiếu nhập – xuất – tồn kho; kiểm tra hoá đơn và thuế GTGT đầu vào đầu ra; kiểm tra chi phí và doanh thu đã ghi nhận đầy đủ; kiểm tra phân bổ chi phí và khấu hao TSCĐ; kiểm tra số dư các tài khoản trước khi kết chuyển.

- Phân công theo phần hành: Kế toán kho đối chiếu nhập xuất tồn; Kế toán công nợ kiểm tra phải thu phải trả; Kế toán thanh toán kiểm tra tiền mặt, ngân hàng, chứng từ thanh toán; Kế toán giá thành kiểm tra chi phí sản xuất và tính giá thành; Kế toán TSCĐ/chi phí thực hiện khấu hao và phân bổ; Kế toán trưởng tổng hợp số liệu, hạch toán cuối kỳ, lập báo cáo.

- Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cuối cùng; kế toán viên chịu trách nhiệm phần hành được giao.

- Thời gian hoàn thành báo cáo tháng hiện tại: ngày 10 hằng tháng. Kế toán viên hoàn tất kiểm tra, đối chiếu và cập nhật số liệu theo phần hành trước thời hạn; Kế toán trưởng tổng hợp, thực hiện bút toán cuối kỳ và lập báo cáo, sau đó kiểm tra và phê duyệt báo cáo trước khi phát hành.

- Khoá sổ sau khi Kế toán trưởng phê duyệt; kỳ đã khoá chỉ mở lại khi có yêu cầu điều chỉnh hợp lệ và được Kế toán trưởng phê duyệt.

- Bộ báo cáo VAS bắt buộc: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, sổ sách kế toán liên quan (sổ cái, sổ chi tiết), lập định kỳ quý/năm.

- Báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 còn gồm: Nhật ký chung, Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, Nhập – xuất – tồn kho, TSCĐ và khấu hao, Doanh thu, Giá vốn, Chi phí, Thuế GTGT và các báo cáo thuế liên quan, cùng nhóm báo cáo Sở Công Thương (báo cáo mua hàng, bán hàng, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu – xuất khẩu, sổ theo dõi hoá chất sử dụng, sổ theo dõi hoá chất bán hàng).

### 5.14.2  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Thiết kế quy trình đóng sổ thành một checklist có thứ tự, có người phụ trách và có bằng chứng hoàn thành cho từng bước. Checklist chi tiết nằm ở bảng 5.14.1 dưới đây.

- Nguyên tắc thứ tự: (1) chốt dữ liệu vận hành trước – không còn chứng từ chưa post, không còn lệnh sản xuất chưa Finish; (2) đối chiếu các sổ chi tiết với sổ cái; (3) chạy các chương trình cuối kỳ – Adjust Cost, khấu hao, phân bổ, đánh giá lại tỷ giá; (4) kiểm tra số dư và lập báo cáo; (5) khoá kỳ.

- Mục tiêu rút ngắn thời gian đóng sổ: hiện tại 10–12 ngày. Sau go-live, phần lớn công việc đối chiếu thủ công được thay bằng đối chiếu trên hệ thống, nên thời gian có thể rút ngắn đáng kể. Cần đặt mục tiêu cụ thể và đo sau 3 kỳ đầu.

- Bộ báo cáo tài chính dựng bằng Financial Reports với Row Definition lấy số theo Account Category/Subcategory. Kiểm tra bộ VAS localization trước khi tự dựng lại.

- Nhóm báo cáo Sở Công Thương (mua hàng, bán hàng, sử dụng, sản xuất, xuất nhập khẩu, sổ theo dõi hoá chất) là hạng mục DEV đặc thù ngành. Cần thu thập biểu mẫu chính thức sớm để ước lượng.

- Báo cáo quản trị theo câu 249 (doanh thu, giá vốn – lợi nhuận, công nợ, tồn kho, sản xuất – giá thành, chi phí, dòng tiền, KPI) làm bằng Financial Reports.

### 5.14.3  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Giai đoạn | Kế toán phần hành | Kế toán trưởng | BGĐ | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chốt dữ liệu | Rà soát chứng từ chưa post; Finish lệnh sản xuất | Theo dõi tiến độ | — | Danh sách chứng từ Open |
| 2. Đối chiếu | Đối chiếu quỹ, ngân hàng, công nợ, kho theo phần hành | Nhận kết quả đối chiếu | — | Báo cáo đối chiếu |
| 3. Chương trình cuối kỳ | Chạy Adjust Cost, khấu hao, phân bổ, đánh giá tỷ giá | Rà soát kết quả | — | Bút toán cuối kỳ |
| 4. Kiểm tra số dư | Kiểm tra số dư phần hành mình | Kiểm tra Trial Balance tổng thể | — | Trial Balance |
| 5. Lập báo cáo | — | Chạy bộ báo cáo tài chính và quản trị | — | Financial Reports |
| 6. Phê duyệt | — | Kiểm tra và phê duyệt báo cáo | Nhận báo cáo | — |
| 7. Khoá kỳ | — | Đặt Allow Posting From/To | — | Kỳ bị khoá; Change Log ghi vết |

### 5.14.4  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả phần hành | Rà soát chứng từ chưa post trong kỳ | Sales Orders / Purchase Orders / Journals lọc trạng thái Open | Ngày chứng từ thuộc kỳ đang đóng | Danh sách chứng từ cần xử lý |
| 2 | Kế toán giá thành | Kiểm tra và Finish các lệnh sản xuất đã hoàn thành | Released Production Orders | Status = Released nhưng đã xong thực tế | Toàn bộ lệnh đã Finish |
| 3 | Kế toán thanh toán | Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt với biên bản kiểm quỹ | Bank Account Ledger Entries lọc CASH | Số dư cuối kỳ | Biên bản đối chiếu quỹ |
| 4 | Kế toán thanh toán | Hoàn tất đối chiếu ngân hàng và post bảng đối chiếu | Bank Account Reconciliation | Chênh lệch = 0 | Posted Bank Reconciliation |
| 5 | Kế toán công nợ | Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả | Aged AR · Aged AP · Trial Balance TK 131, 331 | Tổng sổ chi tiết = số dư sổ cái | Kết quả đối chiếu |
| 6 | Kế toán kho | Đối chiếu nhập – xuất – tồn kho | Inventory Valuation · Trial Balance TK 152–156 | Chênh lệch = 0 | Kết quả đối chiếu kho |
| 7 | Kế toán thuế | Kiểm tra hoá đơn và đối chiếu thuế GTGT | VAT Entries · Trial Balance TK 133, 3331 | Bảng kê thuế = số dư sổ cái | Bảng kê thuế đã đối chiếu |
| 8 | Kế toán giá thành | Chạy điều chỉnh giá vốn | Adjust Cost – Item Entries | Post to G/L = Yes | Giá vốn đã điều chỉnh |
| 9 | Kế toán giá thành | Ghi giá trị tồn kho sang sổ cái | Post Inventory Cost to G/L | — | G/L Entry giá trị tồn kho |
| 10 | Kế toán TSCĐ | Chạy khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC | Calculate Depreciation cho sổ VAS và sổ CCDC | FA Posting Date = cuối kỳ | Bút toán khấu hao và phân bổ |
| 11 | Kế toán tổng hợp | Chạy các bút toán phân bổ định kỳ | Recurring General Journals | Kỳ đang đóng | Bút toán phân bổ chi phí |
| 12 | Kế toán tổng hợp | Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ | Adjust Exchange Rates | Ngày cuối kỳ; tỷ giá cuối kỳ | Bút toán chênh lệch tỷ giá |
| 13 | Kế toán công nợ | Trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng nợ phải thu | General Journals | Theo bảng tính dự phòng | Bút toán dự phòng |
| 14 | Kế toán tổng hợp | Kiểm tra bút toán thiếu chiều bắt buộc | G/L Entries lọc Dimension rỗng | — | Danh sách đã xử lý |
| 15 | Kế toán trưởng | Kiểm tra Trial Balance và số dư các tài khoản | Trial Balance · Detail Trial Balance | Tổng Nợ = Tổng Có; số dư bất thường | Trial Balance đã rà soát |
| 16 | Kế toán trưởng | Chạy bộ báo cáo tài chính | Financial Reports | Kỳ báo cáo; so sánh kỳ trước | Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT |
| 17 | Kế toán trưởng | Chạy các báo cáo kế toán bắt buộc | Detail Trial Balance · Aged AR/AP · Inventory Valuation · FA Book Value · VAT Statement | Kỳ báo cáo | Bộ báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 |
| 18 | Kế toán trưởng | Kiểm tra và phê duyệt báo cáo trước khi phát hành | (rà soát) | — | Báo cáo đã duyệt |
| 19 | Kế toán trưởng | Khoá kỳ kế toán | General Ledger Setup → Allow Posting From/To | Đặt Allow Posting From = đầu kỳ kế tiếp | Kỳ đã đóng bị chặn post |
| 20 | Kế toán trưởng | Cuối năm: kết chuyển doanh thu và chi phí | Close Income Statement | Fiscal Year Ending Date; Retained Earnings Acc. | Bút toán kết chuyển năm |
| 21 | Kế toán trưởng | Cuối năm: đóng năm tài chính | Accounting Periods → Close Year | — | Năm tài chính đã đóng |

### 5.14.5  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Trial Balance / Detail Trial Balance

| Chức năng (Form/Page) | Trial Balance / Detail Trial Balance |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Trial Balance" / "Detail Trial Balance" |
| Mô tả (Description) | Bảng cân đối số phát sinh và sổ chi tiết tài khoản – công cụ kiểm tra chính khi đóng sổ. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Date Filter; G/L Account Filter; Dimension Filters; Show Amounts in LCY |
| Kết quả (Output) | Số dư đầu kỳ, phát sinh, số dư cuối kỳ theo tài khoản |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Financial Reports

| Chức năng (Form/Page) | Financial Reports |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Financial Reports" |
| Mô tả (Description) | Công cụ dựng báo cáo tài chính và quản trị: Row Definition + Column Definition. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Row Definition Name; Column Definition Name; Date Filter; Dimension Filters; Budget Filter |
| Kết quả (Output) | Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT, báo cáo quản trị |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Row Definitions

| Chức năng (Form/Page) | Row Definitions |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Financial Reports → Edit Row Definition |
| Mô tả (Description) | Định nghĩa các dòng chỉ tiêu của báo cáo và cách lấy số. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Row No.; Description; Totaling Type (Posting Accounts / Total Accounts / Formula / Account Category); Totaling; Show; Bold |
| Kết quả (Output) | Cấu trúc dòng của báo cáo tài chính |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Column Definitions

| Chức năng (Form/Page) | Column Definitions |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Financial Reports → Edit Column Definition |
| Mô tả (Description) | Định nghĩa các cột: kỳ này, kỳ trước, luỹ kế, ngân sách, chênh lệch. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Column No.; Column Header; Column Type (Net Change / Balance at Date / Budget / Formula); Comparison Date Formula |
| Kết quả (Output) | Cấu trúc cột của báo cáo |
| Phân loại | CFG |

#### (5)  Accounting Periods – Close Year

| Chức năng (Form/Page) | Accounting Periods – Close Year |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Accounting Periods → Close Year |
| Mô tả (Description) | Đóng năm tài chính. Sau khi đóng, các kỳ trong năm được đánh dấu Closed và Date Locked. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Fiscal Year; Closed; Date Locked |
| Kết quả (Output) | Năm tài chính đã đóng |
| Phân loại | STD |

#### (6)  Close Income Statement

| Chức năng (Form/Page) | Close Income Statement |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Close Income Statement" |
| Mô tả (Description) | Kết chuyển doanh thu và chi phí cuối năm sang lợi nhuận chưa phân phối. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Fiscal Year Ending Date; Gen. Journal Template/Batch; Document No.; Retained Earnings Acc.; Close by Dimensions |
| Kết quả (Output) | Bút toán kết chuyển năm |
| Phân loại | STD |

#### (7)  Change Log Entries

| Chức năng (Form/Page) | Change Log Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Change Log Entries" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký hệ thống ghi lại mọi thao tác mở/đóng kỳ và các thay đổi quan trọng – đáp ứng yêu cầu ở câu 213. |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Date and Time; User ID; Table Caption; Field Caption; Old Value; New Value |
| Kết quả (Output) | Dấu vết thao tác mở/đóng kỳ |
| Phân loại | CFG |

### 5.14.6  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Không đóng sổ khi còn chứng từ trong kỳ chưa post | Bước 1 của checklist; lọc chứng từ trạng thái Open có ngày thuộc kỳ đang đóng | CFG |
| BR-02 | Không đóng sổ khi còn lệnh sản xuất đã hoàn thành thực tế mà chưa Finish | Bước 2; chi phí treo ở sản phẩm dở dang làm sai giá thành và giá vốn | CFG |
| BR-03 | Phải chạy Adjust Cost – Item Entries trước khi lập báo cáo | Bước 8; không chạy thì giá vốn và giá trị tồn kho đều sai | STD |
| BR-04 | Mọi sổ chi tiết phải khớp sổ cái trước khi lập báo cáo | Đối chiếu quỹ, ngân hàng, công nợ, kho, thuế, TSCĐ – các bước 3 đến 7 | CFG |
| BR-05 | Khấu hao, phân bổ và đánh giá lại tỷ giá phải chạy đủ trong kỳ | Các bước 10 đến 12; bỏ sót làm sai chi phí kỳ | CFG |
| BR-06 | Kế toán trưởng phê duyệt báo cáo trước khi phát hành | Bước 18; quy trình kiểm soát | WKA |
| BR-07 | Khoá kỳ ngay sau khi phê duyệt báo cáo | Bước 19; Allow Posting From/To (nguyên tắc DP-07) | CFG |
| BR-08 | Mở lại kỳ đã khoá phải có phê duyệt của Kế toán trưởng và để lại dấu vết | Change Log cho General Ledger Setup (câu 213) | CFG |
| BR-09 | Kết chuyển doanh thu chi phí chỉ chạy cuối năm tài chính | Close Income Statement; không chạy hằng tháng | STD |
| BR-10 | Báo cáo tài chính phải tuân thủ VAS và Thông tư 99/2025/TT-BTC | Row Definition lấy số theo Account Category/Subcategory | CFG |
| BR-11 | Mỗi bước đóng sổ phải có người phụ trách và bằng chứng hoàn thành | Checklist 7.14.1; lưu kèm hồ sơ đóng sổ hằng tháng | WKA |

### 5.14.7  Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

| Mã | Tình huống | Cách xử lý | Người xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Chứng từ về muộn sau khi đã khoá kỳ | Nếu không trọng yếu: hạch toán vào kỳ hiện tại với Document Date là ngày chứng từ gốc. Nếu trọng yếu: Kế toán trưởng duyệt mở lại kỳ, điều chỉnh, khoá lại và lập lại báo cáo | Kế toán trưởng |
| EX-02 | Phát hiện sai sót sau khi đã phát hành báo cáo | Đánh giá mức trọng yếu; nếu trọng yếu thì điều chỉnh và phát hành lại báo cáo có ghi chú; nếu không thì điều chỉnh ở kỳ hiện tại | Kế toán trưởng + BGĐ |
| EX-03 | Sổ chi tiết không khớp sổ cái | Không được lập báo cáo cho đến khi tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân thường gặp: có bút toán tay vào tài khoản đối tượng, hoặc chưa chạy Post Inventory Cost to G/L | Kế toán trưởng |
| EX-04 | Không kịp thời hạn báo cáo do sao kê ngân hàng về muộn | Đóng sổ với ghi chú chưa hoàn tất đối chiếu ngân hàng; hoàn tất ngay khi có sao kê; nếu chênh lệch trọng yếu thì điều chỉnh | Kế toán trưởng |
| EX-05 | Adjust Cost chạy quá lâu, ảnh hưởng tiến độ đóng sổ | Bật Automatic Cost Adjustment để giảm khối lượng dồn cuối kỳ; chạy Adjust Cost ngoài giờ trước ngày đóng sổ | Consultant + Kế toán giá thành |
| EX-06 | Kế toán phụ trách một phần hành vắng mặt | Checklist phải khai người thay thế cho từng bước; Kế toán trưởng phân công lại | Kế toán trưởng |
| EX-07 | Kiểm toán yêu cầu điều chỉnh sau khi đã khoá năm | Kế toán trưởng duyệt mở kỳ điều chỉnh; hạch toán bút toán kiểm toán có Reason Code riêng; lập lại báo cáo năm | Kế toán trưởng + BGĐ |

### 5.14.8  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Bảng cân đối kế toán | Financial Reports (Row Definition theo Account Category) | CFG/DEV | Bắt buộc theo VAS (câu 242, 243) |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Financial Reports | CFG/DEV | Bắt buộc theo VAS |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Financial Reports · Cash Flow | CFG/DEV | Bắt buộc theo VAS; phương pháp trực tiếp hay gián tiếp cần chốt |
| Thuyết minh báo cáo tài chính | (lập ngoài BC từ dữ liệu xuất ra) | WKA | Phần thuyết minh không tự sinh được |
| Nhật ký chung | G/L Register · Detail Trial Balance | CFG/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 |
| Sổ cái tài khoản | Trial Balance · G/L Entries theo tài khoản | CFG/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 |
| Sổ chi tiết tài khoản | Detail Trial Balance với bộ lọc chiều | CFG/DEV | Bắt buộc giai đoạn 1 |
| Báo cáo Sở Công Thương – mua hàng, bán hàng, sử dụng, sản xuất, XNK | (chưa có trên BC) | DEV | Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243) |
| Sổ theo dõi hoá chất sử dụng / hoá chất bán hàng | (chưa có trên BC) | DEV | Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243) |
| Bộ hồ sơ đóng sổ hằng tháng | (tập hợp các báo cáo và biên bản đối chiếu) | WKA | Lưu trữ theo quy định |

### 5.14.9  Kịch bản kiểm thử (UAT Test Script)

Người kiểm thử điền cột "Kết quả thực tế" và "Pass/Fail" khi chạy trên môi trường Sandbox/UAT.

| Mã TC | Bước kiểm thử | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-14-01 | Lọc chứng từ chưa post trong kỳ | Kỳ đang đóng | Ra đúng danh sách cần xử lý |  |
| TC-14-02 | Đối chiếu Aged AR với số dư TK 131 | Cuối kỳ | Chênh lệch = 0 |  |
| TC-14-03 | Đối chiếu Aged AP với số dư TK 331 | Cuối kỳ | Chênh lệch = 0 |  |
| TC-14-04 | Đối chiếu Inventory Valuation với TK 152–156 | Sau Adjust Cost | Chênh lệch = 0 |  |
| TC-14-05 | Đối chiếu bảng kê thuế với TK 133 và 3331 | Cuối kỳ | Chênh lệch = 0 |  |
| TC-14-06 | Chạy đủ chuỗi chương trình cuối kỳ | Adjust Cost → Post Inv. Cost → Khấu hao → Phân bổ → Tỷ giá | Tất cả chạy thành công, không lỗi |  |
| TC-14-07 | Chạy Trial Balance | Cuối kỳ | Tổng Nợ = Tổng Có |  |
| TC-14-08 | Chạy Bảng cân đối kế toán | Cuối kỳ | Tài sản = Nguồn vốn; các chỉ tiêu đúng vị trí theo VAS |  |
| TC-14-09 | Chạy Báo cáo kết quả kinh doanh | Cuối kỳ | Lợi nhuận khớp chênh lệch doanh thu – chi phí trên Trial Balance |  |
| TC-14-10 | Khoá kỳ và thử post vào kỳ đã khoá | Allow Posting From = 01 kỳ sau | BC báo lỗi và không cho post |  |
| TC-14-11 | Kế toán trưởng mở lại kỳ, kiểm tra Change Log | Đổi Allow Posting From | Change Log ghi người, thời điểm, giá trị cũ và mới |  |
| TC-14-12 | Chạy lại báo cáo kỳ đã đóng | Kỳ trước | Ra đúng số liệu như lần chạy đầu |  |
| TC-14-13 | Chạy Close Income Statement cuối năm | Năm tài chính | Tài khoản doanh thu và chi phí về 0; lợi nhuận chuyển sang 421 |  |
| TC-14-14 | Đo thời gian hoàn thành đóng sổ kỳ đầu tiên | Kỳ sau go-live | Ghi nhận số ngày thực tế để so với mục tiêu |  |

# 6.  Báo cáo & KPI module Kế toán tài chính

## 6.1  Danh mục báo cáo

### 6.1.1  Báo cáo tài chính bắt buộc theo VAS

| Mã | Tên báo cáo | Nguồn trên BC | Kỳ | Người dùng | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | Bảng cân đối kế toán | Financial Reports – Row Definition theo Account Category | Tháng/Quý/Năm | KTT, BGĐ, cơ quan thuế | CFG/DEV |
| RP-02 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Financial Reports | Tháng/Quý/Năm | KTT, BGĐ, cơ quan thuế | CFG/DEV |
| RP-03 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Financial Reports (cần chốt phương pháp trực tiếp hay gián tiếp) | Quý/Năm | KTT, BGĐ, cơ quan thuế | CFG/DEV |
| RP-04 | Thuyết minh báo cáo tài chính | Lập ngoài BC từ dữ liệu xuất ra | Quý/Năm | KTT, cơ quan thuế | WKA |

### 6.1.2  Báo cáo kế toán bắt buộc

| Mã | Tên báo cáo | Nguồn trên BC | Kỳ | Người dùng | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-05 | Nhật ký chung | G/L Register · Detail Trial Balance | Tháng | KTT, kiểm toán | CFG/DEV |
| RP-06 | Sổ cái tài khoản | Trial Balance · G/L Entries theo tài khoản | Tháng | Kế toán tổng hợp, KTT | CFG/DEV |
| RP-07 | Sổ chi tiết tài khoản | Detail Trial Balance với bộ lọc chiều | Tháng | Kế toán phần hành | CFG/DEV |
| RP-08 | Báo cáo công nợ phải thu | Aged Accounts Receivable · Customer – Balance to Date | Tuần/Tháng | Kế toán công nợ, PKD, BGĐ | STD |
| RP-09 | Báo cáo công nợ phải trả | Aged Accounts Payable · Vendor – Balance to Date | Tuần/Tháng | Kế toán công nợ, PVT, BGĐ | STD |
| RP-10 | Báo cáo nhập – xuất – tồn kho | Inventory Valuation · Item Ledger Entries | Tháng | Kế toán kho, Kho, BGĐ | CFG/DEV |
| RP-11 | Báo cáo tài sản cố định và khấu hao | Fixed Asset – Book Value 01/02 · FA – Analysis | Tháng/Năm | Kế toán TSCĐ, KTT | STD |
| RP-12 | Báo cáo doanh thu | Financial Reports · Customer/Item Sales Statistics | Tháng | KTT, PKD, BGĐ | STD/CFG |
| RP-13 | Báo cáo giá vốn | Value Entries · Financial Reports | Tháng | Kế toán giá thành, KTT | STD/CFG |
| RP-14 | Báo cáo chi phí | Financial Reports lọc theo chiều DEPARTMENT | Tháng | KTT, trưởng phòng ban, BGĐ | CFG |
| RP-15 | Báo cáo thuế GTGT đầu ra | VAT Entries lọc Type = Sale · VAT Statement | Tháng/Quý | Kế toán thuế | STD/DEV |
| RP-16 | Báo cáo thuế GTGT đầu vào | VAT Entries lọc Type = Purchase · VAT Statement | Tháng/Quý | Kế toán thuế | STD/DEV |
| RP-17 | Tờ khai thuế GTGT | VAT Statement | Tháng/Quý | Kế toán thuế, cơ quan thuế | CFG/DEV |

### 6.1.3  Báo cáo chuyên ngành Sở Công Thương  – hạng mục DEV

| Mã | Tên báo cáo | Nguồn dữ liệu trên BC | Kỳ | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-18 | Báo cáo mua hàng (hoá chất) | Purchase Invoice/Receipt + Item Ledger Entry, lọc nhóm hàng hoá chất | Theo quy định | DEV |
| RP-19 | Báo cáo bán hàng (hoá chất) | Sales Invoice/Shipment + Item Ledger Entry | Theo quy định | DEV |
| RP-20 | Báo cáo sử dụng (hoá chất) | Consumption Journal + Item Ledger Entry | Theo quy định | DEV |
| RP-21 | Báo cáo sản xuất | Output Journal + Finished Production Orders | Theo quy định | DEV |
| RP-22 | Báo cáo nhập khẩu – xuất khẩu | Purchase/Sales với đối tác nước ngoài | Theo quy định | DEV |
| RP-23 | Sổ theo dõi hoá chất sử dụng | Item Ledger Entry theo lô, lọc nhóm hoá chất | Liên tục | DEV |
| RP-24 | Sổ theo dõi hoá chất bán hàng | Item Ledger Entry theo lô và khách hàng | Liên tục | DEV |

### 6.1.4  Báo cáo quản trị

| Mã | Tên báo cáo | Nội dung | Nguồn trên BC | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-25 | Doanh thu – bán hàng | Doanh thu theo khách hàng, sản phẩm, đơn hàng | Financial Reports + chiều CUSTGROUP, PRODUCT | CFG |
| RP-26 | Giá vốn – lợi nhuận | Giá vốn, lãi gộp, biên lợi nhuận theo sản phẩm và đơn hàng | Value Entries + Financial Reports | DEV/EXT |
| RP-27 | Công nợ | Phải thu, phải trả, tuổi nợ, tình trạng thanh toán | Aged AR/AP | STD |
| RP-28 | Tồn kho | Nhập xuất tồn, giá trị tồn kho, hàng chậm luân chuyển | Inventory Valuation · Item Age Composition | STD/CFG |
| RP-29 | Sản xuất – giá thành | Tiến độ sản xuất, chi phí và giá thành sản phẩm | Production Order Statistics · Cost Shares Breakdown | STD |
| RP-30 | Chi phí theo phòng ban | Chi phí theo phòng ban, khoản mục; so sánh kế hoạch – thực tế | Financial Reports + chiều DEPARTMENT + Budget | CFG |
| RP-31 | Dòng tiền | Theo dõi thu – chi; dự báo dòng tiền | Cash Flow Worksheet · Cash Flow Forecast Chart | CFG |
| RP-32 | KPI quản trị | Hiệu quả hoạt động các phòng ban | dữ liệu BC | EXT |
| RP-33 | Báo cáo kế hoạch so sánh thực tế | Ngân sách vs thực tế theo tài khoản và chiều | Financial Reports với cột Budget | CFG |
| RP-34 | Phân tích doanh thu – lợi nhuận theo sản phẩm/khách hàng/khu vực | Phân tích đa chiều | Analysis by Dimensions | EXT |
| RP-35 | Tồn kho tối ưu, hiệu quả sản xuất | Phân tích chuyên sâu |  | EXT |

## 6.2  Bộ chỉ tiêu KPI của module

| Mã | Chỉ tiêu | Cách tính / Nguồn dữ liệu | Mục tiêu | Tần suất | Người theo dõi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Số ngày hoàn thành báo cáo tháng | Ngày phát hành báo cáo trừ ngày cuối kỳ | Hiện tại 10–12 ngày → mục tiêu ________ | Tháng | Kế toán trưởng |
| KPI-02 | Số ngày thu tiền bình quân (DSO) | Số dư phải thu bình quân ÷ doanh thu bình quân ngày | ________ ngày | Tháng | Kế toán công nợ |
| KPI-03 | Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng phải thu | Nợ quá hạn ÷ tổng phải thu, từ Aged AR | ________ % | Tuần | Kế toán công nợ |
| KPI-04 | Tỷ lệ thanh toán NCC đúng hạn | Số khoản trả đúng hạn ÷ tổng số khoản đến hạn | ≥ ________ % | Tháng | Kế toán công nợ |
| KPI-05 | Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt | Tồn quỹ sổ trừ tồn quỹ thực tế | = 0 | Tháng | Thủ quỹ + Kế toán thanh toán |
| KPI-06 | Số ngày hoàn thành đối chiếu ngân hàng | Ngày post bảng đối chiếu trừ ngày nhận sao kê | ≤ ________ ngày | Tháng | Kế toán thanh toán |
| KPI-07 | Số giao dịch ngân hàng chênh lệch chưa xử lý | Đếm dòng chưa khớp trong Bank Reconciliation | = 0 cuối kỳ | Tháng | Kế toán thanh toán |
| KPI-08 | Chênh lệch sổ chi tiết với sổ cái | Aged AR vs TK 131; Aged AP vs TK 331; Inventory Valuation vs TK 152–156 | = 0 | Tháng | Kế toán trưởng |
| KPI-09 | Tỷ lệ chứng từ có đủ chiều bắt buộc | Số G/L Entry có đủ chiều ÷ tổng G/L Entry | 100 % | Tháng | Kế toán tổng hợp |
| KPI-10 | Số bút toán tay mỗi tháng | Đếm G/L Register có Source Code = General Journal | Giảm dần sau go-live | Tháng | Kế toán trưởng |
| KPI-11 | Số bút toán phải đảo do sai | Đếm Reverse Transaction | Giảm dần | Tháng | Kế toán trưởng |
| KPI-12 | Số lần mở lại kỳ đã khoá | Đếm Change Log Entries trên trường Allow Posting From | ≤ ________ lần/năm | Quý | Kế toán trưởng |
| KPI-13 | Tỷ lệ khách hàng ký xác nhận đối chiếu công nợ | Số khách đã ký ÷ số khách có số dư | ≥ ________ % | Tháng | Kế toán công nợ |
| KPI-14 | Chênh lệch thực tế so với ngân sách theo phòng ban | Từ Financial Report Budget vs Actual | Trong ngưỡng ________ % | Tháng | Kế toán trưởng + trưởng phòng |
| KPI-15 | Độ chính xác dự báo dòng tiền | Chênh lệch giữa dự báo và thực tế tuần | Trong ngưỡng ________ % | Tuần | Kế toán trưởng |
| KPI-16 | Số hoá đơn điện tử phát hành lỗi phải điều chỉnh | Đếm hoá đơn điều chỉnh ÷ tổng hoá đơn phát hành | ≤ ________ % | Tháng | Kế toán thuế |
| KPI-17 | Số lệnh sản xuất chưa Finish tại thời điểm đóng sổ | Đếm Released Production Orders đã hoàn thành thực tế | = 0 | Tháng | Kế toán giá thành |

# 7.  Điểm tích hợp của module Kế toán tài chính

## 7.1  Bản đồ tích hợp

Module Kế toán tài chính nhận dữ liệu từ mọi module vận hành và gửi dữ liệu ra hai hệ thống bên ngoài.

| Mã | Chiều | Đối tượng | Dữ liệu trao đổi | Cơ chế | Tần suất | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Vào | Module Bán hàng | Bút toán doanh thu, giá vốn, phải thu, thuế đầu ra khi post Sales Shipment và Sales Invoice | Nội bộ BC – tự động khi post | Thời gian thực | STD |
| IN-02 | Vào | Module Mua hàng | Bút toán tồn kho, phải trả, thuế đầu vào khi post Purchase Receipt và Purchase Invoice | Nội bộ BC – tự động khi post | Thời gian thực | STD |
| IN-03 | Vào | Module Kho | Bút toán điều chỉnh tồn kho, chuyển kho, kiểm kê, đánh giá lại | Nội bộ BC – tự động khi post | Thời gian thực | STD |
| IN-04 | Vào | Module Sản xuất | Chi phí NVL, nhân công, máy; nhập kho thành phẩm; chênh lệch giá thành | Nội bộ BC – tự động khi post | Thời gian thực | STD |
| IN-05 | Vào | Module Chất lượng | Bút toán hàng huỷ, giảm giá trị tồn kho khi xử lý hàng không phù hợp | Nội bộ BC – tự động khi post | Khi phát sinh | STD |
| OUT-01 | Ra | Hệ thống hoá đơn điện tử | Dữ liệu hoá đơn bán hàng để phát hành | API – theo phạm vi hợp đồng | Thời gian thực khi post hoá đơn | DEV/EXT |
| OUT-02 | Vào | Hệ thống hoá đơn điện tử | Số hoá đơn, ký hiệu, mã tra cứu, file PDF/XML | API trả về | Thời gian thực | DEV/EXT |

# 8.  Phân quyền module Kế toán tài chính

## 8.1  Ma trận quyền theo chức năng

Ký hiệu: X = có quyền · D = có quyền nhưng phải qua phê duyệt · R = chỉ xem (read-only) · (trống) = không có quyền.

| Chức năng | KT trưởng | KT tổng hợp | KT công nợ | KT thanh toán | Thủ quỹ | KT kho | KT giá thành | KT TSCĐ | KT thuế | BGĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sổ cái & chiều phân tích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa Chart of Accounts | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa Allow Posting From/To (khoá/mở kỳ) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa Dimension và Dimension Value | X | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhập bút toán tổng hợp | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Post bút toán tổng hợp | X | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đảo bút toán (Reverse Transaction) | X | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiền mặt & ngân hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lập phiếu thu / phiếu chi | X |  | R | X | R |  |  |  |  |  |
| Post phiếu thu / phiếu chi | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Xem sổ quỹ tiền mặt | X | R | R | X | R |  |  |  |  | R |
| Lập uỷ nhiệm chi và chuyển khoản | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Đối chiếu ngân hàng | X | R |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Post bảng đối chiếu ngân hàng | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Công nợ phải thu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa Credit Limit của khách hàng | X |  | D |  |  |  |  |  |  | X |
| Đặt / bỏ Blocked trên Customer Card | X |  | D |  |  |  |  |  |  | X |
| Chạy và phát hành thư nhắc nợ | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Apply / Unapply khoản thu | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Hạch toán xoá nợ | X |  | D |  |  |  |  |  |  | X |
| Hạch toán trích lập dự phòng | X | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nợ phải trả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chạy Suggest Vendor Payments | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Gửi yêu cầu phê duyệt thanh toán | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Phê duyệt đề nghị thanh toán | D |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Đặt On Hold cho hoá đơn NCC | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Bù trừ công nợ KH – NCC | X |  | D |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngoại tệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cập nhật tỷ giá | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chạy đánh giá lại tỷ giá | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tài sản cố định & CCDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tạo và sửa thẻ TSCĐ / CCDC | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Chạy khấu hao và phân bổ | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Post thanh lý TSCĐ | X |  |  |  |  |  |  | D |  |  |
| Điều chuyển TSCĐ giữa bộ phận | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Thuế & hoá đơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa VAT Posting Setup | X |  |  |  |  |  |  |  | D |  |
| Phát hành hoá đơn điện tử | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Lập hoá đơn điều chỉnh / Credit Memo | X |  | D |  |  |  |  |  | X |  |
| Chạy và nộp tờ khai thuế | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Kho & giá thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chạy Adjust Cost – Item Entries | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Chạy Post Inventory Cost to G/L | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Hạch toán điều chỉnh tồn kho | X |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| Ngân sách & báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhập và import ngân sách | X | X |  |  |  |  |  |  |  | R |
| Chạy báo cáo tài chính | X | X | R | R |  | R | R | R | R | R |
| Phát hành báo cáo tài chính | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xem báo cáo quản trị toàn công ty | X | R |  |  |  |  |  |  |  | X |

## 8.2  Yêu cầu bảo mật thông tin nhạy cảm

| Thông tin nhạy cảm | Ai được xem | Cơ chế kiểm soát trên BC | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Toàn bộ số liệu tài chính công ty | Kế toán trưởng, Ban Giám đốc | Permission Set theo vai trò; các phòng ban chỉ xem báo cáo phần của mình qua bộ lọc chiều | CFG |
| Số dư tiền và dòng tiền | Kế toán trưởng, Kế toán thanh toán, BGĐ | Giới hạn quyền trên Bank Account và Cash Flow Forecast | CFG |
| Hạn mức tín dụng của khách hàng | Kế toán trưởng, Kế toán công nợ, BGĐ, PKD (chỉ xem) | Field-level permission trên Customer Card; Change Log cho trường Credit Limit | CFG |
| Giá vốn và biên lợi nhuận theo sản phẩm | Kế toán trưởng, Kế toán giá thành, BGĐ | Hạn chế quyền xem Value Entries và báo cáo giá vốn với các vai trò khác | CFG |
| Lương và chi phí nhân sự | Kế toán trưởng, BGĐ | Hạch toán tổng hợp; không chi tiết theo cá nhân trên BC | CFG |
| Thông tin nhà cung cấp và giá mua | Kế toán trưởng, Kế toán công nợ, PVT | Permission Set; PKD không xem được giá mua | CFG |
| Ngân sách các phòng ban | Kế toán trưởng, BGĐ, trưởng phòng (chỉ phần của mình) | Bộ lọc chiều DEPARTMENT trên Financial Reports | CFG |

# 9.  Phụ lục (Appendices)

## Từ điển thuật ngữ (Glossary)

Dùng bảng này khi đọc tài liệu hoặc khi ngồi trước giao diện BC mà không hiểu một thuật ngữ.

| Thuật ngữ trên BC | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
| --- | --- | --- |
| Account Category / Subcategory | Nhóm phân loại tài khoản | Quyết định tài khoản xuất hiện ở dòng nào trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo KQKD. |
| Adjust Cost – Item Entries | Điều chỉnh giá vốn | Chương trình bắt buộc chạy trước khi đóng sổ để giá vốn và giá trị tồn kho chính xác. |
| Adjust Exchange Rates | Đánh giá lại tỷ giá | Chương trình tính lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá cuối kỳ và sinh bút toán chênh lệch. |
| Aged Accounts Payable | Bảng tuổi nợ phải trả | Cơ sở lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp. |
| Aged Accounts Receivable | Bảng tuổi nợ phải thu | Chọn được tính tuổi theo ngày đến hạn hoặc ngày chứng từ. |
| Allocation | Phân bổ | Chức năng trên General Journal tách một khoản chi phí thành nhiều dòng theo tỷ lệ và chiều. |
| Allow Posting From / To | Khoảng thời gian được hạch toán | Cơ chế khoá kỳ mềm. Đặt ở General Ledger Setup và User Setup. |
| Apply Entries | Đối trừ công nợ | Gắn khoản thu/chi với hoá đơn cụ thể. Không apply thì tuổi nợ sai. |
| Approval Workflow | Luồng phê duyệt | Cơ chế gửi yêu cầu duyệt, khoá chứng từ trong lúc chờ và lưu vết phê duyệt. |
| Available Inventory | Tồn khả dụng | Tồn thực có trừ phần đã cam kết/giữ cho chứng từ khác. |
| Bank Account (trên BC) | Tài khoản tiền | Bao gồm cả quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản có sổ chi tiết riêng. |
| Bank Account Reconciliation | Đối chiếu ngân hàng | Màn hình khớp sao kê với sổ kế toán; có chức năng khớp tự động. |
| Cash Flow Forecast | Dự báo dòng tiền | Tổng hợp dòng tiền dự kiến từ công nợ, đơn hàng, ngân sách và các khoản thủ công. |
| Change Log | Nhật ký thay đổi | Ghi lại ai sửa trường nào, từ giá trị nào sang giá trị nào, lúc nào. |
| Chart of Accounts | Hệ thống tài khoản | Danh sách tài khoản kế toán trên BC. |
| Close Income Statement | Kết chuyển cuối năm | Chương trình kết chuyển doanh thu và chi phí sang lợi nhuận chưa phân phối. |
| Credit Limit (LCY) | Hạn mức tín dụng | Ngưỡng dư nợ tối đa của một khách hàng. BC cảnh báo hoặc chặn khi vượt. |
| Cust./Vendor Ledger Entry | Sổ chi tiết công nợ | Mỗi hoá đơn, mỗi lần thu chi là một dòng có ngày đến hạn và số còn lại. |
| Deferral Template / Schedule | Mẫu và lịch phân bổ | Công cụ phân bổ chi phí trả trước qua nhiều kỳ. |
| Depreciation Book | Sổ khấu hao | Quy tắc tính khấu hao. Một tài sản có thể gắn nhiều sổ (VAS, thuế, quản trị). |
| Dimension | Chiều phân tích | Nhãn gắn vào chứng từ để phân tích (phòng ban, kho, nhóm sản phẩm...). Thay cho việc mở thêm tài khoản kế toán. |
| Direct Posting | Cho phép hạch toán trực tiếp | Đặt No cho tài khoản có sổ chi tiết riêng để buộc mọi bút toán đi qua chứng từ. |
| FA Ledger Entry | Sổ chi tiết tài sản | Toàn bộ lịch sử một tài sản: ghi tăng, khấu hao, nâng cấp, thanh lý. |
| FEFO | Hết hạn trước – xuất trước | First Expired First Out. |
| FIFO | Nhập trước – xuất trước | First In First Out. Nguyên tắc BTChem đang áp dụng. |
| Financial Reports (Account Schedules) | Báo cáo tài chính tuỳ biến | Công cụ dựng báo cáo bằng Row Definition và Column Definition, không cần lập trình. |
| G/L Budget | Ngân sách sổ cái | Bảng số kế hoạch theo tài khoản × kỳ × chiều. Xuất/nhập được qua Excel. |
| G/L Entry | Sổ cái | Bút toán kế toán được sinh ra khi post chứng từ. |
| G/L Register | Nhật ký lần post | Mỗi lần post là một Register. Từ đây chạy được Reverse Transaction. |
| Item Ledger Entry | Sổ chi tiết hàng tồn kho | Mỗi lần nhập/xuất kho là một dòng. Nguồn số liệu tồn kho và truy xuất lô. |
| Item Tracing | Truy xuất lô | Truy 2 chiều: lô NVL → lô thành phẩm → khách hàng, và ngược lại. |
| Item Tracking Lines | Dòng theo vết lô/serial | Nơi khai số lô khi nhập/xuất kho. |
| Location | Kho / địa điểm | Mỗi kho, mỗi xưởng là một Location. |
| Lot No. | Số lô / mã lô | Định danh một lô. Gắn với ngày sản xuất/nhập và hạn dùng. |
| Maintenance Ledger Entry | Sổ chi phí sửa chữa | Ghi chi phí sửa chữa tài sản, tách riêng khỏi nguyên giá. |
| No. Series | Bộ đánh số chứng từ | Quy tắc sinh số tự động cho chứng từ, tránh trùng và tránh nhập tay. |
| Payment Terms | Điều khoản thanh toán | Quyết định ngày đến hạn của hoá đơn. Không nhập Due Date bằng tay. |
| Post / Posting | Ghi sổ | Hành động chốt chứng từ. Không thể hoàn tác. Chỉ đảo bằng chứng từ khác. |
| Posting Group | Nhóm hạch toán | Quyết định chứng từ sẽ ghi vào tài khoản kế toán nào. |
| Posting Preview | Xem trước bút toán | Xem bút toán sẽ sinh ra mà không post thật. Công cụ học tập tốt nhất cho người mới. |
| Release | Chốt / ký duyệt chứng từ | Sau khi Release, chứng từ bị khoá sửa và bước tiếp theo mới xử lý được. |
| Reminder | Thư nhắc nợ | Sinh hàng loạt cho khách quá hạn theo nhiều cấp. |
| Reopen | Mở lại chứng từ để sửa | Ngược lại của Release. Nên hạn chế quyền. |
| Reverse Transaction | Đảo bút toán | Cách sửa sai đúng chuẩn trên BC. Không xoá, không sửa bút toán đã post. |
| Suggest Vendor Payments | Đề xuất thanh toán | Tự lọc hoá đơn đến hạn và điền vào Payment Journal theo ngày đến hạn và dòng tiền khả dụng. |
| Tell Me (Alt+Q) | Tìm nhanh chức năng | Cách nhanh nhất để mở bất kỳ trang nào trên BC. |
| Trial Balance | Bảng cân đối số phát sinh | Công cụ kiểm tra chính khi đóng sổ. |
| Value Entry | Sổ chi tiết giá trị hàng tồn kho | Nơi ghi giá vốn và các điều chỉnh giá trị tồn kho. |
| VAT Entry | Sổ chi tiết thuế | Nguồn của mọi bảng kê thuế và tờ khai. |
| VAT Posting Setup | Ma trận thuế | Giao của nhóm thuế đối tác và nhóm thuế hàng hoá, chứa thuế suất và tài khoản. |
| Workflow / Approval | Luồng phê duyệt | Cơ chế gửi yêu cầu duyệt và ghi nhận kết quả trên BC. |

— HẾT TÀI LIỆU —