DỰ ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

SOLUTION BLUEPRINT

BUSINESS PROCESS DOCUMENT

MODULE 03

QUẢN LÝ KHO & TỒN KHO

WAREHOUSE & INVENTORY MANAGEMENT

| Khách hàng (Customer) | CÔNG TY BTCHEM |
| --- | --- |
| Đơn vị triển khai (Implementer) | FPT Software |
| Giai đoạn (Phase) | Phase 2 – Blueprint / Chuẩn hoá quy trình |
| Phiên bản (Version) | v1.0 – REVIEW |
| Ngày phát hành (Date) | ____ / ____ / 2026 |
| Trạng thái (Status) | Đang soạn thảo – Working document |

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ DỰ ÁN – INTERNAL PROJECT DOCUMENT

# 0.  Thông tin tài liệu (Document Information)

## 0.1  Thông tin chung

| Tên tài liệu (Document Name) | D365BC_Solution Blueprint_Business Process_Warehouse Module_BTChem |
| --- | --- |
| Người soạn (Author) | Nguyễn Thị Quỳnh Giang (Consultant – Warehouse stream) |
| Người rà soát (Reviewer) | PM/ Consultant Lead |
| Chủ quy trình phía KH (Process Owner) | Trưởng Kho Thành phẩm / Trưởng phòng Vật tư – BTChem |
| Phiên bản (Version) | v1.0 |
| Ngày cập nhật (Last updated) | 15/09/2026 |
| Mức bảo mật (Classification) | Confidential – chỉ lưu hành trong nội bộ dự án |

## 0.2  Danh sách phân phối (Distribution List)

Tài liệu này được gửi tới các bên dưới đây để rà soát và xác nhận. Người nhận có trách nhiệm phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc.

| STT | Họ tên (Name) | Vai trò (Role) | Đơn vị | Trách nhiệm | Ngày nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Bích Trúc | Trưởng Kho Thành phẩm (KTP) | BTChem | Xác nhận nghiệp vụ kho thành phẩm |  |
| 2 | Bùi Thị Hồng Diễn | Trưởng phòng Vật tư (kho NVL) | BTChem | Xác nhận nghiệp vụ kho nguyên vật liệu và CCDC |  |
| 3 | Nguyễn Hoàng Anh Thư Nguyễn Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thế Dương Nguyễn Thanh Long Trần Công Liêm | Quản đốc các xưởng (Dung môi, Dầu bóng, Sơn nước...) | BTChem | Xác nhận kho tại xưởng, xuất NVL, nhập thành phẩm |  |
| 4 | Nguyễn Thị Yến Hà Thị Nam | QA / QC | BTChem | Xác nhận kho cách ly, kho hàng lỗi, truy xuất lô |  |
| 5 | Trần Thị Bé Mười | Kế toán trưởng | BTChem | Xác nhận giá vốn, hạch toán tồn kho, kiểm kê |  |
| 6 | Ngô Đức Minh | Ban Giám đốc | BTChem | Phê duyệt cuối + duyệt điều chỉnh tồn kho |  |
| 7 | Trần Quốc Thơ | Project Manager | FPT Software | Kiểm soát phạm vi & tiến độ |  |
| 8 | Giang Minh Vương | Solution Architect | FPT Software | Kiểm soát tính khả thi giải pháp |  |

## 0.3  Lịch sử thay đổi (Change Control)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Trạng thái | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15/09/2026 | Quỳnh Giang | Review | Khởi tạo tài liệu từ khảo sát |
| v1.0 |  |  | Approved | Ký duyệt Blueprint – chốt phạm vi cấu hình |

## 0.4  Phê duyệt (Approval)

|  | Chuẩn bị (Prepared by) | Rà soát (Verified by) | Phê duyệt KH (Approved by) |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên / Chữ ký |  |  |  |
| Vai trò | Consultant FPT | PM / SA FPT | BTChem |
| Ngày |  |  |  |

# Mục lục (Table of Content)

0.  Thông tin tài liệu (Document Information)	2

0.1  Thông tin chung	2

0.2  Danh sách phân phối (Distribution List)	2

0.3  Lịch sử thay đổi (Change Control)	2

0.4  Phê duyệt (Approval)	3

Mục lục (Table of Content)	4

1.  Hướng dẫn sử dụng tài liệu này (How to use this document)	7

1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì	7

1.2  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu	7

2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)	8

2.1  Mục đích tài liệu	8

2.2  Trong phạm vi (In-scope)	8

3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)	9

3.1  Thiết lập hệ thống	9

3.1.1  Inventory Setup	9

3.1.2  Đánh số chứng từ	9

3.1.3  Các thiết lập khác cần hoàn tất	10

3.1.4  Quyết định quan trọng: mức cấu hình kho cho từng Location	11

3.2  Dữ liệu danh mục (Master Data)	11

3.2.1  Danh mục kho / địa điểm (Locations)	11

3.2.2  Danh mục mặt hàng (Item)	12

3.2.3  Đơn vị tính & hệ số quy đổi	14

3.2.4  Mã theo vết lô (Item Tracking Codes)	14

3.3  Điều kiện thực thi nghiệp vụ (Business Conditions)	14

3.4  Vai trò nghiệp vụ (Business Roles)	15

4.  Tổng hợp các quy trình (Business Process Summary)	17

5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ	18

5.1  WH-01 – Thiết lập danh mục kho, khu vực & vị trí (Location, Zone & Bin Setup)	18

5.1.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	18

5.1.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	18

5.1.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	19

5.1.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	20

5.2  WH-02 – Thiết lập mặt hàng & thông số tồn kho (Item Master & Inventory Parameters)	20

5.2.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	21

5.2.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	21

5.2.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	22

5.2.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	24

5.3  WH-03 – Nhập kho mua hàng & cất hàng (Put-away) (Purchase Receipt & Put-away)	24

5.3.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	24

5.3.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	25

5.3.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	25

5.3.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	26

5.4  WH-04 – Nhập kho thành phẩm từ sản xuất (Production Output & Finished Goods Receipt)	27

5.4.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	27

5.4.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	27

5.4.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	28

5.4.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	29

5.4.5  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	29

5.5  WH-05 – Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất (Material Issue to Production)	30

5.5.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	30

5.5.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	30

5.5.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	31

5.5.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	32

5.5.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	33

5.5.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	33

5.6  WH-06 – Xuất kho bán hàng & lấy hàng (Picking) (Sales Picking & Shipment)	33

5.6.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	33

5.6.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	34

5.6.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	34

5.6.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	35

5.7  WH-07 – Điều chuyển kho nội bộ (Internal Transfer & Movement)	36

5.7.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	36

5.7.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	36

5.7.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	37

5.7.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	38

5.7.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	39

5.7.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	39

5.8  WH-08 – Điều chỉnh tồn kho (Inventory Adjustment)	40

5.8.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	40

5.8.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	40

5.8.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	41

5.8.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	42

5.8.5  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	43

5.8.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	43

5.9  WH-09 – Kiểm kê định kỳ & cycle counting (Physical Inventory & Cycle Counting)	43

5.9.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	43

5.9.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	44

5.9.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	44

5.9.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	46

5.9.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	47

5.9.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)	47

5.9.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	47

5.10  WH-10 – Quản lý lô, hạn dùng & nguyên tắc FEFO/FIFO (Lot, Expiration & FEFO/FIFO Management)	48

5.10.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	48

5.10.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	48

5.10.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	49

5.10.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	50

5.10.5  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	51

5.11  WH-11 – Truy xuất nguồn gốc & thu hồi sản phẩm (Traceability & Product Recall)	51

5.11.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)	51

5.11.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)	52

5.11.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)	52

5.11.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)	53

5.11.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	54

5.11.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)	55

6.  Báo cáo & KPI module Kho & Tồn kho	56

6.1  Danh mục báo cáo	56

6.2  Bộ chỉ tiêu KPI	56

7.  Điểm tích hợp của module Kho & Tồn kho	58

7.1  Bản đồ tích hợp	58

8.  Phân quyền module Kho & Tồn kho	59

8.1  Ma trận quyền theo chức năng	59

9.  Phụ lục (Appendices)	61

9.1  Từ điển thuật ngữ (Glossary)	61

# 1.  Hướng dẫn sử dụng tài liệu này (How to use this document)

## 1.1  Tài liệu này là gì và không phải là gì

| Tài liệu này LÀ | Tài liệu này KHÔNG PHẢI LÀ |
| --- | --- |
| • Bản thiết kế nghiệp vụ (Business Process Design) của module Quản lý kho & tồn kho: chốt quy trình sẽ chạy trên D365 BC. • Cầu nối giữa câu trả lời khảo sát của BTChem và cấu hình thực tế trên hệ thống. • Cơ sở để cấu hình, viết Functional Design cho phần phát triển thêm, viết kịch bản UAT và tài liệu đào tạo. • Tài liệu ký duyệt: khi v1.0 được ký, phạm vi module Quản lý kho & tồn kho được chốt. | • Không phải tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết từng nút bấm (User Manual) – phần đó làm ở giai đoạn đào tạo. • Không phải tài liệu kỹ thuật (AL code, API spec) – phần đó nằm ở Functional/Technical Design Document. • Không phải danh mục dữ liệu đầy đủ – dữ liệu chi tiết nằm ở file Master Data Template riêng. • Không phải bản cố định – tài liệu được điền dần qua các workshop, mọi thay đổi ghi vào mục 0.3. |

## 1.2  Quy ước ký hiệu dùng trong tài liệu

Mọi giải pháp trong tài liệu này đều được gắn một nhãn phân loại. Nhãn này quyết định effort, chi phí và rủi ro.

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Hàm ý về công việc & chi phí |
| --- | --- | --- |
| STD | Standard – chức năng chuẩn của D365 BC, dùng ngay không cần làm gì thêm | Không tốn effort phát triển. Chỉ cần đào tạo người dùng. |
| CFG | Configuration – chức năng chuẩn nhưng cần thiết lập/khai báo tham số | Tốn effort cấu hình + kiểm thử. Phải điền giá trị cụ thể vào. |
| EXT | Extension – dùng app/extension có sẵn (VAS localization, connector...) | Cần license/cài đặt + cấu hình. Kiểm tra tính tương thích phiên bản. |
| DEV | Development – phải phát triển mới (customize AL, report, integration) | Tốn effort lớn. Bắt buộc có Functional Design + ước lượng + phê duyệt Change Request. |
| WKA | Workaround – xử lý bằng quy trình thủ công/Excel ngoài hệ thống | Phải ghi rõ ai làm, tần suất, rủi ro. |

# 2.  Mục đích & Phạm vi (Purpose & Scope)

## 2.1  Mục đích tài liệu

Tài liệu chuẩn hoá quy trình Quản lý kho và tồn kho cho dự án triển khai Microsoft Dynamics 365 Business Central tại BTChem. Nội dung bao gồm:

- Danh mục kho, khu vực, vị trí và thiết lập hệ thống cần có trước khi vận hành module Kho.

- Điều kiện thực thi phân hệ Kho & Tồn kho (Business Conditions).

- Vai trò nhân sự và quyền hạn tương ứng.

- Quy trình chi tiết nhập – xuất – chuyển kho – điều chỉnh – kiểm kê: hiện trạng → thiết kế trên BC → từng bước thao tác.

- Quản lý lô, hạn dùng, FEFO/FIFO, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

- Quy tắc nghiệp vụ, xử lý ngoại lệ, ảnh hưởng hạch toán và kiểm soát nội bộ.

- Báo cáo tồn kho, phân tích Fit/Gap, phân quyền, dữ liệu chuyển đổi và điểm tích hợp.

- Kịch bản kiểm thử (UAT) làm cơ sở nghiệm thu.

## 2.2  Trong phạm vi (In-scope)

| Nhóm | Nội dung trong phạm vi module Kho & Tồn kho |
| --- | --- |
| Danh mục kho | Toàn bộ kho của BTChem: kho thành phẩm (7 khu), kho NVL của phòng Vật tư (6 kho), kho tại các xưởng, kho cách ly chờ QC, kho hàng lỗi |
| Vị trí lưu trữ | Quản lý vị trí (Bin) cho các kho có nhu cầu; sơ đồ khu vực; phân khu an toàn cho hoá chất |
| Mặt hàng & thiết lập tồn kho | Mã NVL/BTP/TP/CCDC, ĐVT và quy đổi, nhóm hàng, phương pháp tính giá vốn, tồn kho an toàn, min/max, reorder point |
| Nhập kho | Nhập mua từ NCC, nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập hàng trả lại, put-away |
| Xuất kho | Xuất NVL cho sản xuất (có phê duyệt R&D), xuất bán hàng, picking list |
| Điều chuyển kho | Chuyển giữa các kho nội bộ, kho ↔ xưởng, có bước xác nhận hai chiều |
| Điều chỉnh tồn kho | Điều chỉnh hao hụt, huỷ, thanh lý; bắt buộc Reason Code và phê duyệt |
| Kiểm kê | Kiểm kê định kỳ theo quý/năm, kiểm kê tuần cho dung môi, cycle counting cho hàng giá trị cao; xử lý chênh lệch |
| Lô & hạn dùng | Bắt buộc lô cho thành phẩm và NVL chính; ngày SX, hạn dùng; FIFO |
| Truy xuất & thu hồi | Truy xuất 2 chiều lot NVL ↔ lot thành phẩm ↔ khách hàng/NCC; quy trình recall |
| Báo cáo | Tồn theo kho, theo lô, theo nhóm hệ sản phẩm, tuổi tồn kho, hàng chậm luân chuyển, giá trị tồn kho, âm kho, chênh lệch kiểm kê, tồn an toàn |
| Phân quyền | Bộ quyền theo vai trò; ai được điều chỉnh tồn kho; luồng duyệt điều chỉnh và kiểm kê |
| Dữ liệu chuyển đổi | Danh mục kho, mã hàng, tồn kho đầu kỳ theo lô, hạn dùng, giá vốn |

# 3.  Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

## 3.1  Thiết lập hệ thống

### 3.1.1  Inventory Setup

| Tham số | Ý nghĩa | Đề xuất cho BTChem | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatic Cost Posting | Tự động đẩy bút toán giá vốn sang sổ cái khi post chứng từ kho | Yes | Đảm bảo sổ cái và tồn kho luôn khớp. Chốt cùng Kế toán. |
| Expected Cost Posting to G/L | Ghi nhận giá vốn dự kiến khi mới nhận hàng chưa có hoá đơn | ________ | Ảnh hưởng khoản hàng nhận chưa có hoá đơn. Chốt cùng Kế toán. |
| Automatic Cost Adjustment | Tự động chạy điều chỉnh giá vốn | Day hoặc Week | Càng thường xuyên càng chính xác nhưng tốn hiệu năng. |
| Average Cost Calc. Type | Cách tính giá bình quân: theo Item hay theo Item & Location & Variant | ________ | Quan trọng vì BTChem có nhiều kho. Chốt cùng Kế toán. |
| Average Cost Period | Kỳ tính giá bình quân: Day / Week / Month / Accounting Period | ________ | Chốt cùng Kế toán. |
| Prevent Negative Inventory | Chặn tồn kho âm | Yes | Không cho phép âm kho với thành phẩm. |
| Location Mandatory | Bắt buộc điền kho trên mọi dòng chứng từ | Yes | BTChem có nhiều kho – bắt buộc để không nhầm kho. |
| Item Nos. / Transfer Order Nos. / Posted Transfer Shpt. Nos. / Posted Transfer Rcpt. Nos. | Bộ đánh số | Xem 3.1.2 | — |
| Copy Comments Order to Shpt./Rcpt. | Chuyển ghi chú giữa chứng từ điều chuyển | Yes | Ghi chú về lý do điều chuyển theo suốt chuỗi. |

### 3.1.2  Đánh số chứng từ

| Chứng từ | Tên trong D365 BC | Mã No. Series đề xuất | Số bắt đầu – kết thúc | Tăng tự động | Cho phép sửa tay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phiếu điều chuyển | Transfer Order | TO-00001 | TO-00001 → TO-99999 | Yes | No |
| Phiếu điều chuyển đã ghi sổ – xuất | Posted Transfer Shipments | TS-00001 | TS-00001 → TS-99999 | Yes | No |
| Phiếu điều chuyển đã ghi sổ – nhập | Posted Transfer Receipts | TR-00001 | TR-00001 → TR-99999 | Yes | No |
| Phiếu nhập kho | Warehouse Receipt | WR-00001 | WR-00001 → WR-99999 | Yes | No |
| Phiếu cất hàng | Put-away | WP-00001 | WP-00001 → WP-99999 | Yes | No |
| Phiếu lấy hàng | Pick | WK-00001 | WK-00001 → WP-99999 | Yes | No |
| Phiếu xuất kho | Warehouse Shipment | WS-00001 | WS-00001 → WS-99999 | Yes | No |
| Phiếu di chuyển nội bộ | Internal Movement | IM-00001 | IM-00001 → IM-99999 | Yes | No |
| Số lô thành phẩm | Lot No. | LOT-FG-00001 | LOT-FG-00001 → LOT-FG-99999 | Yes | No |
| Số lô NVL | Lot No. | LOT-RM-00001 | LOT-RM-00001 → LOT-RM-99999 | Yes | No |

### 3.1.3  Các thiết lập khác cần hoàn tất

| Trang thiết lập | Nội dung cần khai báo | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Locations | Toàn bộ kho theo danh sách 3.2.1 + mức cấu hình kho cho từng kho | Kho + Consultant | ☐ |
| Warehouse Setup | Bộ đánh số chứng từ kho; Require Receive/Shipment mặc định | Consultant | ☐ |
| Bins / Bin Types / Zones | Vị trí lưu trữ cho các kho có bật quản lý vị trí | Kho | ☐ |
| Inventory Posting Groups | Nhóm hạch toán tồn kho: NVL (152), CCDC (153), BTP (154), TP (155), hàng lỗi | Kế toán | ☐ |
| Inventory Posting Setup | Ma trận Location × Inventory Posting Group → tài khoản tồn kho | Kế toán | ☐ |
| Item Categories | Nhóm hàng: NVL chính/phụ, bao bì, vật tư tiêu hao, CCDC, BTP, TP theo 7 nhóm sản phẩm | PVT + Kế toán | ☐ |
| Item Attributes | Thuộc tính: tính chất hoá chất, mã CAS, mã HS, phân loại GHS, nhóm nguy hiểm, điều kiện bảo quản, quy cách | R&D + Kỹ thuật | ☐ |
| Item Tracking Codes | LOTFG (thành phẩm) và LOTRM (NVL): Lot Specific Tracking, Man. Expir. Date Entry Req. | Consultant + Kho | ☐ |
| Units of Measure + Item Units of Measure | ĐVT cơ sở KG + các ĐVT quy cách (CAN20, PHUY170, PHUY180, THUNG25, BAO25...) với hệ số quy đổi theo từng mã | Kỹ thuật + PVT | ☐ |
| Reason Codes | Lý do điều chỉnh kho: hao hụt, chênh lệch kiểm kê, huỷ hàng, thanh lý, hàng hỏng, đổ vỡ, bay hơi, sai sót nhập liệu | Kho + Kế toán | ☐ |
| Transfer Routes | Tuyến điều chuyển giữa các kho + kho trung chuyển (In-Transit) nếu dùng | Kho | ☐ |
| Dimensions | Kho/xưởng, nhóm sản phẩm, phòng ban | Kế toán | ☐ |
| Approval User Setup / Workflows | Luồng duyệt điều chỉnh tồn kho, kiểm kê, xuất NVL hoá chất | PM + BGĐ | ☐ |
| Change Log Setup | Bật ghi vết cho: Item, Location, Lot No. Information, Item Journal Line | Consultant | ☐ |
| Report Selection – Inventory | Mẫu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu điều chuyển, phiếu kiểm kê | Consultant | ☐ |

### 3.1.4  Quyết định quan trọng: mức cấu hình kho cho từng Location

| Mức | Cấu hình bật trên Location Card | Người dùng phải làm gì | Phù hợp với kho nào của BTChem |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Cơ bản | Không bật gì | Post nhập/xuất trực tiếp trên chứng từ nguồn (PO, SO, Production Order). Nhanh nhất. | kho CCDC, văn phòng phẩm |
| M2 – Có Bin cơ bản | Bin Mandatory = Yes (không bật Require Pick/Receive) | Phải chọn Bin khi nhập/xuất. Biết hàng ở vị trí nào mà không cần thêm chứng từ. | ĐỀ XUẤT cho kho NVL và kho thành phẩm: đáp ứng đúng đề xuất của KTP (nhập kho ghi vị trí, phiếu xuất hiển thị vị trí) mà không tăng nhiều thao tác |
| M3 – Có phiếu nhập/xuất kho | Require Receive / Require Shipment = Yes (± Require Put-away / Require Pick) | Tạo Warehouse Receipt/Shipment, Put-away/Pick riêng. Gộp được nhiều chứng từ nguồn. | Kho thành phẩm nếu cần gộp nhiều đơn bán vào một lần xuất (xem Blueprint Bán hàng mục 5.1.4) |

## 3.2  Dữ liệu danh mục (Master Data)

### 3.2.1  Danh mục kho / địa điểm (Locations)

Bảng dưới đây hợp nhất toàn bộ kho được nêu rời rạc trong khảo sát thành một danh sách để khai trên BC. Cột "Mã đề xuất" và "Mức cấu hình" cần được BTChem xác nhận.

| Mã đề xuất | Tên kho | Bộ phận quản lý | Loại hàng | Mức cấu hình | Bin? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHO THÀNH PHẨM (KTP) |  |  |  |  |  |  |
| TP-DB | Kho Dầu bóng | KTP | Thành phẩm dầu bóng | ________ | ________ | Giữ mã cũ TP.05 hay đổi mã mới? |
| TP-UV | Kho Sơn UV | KTP | Thành phẩm sơn UV | ________ | ________ |  |
| TP-SN | Kho Sơn nước | KTP | Thành phẩm sơn nước | ________ | ________ |  |
| BTP-SN | Kho Bán thành phẩm sơn nước (KX4A) | KTP | Bán thành phẩm | ________ | ________ |  |
| TP-MD | Kho Màu đơn | KTP | Thành phẩm màu đơn | ________ | ________ | Cùng mã kho với màu hỗn hợp – cần tách hay gộp? |
| TP-MH | Kho Màu hỗn hợp | KTP | Thành phẩm màu hỗn hợp | ________ | ________ |  |
| TP-DM | Kho Dung môi | KTP | Thành phẩm dung môi | ________ | ________ | Kiểm kê hàng tuần |
| TP-LOI | Kho hàng lỗi (TP.CXL) | KTP + QC | Hàng KPH, hàng chờ xử lý | M1 | Không | Không cho xuất bán từ kho này |
| KHO NGUYÊN VẬT LIỆU (Phòng Vật tư) |  |  |  |  |  |  |
| NVL-BN | Kho Bột, nhựa | PVT | NVL chính | ________ | ________ |  |
| NVL-DM | Kho Dung môi | PVT | NVL hoá chất | ________ | ________ | Cần phân khu an toàn cho hoá chất tương kỵ |
| NVL-PG | Kho Phụ gia | PVT | NVL phụ | ________ | ________ |  |
| NVL-NT | Kho Nitro | PVT | NVL hoá chất | ________ | ________ | Hoá chất nguy hiểm – phân khu riêng |
| CCDC | Kho Công cụ dụng cụ | PVT | Bao tay, khẩu trang, quần áo, dẻ lau, ly làm mẫu, nước uống, BHLĐ | M1 | Không | Không cần quản lý lô |
| VPP | Kho Văn phòng phẩm & thiết bị thí nghiệm | PVT | VPP, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm | M1 | Không |  |
| QC-HOLD-RM | Kho cách ly NVL chờ QC | PVT + QC | NVL đã nhận chưa kiểm | M1 | ________ | Bắt buộc – xem Blueprint Mua hàng PO-08 |
| NVL-LOI | Kho NVL không đạt chất lượng (chờ NCC đổi/trả) | PVT + QC | NVL không đạt | M1 | Không |  |
| KHO TẠI XƯỞNG |  |  |  |  |  |  |
| X-DM-NVL | Xưởng Dung môi – Kho NVL | Xưởng Dung môi | NVL tại xưởng | ________ | ________ |  |
| X-DM-TP | Xưởng Dung môi – Kho Thành phẩm | Xưởng Dung môi | TP chờ chuyển KTP | ________ | ________ |  |
| X-DM-BB | Xưởng Dung môi – Kho Bao bì | Xưởng Dung môi | Bao bì | ________ | ________ |  |
| X-DM-QC | Xưởng Dung môi – Kho tạm/quarantine | Xưởng + QC | Hàng chờ QC | M1 | Không |  |
| X-DB-NVL | Xưởng Dầu bóng – Kho NVL | Xưởng Dầu bóng | NVL tại xưởng | ________ | ________ |  |
| X-DB-TP | Xưởng Dầu bóng – Kho Thành phẩm | Xưởng Dầu bóng | TP chờ chuyển KTP | ________ | ________ |  |
| X-DB-BB | Xưởng Dầu bóng – Kho Bao bì | Xưởng Dầu bóng | Bao bì | ________ | ________ |  |
| X-DB-QC | Xưởng Dầu bóng – Kho tạm/quarantine | Xưởng + QC | Hàng chờ QC | M1 | Không |  |
| X-SN-NVL | Xưởng Sơn nước – Kho NVL | Xưởng Sơn nước | NVL | M1 | Không | Chưa cần quản lý vị trí chi tiết |
| X-SN-BTP | Xưởng Sơn nước – Kho Bán thành phẩm | Xưởng Sơn nước | BTP | M1 | Không |  |
| X-MP / X-NM | Kho tại xưởng Màu pha, Nghiền màu | Xưởng Nghiền màu | Màu | ________ | ________ |  |
| X-DD | Kho tại xưởng Dầu điều | Xưởng Dầu điều | Dầu điều |  |  |  |
| KHO ĐẶC BIỆT |  |  |  |  |  |  |
| IN-TRANSIT | Kho trung chuyển (ảo) | Hệ thống | Hàng đang điều chuyển giữa các kho | — | Không | Chỉ tạo nếu dùng Transfer Order 2 bước có In-Transit |

### 3.2.2  Danh mục mặt hàng (Item)

Đây là danh mục quan trọng nhất và cũng là danh mục có nhiều vấn đề nhất theo khảo sát. Bảng dưới liệt kê các trường bắt buộc theo từng nhóm hàng.

| Nhóm trường | Trường trên BC | NVL | BTP | TP | CCDC | Giá trị / quy tắc cho BTChem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Định danh | No. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Cấu trúc thống nhất theo nhóm hàng + số thứ tự. Cần chuẩn hoá và mapping mã cũ → mới |
| Định danh | Description / Description 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tên tiếng Việt; Description 2 dùng cho quy cách hoặc tên tiếng Anh |
| Định danh | Search Description | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tên viết tắt để tìm nhanh |
| Phân loại | Item Category Code | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NVL chính/phụ, bao bì, vật tư tiêu hao, CCDC; TP theo 7 nhóm sản phẩm |
| Phân loại | Item Attributes | ✔ | — | ✔ | — | Tính chất hoá chất, mã CAS, mã EC, mã UN, mã HS, phân loại GHS, nhóm nguy hiểm, điều kiện bảo quản, quy cách |
| ĐVT | Base Unit of Measure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | KG cho NVL/BTP/TP; cái/bộ cho CCDC |
| ĐVT | Purch./Sales/Put-away Unit of Measure | ✔ | — | ✔ | ✔ | ĐVT mua theo quy cách NCC; ĐVT bán KG hoặc LIT |
| ĐVT | Item Units of Measure (hệ số quy đổi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Theo tỷ trọng riêng từng mã (Kg ↔ Lít) và theo quy cách đóng gói |
| Hạch toán | Inventory Posting Group | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 152 NVL, 154 BTP, 155 TP, 153 CCDC |
| Hạch toán | Gen. Prod. / VAT Prod. Posting Group | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kế toán chốt |
| Giá vốn | Costing Method | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FIFO hoặc Average – CẦN CHỐT |
| Giá vốn | Standard Cost / Unit Cost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kế toán quản lý; ẩn với PKD và Kho |
| Tồn kho | Reordering Policy, Reorder Point, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory, Reorder Quantity | ✔ | — | ✔ | ✔ | Hiện chưa có số liệu dùng được |
| Tồn kho | Lead Time Calculation | ✔ | — | — | ✔ | Thời gian mua hàng |
| Lô | Item Tracking Code | ✔ | ✔ | ✔ | — | LOTRM cho NVL chính; LOTFG cho BTP và TP. NVL phụ khuyến khích |
| Lô | Expiration Calculation | ✔ | ✔ | ✔ | — | Tính hạn dùng tự động từ ngày nhập/sản xuất |
| Sản xuất | Replenishment System, Production BOM No., Routing No. | — | ✔ | ✔ | — | Chi tiết ở Blueprint Sản xuất |
| Mua hàng | Vendor No., Item Vendor Catalog | ✔ | — | — | ✔ | NCC mặc định và danh sách NCC |
| Kiểm soát | Blocked, Purchasing Blocked, Sales Blocked | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Dùng cho mã đã ngừng sử dụng |
| Hồ sơ | Attachments | ✔ | — | ✔ | — | MSDS, TDS, tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng từ đính kèm |
| Phân tích | Global Dimension 1 & 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Theo thiết kế dimension |

### 3.2.3  Đơn vị tính & hệ số quy đổi

| Nội dung | Thiết kế trên BC | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ĐVT cơ sở | KG cho NVL, BTP, TP | Nhất quán cho tồn kho, sản xuất và giá vốn |
| ĐVT bán | KG hoặc LIT tuỳ mã hàng | Quy đổi theo tỷ trọng riêng của từng mã – KHÔNG dùng hệ số chung |
| ĐVT mua | Theo quy cách của NCC: BAO25, THUNG25, THUNG18, PHUY170, PHUY180, CAN20... | 1 thùng = 25kg/18kg, 1 phuy = 170kg/180kg |
| Hệ số quy đổi | Qty. per Unit of Measure trên từng dòng Item Unit of Measure | Khai riêng cho từng mã hàng |
| Thay đổi tỷ trọng | BC ghi đè, không lưu lịch sử | Nếu cần lưu lịch sử → bật Change Log cho bảng Item Unit of Measure |
| Trọng lượng/thể tích | Gross Weight, Net Weight, Unit Volume trên Item Card | Dùng cho phân bổ chi phí vận chuyển và tính tải trọng xe |

### 3.2.4  Mã theo vết lô (Item Tracking Codes)

| Trường | LOTFG (Thành phẩm & BTP) | LOTRM (NVL chính) | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot Specific Tracking | Yes | Yes | Bắt buộc chọn đúng lô khi xuất – nền tảng truy xuất nguồn gốc |
| Lot Warehouse Tracking | Yes | Yes | Theo vết lô trong chứng từ kho |
| Lot Sales Outbound Tracking | Yes | — | Khai lô khi bán ra |
| Lot Purchase Inbound Tracking | — | Yes | Khai lô khi nhận hàng mua |
| Lot Manuf. Inbound Tracking | Yes | — | Gán lô khi nhập kho thành phẩm từ sản xuất |
| Lot Manuf. Outbound Tracking | — | Yes | Khai lô khi xuất NVL cho sản xuất – điều kiện để truy lot NVL → lot TP |
| Lot Transfer Tracking | Yes | Yes | Giữ lô khi điều chuyển kho |
| SN Specific Tracking | No | No | BTChem không quản lý serial |
| Man. Expir. Date Entry Req. | Yes | Yes | Bắt buộc nhập hạn dùng |
| Use Expiration Dates | Yes | Yes | Bật quản lý hạn dùng |

## 3.3  Điều kiện thực thi nghiệp vụ (Business Conditions)

| Mã | Điều kiện thực thi | Do bộ phận nào thực hiện | Quy trình bị ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-01 | Danh mục kho đã khai đầy đủ với đúng mức cấu hình | WH-01 (Kho + Consultant) | Toàn bộ WH-03 → WH-11 |
| BC-02 | Danh mục mã hàng đã khai đầy đủ: ĐVT, nhóm, nhóm hạch toán, Costing Method, Item Tracking Code | WH-02 (PVT + Kỹ thuật + Kế toán) | Toàn bộ |
| BC-03 | Hệ số quy đổi ĐVT đã khai cho từng mã có nhiều quy cách | WH-02 (Kỹ thuật) | WH-03, WH-05, WH-06 |
| BC-04 | Quy tắc mã lô đã chuẩn hoá và No. Series đã khai | WH-01 (Consultant + Kho + Sản xuất) | WH-03, WH-04, WH-10, WH-11 |
| BC-05 | Inventory Posting Setup đã hoàn tất cho mọi cặp Location × Posting Group | Blueprint Kế toán tài chính | Mọi chứng từ kho không post được nếu thiếu |
| BC-06 | Reason Codes đã khai đầy đủ | WH-01 (Kho + Kế toán) | WH-07, WH-08, WH-09 |
| BC-07 | Dimension và Default Dimension đã khai | Blueprint Kế toán tài chính | Toàn bộ |
| BC-08 | Tồn kho đầu kỳ đã nhập đúng theo lô và hạn dùng | Chuyển đổi dữ liệu (Ch. 12) | Toàn bộ – đây là điều kiện quan trọng nhất |
| BC-09 | Quy trình và tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng đã được định nghĩa | Blueprint Quản lý chất lượng | WH-03, WH-04 |
| BC-10 | BOM và định mức sản xuất đã có trên hệ thống | Blueprint Sản xuất | WH-04, WH-05 |
| BC-11 | Ma trận phê duyệt điều chỉnh tồn kho và kiểm kê đã được văn bản hoá | Blueprint Phân quyền | WH-08, WH-09 |
| BC-12 | Bộ quyền và Role Center đã gán cho người dùng | Blueprint Phân quyền | Toàn bộ |
| BC-13 | Mẫu in phiếu nhập/xuất/điều chuyển/kiểm kê đã hoàn thiện | WH + hạng mục DEV | WH-03 → WH-09 |
| BC-14 | Kỳ kế toán đã mở, tài khoản tồn kho đã khai | Blueprint Kế toán tài chính | Toàn bộ |

## 3.4  Vai trò nghiệp vụ (Business Roles)

| Vai trò (BTChem) | Tên vai trò trên BC | Chức năng chính | KHÔNG được làm | Người đảm nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thủ kho Thành phẩm (KTP) | Warehouse Worker – WMS | Nhập TP từ sản xuất, xuất bán, điều chuyển, khai lô, kiểm kê, điều chỉnh tồn kho (có duyệt) | Sửa mã hàng; sửa giá vốn; post hoá đơn | ________ |
| Trưởng Kho Thành phẩm | Warehouse Manager | Toàn bộ quyền thủ kho + duyệt điều chỉnh nhỏ, chủ trì kiểm kê | Post hoá đơn; sửa nhóm hạch toán | ________ |
| Thủ kho NVL (phòng Vật tư) | Warehouse Worker | Nhận NVL từ NCC, xuất NVL cho sản xuất, điều chuyển, khai lô, kiểm kê | Tạo PO; sửa giá mua | ________ |
| Thủ kho tại xưởng | Warehouse Worker | Nhận NVL từ kho, nhập BTP/TP tại xưởng, điều chuyển về kho | Điều chỉnh tồn kho; xuất bán | ________ |
| QA / QC | Quality Inspector | Xác nhận đạt/không đạt, chuyển hàng giữa kho cách ly và kho sử dụng, truy xuất lô, khởi động recall | Điều chỉnh số lượng tồn kho | ________ |
| Kế toán kho / giá thành | Inventory Accountant | Xem giá trị tồn kho, chạy Adjust Cost, xác nhận chênh lệch kiểm kê, hạch toán điều chỉnh | Tạo chứng từ nhập/xuất kho | ________ |
| Kế toán trưởng | Accounting Manager | Duyệt điều chỉnh tồn kho lớn, duyệt kết quả kiểm kê, khoá kỳ | — | ________ |
| R&D | Research | Phê duyệt xuất NVL hoá chất cho sản xuất; đánh giá NVL thay thế | Điều chỉnh tồn kho | ________ |
| Ban Giám đốc | Business Manager | Duyệt chênh lệch kiểm kê, duyệt huỷ/thanh lý hàng, xem báo cáo | Nhập liệu hằng ngày | ________ |
| IT / Key user | IT Administrator | Cấu hình Location, Bin, Item Tracking Code, quản lý quyền | Thay đổi nghiệp vụ khi chưa có phê duyệt | ________ |

# 4.  Tổng hợp các quy trình (Business Process Summary)

Module Kho & Tồn kho gồm 11 quy trình. Hai quy trình đầu (WH-01, WH-02) là thiết lập nền tảng, 9 quy trình còn lại là vận hành hằng ngày.

| Mã | Tên quy trình | Chứng từ chính trên BC | Quy trình liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| WH-01 | Thiết lập danh mục kho, khu vực & vị trí | Locations, Zones, Bins | Toàn bộ |
| WH-02 | Thiết lập mặt hàng & thông số tồn kho | Item Card | Mua hàng, Sản xuất, Bán hàng |
| WH-03 | Nhập kho mua hàng & cất hàng (Put-away) | Warehouse Receipt, Put-away | Mua hàng PO-08, QC |
| WH-04 | Nhập kho thành phẩm từ sản xuất | Output Journal, Put-away | Sản xuất, QC |
| WH-05 | Xuất NVL cho sản xuất | Consumption Journal, Inventory Pick | Sản xuất, R&D |
| WH-06 | Xuất kho bán hàng & lấy hàng (Picking) | Warehouse Shipment, Pick | Bán hàng SO-07 |
| WH-07 | Điều chuyển kho nội bộ | Transfer Order, Internal Movement | Sản xuất, QC |
| WH-08 | Điều chỉnh tồn kho | Item Journal (Reason Code) | Kế toán |
| WH-09 | Kiểm kê định kỳ & cycle counting | Physical Inventory Journal | Kế toán, BGĐ |
| WH-10 | Quản lý lô, hạn dùng, FEFO/FIFO | Item Tracking, Lot No. Information | QC, Sản xuất, Bán hàng |
| WH-11 | Truy xuất nguồn gốc & thu hồi sản phẩm | Item Tracing | QC, Bán hàng, Mua hàng |

# 5.  Chi tiết quy trình nghiệp vụ

## 5.1  WH-01 – Thiết lập danh mục kho, khu vực & vị trí (Location, Zone & Bin Setup)

| Mã quy trình | WH-01 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho Thành phẩm / Trưởng phòng Vật tư |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Một lần khi triển khai + cập nhật khi thay đổi bố trí kho | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Giai đoạn cấu hình hệ thống; mở kho mới; thay đổi bố trí kệ |
| Chứng từ đầu vào | Sơ đồ kho hiện tại, danh sách kệ và khu vực | Chứng từ đầu ra | Danh mục Location, Zone, Bin đã khai đầy đủ trên BC |
| Vai trò tham gia | Thủ kho · Trưởng kho · Consultant · IT |  |  |

### 5.1.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Khai toàn bộ kho thành Location theo danh sách ở mục 5.2.1, mỗi kho một mã. Nguyên tắc: nếu hai khu vực cần số tồn kho riêng và bút toán riêng thì tách Location; nếu chỉ cần biết vị trí trong cùng một kho thì dùng Bin.

- Bật Bin Mandatory cho các kho có nhu cầu quản lý vị trí (đề xuất: kho thành phẩm, kho NVL). Khai Bin theo cấu trúc dễ đọc, ví dụ: KV-KE-TANG-O (khu vực – kệ – tầng – ô), như "A-01-02-03".

- Với kho hoá chất: dùng Bin riêng cho từng nhóm hoá chất tương kỵ và ghi rõ trong Description. Kết hợp Item Attribute nhóm nguy hiểm trên Item Card để cảnh báo khi cất nhầm khu.

- Khai Bin đặc biệt: Bin nhận hàng (Receiving), Bin xuất hàng (Shipment), Bin hàng chờ kiểm, Bin hàng lỗi. Gán trên Location Card ở các trường Receipt Bin Code, Shipment Bin Code.

- Khai Transfer Routes giữa các cặp kho hay điều chuyển, kèm kho trung chuyển (In-Transit) nếu dùng cơ chế 2 bước.

- Đính kèm sơ đồ kho vào Location Card (Attachments) để người mới dễ định hướng.

- Với các kho chưa cần quản lý vị trí (kho xưởng Sơn nước, CCDC, văn phòng phẩm): để mức M1, không bật Bin. Có thể nâng cấp về sau mà không phải làm lại dữ liệu.

### 5.1.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng kho | Rà soát và chốt danh sách kho chính thức theo bảng 5.2.1 | Ngoài hệ thống | Danh sách kho, bộ phận quản lý, loại hàng | Danh sách Location được duyệt |
| 2 | Trưởng kho + Consultant | Quyết định mức cấu hình kho cho từng Location theo bảng 5.1.4 | Ngoài hệ thống | Mức M1/M2/M3/M4 cho từng kho | Bảng quyết định mức cấu hình |
| 3 | Consultant / IT | Khai Location trên BC | Tell Me → "Locations" → New | Code, Name, Address, Bin Mandatory, Require Receive/Shipment/Put-away/Pick, Use As In-Transit, Pick According to FEFO | Danh mục kho trên hệ thống |
| 4 | Thủ kho | Lập danh sách vị trí thực tế cho các kho có bật Bin (dựa trên sơ đồ kệ hiện có) | Excel theo mẫu Configuration Package | Bin Code, Description, Zone (nếu có), Bin Type | Danh sách Bin |
| 5 | Consultant / IT | Import danh sách Bin lên BC | Location Card → Related → Location → Bins; hoặc Configuration Package | Location Code, Code, Description, Bin Type Code | Danh mục vị trí trên hệ thống |
| 6 | Consultant / IT | Khai Bin đặc biệt và gán trên Location Card | Location Card → tab Warehouse | Receipt Bin Code, Shipment Bin Code, Adjustment Bin Code, Open Shop Floor Bin Code, To-Production Bin Code, From-Production Bin Code | Luồng hàng trong kho được định hướng |
| 7 | Thủ kho + QC | Khai Bin riêng cho từng nhóm hoá chất tương kỵ tại kho hoá chất | Bins → Description ghi rõ nhóm hoá chất được phép cất | Bin Code, Description | Phân khu an toàn |
| 8 | Consultant / IT | Khai tuyến điều chuyển giữa các kho | Tell Me → "Transfer Routes" | Transfer-from Code, Transfer-to Code, In-Transit Code, Shipping Agent Code, Shipping Time | Điều chuyển kho hoạt động |
| 9 | Kế toán | Khai ma trận Inventory Posting Setup cho mọi cặp Location × Inventory Posting Group | Tell Me → "Inventory Posting Setup" | Location Code, Invt. Posting Group Code, Inventory Account, Inventory Account (Interim) | Chứng từ kho post được |
| 10 | Thủ kho | Đính kèm sơ đồ kho vào Location Card | Location Card → Attachments | File sơ đồ | Người mới dễ định hướng |
| 11 | Thủ kho | Dán nhãn vị trí thực tế trong kho khớp với mã Bin trên hệ thống | Ngoài hệ thống | Nhãn Bin Code | Người soạn hàng tìm đúng vị trí |
| 12 | Consultant | Kiểm thử: nhập một mã hàng vào Bin, xem tồn theo Bin, xuất từ Bin đó | Bin Contents; Item Journal; Warehouse Movement | Bin Code, Quantity | Xác nhận cấu hình đúng |

### 5.1.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Locations / Location Card

| Chức năng (Form/Page) | Locations / Location Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Locations" → New |
| Mô tả (Description) | Khai từng kho và mức cấu hình kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code, Name, Bin Mandatory, Require Receive, Require Put-away, Require Shipment, Require Pick, Directed Put-away and Pick, Use As In-Transit, Pick According to FEFO, Receipt/Shipment/Adjustment Bin Code |
| Kết quả (Output) | Danh mục kho; mức cấu hình quyết định thao tác hằng ngày |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Bins / Bin Contents

| Chức năng (Form/Page) | Bins / Bin Contents |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Location Card → Related → Location → Bins; → Bin Contents |
| Mô tả (Description) | Khai vị trí lưu trữ và xem hàng đang ở vị trí nào |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Location Code, Code, Description, Bin Type Code, Zone Code, Block Movement; Bin Contents: Item No., Quantity, Lot No. |
| Kết quả (Output) | Đáp ứng đề xuất của KTP: biết hàng ở vị trí nào khi soạn hàng và kiểm kê |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Transfer Routes

| Chức năng (Form/Page) | Transfer Routes |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Transfer Routes" |
| Mô tả (Description) | Khai tuyến điều chuyển giữa các cặp kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Transfer-from Code, Transfer-to Code, In-Transit Code, Shipping Agent Code, Shipping Time |
| Kết quả (Output) | Transfer Order tự điền kho trung chuyển và thời gian vận chuyển |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Inventory Posting Setup

| Chức năng (Form/Page) | Inventory Posting Setup |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Inventory Posting Setup" |
| Mô tả (Description) | Ma trận tài khoản tồn kho theo kho và nhóm hàng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Location Code, Invt. Posting Group Code, Inventory Account, Inventory Account (Interim) |
| Kết quả (Output) | Chứng từ kho sinh đúng bút toán; thiếu dòng nào thì không post được ở kho đó |
| Phân loại | CFG |

### 5.1.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01-01 | Mỗi khu vực cần số tồn kho và bút toán riêng phải là một Location riêng | Nguyên tắc thiết kế; tránh tạo quá nhiều Location gây phức tạp | CFG |
| BR-01-02 | Kho hàng lỗi và kho cách ly phải là Location riêng, không phải Bin | Vì cần chặn xuất bán/xuất sản xuất từ các kho này | CFG |
| BR-01-03 | Mã Bin phải theo cấu trúc thống nhất và khớp với nhãn dán thực tế trong kho | Quy ước đặt mã; kiểm tra khi nghiệm thu | WKA |
| BR-01-04 | Hoá chất tương kỵ phải được cất ở Bin khác nhau | Bin riêng + Description ghi rõ; Item Attribute nhóm nguy hiểm | CFG |
| BR-01-05 | Mọi Location phải có đủ dòng trong Inventory Posting Setup | Kiểm tra bằng cách thử post một chứng từ ở mỗi kho | CFG |
| BR-01-06 | Thay đổi cấu hình Location (bật/tắt Bin, Require Pick...) chỉ được thực hiện khi tồn kho tại kho đó = 0 | Ràng buộc của BC; phải lên kế hoạch nếu muốn nâng cấp mức cấu hình | STD |
| BR-01-07 | Thiết kế phải cho phép nâng cấp lên mức cao hơn ở giai đoạn 2–3 | Nguyên tắc DP-08; không dùng workaround cản trở nâng cấp | CFG |

## 5.2  WH-02 – Thiết lập mặt hàng & thông số tồn kho (Item Master & Inventory Parameters)

| Mã quy trình | WH-02 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng phòng Vật tư (NVL/CCDC) – R&D/Kỹ thuật (thành phẩm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Khi có mã hàng mới + rà soát định kỳ thông số | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Phát triển sản phẩm mới; đưa vào sử dụng NVL mới; rà soát định kỳ tồn kho an toàn |
| Chứng từ đầu vào | Yêu cầu tạo mã hàng có phê duyệt; thông tin kỹ thuật, MSDS, quy cách | Chứng từ đầu ra | Item Card đã khai đầy đủ và được duyệt |
| Vai trò tham gia | PVT · R&D/Kỹ thuật · Kế toán · QC · IT/Master data |  |  |

### 5.2.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Chuẩn hoá cấu trúc mã hàng theo nhóm: NVL-xxxxx, BTP-xxxxx, TP-xxxxx, CCDC-xxxxx (hoặc cấu trúc khác do BTChem chốt), sinh tự động bằng No. Series theo nhóm.

- Lập bảng mapping mã cũ → mã mới TRƯỚC khi migrate. Đây là điều kiện bắt buộc để không mất lịch sử giao dịch.

- Quy trình tạo mã hàng có phê duyệt: người đề nghị (PVT/R&D/Kỹ thuật) tạo Item Card ở trạng thái Blocked → gửi duyệt → Kế toán khai nhóm hạch toán và Costing Method → duyệt xong tự bỏ Blocked.

- Bật kiểm tra trùng: BC cảnh báo khi trùng Description. Kết hợp quy ước đặt tên và rà soát của người duyệt.

- Item Attributes để khai các thuộc tính kỹ thuật và hoá chất (mã CAS, mã HS, phân loại GHS, nhóm nguy hiểm, điều kiện bảo quản, quy cách). Chọn bộ thuộc tính bắt buộc thay vì khai hết hơn 40 thuộc tính R&D liệt kê.

- Đính kèm MSDS, TDS, tiêu chuẩn kỹ thuật vào Item Card qua Attachments.

- THÔNG SỐ TỒN KHO THEO TỪNG KHO: dùng Stockkeeping Unit (SKU). Đây là điểm quan trọng – yêu cầu "một mã hàng ở nhiều kho với chính sách tồn kho khác nhau". BC giải quyết bằng SKU: mỗi cặp Item × Location có Reorder Point, Safety Stock, Reordering Policy riêng.

- Item Tracking Code: LOTFG cho BTP và TP; LOTRM cho NVL chính. NVL phụ theo quyết định ở mục 5.2.4.

- Expiration Calculation: khai theo vòng đời của từng nhóm sản phẩm để BC tự tính hạn dùng khi nhập kho.

- Bật Change Log cho bảng Item và Stockkeeping Unit để ghi vết mọi thay đổi thông số trọng yếu.

- Rà soát định kỳ (đề xuất hàng quý) thông số Reorder Point và Safety Stock theo mức tiêu thụ thực tế.

### 5.2.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người đề nghị (PVT/R&D/Kỹ thuật) | Lập yêu cầu tạo mã hàng mới kèm thông tin kỹ thuật, quy cách, MSDS | Ngoài hệ thống hoặc form yêu cầu | Tên hàng, nhóm, ĐVT, quy cách, tính chất hoá chất | Yêu cầu tạo mã |
| 2 | Người đề nghị | Kiểm tra mã hàng đã tồn tại chưa | Items → tìm theo Description, Search Description, Item Attributes | Description, Search Description | Xác định là mã mới |
| 3 | Người đề nghị | Tạo Item Card mới ở trạng thái Blocked | Items → New | No. (tự sinh theo nhóm), Description, Description 2, Search Description, Item Category Code, Base Unit of Measure, Blocked = Yes | Item Card chờ duyệt |
| 4 | Người đề nghị | Khai ĐVT phụ và hệ số quy đổi | Item Card → Related → Item → Units of Measure | Code, Qty. per Unit of Measure, Weight, Cubage | Quy đổi Kg ↔ Lít ↔ quy cách đóng gói |
| 5 | R&D / Kỹ thuật | Khai thuộc tính kỹ thuật và hoá chất | Item Card → Attributes | Mã CAS, mã EC, mã UN, mã HS, phân loại GHS, nhóm nguy hiểm, điều kiện bảo quản, quy cách | Thông tin đầy đủ cho an toàn và khai báo |
| 6 | R&D / Kỹ thuật | Đính kèm MSDS, TDS, tiêu chuẩn kỹ thuật | Item Card → Attachments | File PDF | Tra cứu được khi cần |
| 7 | Consultant / IT | Gán mã theo vết lô và cách tính hạn dùng | Item Card → tab Item Tracking | Item Tracking Code, Expiration Calculation, Shelf Life Calculation | Bắt buộc khai lô và hạn dùng khi nhập |
| 8 | Kế toán | Khai nhóm hạch toán và phương pháp tính giá vốn | Item Card → tab Costs & Posting | Costing Method, Inventory Posting Group, Gen. Prod. Posting Group, VAT Prod. Posting Group, Standard Cost | Chứng từ kho sinh đúng bút toán |
| 9 | PVT / Kho | Khai thông số tồn kho chung | Item Card → tab Planning | Reordering Policy, Reorder Point, Reorder Quantity, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory, Lead Time Calculation | BC đề xuất mua được (xem Blueprint Mua hàng PO-02) |
| 10 | PVT / Kho | Khai thông số tồn kho RIÊNG theo từng kho (nếu khác nhau) | Item Card → Related → Item → Stockkeeping Units → New | Item No., Location Code, Reordering Policy, Reorder Point, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory | Đáp ứng yêu cầu "chính sách tồn kho khác nhau theo kho" |
| 11 | Người đề nghị | Gửi yêu cầu phê duyệt | Item Card → Request Approval → Send Approval Request | — | Trạng thái Pending Approval |
| 12 | Người duyệt | Kiểm tra đầy đủ thông tin và không trùng mã; Approve hoặc Reject | Requests to Approve | Comment | Mã hàng được duyệt, Blocked tự bỏ |
| 13 | PVT | (Với NVL) Khai NCC có thể cung cấp và giá mua | Item Card → Related → Purchases → Vendors / Prices | Vendor No., Vendor Item No., Lead Time, Direct Unit Cost | Xem Blueprint Mua hàng |
| 14 | Trưởng kho / PVT | Rà soát định kỳ thông số Reorder Point và Safety Stock theo tiêu thụ thực tế | Item Card / Stockkeeping Units; báo cáo tiêu thụ | Reorder Point, Safety Stock Quantity | Thông số bám sát thực tế |
| 15 | IT | (Mã ngừng sử dụng) Chặn thay vì xoá | Item Card → Blocked / Purchasing Blocked / Sales Blocked | Blocked | Giữ lịch sử giao dịch |

### 5.2.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Items / Item Card

| Chức năng (Form/Page) | Items / Item Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Items" → New |
| Mô tả (Description) | Khai toàn bộ thông tin mặt hàng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | No., Description, Item Category Code, Base Unit of Measure, Costing Method, Inventory Posting Group, Item Tracking Code, Expiration Calculation, Reordering Policy, Reorder Point, Safety Stock Quantity, Blocked |
| Kết quả (Output) | Mã hàng sẵn sàng giao dịch sau khi duyệt |
| Phân loại | STD/CFG |

#### (2)  Stockkeeping Units (SKU)

| Chức năng (Form/Page) | Stockkeeping Units (SKU) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Related → Item → Stockkeeping Units |
| Mô tả (Description) | Khai thông số tồn kho RIÊNG cho từng cặp mã hàng × kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Location Code, Reordering Policy, Reorder Point, Reorder Quantity, Safety Stock Quantity, Maximum Inventory, Lead Time Calculation |
| Kết quả (Output) | Đáp ứng "một mã hàng ở nhiều kho với chính sách tồn kho khác nhau" |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Item Units of Measure

| Chức năng (Form/Page) | Item Units of Measure |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Related → Item → Units of Measure |
| Mô tả (Description) | Khai ĐVT phụ và hệ số quy đổi |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code, Qty. per Unit of Measure, Weight, Cubage |
| Kết quả (Output) | Mua theo phuy/thùng, tồn theo Kg, bán theo Kg hoặc Lít |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Item Attributes

| Chức năng (Form/Page) | Item Attributes |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Attributes; Tell Me → "Item Attributes" |
| Mô tả (Description) | Khai thuộc tính kỹ thuật và hoá chất |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Attribute Name, Type (Option/Text/Decimal/Date), Value |
| Kết quả (Output) | Tìm kiếm mặt hàng theo đặc tính; thông tin an toàn hoá chất |
| Phân loại | CFG |

#### (5)  Item Tracking Codes

| Chức năng (Form/Page) | Item Tracking Codes |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Tracking Codes" |
| Mô tả (Description) | Cấu hình bắt buộc khai lô và hạn dùng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code, Lot Specific Tracking, Lot Warehouse Tracking, Man. Expir. Date Entry Req., Strict Expiration Posting |
| Kết quả (Output) | Nền tảng truy xuất nguồn gốc |
| Phân loại | CFG |

### 5.2.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-02-01 | Mã hàng phải theo cấu trúc thống nhất và sinh tự động theo nhóm | No. Series theo Item Category; chấm dứt tạo mã thủ công tuỳ ý | CFG |
| BR-02-02 | Tạo mã hàng mới phải qua phê duyệt | Approval Workflow trên bảng Item; Blocked = Yes khi tạo mới | CFG |
| BR-02-03 | Không được tạo trùng mã hoặc trùng tên | Cảnh báo trùng Description của BC + rà soát của người duyệt | CFG |
| BR-02-04 | Costing Method phải được Kế toán chốt và thống nhất theo nhóm hàng | Không đổi được sau khi có giao dịch | CFG |
| BR-02-05 | Thành phẩm, BTP và NVL chính bắt buộc có Item Tracking Code | Item Tracking Code | CFG |
| BR-02-06 | Mặt hàng có hạn sử dụng phải khai Expiration Calculation | Tab Item Tracking | CFG |
| BR-02-07 | NVL chính và bao bì trọng yếu phải khai Reorder Point và Safety Stock | Item Card hoặc SKU | CFG |
| BR-02-08 | Thông số tồn kho khác nhau theo kho phải khai bằng SKU | Stockkeeping Units | CFG |
| BR-02-09 | Không xoá mã hàng đã có giao dịch – chỉ chặn | BC tự chặn; dùng Blocked | STD |
| BR-02-10 | Mọi thay đổi thông số trọng yếu phải ghi vết | Change Log cho Item và Stockkeeping Unit | CFG |
| BR-02-11 | MSDS phải được đính kèm cho mọi NVL là hoá chất | Attachments; checklist khi duyệt | CFG |

## 5.3  WH-03 – Nhập kho mua hàng & cất hàng (Put-away) (Purchase Receipt & Put-away)

| Mã quy trình | WH-03 | Chủ quy trình (Process Owner) | Thủ kho NVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hàng ngày | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | NCC giao hàng đến nhà máy |
| Chứng từ đầu vào | Purchase Order đã Released; chứng từ giao hàng và COA của NCC | Chứng từ đầu ra | Posted Purchase Receipt + hàng đã cất vào vị trí trong kho cách ly |
| Vai trò tham gia | Thủ kho NVL · Bảo vệ · PVT · QA/QC |  |  |

### 5.3.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Thủ kho xem hàng sắp về bằng Saved View trên Purchase Orders lọc theo Expected Receipt Date và Location Code – thay cho việc PVT gửi kế hoạch nhập hàng bằng tay.

- Kiểm tra ngoại quan trước khi nhận: nguyên đai nguyên kiện, nhãn mác, hạn dùng còn đủ dài, số lô trên COA khớp hàng thực tế.

- Post Receive vào Location cách ly (QC-HOLD-RM), chọn Bin nếu kho bật Bin Mandatory. Bắt buộc khai Lot No., Vendor Lot No. (số lô của NCC theo COA) và Expiration Date.

- Nếu kho ở mức M3: tạo Warehouse Receipt để gộp nhiều PO cùng NCC hoặc cùng đợt giao, sau đó tạo Put-away và ghi nhận vị trí cất hàng.

- Cất hàng vào đúng khu vực: hoá chất tương kỵ vào Bin khác nhau; hàng chờ kiểm để riêng từng line.

- In phiếu nhập kho theo mẫu BTChem để PVT, Kho và Bảo vệ ký – giữ nguyên thủ tục kiểm soát hiện tại nhưng chứng từ sinh từ hệ thống.

- Đính kèm COA và phiếu giao hàng của NCC vào Posted Purchase Receipt.

- Thông báo QC lấy mẫu kiểm tra (chi tiết ở WH-04 và Blueprint QC).

### 5.3.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ kho NVL | Xem danh sách hàng dự kiến về trong ngày | Purchase Orders → Saved View "Hàng về hôm nay" | Expected Receipt Date, Buy-from Vendor No., Item No., Quantity, Location Code | Kế hoạch nhận hàng |
| 2 | Bảo vệ + Thủ kho | Tiếp nhận xe, đối chiếu chứng từ giao hàng của NCC với PO trên hệ thống | Purchase Order → Lines | Vendor, Item No., Quantity, Unit of Measure, Lot trên COA | Xác định hàng đúng đơn hàng |
| 3 | Thủ kho NVL | Kiểm tra ngoại quan: bao bì, nhãn mác, hạn dùng, tình trạng hàng | Ngoài hệ thống | Kết quả kiểm tra | Quyết định nhận hay từ chối |
| 4 | Thủ kho NVL | (Không đạt) Không post; báo PVT xử lý và ghi nhận | Purchase Order → Comments | Nội dung không đạt, ảnh chụp | PVT quyết định trả hàng hoặc yêu cầu bổ sung |
| 5 | Thủ kho NVL | (Đạt) Nhập số lượng thực nhận | Purchase Order → Lines → Qty. to Receive; hoặc Warehouse Receipt (mức M3) | Qty. to Receive theo thực nhận | Số lượng khớp thực tế |
| 6 | Thủ kho NVL | Khai số lô, số lô NCC và hạn dùng – BẮT BUỘC | Purchase Line → Item Tracking Lines (Ctrl+Shift+I) | Lot No., Vendor Lot No., Expiration Date, Quantity (Base) | Truy xuất nguồn gốc đầu vào |
| 7 | Thủ kho NVL | Chọn vị trí cất hàng (nếu kho bật Bin) | Purchase Line → Bin Code; hoặc Warehouse Put-away | Bin Code | Biết hàng ở đâu khi soạn hàng và kiểm kê |
| 8 | Thủ kho NVL | Kiểm tra kho nhận là kho cách ly chờ QC | Purchase Line → Location Code | Location Code = QC-HOLD-RM | Hàng chưa kiểm không xuất cho sản xuất được |
| 9 | Thủ kho NVL | Ghi sổ nhận hàng | Purchase Order → Posting → Post → Receive | Posting Date, Receive = Yes | Posted Purchase Receipt; Item Ledger Entry; Warehouse Entry |
| 10 | Thủ kho NVL | Cất hàng vào đúng khu vực, hoá chất tương kỵ để riêng | Ngoài hệ thống (theo Bin đã chọn) | Bin Code, nhãn dán | An toàn hoá chất |
| 11 | Thủ kho NVL | In phiếu nhập kho theo mẫu BTChem | Posted Purchase Receipts → Print | Report: Purchase Receipt | Chứng từ có ô ký của PVT, Kho, Bảo vệ |
| 12 | PVT + Kho + Bảo vệ | Ký phiếu nhập kho | Bản in | — | Kiểm soát nội bộ |
| 13 | Thủ kho NVL | Đính kèm COA, phiếu giao hàng của NCC | Posted Purchase Receipt → Attachments | File scan | Hồ sơ số hoá |
| 14 | Thủ kho NVL | Thông báo QC lấy mẫu kiểm tra | Ngoài hệ thống hoặc Base; xem Blueprint QC | Lot No., số lượng | Chuyển sang quy trình kiểm tra chất lượng |

### 5.3.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Purchase Order – Post Receive

| Chức năng (Form/Page) | Purchase Order – Post Receive |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Purchase Order → Posting → Post → Receive |
| Mô tả (Description) | Ghi sổ nhận hàng vào kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Qty. to Receive, Location Code, Bin Code, Item Tracking Lines (Lot No., Vendor Lot No., Expiration Date) |
| Kết quả (Output) | Posted Purchase Receipt; tồn kho tăng tại kho cách ly |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Warehouse Receipts (mức M3)

| Chức năng (Form/Page) | Warehouse Receipts (mức M3) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Warehouse Receipts" → New → Get Source Documents |
| Mô tả (Description) | Gộp nhiều PO vào một lần nhận hàng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Location Code, Lines (Source No., Item No., Qty. to Receive, Bin Code) |
| Kết quả (Output) | Nhận nhiều PO cùng lúc; sinh nhiều Posted Purchase Receipt |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Inventory Put-away / Warehouse Put-away

| Chức năng (Form/Page) | Inventory Put-away / Warehouse Put-away |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Warehouse Receipt → Create Put-away; hoặc Tell Me → "Inventory Put-aways" |
| Mô tả (Description) | Chứng từ cất hàng vào vị trí |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Quantity, Bin Code, Zone Code |
| Kết quả (Output) | Ghi nhận hàng được cất ở vị trí nào |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Bin Contents

| Chức năng (Form/Page) | Bin Contents |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Location Card → Related → Location → Bin Contents |
| Mô tả (Description) | Xem hàng đang ở vị trí nào |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Bin Code, Item No., Lot No., Quantity |
| Kết quả (Output) | Thuận tiện soạn hàng và kiểm kê |
| Phân loại | CFG |

### 5.3.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-03-01 | Chỉ nhận hàng theo PO đã Released | BC chỉ cho post receive trên PO Released | STD |
| BR-03-02 | Bắt buộc khai Lot No. và hạn dùng khi nhận NVL có Item Tracking Code | Item Tracking Code | CFG |
| BR-03-03 | Lưu số lô của NCC theo COA vào Vendor Lot No. | Trường Vendor Lot No. trong Item Tracking Lines | CFG |
| BR-03-04 | Hàng nhận phải vào kho cách ly, không vào kho sử dụng được | Location Code = QC-HOLD-RM | CFG |
| BR-03-05 | Với kho bật Bin, bắt buộc chọn vị trí khi nhập | Bin Mandatory = Yes | CFG |
| BR-03-06 | Không đạt kiểm tra ngoại quan thì không post receive | Quy trình; thủ kho báo PVT | WKA |
| BR-03-07 | Hoá chất tương kỵ phải cất ở khu vực khác nhau | Bin riêng theo nhóm hoá chất | CFG/WKA |
| BR-03-08 | COA phải được đính kèm trên phiếu nhập | Attachments; checklist | CFG |

## 5.4  WH-04 – Nhập kho thành phẩm từ sản xuất (Production Output & Finished Goods Receipt)

| Mã quy trình | WH-04 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho Thành phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | 20 – 30 phiếu/ngày (487 – 550/tháng) | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Xưởng hoàn thành sản xuất theo lệnh sản xuất; QC kiểm tra đạt |
| Chứng từ đầu vào | Lệnh sản xuất (Production Order); kết quả kiểm tra QC | Chứng từ đầu ra | Thành phẩm đã nhập kho với số lô, ngày sản xuất và hạn dùng |
| Vai trò tham gia | Xưởng sản xuất · QA/QC · Thủ kho Thành phẩm |  |  |

### 5.4.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Xưởng ghi nhận sản lượng hoàn thành bằng Output Journal trên lệnh sản xuất, khai số lô, ngày sản xuất và hạn dùng.

- Số lô sinh theo quy tắc đã chuẩn hoá ở mục 5.1.2 – chấm dứt tình trạng mỗi xưởng tự đặt mã lô.

- Hạn dùng tự tính từ Expiration Calculation trên Item Card (theo vòng đời của từng nhóm sản phẩm). Người dùng vẫn có thể sửa nếu thực tế khác.

- Nhập vào kho cách ly của xưởng (X-xx-QC) chứ không vào kho thành phẩm ngay. Sau khi QC xác nhận đạt, chuyển sang kho thành phẩm bằng Transfer Order hoặc Item Reclass. Journal.

- Khối lượng cân thực tế: xưởng nhập tay vào Output Journal và Kho đối chiếu. Nếu tích hợp trạm cân được triển khai (hợp đồng mục II.5) thì dữ liệu cân tự đẩy vào BC – xem Chương 10.

- Kho Thành phẩm nhận hàng từ xưởng, kiểm tra số lượng thực tế so với chứng từ, cất vào đúng khu vực theo nhóm sản phẩm và ghi nhận Bin.

- Hàng không đạt QC: chuyển sang kho hàng lỗi (TP-LOI) và xử lý theo Blueprint Quản lý chất lượng.

- Toàn bộ chuỗi lô được BC ghi lại tự động: lô NVL tiêu hao → lệnh sản xuất → lô thành phẩm. Item Tracing truy được ngay không cần thao tác thêm.

### 5.4.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng sản xuất | Hoàn thành sản xuất theo lệnh sản xuất; cân và ghi nhận sản lượng thực tế | Ngoài hệ thống + trạm cân | Số lượng thành phẩm, số lượng phế phẩm | Sản lượng thực tế |
| 2 | Xưởng sản xuất | Ghi nhận sản lượng vào hệ thống | Tell Me → "Output Journal"; hoặc Production Order → Actions → Output Journal | Order No., Item No., Output Quantity, Scrap Quantity, Location Code = kho cách ly xưởng, Bin Code | Sản lượng được ghi nhận |
| 3 | Xưởng sản xuất | Khai số lô, ngày sản xuất và hạn dùng cho thành phẩm | Output Journal Line → Item Tracking Lines | Lot No. (theo quy tắc chuẩn), Expiration Date (tự tính hoặc nhập tay), Warranty Date | Lô thành phẩm được định danh |
| 4 | Xưởng sản xuất | Ghi sổ Output Journal | Output Journal → Post (F9) | Posting Date | Item Ledger Entry loại Output; tồn kho cách ly xưởng tăng; giá thành được tính |
| 5 | Xưởng sản xuất | Thông báo QC kiểm tra lô vừa sản xuất | Ngoài hệ thống hoặc theo Blueprint QC | Lot No., số lượng | QC biết cần kiểm lô nào |
| 6 | QA/QC | Lấy mẫu và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn của mã sản phẩm | Chi tiết ở Blueprint Quản lý chất lượng | Chỉ tiêu, kết quả | Kết luận đạt/không đạt |
| 7 | QA/QC | Ghi kết quả kiểm tra gắn với lô | Lot No. Information Card → Comments; hoặc bảng QC riêng | Lot No., kết quả, ngày kiểm, người kiểm | Kết quả lưu theo lô, tra lại được |
| 8 | Thủ kho Thành phẩm | (ĐẠT) Nhận hàng từ xưởng và chuyển vào kho thành phẩm | Transfer Order (từ kho cách ly xưởng sang kho TP); hoặc Item Reclass. Journal | Item No., Lot No., từ Location, đến Location, Quantity, Bin Code | Thành phẩm sẵn sàng bán |
| 9 | Thủ kho Thành phẩm | Đối chiếu số lượng thực nhận với chứng từ của xưởng (khối lượng cân) | So sánh Transfer Order với dữ liệu cân | Quantity | Phát hiện chênh lệch sớm |
| 10 | Thủ kho Thành phẩm | Cất hàng vào đúng khu vực theo nhóm sản phẩm và ghi nhận vị trí | Bin Code trên chứng từ; hoặc Warehouse Put-away | Bin Code | Biết hàng ở đâu khi soạn hàng |
| 11 | Thủ kho Thành phẩm | In phiếu nhập kho thành phẩm để ký giao nhận với xưởng | Report trên Posted Transfer Receipt hoặc Item Journal | Report mẫu BTChem | Chứng từ giao nhận nội bộ |
| 12 | QA/QC + Kho | (KHÔNG ĐẠT) Chuyển sang kho hàng lỗi | Transfer Order sang Location TP-LOI; hoặc Item Reclass. Journal | Reason Code = hàng không đạt CL | Hàng lỗi không lẫn vào hàng bán được |
| 13 | Thủ kho Thành phẩm | Kiểm tra tồn kho sau nhập và đối chiếu với thực tế | Item Ledger Entries; Bin Contents | Quantity, Lot No., Bin Code | Tồn kho hệ thống khớp thực tế |

### 5.4.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Output Journal

| Chức năng (Form/Page) | Output Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Output Journals"; hoặc Production Order → Output Journal |
| Mô tả (Description) | Ghi nhận sản lượng thành phẩm từ lệnh sản xuất |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Order No., Item No., Output Quantity, Scrap Quantity, Location Code, Bin Code, Item Tracking Lines (Lot No., Expiration Date) |
| Kết quả (Output) | Tồn kho thành phẩm tăng theo giá thành; lô được gán và liên kết với lệnh sản xuất |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Lot No. Information Card

| Chức năng (Form/Page) | Lot No. Information Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Ledger Entry → Related → Lot No. Information; hoặc Tell Me → "Lot No. Information" |
| Mô tả (Description) | Lưu thông tin bổ sung của từng lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Lot No., Item No., Description, Certificate Number, Comment, Blocked |
| Kết quả (Output) | Nơi lưu kết quả QC, số chứng nhận, ghi chú chất lượng theo lô |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Transfer Order / Item Reclass. Journal

| Chức năng (Form/Page) | Transfer Order / Item Reclass. Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Transfer Orders"; hoặc "Item Reclass. Journal" |
| Mô tả (Description) | Chuyển thành phẩm từ kho cách ly xưởng sang kho thành phẩm sau khi QC đạt |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Lot No., từ Location, đến Location, Quantity, Bin Code |
| Kết quả (Output) | Thành phẩm sẵn sàng bán; giữ nguyên số lô |
| Phân loại | STD |

### 5.4.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-04-01 | Nhập kho thành phẩm phải qua Output Journal gắn với lệnh sản xuất | Không dùng Item Journal điều chỉnh tăng vì sẽ mất giá thành và mất liên kết truy xuất | CFG |
| BR-04-02 | Bắt buộc khai số lô, ngày sản xuất và hạn dùng cho mọi thành phẩm | Item Tracking Code LOTFG | CFG |
| BR-04-03 | Số lô phải theo quy tắc chuẩn hoá toàn công ty | No. Series hoặc quy tắc đã chốt ở 5.1.2 | CFG/DEV |
| BR-04-04 | Thành phẩm chưa qua QC không được nằm ở kho bán được | Nhập vào kho cách ly của xưởng; chuyển kho sau khi QC đạt | CFG |
| BR-04-05 | Hàng không đạt QC phải chuyển sang kho hàng lỗi | Transfer Order sang TP-LOI với Reason Code | CFG |
| BR-04-06 | Khối lượng nhập kho phải khớp khối lượng cân thực tế | Đối chiếu thủ công; tự động nếu tích hợp trạm cân | WKA/DEV |
| BR-04-07 | Kết quả kiểm tra QC phải được lưu gắn với lô | Lot No. Information hoặc bảng QC riêng | CFG |

### 5.4.5  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Post Output Journal | Hàng tồn kho – thành phẩm (155) | Chi phí sản xuất dở dang (154) | Giá trị theo giá thành tính từ NVL tiêu hao và chi phí công đoạn. Chi tiết ở Blueprint Sản xuất và Kế toán giá thành. |
| Chuyển kho cách ly → kho TP | Hàng tồn kho (kho TP) | Hàng tồn kho (kho cách ly) | Không sinh bút toán G/L nếu cùng Inventory Posting Group. |
| Chuyển sang kho hàng lỗi | Hàng tồn kho (kho hàng lỗi) | Hàng tồn kho (kho cách ly/TP) | Nếu kho hàng lỗi có Posting Group riêng thì có bút toán chuyển tài khoản. |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

## 5.5  WH-05 – Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất (Material Issue to Production)

| Mã quy trình | WH-05 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng phòng Vật tư (kho NVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hàng ngày theo lệnh sản xuất | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Xưởng có nhu cầu lấy NVL cho lệnh sản xuất |
| Chứng từ đầu vào | Lệnh sản xuất đã Released; yêu cầu lấy NVL của xưởng | Chứng từ đầu ra | NVL đã xuất kho, ghi nhận tiêu hao vào lệnh sản xuất, giữ vết lô |
| Vai trò tham gia | Xưởng sản xuất · R&D · Phòng Vật tư · Thủ kho NVL |  |  |

### 5.5.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Xưởng tạo yêu cầu lấy NVL trên hệ thống. Trên BC có hai phương án: (a) tạo trực tiếp dòng Consumption Journal ở trạng thái chờ duyệt, hoặc (b) dùng Inventory Pick sinh từ lệnh sản xuất. Cần chốt – xem [!].

- R&D xem xét và phê duyệt trước khi chuyển sang kho. Dùng Approval Workflow để R&D duyệt trên hệ thống thay vì xin ý kiến bằng email/giấy.

- Áp dụng phê duyệt có điều kiện: chỉ NVL hoá chất và NVL cần R&D kiểm soát mới vào luồng duyệt; NVL thông thường (bao bì, vật tư tiêu hao) xuất thẳng. Nếu duyệt tất cả sẽ quá tải.

- Thủ kho NVL soạn hàng theo Picking List in ra từ hệ thống.

- CHỌN LÔ THEO FEFO: bật Pick According to FEFO trên Location kho NVL → BC tự đề xuất lô có hạn dùng gần nhất. Với NVL không hạn dùng thì theo FIFO (lô nhập trước).

- Ghi nhận tiêu hao bằng Consumption Journal gắn với lệnh sản xuất, khai đúng Lot No. đã xuất. Đây là mắt xích truy xuất nguồn gốc.

- So sánh NVL tiêu hao thực tế với định mức BOM: BC hiển thị Expected Quantity và Quantity trên Consumption Journal → phát hiện ngay chênh lệch bất thường.

- Kho bàn giao NVL cho xưởng, ký nhận trên Picking List hoặc phiếu xuất kho in ra.

- Chi tiết về lệnh sản xuất, BOM, định mức và hạch toán giá thành xem Blueprint Sản xuất.

### 5.5.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Xưởng sản xuất | R&D | Phòng Vật tư / Thủ kho | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có lệnh sản xuất, cần lấy NVL |  |  | Production Order Released |
| 2 | Tạo yêu cầu lấy NVL trên hệ thống |  |  | Consumption Journal / Inventory Pick |
| 3 |  | Xem xét và phê duyệt (với NVL hoá chất) |  | Approval Workflow |
| 4 |  |  | Nhận yêu cầu đã duyệt, in Picking List | Picking List có Bin Code và Lot đề xuất |
| 5 |  |  | Soạn hàng theo FEFO/FIFO | BC đề xuất lô theo Pick According to FEFO |
| 6 |  |  | Ghi nhận tiêu hao với đúng Lot No. | Consumption Journal → Post |
| 7 | Nhận NVL, ký giao nhận |  | Bàn giao NVL | Tồn kho NVL giảm; chi phí vào lệnh sản xuất |

### 5.5.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng sản xuất | Xác định NVL cần lấy theo lệnh sản xuất và định mức BOM | Production Order → Components; hoặc Production Order Component list | Item No., Expected Quantity, Remaining Quantity | Danh sách NVL cần lấy |
| 2 | Xưởng sản xuất | Tạo yêu cầu lấy NVL trên hệ thống | Consumption Journal → Calc. Consumption (theo lệnh SX); hoặc Production Order → Create Inventory Pick | Order No., Item No., Quantity, Location Code | Yêu cầu lấy NVL |
| 3 | Xưởng sản xuất | Gửi yêu cầu phê duyệt (với NVL hoá chất cần R&D kiểm soát) | Send Approval Request | — | Trạng thái chờ R&D duyệt |
| 4 | R&D | Xem xét NVL, số lượng, lô đề xuất; Approve hoặc Reject kèm lý do | Requests to Approve | Comment | Yêu cầu được duyệt |
| 5 | Thủ kho NVL | Nhận yêu cầu đã duyệt và in danh sách lấy hàng | Inventory Pick → Print Picking List; hoặc Consumption Journal → Print | Item No., Quantity, Bin Code, Lot No. đề xuất | Picking List cho người soạn hàng |
| 6 | Thủ kho NVL | Soạn hàng: lấy đúng lô theo nguyên tắc FEFO/FIFO | Item Tracking Lines → Select Entries; hoặc BC tự đề xuất nếu bật Pick According to FEFO | Lot No., Expiration Date, Quantity, Bin Code | Lấy đúng lô, tránh hàng quá hạn |
| 7 | Thủ kho NVL | Kiểm tra hàng lấy ra có đúng chủng loại, đủ số lượng, còn hạn dùng | Ngoài hệ thống + đối chiếu Picking List | — | Hàng đúng và đủ |
| 8 | Thủ kho NVL | Ghi nhận số lượng thực xuất (có thể khác yêu cầu) | Consumption Journal → Quantity; hoặc Inventory Pick → Qty. to Handle | Quantity, Expected Quantity (từ BOM) | Số lượng khớp thực tế |
| 9 | Thủ kho NVL | Khai đúng số lô đã xuất – BẮT BUỘC | Item Tracking Lines | Lot No., Quantity (Base) | Mắt xích truy xuất lô NVL → lô TP |
| 10 | Thủ kho NVL | Ghi sổ tiêu hao | Consumption Journal → Post (F9); hoặc Register Pick rồi post | Posting Date, Order No. | Item Ledger Entry loại Consumption; tồn NVL giảm; chi phí vào lệnh sản xuất |
| 11 | Thủ kho NVL + Xưởng | Bàn giao NVL và ký nhận trên chứng từ in | Picking List hoặc phiếu xuất kho in ra | — | Kiểm soát giao nhận nội bộ |
| 12 | Xưởng + PVT | Đối chiếu NVL tiêu hao thực tế với định mức BOM | Production Order → Statistics; báo cáo so sánh Expected vs Actual Consumption | Expected Quantity, Actual Quantity, chênh lệch | Phát hiện hao hụt bất thường hoặc sai định mức |
| 13 | Xưởng | (NVL thừa) Trả lại kho theo quy trình WH-07 | Xem mục 7.7 | — | Không giữ NVL thừa tại xưởng |

### 5.5.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Consumption Journal

| Chức năng (Form/Page) | Consumption Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Consumption Journals"; hoặc Production Order → Consumption Journal |
| Mô tả (Description) | Ghi nhận NVL tiêu hao cho lệnh sản xuất |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Order No., Item No., Quantity, Expected Quantity, Location Code, Bin Code, Item Tracking Lines (Lot No.); chức năng Calc. Consumption |
| Kết quả (Output) | Tồn kho NVL giảm; chi phí NVL vào lệnh sản xuất; giữ vết lô |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Inventory Pick (cho sản xuất)

| Chức năng (Form/Page) | Inventory Pick (cho sản xuất) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Production Order → Actions → Create Inventory Pick; hoặc Tell Me → "Inventory Picks" |
| Mô tả (Description) | Chứng từ lấy hàng cho xưởng, in Picking List |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Source Document = Prod. Consumption, Item No., Qty. to Handle, Bin Code, Lot No. |
| Kết quả (Output) | Picking List cho người soạn hàng |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Item Tracking Lines – Select Entries

| Chức năng (Form/Page) | Item Tracking Lines – Select Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Consumption Journal Line / Pick Line → Item Tracking Lines → Select Entries |
| Mô tả (Description) | Chọn lô để xuất, xem hạn dùng và số lượng còn lại của từng lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Lot No., Expiration Date, Remaining Quantity, Qty. to Handle |
| Kết quả (Output) | Chọn đúng lô theo FEFO/FIFO |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Location Card – Pick According to FEFO

| Chức năng (Form/Page) | Location Card – Pick According to FEFO |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Location Card → tab Warehouse |
| Mô tả (Description) | Bật để BC tự đề xuất lô hết hạn trước |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Pick According to FEFO |
| Kết quả (Output) | Tự động tuân thủ FEFO thay vì phụ thuộc kinh nghiệm người soạn hàng |
| Phân loại | CFG |

### 5.5.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-05-01 | Xuất NVL hoá chất cho sản xuất phải được R&D phê duyệt trước | Approval Workflow | CFG |
| BR-05-02 | Chỉ xuất NVL theo lệnh sản xuất đã Released | Consumption Journal bắt buộc có Order No. | STD |
| BR-05-03 | Bắt buộc khai đúng Lot No. khi xuất NVL có Item Tracking Code | Item Tracking Lines | CFG |
| BR-05-04 | Tuân thủ FEFO cho NVL có hạn dùng, FIFO cho NVL không hạn dùng | Pick According to FEFO trên Location | CFG |
| BR-05-05 | Không xuất NVL đã quá hạn sử dụng | Strict Expiration Posting (nếu bật); hoặc cảnh báo và quy trình | CFG |
| BR-05-06 | Không xuất NVL từ kho cách ly chưa qua QC | Location riêng + phân quyền | CFG |
| BR-05-07 | Chênh lệch giữa tiêu hao thực tế và định mức vượt ngưỡng phải được giải trình | Báo cáo so sánh Expected vs Actual Consumption; ngưỡng cần chốt | CFG/WKA |
| BR-05-08 | NVL thừa phải trả lại kho, không giữ tại xưởng | Quy trình WH-07 với xác nhận hai chiều | CFG |

### 5.5.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Post Consumption Journal | Chi phí sản xuất dở dang (154) | Hàng tồn kho – NVL (152) | Giá vốn theo Costing Method của mã NVL. Chi tiết giá thành ở Blueprint Sản xuất. |
| Đảo tiêu hao (số lượng âm) | Hàng tồn kho – NVL (152) | Chi phí sản xuất dở dang (154) | Dùng khi ghi nhận sai; cần phê duyệt. |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

## 5.6  WH-06 – Xuất kho bán hàng & lấy hàng (Picking) (Sales Picking & Shipment)

| Mã quy trình | WH-06 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho Thành phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | ~106 phiếu xuất/ngày (~2.536/tháng) | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Có Warehouse Shipment hoặc đơn bán hàng đến ngày giao |
| Chứng từ đầu vào | Sales Order đã Released / Warehouse Shipment | Chứng từ đầu ra | Posted Sales Shipment + hàng đã giao cho khách |
| Vai trò tham gia | Thủ kho Thành phẩm · Bốc xếp · Bảo vệ · Tổ xe |  |  |

### 5.6.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Thủ kho mở Warehouse Shipment được gán cho mình (tạo ở quy trình SO-06 của Blueprint Bán hàng).

- Tạo Pick và in Picking List có kèm Bin Code và Lot No. đề xuất – đáp ứng trực tiếp đề xuất của KTP (vị trí hiển thị trên phiếu để thuận tiện soạn hàng).

- CHỌN LÔ: bật Pick According to FEFO trên Location kho thành phẩm → BC tự đề xuất lô có hạn dùng gần nhất. Với hàng không hạn dùng thì theo FIFO (lô sản xuất trước).

- Bốc xếp lấy hàng theo Picking List, cân kiểm tra khối lượng trước khi lên xe.

- Thủ kho nhập khối lượng cân thực tế và đối chiếu với số lượng trên đơn. Nếu lệch, xử lý theo SO-09 của Blueprint Bán hàng.

- Register Pick, sau đó Post Ship → tồn kho giảm, ghi giá vốn hàng bán, gắn lô đã xuất với khách hàng (nền tảng cho truy xuất và recall).

- In phiếu xuất bán theo mẫu BTChem có đầy đủ: số đơn hàng, ngày giao, khách hàng, tên hàng, ĐVT, số lượng, quy cách, mã lô, và VỊ TRÍ (Bin) để thuận tiện soạn hàng.

### 5.6.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ kho TP | Xem danh sách phiếu xuất kho được gán trong ngày | Warehouse Shipments → lọc Assigned User ID; hoặc Cue trên Role Center | No., Location Code, Shipment Date | Khối lượng công việc trong ngày |
| 2 | Thủ kho TP | Tạo phiếu lấy hàng và in danh sách | Warehouse Shipment → Actions → Create Pick → Print Document | Assigned User ID, Print Document = Yes | Warehouse Pick + Picking List |
| 3 | Thủ kho TP | Kiểm tra lô đề xuất theo FEFO/FIFO; điều chỉnh nếu cần | Pick Line → Item Tracking Lines → Select Entries | Lot No., Expiration Date, Bin Code, Quantity | Lô đúng nguyên tắc |
| 4 | Bốc xếp | Lấy hàng theo Picking List từ đúng vị trí | Bản in Picking List có Bin Code | Item No., Lot No., Quantity, Bin Code | Hàng tập kết tại khu vực xuất; giảm thời gian tìm hàng |
| 5 | Bốc xếp + Kho | Cân kiểm tra khối lượng thực tế trước khi lên xe | Trạm cân (ngoài BC) | Khối lượng theo từng mã và từng lô | Số liệu để đối chiếu |
| 6 | Thủ kho TP | Nhập khối lượng thực xuất và đối chiếu với đơn hàng | Warehouse Pick → Qty. to Handle | Qty. to Handle | Phát hiện chênh lệch trước khi post |
| 7 | Thủ kho TP | (Có chênh lệch) Xử lý theo quy trình giao thiếu/thừa | Xem Blueprint Bán hàng SO-09 | — | Chênh lệch được xử lý đúng quy trình |
| 8 | Thủ kho TP | Xác nhận đã lấy hàng xong | Warehouse Pick → Register Pick | — | Hàng chuyển sang khu vực xuất; Warehouse Entry ghi nhận |
| 9 | Thủ kho TP | Kiểm tra lần cuối trước khi ghi sổ (không thể hoàn tác) | Warehouse Shipment → Lines | Qty. to Ship, Lot No., khách hàng, địa chỉ giao | Xác nhận sẵn sàng post |
| 10 | Thủ kho TP | Ghi sổ xuất hàng | Warehouse Shipment → Posting → Post Shipment (Ship) | Posting Date, Ship = Yes | Posted Sales Shipment; tồn kho giảm; giá vốn ghi nhận; lô gắn với khách hàng |
| 11 | Thủ kho TP | In phiếu xuất bán theo mẫu BTChem | Posted Sales Shipments → Print | Report mẫu BTChem có Bin Code và Lot No. | Chứng từ giao nhận với tài xế và bảo vệ |
| 12 | Bảo vệ / Tổ xe | Kiểm tra hàng lên xe và ký giao nhận | Bản in phiếu xuất | — | Hàng rời kho có kiểm soát |
| 13 | Thủ kho TP | Kiểm tra tồn kho sau xuất | Item Ledger Entries; Bin Contents | Quantity, Lot No., Bin Code | Tồn kho hệ thống khớp thực tế |

### 5.6.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Warehouse Shipment – Create Pick

| Chức năng (Form/Page) | Warehouse Shipment – Create Pick |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Warehouse Shipment → Actions → Create Pick |
| Mô tả (Description) | Tạo phiếu lấy hàng và in Picking List |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Assigned User ID, Print Document |
| Kết quả (Output) | Picking List có Bin Code và Lot No. |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Warehouse Pick / Inventory Pick

| Chức năng (Form/Page) | Warehouse Pick / Inventory Pick |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Warehouse Picks" / "Inventory Picks" |
| Mô tả (Description) | Chứng từ lấy hàng, ghi nhận vị trí và lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Qty. to Handle, Bin Code, Lot No.; Register Pick |
| Kết quả (Output) | Hàng được lấy từ đúng vị trí và đúng lô |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Location Card – Pick According to FEFO

| Chức năng (Form/Page) | Location Card – Pick According to FEFO |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Location Card → tab Warehouse |
| Mô tả (Description) | BC tự đề xuất lô hết hạn trước khi lấy hàng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Pick According to FEFO |
| Kết quả (Output) | Tự động tuân thủ FEFO |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Post Shipment

| Chức năng (Form/Page) | Post Shipment |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Warehouse Shipment → Posting → Post Shipment |
| Mô tả (Description) | Ghi sổ xuất hàng (không thể hoàn tác) |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date, Ship |
| Kết quả (Output) | Posted Sales Shipment; Item Ledger Entry loại Sale với Lot No. gắn với khách hàng |
| Phân loại | STD |

### 5.6.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-06-01 | Chỉ xuất kho theo chứng từ bán hàng đã Released | Cơ chế chuẩn của BC; nguyên tắc DP-01 | CFG |
| BR-06-02 | Bắt buộc khai đúng Lot No. khi xuất thành phẩm | Item Tracking Code LOTFG | CFG |
| BR-06-03 | Tuân thủ FEFO cho hàng có hạn dùng, FIFO cho hàng không hạn dùng | Pick According to FEFO | CFG |
| BR-06-04 | Không cho phép tồn kho âm với thành phẩm | Prevent Negative Inventory = Yes | CFG |
| BR-06-05 | Không xuất hàng đã quá hạn sử dụng | Strict Expiration Posting nếu bật; hoặc cảnh báo và quy trình | CFG |
| BR-06-06 | Không xuất bán từ kho hàng lỗi hoặc kho cách ly | Phân quyền và cấu hình Location | CFG |
| BR-06-07 | Phiếu xuất phải hiển thị vị trí (Bin) để thuận tiện soạn hàng | Mẫu in DEV có cột Bin Code | DEV |
| BR-06-08 | Khối lượng cân thực tế phải được đối chiếu trước khi post | Quy trình; xem SO-09 của Blueprint Bán hàng | WKA |

## 5.7  WH-07 – Điều chuyển kho nội bộ (Internal Transfer & Movement)

| Mã quy trình | WH-07 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho Thành phẩm / Trưởng phòng Vật tư |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hàng ngày | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Xưởng cần NVL từ kho khác; xưởng trả NVL thừa; chuyển thành phẩm từ xưởng về kho TP; chuyển hàng sang kho chờ xử lý |
| Chứng từ đầu vào | Yêu cầu điều chuyển | Chứng từ đầu ra | Posted Transfer Shipment + Posted Transfer Receipt; hoặc Posted Item Reclass. |
| Vai trò tham gia | Thủ kho các kho · Quản đốc xưởng · PVT · QC |  |  |

### 5.7.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Dùng Transfer Order cho mọi điều chuyển giữa các Location, với kho trung chuyển (In-Transit) để có 2 bước xác nhận.

- CÁCH GIẢI QUYẾT ĐỀ XUẤT: xưởng tạo Transfer Order và Post Ship → hàng rời tồn kho xưởng, vào kho trung chuyển. Kho NVL nhìn thấy phiếu chờ nhận, kiểm tra hàng thực tế, rồi mới post Receive. Nếu không đồng ý nhận (hàng bẩn, không đúng chủng loại, thiếu số lượng), kho có thể từ chối và hàng vẫn nằm ở In-Transit cho tới khi giải quyết xong. Xưởng KHÔNG thể tự đưa hàng vào tồn kho của kho NVL.

- Bắt buộc khai Lot No. khi điều chuyển để không mất vết truy xuất nguồn gốc.

- Khai Reason Code cho từng loại điều chuyển: cấp NVL cho xưởng, trả NVL thừa, chuyển TP từ xưởng về kho, chuyển hàng cận date sang kho chờ xử lý, chuyển hàng lỗi.

- Với các trường hợp cần chuyển gấp trong cùng khuôn viên và hai bên đã xác nhận trực tiếp: có thể cấu hình Transfer Route không dùng In-Transit (post Ship và Receive gần như đồng thời) – nhưng vẫn giữ 2 bước để có dấu vết. Cần chốt – xem [!].

- Di chuyển hàng giữa các Bin trong cùng một kho: dùng Internal Movement hoặc Warehouse Movement. Không ảnh hưởng tồn kho theo Location, chỉ đổi vị trí.

- Theo dõi: báo cáo hàng đang ở kho trung chuyển (In-Transit) theo tuổi – phát hiện phiếu điều chuyển bị treo.

- In phiếu điều chuyển để hai bên ký giao nhận (giữ thủ tục kiểm soát hiện tại).

### 5.7.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Bên gửi (Xưởng/Kho nguồn) | Bên nhận (Kho đích) | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo Transfer Order: kho nguồn, kho đích, mặt hàng, số lượng, lý do |  | Sinh số theo No. Series TRANS |
| 2 | Khai Lot No. cần chuyển |  | Item Tracking Lines |
| 3 | Post Ship |  | Tồn kho nguồn giảm; hàng vào kho trung chuyển |
| 4 | In phiếu điều chuyển, giao hàng thực tế | Nhận hàng thực tế, kiểm tra |  |
| 5 |  | (Đồng ý) Post Receive | Tồn kho đích tăng; In-Transit về 0 |
| 6 |  | (Không đồng ý) Không post Receive, báo bên gửi | Hàng vẫn ở In-Transit – bên gửi không thể ép nhận |
| 7 | Xử lý vấn đề, chuyển lại hoặc huỷ phiếu |  |  |

### 5.7.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bên gửi | Xác định nhu cầu điều chuyển: mặt hàng, số lượng, kho nguồn, kho đích, lý do | Ngoài hệ thống | Item No., Quantity, Location | Nhu cầu điều chuyển |
| 2 | Bên gửi | Kiểm tra tồn kho tại kho nguồn | Item Availability by Location | Quantity on Hand, Available Inventory | Đủ hàng để chuyển |
| 3 | Bên gửi | Tạo phiếu điều chuyển | Tell Me → "Transfer Orders" → New | Transfer-from Code, Transfer-to Code, In-Transit Code, Posting Date, Shipment Date, Receipt Date, Lines (Item No., Quantity, Unit of Measure) | Transfer Order số theo No. Series TRANS |
| 4 | Bên gửi | Ghi lý do điều chuyển | Transfer Order → Comments; hoặc dòng có Reason Code | Reason Code, Comment | Truy được lý do khi rà soát |
| 5 | Bên gửi | Khai số lô cần chuyển – BẮT BUỘC với hàng có Item Tracking | Transfer Line → Item Tracking Lines | Lot No., Quantity (Base) | Không mất vết truy xuất nguồn gốc |
| 6 | Bên gửi | Chọn vị trí lấy hàng (nếu kho nguồn bật Bin) | Transfer Line → Transfer-from Bin Code | Transfer-from Bin Code | Lấy hàng đúng vị trí |
| 7 | Bên gửi | Ghi sổ xuất hàng khỏi kho nguồn | Transfer Order → Posting → Post → Ship | Posting Date, Qty. to Ship | Posted Transfer Shipment; tồn kho nguồn giảm; hàng vào In-Transit |
| 8 | Bên gửi | In phiếu điều chuyển để giao nhận | Posted Transfer Shipments → Print | Report mẫu BTChem | Chứng từ giao nhận nội bộ |
| 9 | Bên gửi + Bên nhận | Giao và nhận hàng thực tế, ký trên phiếu | Bản in | — | Kiểm soát giao nhận |
| 10 | Bên nhận | Kiểm tra hàng thực tế: đúng chủng loại, đủ số lượng, đúng lô, tình trạng hàng | Đối chiếu với Transfer Order trên hệ thống | Item No., Quantity, Lot No. | Quyết định nhận hay từ chối |
| 11 | Bên nhận | (ĐỒNG Ý) Chọn vị trí cất hàng và ghi sổ nhận hàng | Transfer Order → Transfer-to Bin Code → Posting → Post → Receive | Qty. to Receive, Transfer-to Bin Code, Posting Date | Posted Transfer Receipt; tồn kho đích tăng; In-Transit về 0 |
| 12 | Bên nhận | (KHÔNG ĐỒNG Ý) Không post Receive; báo bên gửi và ghi lý do | Transfer Order → Comments | Lý do từ chối | Hàng vẫn ở In-Transit – ngăn xưởng tự ý đưa hàng vào kho |
| 13 | Bên gửi | (Bị từ chối) Xử lý vấn đề rồi giao lại; hoặc post Receive ngược về kho nguồn | Transfer Order mới từ In-Transit về kho nguồn | — | Hàng không bị treo vô thời hạn |
| 14 | Thủ kho | (Di chuyển trong cùng kho) Dùng phiếu di chuyển nội bộ | Tell Me → "Internal Movements" hoặc "Warehouse Movements" | Item No., Quantity, From Bin Code, To Bin Code | Đổi vị trí; KHÔNG sinh Item Ledger Entry |
| 15 | Trưởng kho | Rà soát định kỳ hàng tồn ở kho trung chuyển | Item Availability by Location → Location = IN-TRANSIT; báo cáo theo tuổi | Quantity, Posting Date | Phát hiện phiếu điều chuyển bị treo |

### 5.7.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Transfer Orders

| Chức năng (Form/Page) | Transfer Orders |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Transfer Orders" → New |
| Mô tả (Description) | Điều chuyển hàng giữa các kho qua 2 bước Ship–Receive |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Transfer-from Code, Transfer-to Code, In-Transit Code, Shipment Date, Receipt Date, Lines (Item No., Quantity, Transfer-from/to Bin Code), Item Tracking Lines (Lot No.) |
| Kết quả (Output) | Kho đích phải xác nhận mới hoàn tất |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Item Reclassification Journal

| Chức năng (Form/Page) | Item Reclassification Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Reclass. Journal" |
| Mô tả (Description) | Đổi kho / đổi lô / đổi hạn dùng / đổi mã hàng trong một bước |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Lot No., New Lot No., Location Code, New Location Code, Expiration Date, New Expiration Date, Quantity, Reason Code |
| Kết quả (Output) | Chuyển ngay lập tức – dùng cho việc sửa dữ liệu, KHÔNG dùng cho điều chuyển cần xác nhận |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Internal Movements / Warehouse Movements

| Chức năng (Form/Page) | Internal Movements / Warehouse Movements |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Internal Movements" |
| Mô tả (Description) | Di chuyển hàng giữa các Bin trong cùng một kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Location Code, Item No., Quantity, From Bin Code, To Bin Code |
| Kết quả (Output) | Đổi vị trí trong kho; không ảnh hưởng tồn kho theo Location |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Transfer Routes

| Chức năng (Form/Page) | Transfer Routes |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Transfer Routes" |
| Mô tả (Description) | Khai tuyến điều chuyển và kho trung chuyển |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Transfer-from Code, Transfer-to Code, In-Transit Code, Shipping Agent Code, Shipping Time |
| Kết quả (Output) | Transfer Order tự điền kho trung chuyển |
| Phân loại | CFG |

### 5.7.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-07-01 | Mọi điều chuyển giữa các kho phải dùng Transfer Order 2 bước, không dùng Item Reclass. Journal | Nguyên tắc DP-07 | CFG |
| BR-07-02 | Kho đích có quyền từ chối nhận hàng | Cơ chế 2 bước của Transfer Order – hàng nằm ở In-Transit cho tới khi kho đích post Receive | STD |
| BR-07-03 | Bắt buộc khai Lot No. khi điều chuyển hàng có Item Tracking | Item Tracking Lines; giữ vết truy xuất nguồn gốc | CFG |
| BR-07-04 | Mọi phiếu điều chuyển phải có lý do | Reason Code hoặc Comment bắt buộc | CFG |
| BR-07-05 | Phiếu điều chuyển tồn ở In-Transit quá N ngày phải được rà soát | Báo cáo tồn kho tại In-Transit theo tuổi | CFG |
| BR-07-06 | Item Reclass. Journal chỉ dùng để sửa dữ liệu (đổi lô, đổi hạn dùng, đổi mã), phải có phê duyệt | Phân quyền + Approval Workflow | CFG |
| BR-07-07 | Hàng cận date hoặc có sự cố chất lượng phải được chuyển sang kho chờ xử lý | Transfer Order sang Location TP-LOI với Reason Code | CFG |
| BR-07-08 | Không điều chuyển hàng từ kho cách ly sang kho sử dụng được khi chưa có kết quả QC đạt | Quy trình + phân quyền | CFG/WKA |

### 5.7.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Post Transfer Shipment | Hàng tồn kho (kho trung chuyển) | Hàng tồn kho (kho nguồn) | Nếu hai kho khác Inventory Posting Group thì chuyển tài khoản tương ứng. |
| Post Transfer Receipt | Hàng tồn kho (kho đích) | Hàng tồn kho (kho trung chuyển) | Hoàn tất việc chuyển kho. |
| Item Reclass. Journal (đổi lô, cùng kho) | — | — | Không sinh bút toán G/L nếu không đổi Location hoặc Posting Group. |
| Hàng mất trên đường điều chuyển | Chi phí / Tổn thất | Hàng tồn kho (In-Transit) | Item Journal với Reason Code; cần biên bản và phê duyệt. |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

## 5.8  WH-08 – Điều chỉnh tồn kho (Inventory Adjustment)

| Mã quy trình | WH-08 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho (đề xuất) – Kế toán trưởng / BGĐ (duyệt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Hàng tháng (hao hụt) + phát sinh | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Phát hiện chênh lệch giữa tồn kho hệ thống và thực tế; hao hụt; hàng hỏng; huỷ; thanh lý |
| Chứng từ đầu vào | Biên bản phát hiện chênh lệch / hao hụt; định mức hao hụt đã duyệt | Chứng từ đầu ra | Item Journal đã post + tồn kho khớp thực tế |
| Vai trò tham gia | Thủ kho · Trưởng kho · Kế toán · Ban Giám đốc |  |  |

### 5.8.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Phân quyền chặt: chỉ những người được chỉ định mới có quyền tạo Item Journal điều chỉnh. Cần chốt danh sách chính thức cho từng kho – khảo sát cho hai câu trả lời khác nhau.

- Bắt buộc Reason Code trên mọi dòng Item Journal điều chỉnh. Khai danh mục Reason Code chi tiết để phân tích được nguyên nhân.

- Approval Workflow cho Item Journal Batch: người điều chỉnh gửi duyệt, người duyệt xem toàn bộ danh sách rồi Approve. BC chỉ cho post sau khi được duyệt.

- Phân cấp duyệt theo giá trị: điều chỉnh nhỏ do Trưởng kho hoặc Kế toán duyệt; điều chỉnh lớn phải BGĐ duyệt. Ngưỡng cần chốt. Lưu ý yêu cầu là duyệt MỌI lần điều chỉnh kể cả nhỏ – nghĩa là không có ngưỡng miễn duyệt, chỉ có ngưỡng phân cấp.

- HAO HỤT ĐỊNH MỨC: với hao hụt nằm trong định mức đã duyệt (như xuất lẻ NVL hàng tháng), có thể tạo một Journal Batch riêng với luồng duyệt đơn giản hơn để không làm chậm công việc. Vẫn phải có Reason Code và vẫn phải duyệt.

- Đính kèm biên bản, ảnh chụp làm bằng chứng cho các điều chỉnh lớn hoặc bất thường.

- Khai đúng Lot No. khi điều chỉnh hàng có theo vết lô – nếu không sẽ mất vết truy xuất.

- Bật Change Log cho Item Journal Line để ghi vết cả những dòng bị sửa/xoá trước khi post.

- Báo cáo định kỳ: giá trị điều chỉnh theo tháng, theo Reason Code, theo kho, theo người thực hiện. Đây là công cụ phát hiện bất thường.

### 5.8.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ kho | Phát hiện chênh lệch hoặc phát sinh cần điều chỉnh (hao hụt, hàng hỏng, đổ vỡ, bay hơi) | Ngoài hệ thống | Item No., Lot No., số lượng chênh lệch, nguyên nhân | Nhu cầu điều chỉnh |
| 2 | Thủ kho | Lập biên bản và thu thập bằng chứng (ảnh chụp, xác nhận của người chứng kiến) | Ngoài hệ thống | Biên bản có chữ ký | Bằng chứng cho điều chỉnh |
| 3 | Thủ kho | Kiểm tra tồn kho hiện tại trên hệ thống | Item Ledger Entries; Bin Contents; Item Availability by Location | Quantity, Lot No., Bin Code | Xác định chính xác số lượng cần điều chỉnh |
| 4 | Thủ kho | Tạo dòng điều chỉnh trên nhật ký kho | Tell Me → "Item Journals" → chọn Journal Batch phù hợp | Posting Date, Entry Type (Positive/Negative Adjmt.), Item No., Location Code, Bin Code, Quantity, Unit Cost, Reason Code, Dimensions | Dòng điều chỉnh chờ duyệt |
| 5 | Thủ kho | Khai Lot No. – BẮT BUỘC với hàng có Item Tracking | Item Journal Line → Item Tracking Lines | Lot No., Quantity (Base) | Không mất vết truy xuất |
| 6 | Thủ kho | Ghi lý do chi tiết và đính kèm biên bản | Item Journal Line → Description; Attachments trên Journal Batch | Description, file biên bản/ảnh | Người duyệt hiểu rõ bối cảnh |
| 7 | Thủ kho | Gửi yêu cầu phê duyệt | Item Journal Batch → Request Approval → Send Approval Request | — | Trạng thái chờ duyệt; KHÔNG post được |
| 8 | Trưởng kho | Kiểm tra tính hợp lý của điều chỉnh; Approve hoặc Reject kèm lý do | Requests to Approve | Comment | Điều chỉnh nhỏ được duyệt |
| 9 | Kế toán | Xác nhận ảnh hưởng giá trị và tài khoản hạch toán | Item Journal → xem Unit Cost và Amount | Unit Cost, Amount, Reason Code | Bút toán đúng |
| 10 | Ban Giám đốc | (Điều chỉnh lớn) Phê duyệt | Requests to Approve | Comment | Điều chỉnh lớn được duyệt |
| 11 | Thủ kho | Ghi sổ điều chỉnh | Item Journal → Post (F9) | Posting Date | Item Ledger Entry; tồn kho khớp thực tế; bút toán kế toán |
| 12 | Thủ kho | In chứng từ điều chỉnh để lưu hồ sơ | Posted Item Journal / Item Ledger Entries → Print | Report mẫu BTChem | Hồ sơ điều chỉnh có ký |
| 13 | Kế toán + Trưởng kho | Rà soát định kỳ báo cáo điều chỉnh theo Reason Code, theo kho, theo người thực hiện | Item Ledger Entries lọc Entry Type = Positive/Negative Adjmt.; Analysis by Dimensions | Reason Code, Quantity, Amount, User ID | Phát hiện bất thường; đối chiếu hao hụt với định mức |
| 14 | Kế toán + BGĐ | So sánh hao hụt thực tế với định mức đã duyệt | Báo cáo hao hụt theo Reason Code | Quantity, định mức | Kiểm soát hao hụt |

### 5.8.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Item Journals

| Chức năng (Form/Page) | Item Journals |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Journals" |
| Mô tả (Description) | Điều chỉnh tăng/giảm tồn kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date, Entry Type (Positive/Negative Adjmt.), Document No., Item No., Location Code, Bin Code, Quantity, Unit Cost, Reason Code, Dimensions, Item Tracking Lines (Lot No.) |
| Kết quả (Output) | Item Ledger Entry điều chỉnh; tồn kho khớp thực tế; bút toán kế toán |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Reason Codes

| Chức năng (Form/Page) | Reason Codes |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Reason Codes" |
| Mô tả (Description) | Danh mục lý do điều chỉnh |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code, Description |
| Kết quả (Output) | Cơ sở phân tích nguyên nhân điều chỉnh |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Approval Workflow – Item Journal

| Chức năng (Form/Page) | Approval Workflow – Item Journal |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Workflows" → template phê duyệt Item Journal Batch |
| Mô tả (Description) | Luồng duyệt cho điều chỉnh tồn kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Event, Condition (Amount), Response, Approver Type |
| Kết quả (Output) | Không post được khi chưa duyệt |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Item Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Item Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Related → Entries → Ledger Entries |
| Mô tả (Description) | Tra cứu lịch sử điều chỉnh |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Entry Type, Posting Date, Quantity, Reason Code, User ID, Lot No. |
| Kết quả (Output) | Báo cáo điều chỉnh theo lý do, kho, người thực hiện |
| Phân loại | STD |

### 5.8.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-08-01 | MỌI lần điều chỉnh tồn kho (kể cả nhỏ) đều phải có Reason Code và được phê duyệt | Reason Code bắt buộc + Approval Workflow | CFG |
| BR-08-02 | Chỉ người được chỉ định mới có quyền tạo và post Item Journal điều chỉnh | Permission Set + Journal Batch phân quyền theo người dùng | CFG |
| BR-08-03 | Điều chỉnh lớn (vượt ngưỡng) phải được Ban Giám đốc phê duyệt | Workflow phân cấp theo Amount; ngưỡng cần chốt | CFG |
| BR-08-04 | Bắt buộc khai Lot No. khi điều chỉnh hàng có theo vết lô | Item Tracking Lines | CFG |
| BR-08-05 | Điều chỉnh phải có biên bản hoặc bằng chứng đính kèm | Attachments; checklist khi duyệt | CFG |
| BR-08-06 | Người tạo điều chỉnh không được là người duyệt | Phân tách nhiệm vụ; Approval User Setup | CFG |
| BR-08-07 | Hao hụt phải được so sánh với định mức đã duyệt | Báo cáo hao hụt theo Reason Code | CFG/WKA |
| BR-08-08 | Không post điều chỉnh vào kỳ kế toán đã khoá | Allow Posting From/To | CFG |
| BR-08-09 | Điều chỉnh tăng tồn kho phải khai đúng đơn giá | Unit Cost trên Item Journal; nếu để trống BC lấy giá vốn hiện tại | CFG |

### 5.8.5  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Positive Adjmt. (tăng tồn kho) | Hàng tồn kho | Tài khoản đối ứng theo Reason Code / General Posting Setup | Thường ghi giảm chi phí hoặc thu nhập khác. Kế toán chốt tài khoản cho từng Reason Code. |
| Negative Adjmt. – hao hụt trong định mức | Chi phí sản xuất / Giá vốn | Hàng tồn kho | Hao hụt trong định mức tính vào chi phí sản xuất. |
| Negative Adjmt. – hao hụt vượt định mức, mất mát | Chi phí khác / Phải thu người chịu trách nhiệm | Hàng tồn kho | Kế toán chốt cách xử lý; có thể quy trách nhiệm cá nhân. |
| Negative Adjmt. – huỷ hàng | Chi phí / Tổn thất hàng huỷ | Hàng tồn kho | Cần biên bản huỷ và phê duyệt BGĐ. |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.8.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Biên bản điều chỉnh tồn kho | Report trên Posted Item Journal | DEV | Nội dung: mã hàng, lô, kho, số lượng, lý do, người đề nghị, người duyệt, ngày. |
| Biên bản huỷ hàng | Ngoài hệ thống + đính kèm | WKA | Theo quy định công ty; có hội đồng huỷ. |
| Báo cáo điều chỉnh theo lý do | Item Ledger Entries lọc Entry Type + Reason Code; Analysis by Dimensions | CFG | Rà soát định kỳ để phát hiện bất thường. |
| Báo cáo hao hụt so với định mức | Báo cáo tuỳ biến | DEV | So sánh hao hụt thực tế với định mức đã duyệt. |

## 5.9  WH-09 – Kiểm kê định kỳ & cycle counting (Physical Inventory & Cycle Counting)

| Mã quy trình | WH-09 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho (chủ trì) – Kế toán (xác nhận) – BGĐ (duyệt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Thành phẩm: quý · Dung môi: tuần · NVL sản xuất: 6 tháng/lần · TSCĐ: năm · Cycle counting: theo đề xuất | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Đến kỳ kiểm kê theo lịch; kiểm kê đột xuất khi nghi ngờ chênh lệch |
| Chứng từ đầu vào | Kế hoạch kiểm kê; danh sách mã hàng cần kiểm | Chứng từ đầu ra | Kết quả kiểm kê đã post + báo cáo chênh lệch đã được duyệt |
| Vai trò tham gia | Thủ kho · Trưởng kho · Kế toán · Ban Giám đốc |  |  |

### 5.9.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Lập lịch kiểm kê theo đúng tần suất hiện tại: thành phẩm quý, dung môi tuần, NVL 6 tháng, cộng thêm cycle counting cho hàng giá trị cao.

- Trưởng kho chạy Calculate Inventory trên Physical Inventory Journal với bộ lọc theo Location, Item Category hoặc danh sách mã cụ thể. BC tự lấy tồn sổ sách kèm lô và vị trí.

- In phiếu kiểm kê (Physical Inventory List) chia theo khu vực/Bin để nhiều người đếm song song. Đề xuất in KHÔNG kèm số sổ sách để kết quả đếm khách quan.

- Người đếm ghi số thực tế lên phiếu; thủ kho nhập vào Qty. (Phys. Inventory) trên journal. BC tự tính chênh lệch.

- Với hàng có theo vết lô: kiểm kê đến từng lô. BC hỗ trợ qua Item Tracking Lines trên dòng journal.

- Trưởng kho rà soát các dòng có chênh lệch, tìm nguyên nhân trước khi trình duyệt (kiểm tra lại chứng từ trong kỳ, đếm lại các mã lệch lớn).

- Quy trình duyệt theo đúng thực tế hiện tại: Kho và Kế toán xác nhận → BGĐ duyệt → post điều chỉnh. Dùng Approval Workflow trên Physical Inventory Journal Batch.

- Post journal → BC tự sinh bút toán điều chỉnh với Reason Code "Chênh lệch kiểm kê".

- CYCLE COUNTING: khai Phys Invt Counting Period trên Item Card cho hàng giá trị cao (VD 30 ngày). Chạy Calculate Counting Period để BC tự đề xuất mã nào đến hạn đếm. Cho phép kiểm kê xoay vòng mà không dừng toàn kho.

- Lưu lịch sử: Physical Inventory Ledger Entries giữ toàn bộ kết quả từng đợt kiểm kê – có thể so sánh độ chính xác tồn kho qua các kỳ.

- Báo cáo độ chính xác tồn kho (Inventory Accuracy) làm KPI cho bộ phận kho.

### 5.9.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | Trưởng kho | Người đếm | Kế toán | Ban Giám đốc | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch kiểm kê, thông báo đóng băng giao dịch |  |  |  |  |
| 2 | Chạy Calculate Inventory |  |  |  | Lấy tồn sổ sách kèm lô và vị trí |
| 3 | In phiếu kiểm kê theo khu vực |  |  |  | Physical Inventory List |
| 4 |  | Đếm thực tế và ghi lên phiếu |  |  |  |
| 5 | Nhập số thực tế vào journal |  |  |  | BC tự tính chênh lệch |
| 6 | Rà soát dòng có chênh lệch, tìm nguyên nhân, đếm lại nếu cần |  |  |  |  |
| 7 | Gửi duyệt |  | Xác nhận | Duyệt | Approval Workflow |
| 8 | Post journal |  |  |  | Sinh bút toán điều chỉnh với Reason Code |
| 9 | Báo cáo kết quả và độ chính xác tồn kho |  |  |  | Physical Inventory Ledger Entries |

### 5.9.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng kho | Lập kế hoạch kiểm kê: phạm vi, thời gian, nhân sự, phân công khu vực | Ngoài hệ thống | Location, Item Category, ngày kiểm kê | Kế hoạch kiểm kê được duyệt |
| 2 | Trưởng kho | Thông báo các bộ phận tạm dừng giao dịch nhập/xuất trong thời gian kiểm kê | Ngoài hệ thống; hoặc chặn tạm bằng phân quyền | — | Số liệu không bị thay đổi trong lúc đếm |
| 3 | Trưởng kho | Lấy tồn kho sổ sách vào nhật ký kiểm kê | Tell Me → "Phys. Inventory Journals" → Actions → Calculate Inventory | Posting Date, Document No., Location filter, Item filter, Items Not on Inventory = Yes/No | Danh sách mã hàng cần kiểm kèm tồn sổ sách, lô, vị trí |
| 4 | Trưởng kho | In phiếu kiểm kê chia theo khu vực để nhiều người đếm song song | Phys. Inventory Journal → Print → Phys. Inventory List | Show Qty. (Calculated) = No (để đếm khách quan) | Phiếu kiểm kê có cột trống ghi số thực tế |
| 5 | Người đếm | Đếm thực tế theo từng mã, từng lô, từng vị trí; ghi lên phiếu và ký | Bản in | Số lượng thực tế, Lot No., Bin Code | Kết quả đếm có chữ ký |
| 6 | Thủ kho | Nhập số lượng thực tế vào nhật ký | Phys. Inventory Journal → Qty. (Phys. Inventory) | Qty. (Phys. Inventory); BC tự tính Quantity (chênh lệch) | Chênh lệch được tính tự động |
| 7 | Thủ kho | Với hàng có theo vết lô: nhập số thực tế đến từng lô | Phys. Inventory Journal Line → Item Tracking Lines | Lot No., Qty. (Phys. Inventory) | Kiểm kê chính xác đến lô |
| 8 | Trưởng kho | Rà soát các dòng có chênh lệch: kiểm tra lại chứng từ trong kỳ, đếm lại các mã lệch lớn | Phys. Inventory Journal; Item Ledger Entries | Quantity (chênh lệch), Item No., Lot No. | Loại bỏ chênh lệch do sai sót đếm |
| 9 | Trưởng kho | Ghi lý do và Reason Code cho các dòng chênh lệch còn lại | Phys. Inventory Journal → Reason Code, Description | Reason Code = chênh lệch kiểm kê, Description ghi nguyên nhân | Chênh lệch có căn cứ |
| 10 | Trưởng kho | Lập báo cáo chênh lệch kiểm kê và gửi Kế toán xác nhận | Xuất Excel từ journal; hoặc báo cáo tuỳ biến | Item No., tồn sổ sách, tồn thực tế, chênh lệch, giá trị | Báo cáo chênh lệch |
| 11 | Kế toán | Xác nhận giá trị chênh lệch và tài khoản hạch toán | Phys. Inventory Journal → Unit Cost, Amount | Unit Cost, Amount | Ảnh hưởng tài chính được xác nhận |
| 12 | Trưởng kho | Gửi yêu cầu phê duyệt | Phys. Inventory Journal Batch → Send Approval Request | — | Trạng thái chờ duyệt |
| 13 | Ban Giám đốc | Phê duyệt kết quả kiểm kê và điều chỉnh | Requests to Approve | Comment | Được phép post |
| 14 | Trưởng kho | Ghi sổ kết quả kiểm kê | Phys. Inventory Journal → Post (F9) | Posting Date | Item Ledger Entry điều chỉnh; Physical Inventory Ledger Entry lưu lịch sử; tồn kho khớp thực tế |
| 15 | Trưởng kho | Thông báo mở lại giao dịch nhập/xuất | Ngoài hệ thống | — | Hoạt động bình thường trở lại |
| 16 | Trưởng kho + Kế toán | Lập báo cáo kết quả kiểm kê và độ chính xác tồn kho | Physical Inventory Ledger Entries; báo cáo tuỳ biến | Số mã khớp / tổng số mã; giá trị chênh lệch | KPI cho bộ phận kho |
| 17 | Trưởng kho | (Cycle counting) Khai chu kỳ đếm cho hàng giá trị cao | Item Card → Phys Invt Counting Period Code; Tell Me → "Phys. Invt. Counting Periods" | Count Frequency per Year | BC tự đề xuất mã đến hạn đếm |
| 18 | Thủ kho | (Cycle counting) Chạy đề xuất đếm định kỳ | Phys. Inventory Journal → Actions → Calculate Counting Period | — | Danh sách mã đến hạn đếm – kiểm kê xoay vòng không dừng kho |

### 5.9.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Phys. Inventory Journals

| Chức năng (Form/Page) | Phys. Inventory Journals |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Phys. Inventory Journals" |
| Mô tả (Description) | Nhật ký kiểm kê |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date, Document No., Item No., Location Code, Bin Code, Qty. (Calculated), Qty. (Phys. Inventory), Quantity (chênh lệch), Reason Code; Item Tracking Lines |
| Kết quả (Output) | Chênh lệch tính tự động; post sinh bút toán điều chỉnh |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Calculate Inventory

| Chức năng (Form/Page) | Calculate Inventory |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Phys. Inventory Journal → Actions → Calculate Inventory |
| Mô tả (Description) | Lấy tồn kho sổ sách vào journal |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date, Document No., Item filter, Location filter, Items Not on Inventory |
| Kết quả (Output) | Danh sách mã hàng cần kiểm – không phải gõ tay |
| Phân loại | STD |

#### (3)  Phys. Inventory List (báo cáo in)

| Chức năng (Form/Page) | Phys. Inventory List (báo cáo in) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Phys. Inventory Journal → Print |
| Mô tả (Description) | In phiếu kiểm kê cho người đếm |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Show Qty. (Calculated) = Yes/No |
| Kết quả (Output) | Phiếu kiểm kê chia theo khu vực |
| Phân loại | CFG/DEV |

#### (4)  Phys. Invt. Counting Periods

| Chức năng (Form/Page) | Phys. Invt. Counting Periods |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Phys. Invt. Counting Periods"; gán trên Item Card |
| Mô tả (Description) | Khai chu kỳ kiểm kê xoay vòng cho từng mã |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Code, Description, Count Frequency per Year |
| Kết quả (Output) | Cycle counting cho hàng giá trị cao (yêu cầu của các xưởng) |
| Phân loại | CFG |

#### (5)  Physical Inventory Ledger Entries

| Chức năng (Form/Page) | Physical Inventory Ledger Entries |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Phys. Inventory Ledger Entries" |
| Mô tả (Description) | Lịch sử kết quả kiểm kê |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Posting Date, Item No., Location Code, Qty. (Calculated), Qty. (Phys. Inventory), Quantity |
| Kết quả (Output) | So sánh độ chính xác tồn kho qua các kỳ |
| Phân loại | STD |

### 5.9.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-09-01 | Kiểm kê phải theo đúng lịch đã chốt: TP quý, dung môi tuần, NVL 6 tháng | Lịch kiểm kê; báo cáo kiểm kê quá hạn | WKA |
| BR-09-02 | Trong thời gian kiểm kê không được phát sinh giao dịch nhập/xuất cho mã đang kiểm | Quy trình thông báo; hoặc chặn tạm bằng phân quyền | WKA |
| BR-09-03 | Người đếm không được biết trước số tồn sổ sách | In phiếu với Show Qty. (Calculated) = No | CFG |
| BR-09-04 | Người đếm không được là người nhập kết quả và không được là người duyệt | Phân tách nhiệm vụ | WKA |
| BR-09-05 | Chênh lệch kiểm kê phải qua Kho và Kế toán xác nhận rồi BGĐ duyệt mới được điều chỉnh | Approval Workflow theo đúng quy trình hiện tại | CFG |
| BR-09-06 | Chênh lệch lớn phải được đếm lại trước khi trình duyệt | Quy trình; ngưỡng cần chốt | WKA |
| BR-09-07 | Kiểm kê hàng có theo vết lô phải kiểm đến từng lô | Item Tracking Lines trên dòng journal | CFG |
| BR-09-08 | Mọi dòng chênh lệch phải có Reason Code và ghi nguyên nhân | Reason Code bắt buộc | CFG |
| BR-09-09 | Kết quả kiểm kê phải được lưu để so sánh qua các kỳ | Physical Inventory Ledger Entries | STD |

### 5.9.6  Ảnh hưởng hạch toán (Accounting Impact)

| Nghiệp vụ | Nợ (Debit) | Có (Credit) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chênh lệch thừa (Positive Adjmt.) | Hàng tồn kho | Thu nhập khác / Giảm chi phí | Tài khoản theo Reason Code; Kế toán chốt. |
| Chênh lệch thiếu (Negative Adjmt.) | Chi phí / Phải thu người chịu trách nhiệm | Hàng tồn kho | Tuỳ nguyên nhân; có thể quy trách nhiệm cá nhân theo quy định công ty. |

Lưu ý: số hiệu tài khoản cụ thể do Kế toán BTChem chốt trong Blueprint Kế toán tài chính. Bảng trên chỉ mô tả bản chất bút toán mà BC sinh ra.

### 5.9.7  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiếu kiểm kê | Phys. Inventory List | CFG/DEV | Chia theo khu vực/Bin; có cột trống ghi số thực tế và ô ký của người đếm. |
| Biên bản kiểm kê | Report tuỳ biến | DEV | Theo mẫu của BTChem, có thành phần hội đồng kiểm kê và chữ ký. |
| Báo cáo chênh lệch kiểm kê | Từ Phys. Inventory Journal / Physical Inventory Ledger Entries | CFG | Trình Kế toán và BGĐ duyệt. |
| Báo cáo độ chính xác tồn kho | Báo cáo tuỳ biến từ Physical Inventory Ledger Entries | DEV | KPI cho bộ phận kho; so sánh qua các kỳ. |

## 5.10  WH-10 – Quản lý lô, hạn dùng & nguyên tắc FEFO/FIFO (Lot, Expiration & FEFO/FIFO Management)

| Mã quy trình | WH-10 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng Kho (phối hợp QA/QC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Liên tục – gắn với mọi giao dịch nhập/xuất | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Nhập kho (gán lô); xuất kho (chọn lô); rà soát định kỳ hàng cận hạn |
| Chứng từ đầu vào | Chứng từ nhập kho có khai lô | Chứng từ đầu ra | Dữ liệu lô đầy đủ + danh sách hàng cận hạn được xử lý kịp thời |
| Vai trò tham gia | Thủ kho · QA/QC · Xưởng sản xuất · PKD |  |  |

### 5.10.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Khai Item Tracking Code cho toàn bộ thành phẩm, bán thành phẩm và NVL chính. NVL phụ theo quyết định ở mục 5.2.4.

- Chuẩn hoá quy tắc mã lô toàn công ty theo phương án đã chốt ở mục 5.1.2 – chấm dứt tình trạng mỗi xưởng tự đặt.

- Khai Expiration Calculation trên Item Card theo vòng đời của từng nhóm sản phẩm → BC tự tính hạn dùng khi nhập kho. Người dùng vẫn sửa được nếu thực tế khác.

- Bật Pick According to FEFO trên các Location có hàng hạn dùng → BC tự đề xuất lô hết hạn trước khi lấy hàng. Đây là cách biến nguyên tắc FEFO từ "quy định trên giấy" thành "cơ chế của hệ thống".

- Với hàng không hạn dùng: BC đề xuất theo thứ tự nhập (FIFO).

- CẢNH BÁO HÀNG CẬN HẠN – đây là điểm cần thiết kế riêng cho BTChem. Đề xuất của KTP là cảnh báo khi hàng đã lưu kho đến 1/2 vòng đời. BC chuẩn có báo cáo Item Expiration nhưng không có cảnh báo theo tỷ lệ vòng đời. Ba phương án ở phần Gap.

- Lot No. Information Card: lưu kết quả kiểm tra QC, số COA, ghi chú chất lượng. Dùng trường Blocked để chặn xuất lô đang có vấn đề.

- Rà soát định kỳ (đề xuất hàng tuần): báo cáo hàng cận hạn theo ngưỡng đã chốt → PKD ưu tiên bán, hoặc chuyển sang kho chờ xử lý theo quy trình WH-07.

- Xử lý hàng quá hạn: chuyển sang kho hàng lỗi và huỷ theo quy trình WH-08 với phê duyệt.

- Toàn bộ dữ liệu lô là nền tảng cho truy xuất nguồn gốc ở WH-11.

### 5.10.2  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant / IT | Khai Item Tracking Code và gán cho từng mã hàng | Tell Me → "Item Tracking Codes"; Item Card → Item Tracking Code | Lot Specific Tracking, Man. Expir. Date Entry Req., Strict Expiration Posting | Bắt buộc khai lô khi giao dịch |
| 2 | R&D / Kỹ thuật | Cung cấp vòng đời (shelf life) của từng nhóm sản phẩm và NVL | Ngoài hệ thống | Số tháng/ngày | Cơ sở khai Expiration Calculation |
| 3 | Consultant / IT | Khai công thức tính hạn dùng trên Item Card | Item Card → tab Item Tracking → Expiration Calculation | Expiration Calculation (VD: 12M) | BC tự tính hạn dùng khi nhập kho |
| 4 | Consultant / IT | Bật nguyên tắc FEFO trên các Location có hàng hạn dùng | Location Card → Pick According to FEFO = Yes | — | BC tự đề xuất lô hết hạn trước |
| 5 | Thủ kho / Xưởng | Gán số lô và hạn dùng khi nhập kho | Item Tracking Lines trên chứng từ nhập (WH-03, WH-04) | Lot No., Expiration Date, Vendor Lot No. (với NVL mua) | Lô được định danh |
| 6 | QA/QC | Ghi kết quả kiểm tra chất lượng vào thông tin lô | Tell Me → "Lot No. Information" → Card | Lot No., Description, Certificate Number, Comment | Kết quả QC lưu theo lô, tra lại được |
| 7 | QA/QC | (Lô có vấn đề chờ điều tra) Chặn lô không cho xuất | Lot No. Information Card → Blocked = Yes | Blocked | Ngăn xuất lô đang có vấn đề |
| 8 | Thủ kho | Chọn lô khi xuất theo đề xuất của hệ thống | Item Tracking Lines → Select Entries; hoặc BC tự đề xuất nếu bật FEFO | Lot No., Expiration Date, Remaining Quantity | Tuân thủ FEFO/FIFO tự động |
| 9 | Thủ kho | Chạy báo cáo hàng cận hạn định kỳ (đề xuất hàng tuần) | Tell Me → "Item Expiration – Quantity"; hoặc báo cáo tuỳ biến theo ngưỡng 1/2 vòng đời | Item No., Lot No., Expiration Date, Remaining Quantity, số ngày còn lại | Danh sách hàng cần ưu tiên xử lý |
| 10 | Thủ kho + PKD | Thông báo hàng cận hạn để PKD ưu tiên bán | Ngoài hệ thống; hoặc Cue trên Role Center | Danh sách lô cận hạn | Giảm rủi ro hàng quá hạn phải huỷ |
| 11 | Thủ kho + QC | (Hàng đến hạn xử lý) Chuyển sang kho chờ xử lý | Transfer Order sang Location TP-LOI với Reason Code (theo WH-07) | Reason Code = hàng cận/quá hạn | Không lẫn với hàng bán được |
| 12 | QC + BGĐ | (Hàng quá hạn) Quyết định huỷ hoặc xử lý khác | Item Journal Negative Adjmt. với Reason Code (theo WH-08) | Reason Code = huỷ hàng quá hạn | Tồn kho đúng thực tế; có phê duyệt |
| 13 | Thủ kho | Rà soát định kỳ các lô tồn đọng lâu (tuổi tồn kho theo lô) | Item Age Composition; báo cáo tồn theo lô và theo tuổi | Lot No., Posting Date, Remaining Quantity | Phát hiện hàng chậm luân chuyển |

### 5.10.3  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Item Tracking Lines

| Chức năng (Form/Page) | Item Tracking Lines |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Trên mọi dòng chứng từ có hàng theo vết lô → Actions → Item Tracking Lines (Ctrl+Shift+I) |
| Mô tả (Description) | Gán lô khi nhập, chọn lô khi xuất |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Lot No., Vendor Lot No., Expiration Date, Warranty Date, Quantity (Base), Qty. to Handle; chức năng Select Entries, Create Customized SN |
| Kết quả (Output) | Nền tảng của truy xuất nguồn gốc và FEFO |
| Phân loại | CFG |

#### (2)  Lot No. Information Card

| Chức năng (Form/Page) | Lot No. Information Card |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Lot No. Information"; hoặc từ Item Ledger Entry |
| Mô tả (Description) | Lưu thông tin bổ sung và trạng thái của từng lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Lot No., Item No., Description, Certificate Number, Comment, Blocked, Expiration Date |
| Kết quả (Output) | Lưu kết quả QC và số COA theo lô; chặn xuất lô có vấn đề |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Location Card – Pick According to FEFO

| Chức năng (Form/Page) | Location Card – Pick According to FEFO |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Location Card → tab Warehouse |
| Mô tả (Description) | Bật để BC tự đề xuất lô theo hạn dùng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Pick According to FEFO |
| Kết quả (Output) | Biến FEFO từ quy định trên giấy thành cơ chế hệ thống |
| Phân loại | CFG |

#### (4)  Item Expiration – Quantity (báo cáo)

| Chức năng (Form/Page) | Item Expiration – Quantity (báo cáo) |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Expiration – Quantity" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo hàng theo hạn sử dụng |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item filter, Location filter, Period |
| Kết quả (Output) | Danh sách hàng cận hạn theo khoảng thời gian |
| Phân loại | STD |

#### (5)  Item Age Composition – Quantity

| Chức năng (Form/Page) | Item Age Composition – Quantity |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Age Composition – Quantity" |
| Mô tả (Description) | Báo cáo tuổi tồn kho |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item filter, Location filter, Period Length |
| Kết quả (Output) | Phát hiện hàng chậm luân chuyển |
| Phân loại | STD |

### 5.10.4  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-10-01 | Bắt buộc khai lô cho toàn bộ thành phẩm, bán thành phẩm và NVL chính | Item Tracking Code | CFG |
| BR-10-02 | Bắt buộc khai hạn dùng cho hàng có hạn sử dụng | Man. Expir. Date Entry Req. = Yes | CFG |
| BR-10-03 | Mã lô phải theo quy tắc chuẩn hoá toàn công ty | No. Series hoặc quy tắc đã chốt ở 5.1.2 | CFG/DEV |
| BR-10-04 | FEFO cho hàng có hạn dùng, FIFO cho hàng không hạn dùng | Pick According to FEFO | CFG |
| BR-10-05 | Không xuất hàng đã quá hạn sử dụng | Strict Expiration Posting; hoặc quy trình kiểm soát | CFG |
| BR-10-06 | Lô đang chờ điều tra chất lượng phải bị chặn không cho xuất | Lot No. Information → Blocked = Yes | CFG |
| BR-10-07 | Kết quả kiểm tra chất lượng phải được lưu gắn với lô | Lot No. Information Card | CFG |
| BR-10-08 | Hàng cận hạn phải được rà soát định kỳ và có phương án xử lý | Báo cáo hàng cận hạn + lịch rà soát | CFG |
| BR-10-09 | Hàng quá hạn phải chuyển khỏi kho bán được | Transfer Order sang kho hàng lỗi | CFG |
| BR-10-10 | Thay đổi hạn dùng của lô đã nhập phải có phê duyệt và ghi lý do | Item Reclass. Journal với New Expiration Date; Change Log | CFG |

### 5.10.5  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo hàng cận hạn | Item Expiration – Quantity; hoặc báo cáo tuỳ biến theo ngưỡng 1/2 vòng đời | STD/DEV | Đề xuất của KTP. |
| Báo cáo tồn theo lô | Item Ledger Entries lọc theo Lot No.; Lot No. Information | STD | Yêu cầu của kho. |
| Báo cáo tuổi tồn kho | Item Age Composition – Quantity/Value | STD | Yêu cầu của kho. |
| Nhãn lô dán trên hàng hoá | Report nhãn | DEV | Từ mã lô trên nhãn truy được ngày sản xuất. |

## 5.11  WH-11 – Truy xuất nguồn gốc & thu hồi sản phẩm (Traceability & Product Recall)

| Mã quy trình | WH-11 | Chủ quy trình (Process Owner) | Trưởng phòng QA/QC |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suất | Khi có sự cố chất lượng hoặc khiếu nại khách hàng | Điều kiện kích hoạt (Trigger) | Khiếu nại của khách hàng; phát hiện lô NVL không đạt sau khi đã dùng; sự cố chất lượng nội bộ; yêu cầu của cơ quan quản lý |
| Chứng từ đầu vào | Số lô cần truy xuất | Chứng từ đầu ra | Kết quả truy xuất 2 chiều + danh sách đối tượng bị ảnh hưởng + quyết định thu hồi (nếu có) |
| Vai trò tham gia | QA/QC · Kho · PKD · PVT · Ban Giám đốc |  |  |

### 5.11.1  Giải pháp trên D365 BC (To-Be)

- Item Tracing thay thế hoàn toàn việc truy xuất thủ công. Người dùng nhập số lô, chọn chiều truy xuất, BC hiển thị cây quan hệ đầy đủ trong vài giây.

- Điều kiện tiên quyết: mọi mắt xích phải khai lô – nhập mua (WH-03), nhập sản xuất (WH-04), xuất NVL cho sản xuất (WH-05), xuất bán (WH-06), điều chuyển (WH-07). Đây là lý do các quy trình trên đều đặt việc khai lô là bắt buộc.

- Vấn đề "một mã hàng đổi tên thành nhiều mã để bán cho nhiều khách" được giải quyết bằng Item References ở Blueprint Bán hàng – giữ một mã gốc duy nhất nên chuỗi truy xuất không bị phân mảnh.

- QUY TRÌNH TRUY XUẤT: (1) xác định lô cần truy; (2) chạy Item Tracing theo chiều phù hợp; (3) xuất kết quả ra Excel; (4) lập danh sách đối tượng bị ảnh hưởng (khách hàng, lô thành phẩm, lô NVL, NCC); (5) đánh giá mức độ rủi ro; (6) quyết định hành động.

- QUY TRÌNH THU HỒI (RECALL) – BC không có sẵn, cần xây dựng: (1) BGĐ quyết định thu hồi và phạm vi; (2) chặn toàn bộ lô liên quan bằng Lot No. Information → Blocked = Yes để không xuất thêm; (3) chuyển hàng còn trong kho sang kho cách ly; (4) PKD thông báo khách hàng theo danh sách từ Item Tracing; (5) lập Sales Return Order cho từng khách (theo Blueprint Bán hàng SO-10); (6) theo dõi tiến độ thu hồi; (7) xử lý hàng thu về; (8) báo cáo tổng kết và hành động khắc phục.

- Theo dõi tiến độ thu hồi: dùng bảng theo dõi Excel kết hợp danh sách Sales Return Order trên BC. Nếu cần quản lý trên hệ thống → hạng mục DEV, nên thiết kế chung với Blueprint Quản lý chất lượng.

- Lưu hồ sơ: toàn bộ kết quả truy xuất, quyết định, thông báo khách hàng và kết quả thu hồi phải được lưu để giải trình với cơ quan quản lý và khách hàng.

### 5.11.2  Sơ đồ luồng (Process Flow Diagram)

| Bước | QA/QC | Kho | PKD | Ban Giám đốc | Hệ thống BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận sự cố / khiếu nại, xác định lô liên quan |  |  |  |  |
| 2 | Chạy Item Tracing 2 chiều |  |  |  | Cây quan hệ lô NVL ↔ lệnh SX ↔ lô TP ↔ khách hàng |
| 3 | Lập danh sách đối tượng bị ảnh hưởng, đánh giá rủi ro |  |  |  |  |
| 4 | Trình phương án |  |  | Quyết định có thu hồi hay không, phạm vi thu hồi |  |
| 5 | Chặn các lô liên quan |  |  |  | Lot No. Information → Blocked |
| 6 |  | Chuyển hàng còn trong kho sang kho cách ly |  |  | Transfer Order |
| 7 |  |  | Thông báo khách hàng theo danh sách |  |  |
| 8 |  |  | Lập Sales Return Order cho từng khách |  | Blueprint Bán hàng SO-10 |
| 9 | Theo dõi tiến độ thu hồi | Nhận hàng thu về |  |  |  |
| 10 | Xử lý hàng thu về, lập báo cáo và CAPA |  |  | Phê duyệt kết thúc |  |

### 5.11.3  Các bước thực hiện chi tiết (Procedure)

| # | Vai trò | Hành động | Chức năng / Trang trên BC | Trường & giá trị quan trọng | Kết quả / Chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QA/QC | Tiếp nhận sự cố: khiếu nại khách hàng, phát hiện lô NVL không đạt, hoặc sự cố nội bộ | Ngoài hệ thống | Mô tả sự cố, mã hàng, số lô (nếu biết) | Sự cố được ghi nhận |
| 2 | QA/QC | (Nếu chưa biết lô) Xác định lô từ chứng từ bán hàng hoặc từ nhãn sản phẩm | Posted Sales Shipments / Posted Sales Invoices → Item Tracking; hoặc nhãn trên sản phẩm | Document No., Item No., Lot No. | Xác định lô cần truy xuất |
| 3 | QA/QC | TRUY NGƯỢC: lô thành phẩm này được làm từ đâu | Tell Me → "Item Tracing" → Trace Method = Usage → Origin → Trace | Item No., Lot No., Show Components = Yes | Cây: lô TP → lệnh SX → lô NVL → NCC + lần nhập |
| 4 | QA/QC | TRUY XUÔI: lô NVL hoặc lô TP này đã đi đâu | Item Tracing → Trace Method = Origin → Usage → Trace | Item No., Lot No. | Cây: lô NVL → lệnh SX → lô TP → khách hàng đã mua |
| 5 | QA/QC | Xuất kết quả truy xuất ra Excel để phân tích và lưu hồ sơ | Item Tracing → Open in Excel | — | Hồ sơ truy xuất |
| 6 | QA/QC | Lập danh sách đối tượng bị ảnh hưởng: khách hàng nào, số lượng bao nhiêu, lô nào còn trong kho | Từ kết quả Item Tracing + Item Ledger Entries lọc theo Lot No. | Customer No., Quantity, Remaining Quantity theo Location | Phạm vi ảnh hưởng được xác định |
| 7 | QA/QC | Đánh giá mức độ rủi ro: ảnh hưởng chất lượng, an toàn, uy tín | Ngoài hệ thống | Mức độ nghiêm trọng | Cơ sở quyết định |
| 8 | QA/QC + BGĐ | Quyết định có thu hồi hay không và phạm vi thu hồi | Ngoài hệ thống; văn bản quyết định | — | Quyết định thu hồi |
| 9 | QA/QC | (Quyết định thu hồi) Chặn toàn bộ lô liên quan để không xuất thêm | Lot No. Information Card → Blocked = Yes cho từng lô | Lot No., Blocked | Ngăn tiếp tục bán/xuất lô có vấn đề |
| 10 | Kho | Chuyển hàng còn trong kho sang kho cách ly | Transfer Order sang Location TP-LOI (theo WH-07) | Reason Code = thu hồi | Hàng tách khỏi hàng bán được |
| 11 | PKD | Thông báo khách hàng theo danh sách từ Item Tracing | Ngoài hệ thống; lưu bằng chứng thông báo vào Attachments | Danh sách khách hàng, số lượng, số lô | Khách hàng được thông báo kịp thời |
| 12 | PKD | Lập đơn trả hàng cho từng khách hàng | Sales Return Orders (xem Blueprint Bán hàng SO-10) | Return Reason Code = thu hồi sản phẩm | Quy trình thu hàng về |
| 13 | QA/QC | Theo dõi tiến độ thu hồi: đã thông báo bao nhiêu khách, đã thu về bao nhiêu | Bảng theo dõi (Excel); danh sách Sales Return Order trên BC | Số lượng đã thu / tổng số lượng cần thu | Kiểm soát tiến độ thu hồi |
| 14 | QA/QC + Kho | Xử lý hàng thu về: huỷ, tái chế hoặc xử lý khác | Item Journal Negative Adjmt. (theo WH-08) với phê duyệt | Reason Code, biên bản huỷ | Tồn kho đúng thực tế |
| 15 | QA/QC | Điều tra nguyên nhân gốc và lập hành động khắc phục (CAPA) | Theo Blueprint Quản lý chất lượng | Nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện, hạn | Ngăn tái diễn |
| 16 | QA/QC + BGĐ | Lập báo cáo tổng kết thu hồi và phê duyệt kết thúc | Báo cáo tổng hợp; lưu toàn bộ hồ sơ | — | Hồ sơ đầy đủ để giải trình |
| 17 | PVT | (Nếu nguyên nhân từ NVL) Làm việc với NCC và ghi nhận vào đánh giá NCC | Purchase Return Order; đánh giá NCC (Blueprint Mua hàng PO-13) | Vendor No., Lot No. | NCC chịu trách nhiệm; cập nhật xếp hạng |

### 5.11.4  Chi tiết chức năng sử dụng (Form Details)

#### (1)  Item Tracing

| Chức năng (Form/Page) | Item Tracing |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Item Tracing" |
| Mô tả (Description) | Truy xuất nguồn gốc 2 chiều theo lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Item No., Variant Code, Serial No., Lot No., Trace Method (Usage → Origin / Origin → Usage), Show Components; chức năng Trace, Open in Excel |
| Kết quả (Output) | Cây quan hệ đầy đủ: lô NVL ↔ lệnh SX ↔ lô TP ↔ khách hàng/NCC |
| Phân loại | STD |

#### (2)  Lot No. Information Card – Blocked

| Chức năng (Form/Page) | Lot No. Information Card – Blocked |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Tell Me → "Lot No. Information" → Card |
| Mô tả (Description) | Chặn một lô không cho xuất |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Lot No., Blocked, Comment |
| Kết quả (Output) | Ngăn tiếp tục bán/xuất lô có vấn đề trong lúc điều tra hoặc thu hồi |
| Phân loại | CFG |

#### (3)  Item Ledger Entries lọc theo Lot No.

| Chức năng (Form/Page) | Item Ledger Entries lọc theo Lot No. |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Item Card → Related → Entries → Ledger Entries → lọc Lot No. |
| Mô tả (Description) | Xem toàn bộ biến động của một lô |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Entry Type, Posting Date, Location Code, Quantity, Remaining Quantity, Source No. |
| Kết quả (Output) | Biết lô còn bao nhiêu, ở kho nào, đã đi đâu |
| Phân loại | STD |

#### (4)  Sales Return Orders / Purchase Return Orders

| Chức năng (Form/Page) | Sales Return Orders / Purchase Return Orders |
| --- | --- |
| Đường dẫn (Navigation) | Xem Blueprint Bán hàng SO-10 và Blueprint Mua hàng PO-11 |
| Mô tả (Description) | Thu hàng về từ khách hàng; trả hàng cho NCC |
| Trường bắt buộc (Key fields) | Return Reason Code, Item Tracking Lines (Lot No.) |
| Kết quả (Output) | Hàng thu hồi được ghi nhận đúng lô và đúng giá vốn |
| Phân loại | STD |

### 5.11.5  Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

| Mã | Quy tắc | Thực hiện trên BC bằng cách nào | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-11-01 | Mọi giao dịch nhập/xuất hàng có theo vết lô phải khai lô | Item Tracking bắt buộc ở tất cả các quy trình WH-03 → WH-07. Bỏ sót một mắt xích là đứt vết truy xuất. | CFG |
| BR-11-02 | Khi có sự cố chất lượng, phải chạy Item Tracing cả hai chiều | Quy trình bắt buộc; không chỉ truy ngược mà phải truy xuôi để biết ai khác bị ảnh hưởng | WKA |
| BR-11-03 | Lô đang điều tra hoặc thu hồi phải bị chặn không cho xuất | Lot No. Information → Blocked = Yes | CFG |
| BR-11-04 | Quyết định thu hồi phải do Ban Giám đốc phê duyệt | Quy trình; văn bản quyết định | WKA |
| BR-11-05 | Toàn bộ hồ sơ truy xuất và thu hồi phải được lưu trữ | Attachments trên chứng từ liên quan; hồ sơ ngoài hệ thống | CFG/WKA |
| BR-11-06 | Sau mỗi lần thu hồi phải có điều tra nguyên nhân gốc và hành động khắc phục | CAPA theo Blueprint Quản lý chất lượng | WKA |
| BR-11-07 | Nếu nguyên nhân từ NVL, phải ghi nhận vào đánh giá NCC | Blueprint Mua hàng PO-13 | CFG |
| BR-11-08 | Thời gian hoàn thành truy xuất phải trong ngưỡng cam kết | KPI; mục tiêu cần chốt | WKA |

### 5.11.6  Chứng từ & mẫu in (Documents & Report Layouts)

| Chứng từ / Mẫu in | Nguồn trên BC | Phân loại | Yêu cầu / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo truy xuất nguồn gốc | Item Tracing → Open in Excel | STD | Dùng cho hồ sơ nội bộ, khách hàng và cơ quan quản lý. |
| Danh sách khách hàng bị ảnh hưởng | Từ Item Tracing + Posted Sales Shipments | CFG | Cơ sở thông báo thu hồi. |
| Quyết định thu hồi sản phẩm | Ngoài hệ thống | WKA | Văn bản có phê duyệt BGĐ. |
| Bảng theo dõi tiến độ thu hồi | Excel; bảng trên BC | WKA/DEV | Theo dõi đã thông báo bao nhiêu khách, thu về bao nhiêu. |
| Báo cáo tổng kết thu hồi và CAPA | Theo Blueprint Quản lý chất lượng | DEV/WKA | Hồ sơ đầy đủ để giải trình và ngăn tái diễn. |

# 6.  Báo cáo & KPI module Kho & Tồn kho

## 6.1  Danh mục báo cáo

| Mã | Báo cáo yêu cầu | Cách đáp ứng trên BC | Nhãn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | Tồn kho theo kho | Inventory – List; Item Availability by Location; Analysis by Dimensions | STD | Cao |
| RP-02 | Tồn kho theo lô | Item Ledger Entries lọc theo Lot No.; Lot No. Information; báo cáo tuỳ biến | STD/CFG | Cao |
| RP-03 | Tồn kho theo nhóm hệ sản phẩm | Analysis by Dimensions theo Item Category / Dimension nhóm sản phẩm | CFG | Cao |
| RP-04 | Tuổi tồn kho | Item Age Composition – Quantity / Value | STD | Cao |
| RP-05 | Hàng chậm luân chuyển | Inventory – Top 10 List; Item Age Composition; Analysis by Dimensions với bộ lọc không phát sinh | STD/CFG | Cao |
| RP-06 | Giá trị hàng tồn kho | Inventory Valuation; Inventory Valuation – WIP | STD | Cao – bắt buộc cho báo cáo tài chính |
| RP-07 | Âm kho | Item Ledger Entries lọc Remaining Quantity < 0; hoặc báo cáo kiểm tra tồn âm | CFG | Cao |
| RP-08 | Chênh lệch kiểm kê | Physical Inventory Ledger Entries; báo cáo từ Phys. Inventory Journal | STD/CFG | Cao |
| RP-09 | Tồn kho an toàn (so tồn thực tế với Reorder Point / Safety Stock) | Items / SKU lọc Inventory < Reorder Point; Cue trên Role Center | CFG | Cao |
| RP-10 | Nhập – xuất – tồn theo kỳ | Inventory – Movement; Item Ledger Entries tổng hợp; Analysis by Dimensions | STD/CFG | Cao |
| RP-11 | Hàng cận hạn sử dụng | Item Expiration – Quantity; báo cáo tuỳ biến theo ngưỡng 1/2 vòng đời | STD/DEV | Cao |
| RP-12 | Tồn kho theo vị trí (Bin) | Bin Contents; Warehouse Entries | CFG | Trung bình – nếu bật Bin |
| RP-13 | Điều chỉnh tồn kho theo lý do | Item Ledger Entries lọc Entry Type + Reason Code; Analysis by Dimensions | CFG | Cao – kiểm soát nội bộ |
| RP-14 | Hao hụt so với định mức | Báo cáo tuỳ biến (định mức là dữ liệu riêng của BTChem) | DEV | Trung bình |
| RP-15 | Độ chính xác tồn kho (Inventory Accuracy) | Từ Physical Inventory Ledger Entries; báo cáo tuỳ biến | DEV | Trung bình – KPI của kho |
| RP-16 | Hàng tồn tại kho trung chuyển (In-Transit) theo tuổi | Item Availability by Location lọc Location = IN-TRANSIT | CFG | Trung bình |
| RP-17 | Hàng tồn tại kho cách ly chờ QC theo tuổi | Item Ledger Entries lọc Location = QC-HOLD | CFG | Cao |
| RP-18 | Truy xuất nguồn gốc theo lô | Item Tracing → Open in Excel | STD | Cao |

## 6.2  Bộ chỉ tiêu KPI

| KPI | Định nghĩa & cách tính | Nguồn dữ liệu | Mục tiêu | Tần suất | Người theo dõi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ chính xác tồn kho | Số mã khớp khi kiểm kê / tổng số mã kiểm | Physical Inventory Ledger Entries | ≥ 98% | Theo kỳ kiểm kê | Trưởng kho |
| Giá trị chênh lệch kiểm kê | Tổng giá trị chênh lệch / giá trị tồn kho | Physical Inventory Ledger Entries | ________ | Theo kỳ kiểm kê | Kế toán |
| Giá trị điều chỉnh tồn kho | Tổng giá trị Positive + Negative Adjmt. theo tháng | Item Ledger Entries | ________ | Tháng | Trưởng kho + Kế toán |
| Tỷ lệ hao hụt so với định mức | Hao hụt thực tế / định mức đã duyệt | Item Ledger Entries theo Reason Code | ≤ 100% | Tháng | Trưởng kho + BGĐ |
| Vòng quay hàng tồn kho | Giá vốn hàng bán / giá trị tồn kho bình quân | Value Entry, Inventory Valuation | ________ | Quý | Kế toán + BGĐ |
| Giá trị hàng chậm luân chuyển | Giá trị hàng không phát sinh xuất trong N tháng | Item Age Composition | ________ | Quý | Trưởng kho + PKD |
| Giá trị hàng quá hạn phải huỷ | Tổng giá trị huỷ do quá hạn | Item Ledger Entries theo Reason Code | Giảm theo kỳ | Quý | QC + Kho |
| Tỷ lệ giao dịch khai đủ lô | Số giao dịch có Lot No. / tổng số giao dịch hàng có theo vết lô | Item Ledger Entries | 100% | Tháng | Trưởng kho |
| Thời gian truy xuất nguồn gốc | Từ khi nhận yêu cầu đến khi có danh sách đối tượng bị ảnh hưởng | Ghi nhận thủ công | ________ | Theo sự cố | QC |
| Số lô tồn ở kho cách ly quá N ngày | Đếm lô chờ QC quá hạn | Item Ledger Entries tại QC-HOLD | ________ | Tuần | Kho + QC |
| Số phiếu điều chuyển treo ở In-Transit | Đếm phiếu chưa được kho đích nhận quá N ngày | Item Availability tại IN-TRANSIT | ________ | Tuần | Trưởng kho |
| Tỷ lệ tuân thủ FEFO | Số lần xuất đúng lô FEFO / tổng số lần xuất | Item Ledger Entries + Expiration Date | ________ | Tháng | Trưởng kho |

# 7.  Điểm tích hợp của module Kho & Tồn kho

## 7.1  Bản đồ tích hợp

| Mã | Hệ thống đối tác | Chiều | Nghiệp vụ kho liên quan | Dữ liệu trao đổi | Cơ chế | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Trạm cân | Cân → BC | WH-03 nhập mua · WH-04 nhập thành phẩm · WH-05 tiêu hao SX · WH-06 xuất bán | Mã hàng, số lượng cân, ngày giờ cân, số phiếu cân, biển số xe, lot/số lô SX, kho, người cân | File Excel/CSV hoặc API | Real-time từng lần cân hoặc batch cuối ca |
| INT-02 | Base | BC ↔ Base | WH-08 điều chỉnh tồn kho · WH-09 kiểm kê (nếu duyệt trên Base) | Mã chứng từ, giá trị, người đề xuất, trạng thái phê duyệt | API + webhook | Real-time |

# 8.  Phân quyền module Kho & Tồn kho

## 8.1  Ma trận quyền theo chức năng

Ký hiệu: C = Tạo · R = Xem · U = Sửa · D = Xoá · A = Phê duyệt · P = Ghi sổ · – = Không có quyền

| Chức năng / Bảng dữ liệu | Kho TP | Kho NVL | Kho xưởng | QC | Kế toán | KT trưởng | BGĐ | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC & THIẾT LẬP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hàng (Item) | R | C R U | R | R | R U | R U | R A | C R U D |
| Thông số tồn kho (Reorder Point, Safety Stock) | C R U | C R U | R | – | R | R | R | C R U |
| Stockkeeping Units | C R U | C R U | R | – | R | R | R | C R U |
| Giá vốn trên Item Card | – | – | – | – | R U | R U | R | R |
| Kho / Location | R | R | R | R | R | R | R | C R U D |
| Vị trí / Bin | C R U | C R U | R | – | R | R | – | C R U D |
| Item Tracking Code | R | R | R | R | R | R | – | C R U |
| Reason Codes | R | R | R | R | R U | C R U | – | C R U |
| GIAO DỊCH KHO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhập kho mua hàng (Post Receive) | – | C R U P | R | – | R | R | R | R |
| Put-away / cất hàng | C R U P | C R U P | R | – | R | R | – | R |
| Nhập thành phẩm (Output Journal) | R | – | C R U P | R | R | R | R | R |
| Xuất NVL cho SX (Consumption Journal) | – | C R U P | C R U | R | R | R | R | R |
| Xuất bán (Post Ship) | C R U P | – | – | – | R | R | R | R |
| Pick / lấy hàng | C R U P | C R U P | R | – | R | R | – | R |
| Khai lô (Item Tracking Lines) | C R U | C R U | C R U | R U | R | R | R | R |
| Chặn lô (Lot Blocked) | R | R | R | C R U | R | R | R | R |
| Điều chuyển kho (Transfer Order) | C R U P | C R U P | C R U P | R | R | R | R | R |
| Di chuyển nội bộ kho (Movement) | C R U P | C R U P | R | – | R | R | – | R |
| Điều chỉnh tồn kho (Item Journal) | C R U | C R U | – | – | R | A | A | R |
| Post điều chỉnh tồn kho | P (sau khi có A) | P (sau khi có A) | – | – | – | A | A | – |
| Item Reclass. Journal (đổi lô, đổi kho, đổi hạn dùng) | C R U | C R U | – | A | R | A | – | R |
| Kiểm kê (Phys. Inventory Journal) | C R U | C R U | C R U | R | R A | A | A | R |
| THÔNG TIN & BÁO CÁO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tồn kho & tồn khả dụng | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Giá trị tồn kho (Inventory Valuation) | – | – | – | – | R | R | R | R |
| Item Ledger Entries | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Truy xuất lô (Item Tracing) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Báo cáo điều chỉnh & chênh lệch kiểm kê | R | R | – | R | R | R | R | R |
| Change Log Entries | – | – | – | – | R | R | R | R |
| THIẾT LẬP HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory Setup | – | – | – | – | R | R U | – | C R U |
| Inventory Posting Setup | – | – | – | – | R U | C R U | – | C R U |
| Approval User Setup / Workflows | – | – | – | – | – | R | R | C R U |

# 9.  Phụ lục (Appendices)

## 9.1  Từ điển thuật ngữ (Glossary)

Dùng bảng này khi đọc tài liệu hoặc khi ngồi trước giao diện BC mà không hiểu một thuật ngữ.

| Thuật ngữ trên BC | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
| --- | --- | --- |
| Available Inventory | Tồn khả dụng | Tồn thực có trừ phần đã cam kết/giữ cho chứng từ khác. |
| Bin / Bin Contents | Vị trí lưu trữ / Tồn theo vị trí | Kệ, ô, pallet cụ thể trong kho. Bin Contents cho biết hàng nào, lô nào đang ở vị trí nào. |
| Calculate Inventory | Lấy tồn kho sổ sách | Chức năng đưa tồn kho hiện tại vào nhật ký kiểm kê để so với thực tế. |
| Change Log | Nhật ký thay đổi | Ghi lại ai sửa trường nào, từ giá trị nào sang giá trị nào, lúc nào. |
| Consumption Journal | Nhật ký tiêu hao | Ghi nhận NVL đã dùng cho lệnh sản xuất. |
| Costing Method | Phương pháp tính giá vốn | FIFO / LIFO / Average / Standard / Specific. Không đổi được sau khi có giao dịch. |
| Cycle Counting | Kiểm kê xoay vòng | Kiểm kê từng nhóm nhỏ theo chu kỳ thay vì dừng toàn kho một lần. |
| Dimension | Chiều phân tích | Nhãn gắn vào chứng từ để phân tích (phòng ban, kho, nhóm sản phẩm...). Thay cho việc mở thêm tài khoản kế toán. |
| Expiration Date / Expiration Calculation | Hạn dùng / Công thức tính hạn dùng | BC tự tính hạn dùng từ ngày nhập hoặc ngày sản xuất. |
| FEFO | Hết hạn trước – xuất trước | First Expired First Out. |
| FIFO | Nhập trước – xuất trước | First In First Out. Nguyên tắc BTChem đang áp dụng. |
| G/L Entry | Sổ cái | Bút toán kế toán được sinh ra khi post chứng từ. |
| In-Transit Location | Kho trung chuyển | Kho ảo giữ hàng đang trên đường điều chuyển giữa hai kho. |
| Internal Movement / Warehouse Movement | Phiếu di chuyển nội bộ kho | Chuyển hàng giữa các Bin trong cùng một kho; không ảnh hưởng tồn kho theo Location. |
| Inventory Posting Group / Setup | Nhóm hạch toán tồn kho / Thiết lập | Quyết định tài khoản tồn kho theo cặp Location × Posting Group. |
| Item Age Composition | Tuổi tồn kho | Báo cáo phân nhóm tồn kho theo thời gian nằm trong kho. |
| Item Journal | Nhật ký điều chỉnh kho | Điều chỉnh tăng/giảm tồn kho với Reason Code. |
| Item Ledger Entry | Sổ chi tiết hàng tồn kho | Mỗi lần nhập/xuất kho là một dòng. Nguồn số liệu tồn kho và truy xuất lô. |
| Item Reclassification Journal | Nhật ký phân loại lại | Đổi kho, đổi lô, đổi hạn dùng, đổi mã hàng trong một bước. |
| Item Tracing | Truy xuất lô | Truy 2 chiều: lô NVL → lô thành phẩm → khách hàng, và ngược lại. |
| Item Tracking Lines | Dòng theo vết lô/serial | Nơi khai số lô khi nhập/xuất kho. |
| Location | Kho / địa điểm | Mỗi kho, mỗi xưởng là một Location. |
| Lot No. | Số lô / mã lô | Định danh một lô. Gắn với ngày sản xuất/nhập và hạn dùng. |
| Lot No. Information | Thông tin lô | Nơi lưu số COA, kết quả QC, ghi chú và trạng thái Blocked của từng lô. |
| No. Series | Bộ đánh số chứng từ | Quy tắc sinh số tự động cho chứng từ, tránh trùng và tránh nhập tay. |
| Output Journal | Nhật ký sản lượng | Ghi nhận thành phẩm hoàn thành từ lệnh sản xuất; tính giá thành. |
| Physical Inventory Journal | Nhật ký kiểm kê | So sánh tồn sổ sách với tồn thực tế; BC tự tính chênh lệch. |
| Pick According to FEFO | Lấy hàng theo hạn dùng | Cấu hình trên Location để BC tự đề xuất lô hết hạn trước. |
| Post / Posting | Ghi sổ | Hành động chốt chứng từ. Không thể hoàn tác. Chỉ đảo bằng chứng từ khác. |
| Posting Group | Nhóm hạch toán | Quyết định chứng từ sẽ ghi vào tài khoản kế toán nào. |
| Prevent Negative Inventory | Chặn tồn kho âm | Cấu hình không cho xuất vượt tồn kho thực có. |
| Put-away | Cất hàng | Chứng từ ghi nhận hàng được cất vào vị trí nào sau khi nhận. |
| Reason Code | Mã lý do | Bắt buộc trên mọi điều chỉnh tồn kho; cơ sở phân tích nguyên nhân. |
| Release | Chốt / ký duyệt chứng từ | Sau khi Release, chứng từ bị khoá sửa và bước tiếp theo mới xử lý được. |
| Reopen | Mở lại chứng từ để sửa | Ngược lại của Release. Nên hạn chế quyền. |
| Reorder Point / Safety Stock | Điểm đặt hàng lại / Tồn kho an toàn | Ngưỡng để BC đề xuất bổ sung hàng. |
| Stockkeeping Unit (SKU) | Đơn vị lưu kho | Khai thông số tồn kho riêng cho từng cặp mã hàng × kho. |
| Tell Me (Alt+Q) | Tìm nhanh chức năng | Cách nhanh nhất để mở bất kỳ trang nào trên BC. |
| Transfer Order | Phiếu điều chuyển kho | Chuyển hàng giữa các kho qua 2 bước Ship–Receive. |
| Value Entry | Sổ chi tiết giá trị hàng tồn kho | Nơi ghi giá vốn và các điều chỉnh giá trị tồn kho. |
| Warehouse Entry | Sổ chi tiết kho theo vị trí | Biến động theo từng Bin; chỉ có khi bật quản lý vị trí. |
| Workflow / Approval | Luồng phê duyệt | Cơ chế gửi yêu cầu duyệt và ghi nhận kết quả trên BC. |